Решение N 78 на БМС

от 12 април 1990 година

# ЗА  ВОДОСНАБДЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА

СЕЛАТА БРЪЩЕН И ЦРЪНЧА ОТ ОБЩИНА

ДОСПАТ, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ

За да се осигурят необходимите ресурси и организационни

условия за водоснабдяване и благоустрояване на селата Бръщен

и Црънча,

БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Министерството  на финансите  да осигури  целево  за

1990 г.  600 хил.  лв на  Изпълнителния комитет на Общинския

народен съвет  - Доспат,  за ускорено  изграждане  на  обект

"Допълнително водоснабдяване  на селата  Бръщен и  Црънча от

река Владово  дере"  и  92  825  лв.  на  Министерството  на

народната отбрана  за възстановяване на моста за с. Црънча и

аварийното водоснабдяване.

2. Определя Главното управление на Строителни войски за

главен изпълнител на обекта, който да се изгради в съкратени

срокове - до края на 1990 година.

3. Българската  народна банка  по изключение да открива

финансирането   на    обекта   по   частични   проектосметни

документации и  да заплаща  строителството  по  действително

извършените разходи.

4. Министерството  на икономиката и планирането до края

на  април  1990  г.  да  осигури  целево  на  община  Доспат

необходимите  строителни   материали,  машини  и  съоръжения

съгласно приложението.

5. Комитетът  по горите  и горската  промишленост до 16

април 1990  г. да  изключи от държавния горски фонд площите,

необходимите за трасето на водопровода.

6. Министерството  на народната  отбрана със  собствена

техника  да  осигури  временно  аварийно  водоснабдяване  за

битовите нужди на с. Црънча от водите на река Доспатска.

7. Министерството  на строителството,  архитектурата  и

благоустройството  и  Изпълнителният  комитет  на  Общинския

народен съвет  - Доспат,  до края  на 1990  г.  да  осигурят

разработването на  необходимите  проекти  за  изграждане  на

техническата и  социалната инфраструктура  в селата Бръщен и

Црънча.

8.   Главното   управление   на   пътищата   да   окаже

необходимата помощ  на Изпълнителния  комитет  на  Общинския

народен съвет  - Доспат,  за завършване  до края  на 1990 г.

изграждането на пътищата до с. Бръщен и до с. Црънча.

9. Изпълнителният  комитет на Общинския народен съвет -

Доспат, и  кметовете на  селата Бръщен  и Црънча да осигурят

участието   на   трудовите   колективи   и   населението   в

изграждането     на      водоснабдителната     система     и

благоустрояването на селата.

10.  Изпълнението   на  това   решение  се  възлага  на

председателя на  Изпълнителния комитет  на Областния народен

съвет - Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ ПАНЧО БЪРКАЛОВ

Приложение към т. 4

С П И С Ъ К

за необходимите строителни материали, машини и съоръжения

за обекта "Допълнително водоснабдяване на селата Бръщен и

Црънча от р. Владово дере" за 1990 година

1. Стоманени безшевни тръби 0 133                  	76 тона

2. Цимент                                         			410 тона

3. Бетонно желязо                                  		21 тона

4. Дървен материал                                 		32 м3

5. Тухли единични                                  		31 хил.бр

6. Бензин /за водоноски/                           		12 тона

7. Електропомпи 4МТ 25x8                            		3 броя

8. Електропомпи 7МТ 32x9                            		2 броя

9. Електротелфер 1031ZК389                         		31 броя