Решение N 137 на МС

от 16 юли 1990 година

ЗА  НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 			   ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема  проект на  Програма за  неотложни  мерки  за

подобряване  на   екологичната  обстановка   в  НР  България

съгласно приложението  като основа  за бъдещата  дейност  на

министерствата, другите  ведомства, изпълнителните  комитети

на общинските народни съвети и фирмите.

2. Дава  съгласие фирмата "Олово и цинк" да преустанови

производството  на   олово  в  Комбината  за  цветни  летали

"Д.Благоев" - Пловдив, до края на 1991 година.

Дава съгласие  по принцип в същия срок да се прекрати и

сегашното производство на цинк. В съответствие с искането на

трудовия  колектив   на  комбината  и  на  потребителите  на

продукцията  му   да  се  ускори  международната  екологична

експертиза за цинковото производство.

3.  Министерството   на  индустрията   и   технологиите

съвместно с  Министерството на  икономиката  и  планирането,

Комитета по  труда и  социалното осигуряване, Министерството

на народното  здраве и  социалните грижи  и фирмата "Олово и

цинк" до  31  декември  1990  г.  да  изготвят  програма  за

комплексно решаване на социалните и икономическите 	 	 проблеми, свързани с  ускореното спиране  на производството 	 на олово и цинк.

4. Топлоелектрическата  централа "Девня"  да премине на

основно гориво  природен газ,  за  което  Министерството  на

икономиката   и   планирането   да   предвиди   необходимите

количества.

5. Предлага  на българската  външнотърговска  банка  да

предостави за покупка по пазарен курс:

а/ на  фирмите от Русе до 1000 хил. щатски долара,

предвидени  за   газификация  през   1990  г.,  и  съобразно

готовността на  отделните обекти  да открива  акредитиви  за

сключване на договори и плащания за доставка на необходимото

оборудване;

б/ на  Комитета по  енергетика  1080  хил.  щатски

долара за  доставка на  оборудване за  газификацията на  ТЕЦ

"Изток" - Русе.

6. Фирмата "Нефтохим":

а/  да   извърши  реконструкция   и   технологично

обновяване  през   периода  1991-1993   г.  на  производство

"Нормални парафини";

б/  да   извърши  до  края  на  1993  г.  ускорени

проучвания  за  модернизацията  на  жп  наливни  естакади  с

автоматични дозиращи  устройства с оглед улавяне на загубите

от въглеводороди, изпускани във въздуха;

в/  да   изгради  до   края  на  1993  г.  приемна

пречиствателна станция към нефтената база "Дружба" - Бургас,

за приемане на баластните води от танкери и жп цистерни;

г/ да осигури валутното финансиране на задачите по

предходните точки  за сметка  на  намаляване  на  частта  от

валутните  постъпления,   която  подлежи   на  продовоне  на

държавата по  реда на  чл. 89, ал. 2 от Указа за стопанската

дейност.

7. Министерството на финансите:

а/ да  предостави до  31 юли  1990 г. на Общинския

народен  съвет   -  Русе,  допълнително  5000  хил.  лв.  за

изграждане на: тролейбусния транспорт - II етап, крайбрежния

колектор  с  помпена  станция  и  дълбоко  водно  заустване,

околовръстния път и профилакториума;

б/  да   осигури  на  фирмата  "Полихим"  частично

държавно кредитиране  на новата  система за  производство на

сярна киселина в размер на 15 000 хил. лв. за 1990 и за 1991

година.

8. Изменя  приложение N  1 към  Постановление N  32  на

Министерския съвет  от  1990  г.,  като  определя  валутната

вноска в  конвертируема валута за 1990 г. на фирмата "Химко"

- Враца, в размер на 42 300 хил. щатски долара.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ ПАНЧО БЪРКАЛОВ

Приложение към т. 1 на Решение N 137

на Министерския съвет от 1990 г.

ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НЕОТЛОЖНИ МЕРКИ ЗА               	ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОБСТАНОВКА В НАРОДНА  	                          РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

София, 1990 г.

Програмата  за   провеждане  на   неотложни  мерки   за

подобряване на екологичната обстановка в страната има за цел

да формулира  задачите с  неотложен характер, за да се решат

някои особено  остри проблеми  в най-сложните  в  екологично

отношение райони,  отрасли и производства. Това е документ с

голямо социално  значение, който  е директива  за безусловно

действие и  изпълнение на  държавните органи,  стопанските и

други  организации   и  народните   съвети.  Програмата   за

неотложни мерки  концинтрира  силите  и  средствата  в  най-

невралгичните екологични  пунктове и  трябва  да  доведе  до

чувствителни   положителни    изменения    в    екологичната

обстановка. Тя  е резултат  от колективната работа на голяма

група учени  и специалисти, на министерствата и ведомствата,

на предложенията на областните народни съвети.

В програмата са включени основни задачи, групирани в

следните направления: териториално-промишлени райони;

изграждане на особено важни пречиствателни съоръжения;

проблемите за Черно море и р. Дунав и основните поречия;

екологични задачи в селското и горското стопанство; ресурсно

осигуряване.

Главната задача на програмата е да се постигне реална,

положителна промяна в жизнената среда в районите с най-тежка

екологична обстановка.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Необходими

средства в

Мероприятия          Срок        Отговаря    		 хил.лв., в

т.ч. и във

валута

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1                 	        2                     3                             4

---------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Териториално-проми-

шлени райони

1.1.София

1.1.1.Във фирма "Кре-

миковци"

-Изграждане и въвеж-  30 септември  Фирма"Креми-

дане в действие на        1990 г.              ковци"

четвърта варова пещ

с електрофилтри

-Завършване на монта-   30 юли          Фирма"Креми-

жа и въвеждане в дей-     1990 г.           ковци"

ствие на VII ел.фил-

тър в Агломерацио-

нния завод

-Разработване на           30 юли            М-вото на инду-

Програма за преструк-    1990 г.          стрията и техноло-

туриране, технологич-                           гиите

но обновяване и цялост-                      Фирма "Креми-

на екологизация на                               ковци"

производството

1.1.2.Разработване на   30 октомври       СНС

график за изнасяне        1990 г.

от столицата или

закриване на дейности

и обекти, замърсяващи

околната среда

1.1.3.Провеждане на ос-

новни мероприятия за

екологизация на авто-

мобилния транспорт:

-До края на 1991 г. да

се приведат на газо-       1991-1992 г.         СНС

дизелово гориво 350

автобуса, обслужващи

централната градска

част, а до края на

1992 г. - не по-малко

от 1000 автобуса. В

същите срокове да се

създадат необходимите

условия за зареждане и

обслужване на автобуси-

те, работещи с газо-

дизелово гориво

-В района на столицата

да се осигурява с              1991 г.         СНС, Фирма

предимство неетилиран                       "Петрол"

бензин

1.1.4.Научно-производст-   1990 г.        НПП "Електро-      470

веното предприятие "Елек- II тримесе-   метал"             --------

трометал" да монтира         чие                                           300

инсталации за очиства-

не на газовете от топил-

ните агрегати. Съгласувано

със СНС до 30 юни 1990 г.

да определи площадка за

изнасяне на леярската

дейност извън жилищната

зона на столицата до

края на 1996 г.

1.1.5.Хладилният завод     1992 г.   директорът на ХЗ

"А. Иванов" да изгра-                      "А.Иванов"                  8000

ди и въведе в действие                                                     --------

нова леярска мощност,                                                       250

отговаряща на съвремен-

ните изисквания

1.1.6.Столичният народен

съвет:

-да изгради депа за      1990-1993 г.    СНС                        5000

битови и промишлени

отпадъци

-да изгради  I етап         1993 г.            СНС                      19000

на депо за опасни                                                            ---------

отпадъци                                                                              2000

-да завърши строител-    1993-1994 г.    СНС                  140500

ството на Завода за                                                        ----------

третиране на твърдите                                                      35400

битови отпадъци

1.1.7.Да се модернизи-    1990-1992 г.  ДО "Ветери-        11000

ра и реконструира "Ека-                       нарно дело"        --------

рисажът"                                                                              2000

1.2.  Перник

1.2.1.Да се спрат агло-     1991 г.         Фирма "Сто-

доменното производство    I-III трим.    мана"

и мартеновите пещи на

Фирма "Стомана"

1.2.2.Да се спре стомано-   1991 г.     НПП "Бл. Попов"

лиярното поделение-клон

"Мир", на НПП "Благой

Попов"

1.2.3.Фирма "Радомирме-     1991 г.    Фирма "Радомир-

тал" да спре леярната          I трим.        метал"

дейност в Стоманолеяр-

ния завод - Перник

1.2.2.Да се извърши      1994 г.            Комитетът по              86000

реконструкция и мо-                            енергетика                 --------

дернизация на ТЕЦ                                                                  20000

"Република" до края

на 1994 г. с оглед

ограничаване замърся-

ването на въздуха в

границите на допус-

тимите норми

1.3.  Враца

1.3.1.Във фирма "Хим-

ко" да се изгради:

-пречиствателна          1993 г.            Фирма "Химко"             16000

станция за производ-

ствените отпадъчни

води

-допълнителни сис-    1990-1991 г       Фирма "Химко"              2000

теми за улавяне на                                                                   --------

амоняка, изпускан с                                                                    500

газовете от техноло-

гичните процеси при

производството на

карбамид, и да се

осигури намаляване

емисията на амоняк до

края на 1990 г. с

950 т/г., а към края

на 1991 г. - общо с

2300 т/г.

1.3.2.Да се монтира     30 юни        Фирма "Белоиз-              5000

нов електрофилтър       1991 г.        ворски цимент"

на V технологична

линия на Фирма "Бе-

лоизворски цимент"

1.3.3.До края на 1994    1994 г.        ДО "Ветеринарно          15000

г. да се изгради мощ-                      дело", ОбНС                   --------

ност за преработване                                                              3000

на отпадъчните живо-

тински конфискати и

трупна маса в района

1.3.4.Да се организира    1995 г.     ОбНС и Комитетът        30000

изграждането на топло-                  по енергетика

производствените мощ-

ности и топлопреносни-

те мрежи и да се топлофи-

цира годният за тази

цел жилищен фонд в

града

1.3.5.Да се разшири     1992-1994 г.     ОбНС                        15000

градската пречиства-

телна станция за от-

падъчни води

1.3.6.Да завърши II         1993 г.               ОбНС                        6000

етап на обект "Тро-

лейбусен транспорт"

1.3.7.Да се извърши         1991 г.           Завод "Веслец"          1500

реконструкция и модер-    II трим.

низация на две вагрян-

ки за чугунени отливки

в завод "Веслец" на база

природен газ с очистване

на газовете в рамките

на допустимите норми

1.4.  Димитровград

Общинският народен съвет, фирмите, ведомствата

и организациите да осигурят:

1.4.1.Изпълнение на     съгласно         съгласно решението

Решение N 79 на МС    Решение N 79

от 1989 г. за подоб-

ряване състоянието

на природната среда

в Димитровград

1.4.2.Да се организира  1990-1992 г.    Комитетът по           200000

реконструкцията и мо-                           енергетика             ---------

дернизацията на ТЕЦ                                                               70000

"Марица 3" с котли

"кипящ слой" и газо-

мазутен водогреен

котел

1.4.3.Във фирма "Вул-   1990-1995 г.   Фирма "Вулкан"

кан" в периода 1990-

1994 г. производството

на цимент да се нама-

лява ежегодно с 20 на

сто и от 1 януари 1995

г. окончателно да спре

1.4.4.Комитетът по            1995 г.          ОбНС и Комите-         5700

енергетика и Общинският                    тът по енергетика

народен съвет да завър-

шат топлофикацията на

града съгласно утвърде-

ните проекти

1.4.5.Общинският народен    1992 г.    ОбНС                          18000

съвет и СО "Хидрострой"                     СО "Хидрострой"

да завършат строителство-

то на градската пречист-

вателна станция за отпа-

дъчни води

1.4.6.Фирма "Агробиохим" -

поделение Димитровград:

-да спре старата система      1990 г.    Фирма "Агробио-

за производство на азотна   II трим.          хим"

киселина

-да спре производството       1991 г.   Фирма "Агробио-

на фосфорни торове                                    хим"

-да проведе мероприятия     1990-1992 г.                                   1000

за екологизиране на

органичните производст-

ва или да ги спре от 1

януари 1992 г.

1.4.7.Да се изгради и         1992 г.                  ОбНС                   6000

пусне в действие тролей-

бусен обществен тран-

спорт

1.4.8.Министерството на       1994 г.       Министърът              15000

транспорта да органи-                           на транспорта

зира преместването до

края на 1994 г. на товар-

ната жп гара от центъра

на града

1.5.  Разлог

1.5.1.Да се спре Заводът   януари 1990 г. СО "Зърнени храни

за хидролиза и фуражни                        и фуражна про-

дрожди "Вл. Поптомов"                          мишленост"

1.5.2. Комбинатът за        1990-1993 г.    Фирма "Целулоза

целулоза и хартия                                  и хартия"

през 1990 г. да намали

производството на це-

лулоза до 40 000 тона

през 1991 г. и до

35 000 през 1992 г.

От 1 януари 1993 г. да

спре производството на

целулоза

1.6.  Девня

1.6.1. Фирма "Полихим"

-да изгради новата си-     1992 г.        Фирма "Полихим"        40000

стема за производство                                                            --------

на сярна киселина и от                                                            16000

1 януари 1993 г.да спре

работата на старата

система

-да спре производството    1991 г.     Фирма "Полихим"

на карбамид

-да извърши реконструк-    1991 г.     Фирма "Полихим"           300

ция и модернизация на      I трим.

съоръженията за пречист-

ване на отпадъчните га-

зове във фосфорното про-

изводство на флуорни

съединения

-да завърши новия раз-     1990 г.       Фирма "Полихим"         3000

колопровод и да преус-

танови засоляването на

обработваеми земи

1.6.2.Фирма "Девненски   1991-1992 г. Фирма "Девнен-           8000

цимент" през 1991-1992                         ски цимент"

г. да монтира нови пра-

хоуловители след четири

циментови мелници - А,

Б, В и Г, и да проведе

емисията на прах в гра-

ниците на допустимите

норми

1.7.  Плевен

1.7.1.Фирма "Изомат" да       1991 г.    Фирма "Изомат"           12000

извърши реконструкция и                                                          -------

модернизация на Завода                                                            4000

за каменинови изделия

"Първи май" и да приведе

всички производствени

процеси в съответствие

със съвременните изисквания

1.7.2.Фирма "Плевенски      1991-1993 г. Фирма "Плевен-         8000

цимент" да монтира но-                           ски цимент"

ви електрофилтри за

очистване на газовете

от пещите за клинкер

1.7.3.Общинският народен      1992 г.       ОбНС                        4000

съвет да извърши изграж-

дането на тролейбусния

обществен транспорт

1.7.4.Общинския народен       1990 г.        ОбНС                       2000

съвет и СО "Хидрострой"     II трим.        СО "Хидрострой"

да завършат строителст-

вото на градската пречист-

вателна станция и довеж-

дащия колектор и да въве-

дат станцията в действие

1.7.5.Държавното обеди-      1990 г.         ДО "Ветеринар-       3400

нение "Ветеринарно дело"                       но дело"

и СМК - Плевен, да завър-

шат строителството на

екарисажа в Плевен и да

го въведат в действие

1.7.6.Фирма "Компас"        1995 г.            Фирма "Компас"     10000

да проектира и изгради                                                            --------

чугунолеярен завод на                                                                 500

нова площадка извън

жилищната зона на града.

От 1 януари 1996 г. да

спре работата на сегаш-

ния чугунолеярен завод

1.8.  Русе

1.8.1.Завършване га-      30 декември     Ръководствата          3000

зификацията на промиш-       1991 г.       на фирмите                ------

лените горивни уредби                                                                 750

1.8.2.Дъщерната фирма

"Петър Караминчев":

-да изнесе на новата       1991 г.           Фирма "П.Кара-           1000

площадка производство-                           минчев"

то на подови настилки;

-да монтира съоръжения-    1992 г.                                            5000

та за очистване на га-                                                               --------

зовете от производстве-                                                            3800

ните процеси, оставащи

на старата площадка, и

да доведе емисията на

замърсяващи въздуха

веществата в границите

на допустимите норми

1.8.3.Изместване на      30 декември   ДО "Ветеринарно       14000

Екарисажа - Русе, на        1993 г.                 дело"                     -------

нова площадка извън                                                                 1250

чертите на града

1.8.4.Завършване мон-    30 септември ДО "Ветеринарно       1000

тажа и въвеждане в          1990 г.                  дело"

действие на обезмери-

сителна инсталация на

действуващия екарисаж

1.8.5.Тролейбусен обще-   30 декември      ОбНС                   10000

ствен транспорт - завър-      1991 г.

шване на II етап

1.9.Район Пловдив - Асеновград

1.9.1.Да се преустанови      1991 г.         Фирма "Олово

производствената дей-                               и цинк"

ност на Комбината за

цветни метали "Д.Благоев"

1.10.  Бургас - Камено

1.10.1.Въвеждане в         30 септември   Фирма "Нефто-          2000

действие на пещ за            1990 г.                  хим"

изгаряне на утайки от

пречиствателната

станция

1.10.2.Модернизация на     30 декември   Министерство-       26500

пристанището за насипни       1995 г.        то на транс-

товари с оглед ликви-                                 порта, Приста-

диране замърсяването на                          нище - Бургас

въздуха в района

1.10.3.Привеждане на газо- 30 декември   Фирма "Авто-            700

дизелово гориво авто-         1991 г.             транспорт"

бусите, обслужващи центра-

лната градска част

1.10.4.Завършване из-      30 декември       ОбНС                    18500

граждането на тролей-         1995 г.

бусен обществен

транспорт

2. Изграждане на особено важни пречиствателни

съоръжения

2.1. Фирма "Полимет"

2.1.1.Да организира        30 ноември     Фирма "Полимет"       42000

изграждането на съвре-       1993 г.                                               ------

менна пречиствателна                                                                25000

станция за отпадъчните

води на Миннодобивния

комбинат "Георги Дамянов"

Средногорие, и да преус-

танови замърсяването с

арсен. При неизпълне-

ние да се спре производ-

ството

2.1.2.Да спре обагатител-     1991 г.       Фирма "Полимет"

на фаррика и металургич-    IV трим.

ната част за получаване

на черна мед в Минно-

металургичното предприя-

тие "Георги Димитров" -

Елисейна

2.2.  Фирма "Нефтохим" - Бургас

2.2.1.Да изгради инста-     1995 г.             Фирма "Неф-          100000

лацията за производст-                                тохим"                  --------

во на 1 млн. тона го-                                                                   60000

дишно котелно гориво със

съдържание на сяра

до 1 на сто

2.2.2.Да спре произ-        1990 г.                    ---"---

водството на бели мас-    IV трим.

ла и алуминиев сулфат

в НПЗ "Леон Таджер"-

Русе

2.2.3.Да изгради и          1992 г.                      ----"----                  30000

въведе в действие нова

инсталация за регене-

риране на обработени

масла

2.3. Фирма "Фармация" - Станке Димитров

2.3.1.Да изгради съв-      1993 г.           Фирма "Фарма-           20000

ременни пречиствателни                             ция"                      --------

съоръжения за отпадъч-                                                             1000

ните води от Фармацев-

тичния комбинат -

Станке Димитров, и до-

веде качествата на тези

води до изискванията за

заустване на р. Джерман

2.3.3.Да монтира пещ       1990 г.                 ---"---                       6000

за безвредно изгаряне на                                                       --------

органични отпадъчни                                                                   100

продукти от Фармацевтич-

ния комбинат - Станке

Димитров

2.4. Комитетът по енергетика

2.4.1.Да реши проблеми-    1991 г.       Комитетът по            10000

те за обработка и съхра-                      енергетика               --------

няване на радиоактивните                                                       6800

отпадъци съгласно съвремен-

ните изисквания

2.4.2.Всички енергийни    1990-1995г.          --"--

мощности, които ще въвеж-

да след 1990 г., да ги

изгражда с подходящи

инсталации за недопускане

емисии на серни и азотни

окиси над допустимите

норми

2.5. За намаляване емисията на серни и азотни окиси:

- да се изгради и въ-    1993-1994 г.             ---"---                  600000

веде в действие серо-                                                           --------

очистваща инсталация                                                         230000

на един от работещите

блокове в ТЕЦ "Димо

Дичев" и на един блок

в ТЕЦ "Марица-изток 2"

- да се изведат от         1990 г.                    ---"---

действие котлоагрегати-

те с изчерпан експлоа-

тационен ресурс: в ТЕЦ

"Първа комсомолска"/5 и

6/; ТЕЦ "Марица 3" -

Димитровград /котел 2/и

ТЕЦ "Република" - Перник

/котли 1 и 2/

- да се усъвършенствуват  1990-1992 г.         --"--                    9600

горивните уредби в ТЕЦ

"Трайчо Костов", ТЕЦ

"София", ОЦ "Люлин" и

ОЦ "Земляне" - София, ТЕЦ

"Пловдив", ОЦ - Бургас,

ТЕЦ - Габрово, и ТЕЦ -

Казанлък, а в периода

1992-1995 г. в ТЕЦ "Варна"

ТЕЦ "Бобов дол" и ТЕЦ

"Аврам Стоянов" - Сливен

- да се усъвършенству-    1992-1994       Фирма "Химко"             300

ват горивните уредби         г.

на ТЕЦ - Враца

- да се усъвършенству-    1991-1993        Фирма "Свилоза"         400

ват горивните уредби         г.

към котлите на ТЕЦ -

Свищов

2.6. Градска пречиства-   30 декември    ОбНС                       12000

телна станция за отпадъч-    1995 г.

ни нови /ГПСОВ/ - Търговище

2.7. Градска пречист-     30 декември       ОбНС                      20000

вателна станция за            1995 г.

отпадъчни води - Шумен

2.8. Градска пречиства-   30 декември      ОбНС                       8000

телна станция за отпа-       1995 г.

дъчни води - Преслав

3. Черно море, р. Дунав и основните поречия

3.1. Район Варна - Девня

3.1.1.Разширение на         1993 г.                  ОбНС                   10000

канализационната мрежа

на гр. Варна и на глав-

ните помпени станции

3.1.2.Въвеждане в дей-      1990 г.                "ВиК" - Варна          3000

ствие на газовото сто-

панство на ГПСОВ -

Варна, и използване на

пречиствателните води

за напояване

3.1.3.Реконструкция и        1995 г.            КЗ "Г.Димитров"          1700

разширение на локалните                       Предприятие "Ро-

пречиствателни станции                          допа"

за промишлени води на

"Острова" и включването

им към ГПСОВ - Варна

/КЗ "Г. Димитров", пред-

приятие "Родопа"/

3.1.4. Реконструкция на      1993 г.           ОбНС и "ВиК"               2000

бреговата пречиствател-

на станция - Варна

3.1.5. Разширение на ка-     1995 г.          ОбНС и заводът          4000

нализационната мрежа на

ГПСОВ - кв. "Аспарухово",

и включване отпадъчните

води на Технологичния

комбинат "1 май"

3.1.6. Реконструкция и       1991 г.            ОбНС                            500

възстановяване на кана-

лизационната мрежа, довеж-

даща отпадъчните води в

ГПСОВ - Девня

3.1.7. Разширение на         1993 г.        Туристическият            10000

ГПСОВ - Златни пясъци, и                    комплекс

реконструкция за зауст-

ването на пречистените

води

3.1.8. Изграждане на          1995 г.                  ---"---                   10000

канализационна мрежа и

колекторите от КК "Чай-

ка", като отпадъчните

води се доведат в ГПСОВ

- Златни пясъци, и разши-

рение на ГПСОВ - Златни

пясъци

3.1.9.Изграждане на ло-       1995 г           Захар.завод            20000

кална пречиствателна

станция за Захарния за-

вод и довеждане на во-

дите им в ГПСОВ - Девня

и разширение на ГПСОВ -

Девня

3.1.10.Изгражда на су-       1990 г.          Фирма"Полихим"         3000

хоземните депа за утай-

ките от производствата

на фирма "Полихим" и

прекратяване замърся-

ването на езерото

3.1.11.Изграждане на        1991 г.                     ----"---                  7000

локални пречиствателни

съоръжения и прекратява-

не директното заустване

на отпадъчни води от

промешлените производст-

ва във водоприемниците

3.1.12.Разширение и мо-      1995 г.               ОбНС                      7000

дернизация на ГПСОВ -

Провадия, и ГПСОВ -

Белослав

3.1.13.Изграждане на         1993 г.                 ОбНС                    10000

канализационната мрежа

и колекторите от КК

"Дружба 1" и КК "Дружба 2",

като отпадъчните води

се доведат в ГПСОВ -

Варна

3.1.14.Изграждане на         1994 г.                  ОбНС                    4000

ГПСОВ - Каварна

3.1.15.Изграждане на         1995 г.                  ОбНС                   10000

ГПСОВ - Балчик

3.1.16.Реконструкция и       1994 г.            Фирма "Бал-               4000

разширение на Пречиства-                      кантурист"

телната станция "Албена"

3.1.17.Довършване на         1995 г.             ОбНС                         6000

ГПСОВ "Обзор" - Бяла

3.1.18.Изграждане на         1995 г.              ОбНС                      10000

ГПСОВ - Котел

3.2. Район Бургас - Бургаски залив -

езеро Вая

3.2.1.Довършване на           1991 г.               ОбНС                      2600

колекторите и изграж-

дане на допълнителен

вторичен утаител на

ГПСОВ - Бургас

3.2.2.Изграждане на           1993 г.           Фирма "Нефто-          13000

трето стъпало за допре-                                 хим"

чистване отпадъчните

води на фирма "Нефто-

хим", заустване в

езерото Вая

3.2.3.Изграждане и            1992 г.             заводите                    3500

реконструкция на ло-

кални пречиствателни

станции и включване

към градската пречист-

вателна станция - Бур-

гас, на промишлените

предприятия, директно

заустващи в Черно море

и езерото Вая /МСЗ

"Маршал Толбухин", фирма

"Метални изделия", ф-ка

"Славянка", Петролна база -

Бургас, ВЗ "Червено знаме",

МЗМ "Победа"/

3.2.4.Изграждане на           1991 г.           пристанище              1200

пречиствателни съоръ-                           Бургас

жения за сантинни и

баластни води с приста-

нище Бургас и пристанище

Дружба

3.2.5.Изграждане пречист-     1991 г          поделението            600

вателни съоръжения на

военноморската база

"Атия"

3.2.6.Завършване строи-       1990 г.          ОбНС                        1000

телството и заустването

на пречистените води

от ГПСОВ - Поморие

3.2.7.Изграждане локал-        1990 г.         предприятията         1000

ни пречиствателни

станции на промишлени

предприятия и животно-

въдни ферми в Поморие

/млекопреработване, сви-

неферма/

3.2.8.Разширение на          1995 г.             ОбНС                       10000

ГПСОВ - Равда - Слън-

чев бряг, и заустване

на водите в изравнител

за използването им за

напояване

3.2.9.Изграждане на         1995 г.               ОбНС                      10000

ГПСОВ - Созопол

3.2.10.Изграждане на        1995 г.              ОбНС                        5000

ГПСОВ - Мичурин

3.3. Поречие на р. Дунав

3.3.1.Изграждане на         1995 г.                ОбНС                     40000

ГПСОВ - Видин и Русе,

с механично стъпало и

дълбоководно заустване

3.3.2.Преустановяване       1993 г.          по отделен                 8000

прякото заустване на                             списък

отпадъчни води за жи-

вотновъдни ферми

3.3.3.Изграждане на         1995 г.         Фирма "Българ-             2500

брегови пречиствателни                     ско речно плаване"

станции на пристанищата -

Русе, Лом и Видин

3.3.4.Монтиране на          1991 г.          Фирма "БРП"                  200

специални пречиства-

телни съоръжения на

корабите от Българския

речен флот

3.3.5.Организиране на    1991-1992 г.   МТ - Управление          1000

звено за борба с ава-                          за проучване и

варийни разливи по                             поддържане на пла-

р. Дунав                                                 вателния път на

р. Дунав

3.3.6.Изпълнение на        1995 г.           ОбНС                             5000

брегоукрепителните

мероприятия на най-

застрашените участъци

на българския бряг

на р. Дунав

3.3.7.Изграждане на        1995 г.           ОбНС                         28000

ГПСОВ - Троян

3.4.  Поречието на р. Искър

3.4.1.Реконструкция и      1994 г.           ОбНС          		  25000

разширение на ГПСОВ -

Самоков

3.4.2.Реконструкция и      1993 г.             ОбНС                       5000

разширение на колектор-

ната и канализационната

мрежа на гр. Самоков

3.4.3.Изграждане колек-     1993 г.           СНС                       20000

торите на гр. София

3.4.4.Реконструкция и       1995 г.          председателят         62000

модернизация на ГПСОВ -                    на ИК на СНС

София

3.4.5.Изграждане на        1995 г.             ОбНС                      12000

ГПСОВ - Мездра

3.4.6.Изграждане на        1995 г.             ОбНС                      10000

ГПСОВ - Червен Бряг

3.4.7.Изграждане на        1992 г.            СНС и съответ-         10000

локални пречиствател-                         ните предприя-

ни станции на промиш-                          тия

лените предприятия в

София с оглед прекра-

тяване постъпването

на нефтопродукти и

тежки метали в ГПСОВ -

София

3.4.8.Изграждане на        1992 г.            по отделен                 5000

локални пречиствател-                          списък

ни станции за водоприем-

ник II категория или

закриване на всички

предприятия, заустващи

отпадъчните си води

директно в р. Искър

3.4.9.Изграждане II        1995 г.           Фирма "Креми-              20000

етап на пречиствател-                          ковци"

ната станция за про-

мишлено-дъждовни води

от фирма "Кремиковци"

3.4.10.Инсталация за       1994 г.                ---"---                        10000

пречистване на отпа-

дъчните води от кок-

сохимическото производ-

ство на фирма "Креми-

ковци"

3.4.11.Изграждане на       1994 г.          МДП "Елаците"            23000

съоръжения за задържане

и пречистване на руднич-

ни и повърхностни води

от Миннодобивното

предприятие "Елаците"

3.5.  Поречието на р. Янтра

3.5.1.Довършването на       1993 г.          ОбНС                          2800

колекторната и канализа-

ционната мрежа на

гр. Габрово

3.5.2.Довършване на         1990 г.            ОбНС                         2000

ГПСОВ - Габрово

3.5.3.Довършване на         1992 г.            ОбНС                         1200

колекторната и канали-

зационната мрежа на

гр. Велико Търново

3.5.4.Довършване на         1991 г.             ОбНС                         300

ГПСОВ - В. Търново

3.5.5.Изграждане на         1995 г.             ОбНС и заво-         10000

ГПСОВ - Г. Оряховица,                            дът

и Захарния завод

3.6.  Поречието на р. Марица

3.6.1.Изграждане на        1995 г.              ОбНС                       4000

ГПСОВ - Костенец

3.6.2.Изграждане на        1995 г.              ОбНС                      20000

ГПСОВ - Пазарджик

3.6.3.Изграждане на        1995 г.              ОбНС                      12000

колектор и съоръжение

за прехвърляне на во-

дите от северната

част на града и включ-

ването им в ГПСОВ -

Пловдив

3.6.4.Прекратяване на       1991 г.     Спиртната фабрика         7500

замърсяването от Спир-                                                            -------

тната фабрика - Катуница                                                          2500

3.6.5.Разширение на         1995 г.       ОбНС                               6000

ГПСОВ - Пловдив

3.6.6.Изграждане на         1995 г.        ОбНС                             20000

ГПСОВ - Стара Загора

3.6.7.Изграждане на        1992 г.         Фирма "Родопа"             3500

кооп- ПСОВ - Хасково

4. Селско стопанство

4.1. Министерството на земеделието и храни-

телната промишленост

В селското стопанство следва

да се направи решител-

на стъпка към екологи-

зация на селското сто-

панство, като се огра-

ничи отрицателното влия-

ние на химизацията, ка-

то се проведат мероприя-

тия за осигуряване на

чисти продукти за детс-

ки храни и се ускорят тем-

повете на опазване и

възстановяване на почве-

ното плодородие. За целта

МЗХП и съответните ве-

домства и академии:

4.1.1.Заедно със Селско-      1995 г.                 МЗХП              5000

стопанската академия да                                ССА

разработят и утвърдат

земеустройствени плано-

ве във всички земедел-

ски стопанства в съответ-

ствие с изискванията за

опазване на околната

среда и селскостопанската

продукция чрез прилагане на

екологосъобразни системи

на земеделие

4.1.2.Заедно с Министерст-    1990 г.                МЗХП

вото на народното здраве                                 ССА

и социалните грижи и Селс-

костопанската академия да

изградят система за контрол

и ограницаване вредното

влияние на химизацията в

селското стопанство върху

природната среда и селскос-

топанската продукция

4.1.3.Да изградят съвре-       1995 г.                  МЗХП                76000

менни складови стопанства                                                       -------

за съхраняване на торове                                                             300

и препарати и площадки

за зареждане и неутрализа-

ция на разтворите

4.1.4.Да осигурят повсе-      1995 г.                    МЗХП             50000

местно прилагане на биоло-

гичните и интегрираните

методи за защита на расте-

нията, като се обхванат над

40 процента от обработ-

ваемите земи от интегрирана

и над 15 процента от биоло-

гична растителна защита

4.1.5.Да въведат специален   от 1990 г.              МЗХП              25000

режим за ползване на

замърсени с тежки метали

и подложени на интензивно

замърсяване площи и да

проведат мерки за възстано-

вяване на чистотата им

4.1.6.Заедно със Селско-       1990 г.                ССА и МЗХП        100

стопанската академия да

изготвят картотека на

всички площи, подходящи

за производство на суро-

вини за детски храни

4.1.7.Да осигурят хи-        1995 г.                       МЗХП               125000

мическа мелиорация на

3 млн. дка и защита от

ерозия на 10 млн. дка

4.1.8.Да осъществят           1995 г.                     МЗХП                57000

цялостно преминаване на

говедовъдството и свине-

въдството с малка кон-

центрация на "сухо по-

чистване" и съоръжения за

оползотворяване на орга-

ничните торове

4.1.9.Да изградят пречист-    1995 г.                  МЗХП               66000

вателни съоръжения в сви-

невъдните комплекси с

"водно почистване" с ка-

пацитет над 5000 животни

5.  Горско стопанство

5.1. Комитетът по горите и горската промишленост:

5.1.1.заедно с Българската  1990-1991 г.       КГГП и БАН              500

академия на науките да

проучи вредното влияние

на киселинните дъждове и

други абиотични и антро-

погенни фактори върху гор-

ските екосистеми и да

предложи неотложни меро-

приятия

5.1.2.Да изгради и          1991-1995 г.                КГГП                       500

оборудва биолаборатории

за производство и прило-

жение на биоагенти за

защита на горите от

болести и вредители

5.1.3.Да осигури повсеместно 1990-1992 г.      КГГП                    1000

прилагане на биологич-                                                               --------

ните препарати срещу                                                                    100

листогризещите насеко-

мни вредители върху

100 процента от напад-

натите площи

5.1.4.Да осигури ежегодно     1990-1995 г.        КГГП                  90000

отглеждане на 1200 хил.

дка млади иглолистни и

широколистни насаждения

за оползотворяване на

отмиращата дървесина и не-

допускане похабяването

им от вредното действие

на абиотични фактори

/снеголоми, ветровали,

ерозия и др./

6. Ресурсно осигуряване на програмата

6.1.Ресурсното осигуря-    постоянен     Министерският съвет

ване на програмата, в т.ч.

финансиране на бюджета,

собствени средства и бан-

кови средите, се определя

и регулира от Министер-

ския съвет

6.2.Министерството на      постоянен        министерствата и

икономиката и планира-                             народните съвети

нето, Министерството на

финансите и Министерство-

то на околната среда

съвместно със съответните

министерства, ведомства

и народни съвети да разпре-

делят целево предоставени-

те от бюджета средства за

опазване на околната

среда

6.3.За обекти по опазване    постоянен      МФ и БНБ

на околната среда в

райони с утежнена екологич-

на обстановка Министерство-

та но финансите и БНБ да

разрешават кредити при

облекчени икономически

условия

6.4.Министерството на         от 1990 г.         МФ и банките

финансите и банките да

прилагат стимулираща сис-

тема за кредитиране на

инвестиционни обекти за

опазване на околната среда,

като главен критерий за

отпускане на кредит да

бъде екологическата целе-

съобразност и ефективност

6.5.Министерството на         постоянен         МСАБ

строителството, архитек-

турата и благоустройство-

то и строителните фирми и

предприятия да приемат и

изграждат с предимство

обектите от тази програма