Решение N 80 на МС

от 5 април 1991 година

ЗА  ПРОДЪЛЖАВАНЕ СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ "МЕТРО-СОФИЯ"

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1.   Междуведомствената    комисия    за    съгласуване

управлението   на    външния   дълг    и   координация    на

сътрудничеството с  международните икономически  и финансови

организации, банки  и групировки  да предложи  обект "Метро-

София"  като  приоритетен  в  проектите  за  икономическо  и

финансово съдействие, оказвано на Република България.

2. Министерството  на финансите  да увеличи  бюджета на

Временния  столичен   изпълнителен  комитет  за  нуждите  на

софийския Метрополитен  през 1991 г. с 63 млн. лв. капитални

вложения по следния график:

а/ за първото тримесечие на 1991 г. - 15 млн. лв.;

б/ за  останалите месеци  -  по  16  млн.  лв.  на

тримесечие до края на годината.

3. Временният столичен изпълнителен комитет:

а/ да  осигури своето участие във финансирането на

метрото:

- от бюджетни средства;

- от  целесъобразното оптимизиране на проекта

за  етапно   въвеждане  в   експлоатация,  от  преоценка  на

предвидените системи  и оборудване  с  луксозно  изпълнение,

както  и   чрез  най-ефективно   използване  на  изградените

подобекти;

-  чрез  привличане  на  външни  инвеститори,

кредитори,  дарители,   акционери,  създаване   на   смесени

дружества за реконструкция и изграждане на хотели, съвместни

производства и други дейности;

б/ до  30 юни  1991 г.  да разработи  и  внесе  за

одобряване от  Министерския съвет  програма за  развитие  на

метросистемата до  2000  година  със  съгласувана  финансова

сметка по години.

4.  Независима   експертна   група   с   участието   на

представители    на     Министерството    на     транспорта,

Министерството   на    строителството,    архитектурата    и

благоустройството и на други компетентни ведомства, заедно с

привлечени за  целта  международни  експерти  от  Световната

банка да  извършат  финансова  и  техническа  експертиза  на

изграждането на метрото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ ДИМИТЪР ПОПОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ ИВАН МИНЕВ