Решение N 205 на МС

от 31 май 1993 година

ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА НАНЕСЕНИТЕ ЩЕТИ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

ОТ ПРОПАДАНИЯТА НА ЗЕМНИТЕ ПЛАСТОВЕ В РАЙОНА НА

СЕЛО КОШАВА, ЗА ГАРАНТИРАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА

ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛОТО И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛНИ

УСЛОВИЯ ПРИ ДОБИВА НА ГИПС В РУДНИКА

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т  С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Министерството  на финансите  да осигури  целево  от

държавния бюджет  на община Видин за 1993 и 1994 г. средства

за:

а/ изграждане  на  жилищни  и  стопански  сгради  за

обезщетяване на  собственици, живеещи  върху  застрашени  от

срутване терени - 4500 хил. лева;

б/ изграждане на ново гробище в с. Кошава - 950 хил.

лева;

в/ насип  и  рекултивация  на  мулдата  при  старите

гробища в с. Кошава - 50 хил. лева.

2. Постоянната  комисия за  защита на  населението  при

бедствия и  аварии  да  осигури  целево  от  определените  й

средства за 1993 г. за:

а/ довършване  на пътя  Кошава-Гомотарци - 5500 хил.

лева;

б/ изпълнението  на първия  етап от  програмата - 11

370 хил. лева, съгласно приложението.

3. За  финансиране и  изпълнение на мероприятията по т.

1,  буква   "а"  министърът  на  териториалното  развитие  и

строителството и  министърът на финансите да дадат съответни

задължителни указания  и да осъществяват необходимия контрол

при предоставяне  в  замяна  на  собствениците  на  общински

терени и  на построените  със средствата  по т. 1, буква "а"

върху  тях   сгради  и   при  актуване   като  държавни   на

предоставените в замяна от собствениците терени и сгради.

4.   Министърът    на   териториалното    развитие    и

строителството  да   утвърди  програма   за  финансиране   и

изпълнение на  мероприятията по      т.  2 и  да осъществява

необходимия контрол.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ ЛЮБЕН БЕРОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /П/ СТОЯН ДЕНЧЕВ

Приложение

към т. 2, буква "б"

П Р О Г Р А М А

за неотложните работи и необходимите средства за

възстановителни и защитни мероприятия за рудник "Кошава"

==================================================

N                             			Необхо-   	Необходими средства

по     М Е Р О П Р И Я Т И Е  		дими           	        след 1993 г.

ред                           			средства 	     --------------------

за 1993 г.	1994  1995   1996        1997

в хил.лв.

------------------------------------------------------------

1                       2       			       3                    4         5       6             7

==================================================

1. Насип и рекултивация на

мулдата северно от

с. Кошава                   			     800        	 -   	-    	-   	-

2. Изграждане на система за

ликвидиране притока на

вода в района на

с. Кошава                  			    1950         	 -   	-   	 -   	-

3. Изграждане на надземен

хидросмесителен възел -

преустройство за запъл-

ване на стари камери в

рудника                    			    1500         	-   	-   	 -   	-

4. Изграждане на вертикален

стоманен тръбопровод с

О 219/12 за намив на

пясък - 300 м.л             		      470        	 -   	-    	-  	 -

5. Изграждане на хоризон-

тален стоманен тръбо-

провод с О 159/4,5 за

намив на пясък - 2000 м.л  		     1100        	 -   	-    	-  	 -

6. Изграждане на стомано-

бетонни прегради в

галериите за изолиране

на застрашените участъци

на рудника                 			     3600        	 -  	 -    	-   	-

7. Системни режимни хидро-

геоложки, геофизични,

геомеханични наблюдения

и оценки за подземните

води, състоянието на це-

лиците, поведението на

масива и пр., вкл.

оборудването               		     1950         	-   	-   	 -  	 -

8. Намив на пясък - 550 хм3

в стари изработки /камери/   	        -              10500   10500    10500    10500

------------------------------------------------------------

О Б Щ О:                 			   11370	          10500   10500    10500    10500