Препис

Решение N 671 на МС

от 27 октомври 1999 година

ЗА	одобряване на План-график за преструктуриране и финансово оздравяване на “Булгаргаз” ЕАД

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Одобрява План-график за преструктуриране и финансово оздравяване на “Булгаргаз” ЕАД - София, съгласно приложението.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ: /п/ Марио Тагарински

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

“ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ”: /Златина Николова/

План-график

Преструктуриране и финансово оздравяване

на “БУЛГАРГАЗ” ЕАД

| Цели и задачи | Избрани стратегии и мерки | Изпълнение | Статус на изпълнение | Отговорно ведомство/ лице |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Преструктуриране на “Булгаргаз” ЕАД | 1.Ограничаване на тримесечното възнаграждение на “Булгаргаз” до ниво ІІІ и ІV тримесечие на 1998 г. | ІІІ и ІV тримесечие на 1999 г. | Изпълнява се | “Булгаргаз” |
|  | 2.1.Счетоводно отделяне на дейностите по внос, пренос, съхраняване, разпределение и транзитиране на природен газ | декември 1999 г. | Изпълнява се | “Булгаргаз” |
|  | 2.2.Изготвяне на отделни годишни счетоводни отчети за 1999 г. по основните видове дейности: - доставка и пренос; - разпределение; - транзитиране; - съхраняване. | март 2000 г. |  | “Булгаргаз” |
|  | 3. Разработване и приемане на Наредба за образуване и прилагане на цените на електрическата и топлинната енергия и природния газ, както и на подробна тарифна методология | януари 2000 г. | Изпълнява се | Приема се от МС по предложение на ДКЕР |
|  | 4. Предложения за определяне на диференцирани цени и тарифи за пренос и разпределение на природния газ за различните видове потребители в съответствие с наредбата по т. 3 | февруари 2000 г. |  | Предложени от “Булгаргаз” и ревизирани от ДКЕР |
|  | 5. Въвеждане на диференцирани цени на природния газ по групи потребители | март 2000 г. |  | Предложени от “Булгаргаз” и одобрени от ДКЕР |
|  | Проучване и създаване на правни и финансови условия за образуване на регионални газоразпределителни компании. |  |  |  |
|  | 6. Изясняване правомерността на предоставени от общините концесии за разпределение на природен по Закона за общинската собственост и привеждане в съответствие със Закона за енергетиката и енергийната ефективност: - издаване на процедурни правила; - предоставяне на документи; - предварителна оценка; - издаване на лицензии; | март – юли 2000 г. |  | ДКЕР Областните управители |
|  | 7. Изясняване собствеността на земята, върху която са изградени разпределителните газопроводи и АГРС, ГРС и други съоръжения извън магистралните газопроводи, както и правата на собственост върху такива съоръжения - собственост на потребители на природен газ | април 2000 г. |  | “Булгаргаз” |
|  | 8. Изясняване балансовата стойност на ДМА на газопроводните отклонения, АГРС, ГРС и други съоръжения извън магистралните газопроводи | април 2000 г. |  | “Булгаргаз” |
|  | 9. Провеждане на преговори и постигане на договорености с потребителите на природен газ – собственици на АГРС, ГРС и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, с цел тяхното изкупуване от “Булгаргаз” или от бъдещите регионални разпределителни компании (§ 5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката и енергийната ефективност) или апортирането от собствениците на тези съоръжения в капитала на разпределителните компании като дялово участие | април 2000 г.- 2001 г. |  | “Булгаргаз” |
|  | Създаване на технически и технологични условия (включително монтиране на измервателно оборудване) с цел възможното учредяване на регионални разпределителни компании с участието на български и чужди капитали | 2000 – 2002 г. |  | “Булгаргаз” |
|  | 10. Изясняване на техническите характеристики и възможности на газопроводните отклонения, АГРС, ГРС и други съоръжения извън магистралните газопроводи | Краят на април 2000 г. |  | “Булгаргаз” |
|  | 11. Оптимално определяне на газоразпределителните региони с отчитане на перспективите за развитие на разпределителните мрежи, потреблението на природен газ, валидно предоставените права за разпределение на природен газ и икономията на ресурс | юли 2000 г. |  | ДАЕЕР, АИП към МФ ДКЕР “Булгаргаз “ Областните управители |
|  | 12. Изготвяне на оценка на потреблението на природен газ по региони, съобразена с конкуренцията на алтернативните горива и енергия, базирана на: - конкуренцията между видовете горива; - оптимално комбиниране на газоразпределителните райони; - участие на общините и на заетите в сектора; - приватизационните методи, които ще се използват | юни 2000 г. | Изпълнява се | “Булгаргаз”, МП, ДАЕЕР |
|  | 13. Монтиране на измервателни уреди на главните отклонения на магистралните газопроводи в съответствие със следния предварителен график: | От май 2000 г. до края на 2002 г. |  | “Булгаргаз” |
|  | - Русе |  |  |  |
|  | - Пловдив |  |  |  |
|  | - В.Търново - Горна Оряховица - Лясковец |  |  |  |
|  | - Ловеч - Севлиево – Габрово |  |  |  |
|  | - Карнобат - Айтос – Бургас |  |  |  |
|  | - Варна – Девня |  |  |  |
|  | - Разград – Исперих |  |  |  |
|  | - Хасково – Димитровград |  |  |  |
|  | - София – Перник |  |  |  |
|  | - Мездра - Враца – Монтана |  |  |  |
|  | - Югозападна България (Дупница - Кюстендил - Благоевград - Петрич) |  |  |  |
|  | - Други |  |  |  |
|  | 14. Приемане на програма за привличане на стратегически частни инвеститори за създаване на пазар на разпределение на природен газ. Програмата ще включва: - оценки на търсенето на природен газ въз основа на конкуренцията между различните горива; - определяне на зоните за разпределяне на природен газ; - нормативни рамки за ценообразуване, лицензиране, сключване на договори за покупка и продажба на газ, технически стандарти; - участие на общините и на служителите в сектора; - приватизационни методи, които ще бъдат използвани, съставяне на проект на процедурни правила за конкурсите и образци на тръжните документи | 31 март 2000 г. |  | МС ДАЕЕР ДКИР АИП при МФ |
|  | 15. Изготвяне на правила за провеждане на конкурсите и разработване на неценови регулиращи инструменти, включително проект за лицензиите и разрешенията, стандарти за качеството на обслужването, технически разпоредби (безопасност, аварийни ситуации, технически стандарти) | февруари 2000 г. |  | ДКЕР |
|  | 16. Подготовка на тръжните документи за създаването на компании за разпределение на природен газ с помощта на международен консултант | април 2000 г. |  | ДКЕР, подпомагана от “Булгаргаз” и ДАЕЕР |
|  | 17. Създаване на регионални газоразпределителни дружества на главните разпределителни газопроводи при наличие на инвеститорски интерес | август 2000 г. |  | ДАЕЕР, “Булгаргаз”, АЧИ |
|  | 18. Организиране на конкурси за създаването на компании за разпределение на природен газ на главните отклонения на магистралните газопроводи: - стартиране на два пилотни проекта; - ревизиране на процедурите; - реализация на следващи проекти в зависимост от прегледа на процедурите и инвеститорски интерес | юни 2000 г. декември 2000 г. – февруари 2001 г. |  | ДКЕР и общините, подпомагани от “Булгаргаз”, ДАЕЕР и международния консултант |
| Финансово оздравяване на “Булгаргаз” ЕАД |  |  |  |  |
| Уреждане на задълженията на “Булгаргаз” ЕАД към държавния бюджет | Прилагане на закона за увеличаване на капитала на “Булгаргаз” при изпълнение на т. 1, 2 и 3 от раздел III на РМС № 471 от 1999 г. | октомври 1999 г. |  | МФ ДАЕЕР |
| Контрол на данъчната администрация относно уреждане на задълженията на “Булгаргаз” ЕАД към държавния бюджет | 1. Установяване на задълженията на “Булгаргаз” ЕАД по влезли в сила данъчни облагателни актове с актуализирани лихви към 30 юни 1999 г. | август 1999 г. | Изпълнено | МФ “Булгаргаз” |
|  | 2. Изготвяне на погасителен график за изплащане на старите задължения на “Булгаргаз” ЕАД в зависимост от подписаните с предприятията длъжници споразумения за отсрочено плащане на старите им задължения | октомври 1999 г. | Изпълнява се | МФ “Булгаргаз “ |
|  | 3. Предоставяне на ежемесечна справка за паричния поток на “Булгаргаз” ЕАД, тримесечен отчет за приходите и разходите и баланс в ДС “Големи данъкоплатци” – СТУДА | 20-о число на месеца, следващ тримесечието |  | “Булгаргаз” |
|  | 4. “Булгаргаз” ЕАД ежемесечно представя информация и копия от платежни документи за платения ДДС по внос | 15-о число на следващия месец |  | “Булгаргаз” |
|  | 5. Изготвяне на ежеседмична и обобщена месечна справка за възникналите и постъпилите суми на “Булгаргаз” ЕАД в ДС “Големи данъкоплатци”, за отсрочените и текущите задължения на дружеството | 15-о число на следващия месец |  | МФ - СТУДА |
|  | 6. При условие че “Булгаргаз” не плаща дължимия ДДС по вноса, митница “София” ежемесечно издава постановления за принудително събиране на дължимия ДДС по вноса и го изпраща за изпълнение на ДС “Големи данъкоплатци”. | 15-о число на следващия месец |  | Началник на митница “София” |
|  | 7. При условие че за данъчни периоди след 30 юни 1999 г. се установи ДДС за възстановяване, със същата сума се погасяват отсрочени задължения по ЗДДС и други държавни вземания съобразно погасителния график | Постоянен |  | МФ - СТУДА |
|  | 8. При невнасяне от страна на “Булгаргаз” ЕАД на текущите задължения в 30-дневен срок след датата, на която те са били дължими, върху тях се начисляват лихви, а цялата сума на просроченото задължение става изискуема незабавно – раздел ІІ, т. 3 от РМС № 471 от 1999 г. | Постоянен |  | МФ - СТУДА |
|  | 9. При условие, че изплащането на отсрочените задължения в съответствие с ежемесечния погасителен график се забави повече от тридесет дни, тези задължения стават незабавно изискуеми и се прилагат разпоредбите на ЗДДС за образуване на изпълнително производство - раздел ІІ, т.4 от РМС № 471 от 1999 г. | Постоянен |  | МФ - СТУДА |
| Уреждане на отношенията между “Булгаргаз” ЕАД и предприятията-длъжници за доставка на природен газ | 1. Спиране подаването на природен газ при неплащане на от потребителите на текущите им задължения за ползван природен газ | Постоянен | Изпълнява се | “Булгаргаз” |
|  | 2. Отписване неустойките на предприятията – длъжници на “Булгаргаз”, натрупани към 30 юни 1999 г., в съответствие с подписаните договори | октомври 1999 г. |  | “Булгаргаз” |
|  | 3. Преустановяване подаването на природен газ при неплащане на вноските по подписаните погасителни графици | Постоянен | Изпълнява се | “Булгаргаз” |
|  | 4. Информиране Министерството на финансите – ГУДА, за неизвършените плащания от страна на предприятията по подписаните погасителни графици или за текущото потребление на природен газ | Постоянен | Изпълнява се | “Булгаргаз” |
| Контрол на данъчната администрация върху взаимоотношенията на “Булгаргаз” ЕАД и предприятията длъжници за доставен природен газ | 1. Представяне от “Булгаргаз” в ГУДА – отдел “Големи данъкоплатци” подписаните договори с предприятията длъжници и месечните погасителни графици, приподписани от съответните министерства или комитети, където те са принципали или с мажоритарно участие, за погасяване на просрочените задължения към “Булгаргаз” | септември 1999 г. |  | “Булгаргаз” |
|  | 2. “Булгаргаз” ежемесечно представя в ГУДА – отдел “Големи данъкоплатци”, справка–опис за издължените текущи и отсрочени задължения на предприятията длъжници по приложен образец | 10-о число на следващия месец |  | “Булгаргаз” |
|  | 3. Отдел “Големи данъкоплатци” на ГУДА представя копия от погасителните графици на предприятията–длъжници на “Булгаргаз”, на началниците на ДС по месторегистрация на длъжниците и на ДС “Големи данъкоплатци” – СТУДА. | септември 1999 г. |  | МФ - ГУДА |
|  | 4. Началниците на ДС по месторегистрация на длъжниците представят в ГУДА – отдел “Големи данъкоплатци”, справка за задълженията или вземанията към бюджета и за състоянието на длъжниците (несъстоятелност, ликвидация, приватизация) към 30 август 1999 г. | септември 1999 г. |  | МФ – ГУДА, ДС |
|  | 5. При промяна на състоянието или статута на фирмата длъжник началникът на ДС по месторегистрация на длъжника незабавно уведомява отдел “Големи данъкоплатци” на ГУДА | Постоянен |  | МФ – ГУДА, ДС |
|  | 6. Началниците на ДС по месторегистрация на длъжниците, при условие че фирмите имат ДДС или други суми за възстановяване, ежемесечно подават справка в ГУДА - отдел “Големи данъкоплатци” | 15-0 число на месеца |  | МФ – ГУДА, ДС |
|  | 7. При условие че изплащането на текущите и отсрочени задължения на предприятията длъжници се забави в нарушение на подписаните месечни графици, се пристъпва към процедура за вземания от трети лица съгласно ЗСДВ | Постоянен |  | МФ - СТУДА |