#### Препис

Решение N 710 на МС

от 17 ноември 1999 година

ЗА приемане на Програма за финансово оздравяване на Национална компания “Български държавни железници” за периода 1999 - 2001 г.

На основание чл. 106 от Конституцията на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Приема Програма за финансово оздравяване на Национална компания “Български държавни железници” за периода 1999 - 2001 г. съгласно приложението.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

МИНИСТЪР НА ДЪРЖАВНАТА

АДМИНИСТРАЦИЯ: /п/ Марио Тагарински

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ

“ОБЩА КАНЦЕЛАРИЯ”: /Златина Николова/

Приложение

П Р О Г Р А М А

# за финансово оздравяване на Национална компания “Български държавни железници” за периода 1999 - 2001 г.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Програмата е разработена от Национална компания “Български държавни железници” (НК “БДЖ”) в съответствие с чл. 4 и 5 от Постановление N 147 на Министерския съвет от 1999 г. за периода 1999 - 2001 г. и е одобрена на заседание на Управителния съвет на компанията на 23 септември 1999 г.

Програмата за финансово оздравяване е изготвена въз основа на правната и икономическата рамка, определяща сегашната дейност на НК “БДЖ”. Тя включва:

- Закон за Българските държавни железници и правилник за неговото прилагане;

- План-договор между държавата и БДЖ за 1999-2001 г.;

- Оздравителен проект  за железниците, включващ план за действия по преструктуриране на компанията - неразделна част от Кредитното споразумение със Световната и Европейската банка;

- Международните спогодби и конвенции за железопътния транспорт, по които Република България е страна;

- Препоръки на Световната банка за по-нататъшно усъвършенстване на Финансово възстановителната програма на НК "Български държавни железници".

Мерките в тази програма са в съответствие с нейните цели.  НК “БДЖ” е готова да предприеме по-нататъшни мерки, ако е необходимо, за осигуряване успешното изпълнение на програмата.

##### РЕЗЮМЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Данните дават основание за следните изводи:

Очакваният счетоводен финансов резултат - загуба от основната дейност, показва тенденция към намаляване от 91 млн. лв. през 1999 г. на 58,5 млн.лв. през 2000 г. до 33,6 млн.лв. през 2001 г.

Този резултат е разчетен при очаквана субсидия за пътнически превози през 2000 г. в размер 40 млн. лв. и през 2001 г. - 30 млн. лв.

Разчетите за 2000 и 2001 г. са разработени с такса за достъп до инфраструктура. За съпоставимост е преработено очакваното изпълнение за   1999 г.

Железопътната инфраструктура е обособена като самостоятелно предприятие със собствен баланс и отчет за приходите и разходите от началото на 1999 г. и е част от консолидирания баланс и отчета за приходите и разходите  на компанията. Състои се от 14 железопътни секции, 3 енергосекции и                         3 електротехнически секции и Ремонтно -възстановително предприятие.

Счетоводната загуба е следствие от редица непарични разходи, които се осчетоводяват и посочват в отчетите съгласно българското счетоводно законодателство, но преизчисленията показват, че оперативният паричен поток през 2000 и 2001 г. е положителен. Би следвало тук да се има предвид, че положителният оперативен паричен поток на компанията не предполага непременно същия резултат при всяка от структуроопределящите дейности.

Изчисленията показват, че през 2000 и 2001 г. финансовият резултат на инфраструктурата ще бъде балансиран, при положение че двете бизнесдейности (пътническа и товарна) плащат такси за достъп до инфраструктурата.

Задълженията на НК “БДЖ” към държавния бюджет са намалени от направените финансови операции с Авиокомпания “Балкан”, т.е. получаване на стари вземания от бившите Югославски железници в размер 16,5 млн. лева, с които компанията ще погаси натрупаното задължение от ДДС.

Задълженията на НК “БДЖ” са покрити с получените суми от приватизация на излизащите от системата промишлени предприятия. Сумата се очаква да бъде около 6,3 млн. лв. Непаричните средства ще се ползват за покриване на задълженията към бюджета.

ПРЕДЛОЖЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА НК “БДЖ”

###### ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ

1. Програмата за финансово оздравяване (ПФО) е съобразена с външното финансиране в размер общо 170 млн. щ. д. чрез заеми, осигурени от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие  и агенциите за експортни кредити, и безвъзмездна помощ от Програмата ФАР на Европейския съюз. Това финансиране е задължително за реализирането на оздравителния проект и е предмет на редовно следене от страна на международните финансови институции /МФИ/. Предвидените средства от външното финансиране за периода на действие на ПФО са показани в таблица 1.

## Средства от външно финансиране

Таблица 1

хил. щ.д.

| Финансираща институция | 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МБВР | 3 373 | 32 937 | 21 553 | 13 057 | 14 284 | 9 592 | 94 796 |
| ЕБВР | 450 | 9 316 | 16 795 | 17 136 | 1 027 | - | 44 724 |
| Кредитанщалт | - | - | - | 2 624 | - | - | 2 624 |
| Ю Би Ес | - | - | - | 1 617 | - | - | 1 617 |
| Париба | - | - | - | 1 001 | 5 693 | - | 6 694 |
| ФАР | - | 399 | 618 | 9 607 | 8 411 | - | 19 035 |
| о б щ о | 3 823 | 42 652 | 38 966 | 45 042 | 29 415 | 9 592 | 169 490 |

2. Предвидено е подновяване на железния път по оздравителната програма за 2000 г. - 160 км, и за 2001 г. - 88 км. Извън оздравителната програма са разчетени по 10 км годишно.

## РАЦИОНАЛИЗИРАНЕ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА

3. Предвидено е до 31 декември 1999 г. закриване на движението и ликвидиране  на губещи второстепенни линии и участъци от републиканската железопътна мрежа (общо 304 км текущ железен път). От това годишните разходи на НК “БДЖ” ще се намалят със 7,4 млн. лв., което е 1,5 % от общия размер на разходите за жп транспорт. Приходите ще се намалят съответно с 0,6 млн. лв., което е 0,20 % от приходите за основна дейност. В резултат на ликвидацията на тези линии няма да бъдат правени разходи за поддръжката и ремонта на инфраструктурата в тях - всичките са с просрочени ремонти и работят при силно занижени параметри. Ефектът от това мероприятие ще възлезе на 6,5 млн. лв. годишно.

4. За жп участъци от останалите второстепенни линии (с преобладаващи пътнически превози) е предвидено да се пристъпи към специализирано субсидиране и намаляване на разходите за пътнически (до технологичния минимум) и товарни превози. Ефектът от това мероприятие ще възлезе на           2,0 млн. лв. годишно.

5. За жп участъци, обслужващи основно енергетиката: Калотина - Станянци, Алдомировци - Болшевик, Вакарел - Чукурово и Дупница - Бобовдол, предлагаме да се трансформират като индустриални клонове и да се спрат за пътническо движение, като се предложи собствеността на линиите да се прехвърли на самите предприятия или на общините и да се сключат договори с предприятията за осигуряване на транспортното обслужване (с изключение на участъка Вакарел - Чукурово, където няма друг алтернативен транспорт).

6. Изваждат се от експлоатация излишните основни средства - 1000 км железен път. От това разходите за амортизации годишно ще се намалят с              2290 хил. лева.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА ТЯГОВИЯ  И  ПОДВИЖНИЯ  ЖП СЪСТАВ

7. Състояние на локомотивния парк

От намаляване на влаккилометровата работа през 2000 г. е предвидено необходимият за експлоатация локомотивен парк да се намали с 8 електрически магистрални локомотива, 12 дизелови локомотива и 8 електрически мотрисни влака. Предвидено е да се нарежат на скрап 36 локомотива, от което ще се реализират средства в размер 170 хил. лв.

Разчетено е да се отдадат под наем 2 дизелови локомотива за влакова работа и 7  дизелови локомотива за маневра на Югославските железници, от което ще се реализират годишно приходи в размер  818 хил. щ. долара.

8. Състояние на вагонния парк

|  |  |  |  | Спрени от експлоатация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид вагони | Налич-ни | Необ-ходими | За бра- куване | в гра- фика | за ре- монт | изваде-ни от експлоа-тация | Ефект (в хил. лв.) |
| І. Пътнически | 1689 | 1151 | 50 | 125 | 363 |  | 123 |
| ІІ. Товарни | 25 211 | 10 070 | 500 |  | 3641 | 11 000 | 3333 |
| ОБЩО: |  |  |  |  |  |  | 3456 |

Във връзка с въвеждането на нов график за движение на влаковете от       15 януари 2000 г. необходимите за експлоатация пътнически вагони се намаляват от 1151 на 1026, или със 125 вагона.

За намаляване на товарния вагонен парк е предвидено наличният вагонен парк да се намали с 11 000 вагона. Една част от тях ще бъдат нарязани на скрап, като ефектът е в размер на 756 хил. лв.

За основен ремонт на подвижния и тяговия жп състав за 1999 г. са разчетени 30 млн. лв., за 2000 г. - 45 млн. лв., и за 2001 г. - 44 млн. лв. За 2000 и 2001 г. в цените е включена 8% рентабилност, тъй като БДЖ ще се разплаща със заводите като с външни контрагенти, както и минимално завишение на натуралните показатели за обвръзка на влаковете със сигурен и безопасен тягов и подвижен жп състав.

НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ В ОСНОВНИТЕ БИЗНЕСДЕЙНОСТИ

9. Товарни превози.

Обемът на превозите е разчетен на базата на  отчета за 9-те месеца и очаквания отчет за 1999 г.

Превоз на товари:

- 1999 г. - 21 000 хил.т;

- 2000 г. - 22 800 хил.т;

- 2001 г. - 24 500 хил.т;

Обемът на товарните превози е разчетен при по-добра икономическа среда с увеличен ръст на промишленото производство в национален мащаб. През август и най-вече през  септември т.г. се наблюдава тенденция на увеличаване обема на превозите на основни товародатели. Средномесечно през следващата година железопътният транспорт ще натоварва по 1900 хил. т товари.

Планираният обем работа в превозени тонове за 2000 г. е с ръст 8,5 %, което ще доведе до увеличаване на приходите с 23 147 хил. лв., а при ръст 7,4 % на обема на превозите за 2001 г. приходите ще се увеличат с 19 103 хил. лв.

10. Пътнически превози

Анализът показва, че през последните 2 години е налице спад на обема на превозите, изразен в превозени пътници и пътниккилометри. На тази база, както и на очакваното изпълнение за 1999 г. са планирани следните обеми за 2000 г. и 2001 г.:

- 1999 г. - 55 000 хил. пътници, 	4004 пътниккилометра;

- 2000 г. - 50 000 хил. пътници, 	3650 пътниккилометра;

- 2001 г. - 52 500 хил. пътници, 	3833 пътниккилометра.

Намаляването на обема на превозите налага и съответстващо намаляване  на обема на предлагането - брой влакове, влаккилометри и т.н., без това да оказва съществено влияние върху качеството на транспортното обслужване.Оценката е, че през следващата година следва да се реализира цялостна програма за оптимизиране на организацията и ограничаване на разходите съобразно намаления обем превози. За целта от 15 януари 2000 г. ще се въведе нов график за движение на влаковете, с който се спират от движение 167 пътнически влака (списъкът на влаковете е даден в приложение към програмата), като общият им брой от 867 намалява на 700 влака, в т.ч.:

- експресни  - от 20 на 16 влака, или намаление с 4 влака - спира  се от движение експресът Плевен - Благоевград и се сваля

- категорията на експреса София - Видин в бърз влак;

- бързи - от 96 на 86 влака, или намаление с 10 влака;

- обикновени пътнически - от 704  на 554 влака, или намаление

- със 150 влака ;

- смесени - от 30 но 27 влака, или намаление с 3 влака.

Допълнително във връзка с неритмичността на превозите се намаляват дните на движение и маршрутите на още 26 влака.

При тази организация в сравнение с действащия график ще се реализира икономия на 6500 хил. влаккилометра, 125 вагона, 20 локомотива (8 електрически и 12 дизелови), 8 електромотрисни влака, 320 бройки локомотивен и превозен персонал, или като цяло ще се реализира икономия от 13,3 млн.лева разходи. Същевременно ще се превозят 5 млн. пътници и 354 млн. пътниккилометра по-малко, съответно ще се реализират и по-малко приходи в размер  6,2 млн.лева.

Намалението на влаккилометровата работа ще доведе и до намаляване на произведените брутотонкилометри в пътническото движение и ще се намали товаронапрежението върху железния път, което ще доведе до намаляване на разходите за текущото поддържане на железопътната инфраструктура в размер   7 млн.лв.

Основните принципи за съкращаване размера на  движението са намаляване обема на пътникопотока, ниската ефективност и слабата населеност на влаковете, наличието на алтернативен транспорт, възможности за реализиране на максимални икономии на материални средства.

С новия график, въпреки икономиите и намаляването на  броя на влаковете, НК "БДЖ" ще гарантира изпълнението на основните задачи на държавната политика в областта на пътническите превози, а именно:

- основните транспортни връзки със столицата и между областните и общинските центрове;

- обхващане на пътникопотока по основните направления в железопътната мрежа в най-натоварените дни от седмицата и по време на националните празници;

- масовите трудово-служебни пътувания в големите промишлени агломерации, без да се създават затруднения на основните промишлени предприятия и комплекси;

- обслужването на населени места с малък пътникопоток в трудно достъпни райони, където няма друг алтернативен транспорт;

- превозите при приемливи условия на основните социално слаби групи от населението - възрастни граждани, учащи, инвалиди и многодетни семейства;

- минимално необходимия технологичен транспорт по слабо натоварените направления от железопътната мрежа.

- В областта на приходната част на пътническата бизнесдейност се предвижда запазване нивото на приходите въпреки намалените обеми.Това ще се постигне на базата на рационализиране на цените в различните пазарни сегменти, въвеждане на нови технологични елементи в тарифата и билетоиздаването:  предлагане на нови видове карти (Rail cart) за постоянните клиенти на БДЖ, въвеждане на  нови карти за възрастни граждани и учащи се, предоставящи възможности за пътуване при по-благоприятни цени (един или два вида) като се ограничат до минимум пътуванията с намаление на непазарна основа. Очаква се да се повишат  приходите от международни пътнически превози като резултат  както от подобрената конюнктурна обстановка, така и от  подобреното транспортно обслужване.Ще се увеличат и приходите от договорните пътнически превози - "OPTIMA TOURS", "ORIENT EXPRES" и други туроператори.

- ОПТИМИЗИРАНЕ ЧИСЛЕНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА

- 11. Продължава намаляването на броя на персонала до технологичния минимум. Разчетът за числеността е изграден при:

- намаление на 604 бройки персонал през 2000 г., обслужващ малодеятелните линии, които подлежат на закриване; продължаването на неефективните превози е несъвместимо с търговската ориентация на БДЖ. Предприемат се действия да се осигури компенсация на тези услуги от общините в рамките на план-договора или да се преустановят превозите.

- за второто полугодие от излизането на заводите от IV тримесечие на          1999 г. са намалени 1233 бройки За 2000 г. от това мероприятие са намалени 4 538 бройки. Предвидено е отделянето на 8 жп предприятия и на Ремонтно-възстановителното  предприятие  от  системата  на НК “ БДЖ” от  октомври 1999 г.  До  края  на  1999  г.  в  системата  на  БДЖ  остават:  Заводът  за  стоманобетонови  траверси  в Свищов, Жп заводът в София, ЛВЗ - Русе, и Вагонният завод - Дряново. От началото на 2000 г. всички заводи и Ремонтно-възстановителното предприятие са извън системата на железопътния транспорт.

- предвидено е  и отделяне на странични дейности - като наука, където в момента работят  292 бройки персонал, както и приватизиране на товарно- разтоварната дейност;

- предвижда се числеността на персонала, зает в железопътната инфраструктура, през 2000 г. да бъде намален с 1890 бройки спрямо 1999 г.

Общо числеността на  компанията за  2000 г. ще бъде 38 300 бройки и       36 013 бройки  през 2001 г.  при  средносписъчен  брой за 1999 г.  46 192 бройки,  или намаление    през първата година със 7 892 бройки и  през втората -  с  2 287 бройки.

Таблица 2                                                                     (средносписъчни бройки)

| ДЕЙНОСТИ | Отчет І полугодие | Проект ІІ полугодие | Проект 1999 г. | Проект 2000 г. | Проект 2001 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жп транспорт | 41 502 | 41 001 | 41 252 | 38 173 | 35 886 |
| Промишленост | 5 154 | 3 921 | 4 538 | - | - |
| Снабдяване | 120 | 127 | 124 | 127 | 127 |
| Наука | 263 | 292 | 278 | - | - |
| Общо НК”БДЖ” | 47 039 | 45 341 | 46 192 | 38 300 | 36 013 |

Средствата за работна заплата са на базата на отчета за юни. Не е предвидено увеличение на разходите за заплати. Спрямо очакваните средства за 1999 г. размерът на  необходимите средства за заплати за  2000  и 2001 г. се намалява съответно с  18  млн. лв. и  с 21 млн. лв.

РОЛЯ И УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА В РАЗВИТИЕТО НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Със Закона за държавния бюджет за 1999 г. за НК “БДЖ”  са разчетени:

субсидии за текуща дейност            - 60 000 хил. лв.

капиталови трансфери                     - 55 999 хил. лв.

в това число:

- за основен ремонт              - 17 830 хил. лв.

- за придобиване на дълго-

трайни материални активи  - 38 169 хил. лв.

По разчет в програмата за финансово оздравяване за 2000 и 2001 г. са предвидени съответно:

субсидии за текуща дейност  - 40 000 хил. лв и   30 000 хил. лв

капиталови трансфери           - 61 000 хил. лв. и  67 000 хил. лв

В подписания План-договор между държавата и НК “БДЖ” за периода 1999 - 2001 г. са включени капиталовите трансфери.

Размерът на необходимите средства и тяхното разпределение по пазарни сегменти от държавния бюджет за компенсиране на загубите от поддържане на редовната тарифа за пътнически превози под нивото на разходите за дейността е показан в таблица 3.

Таблица 3

хил. лв.

| Разчет на субсидиите по отделни пазарни сегменти | 2000 г. | 2001г. |
| --- | --- | --- |
| - Размер на средствата за компенсиране на загубите от превозите по оставащите второстепенни слабо натоварени участъци от жп мрежа | - 8 360 | - 6 200 |
| - Размер на средствата за компенсиране на загубите от осигуряване на трудово-служебни пътувания в районите на големите агломерации | - 18 470 | - 15 400 |
| - Размер на средствата за компенсиране на загубите за обслужване на малките населени места по магистралните жп линии | - 11 090 | - 6 800 |
| - Размер на средствата за компенсиране на загубите от междуградските превози с бързи и експресни влакове | 2 080 | 1 600 |
| о б щ о | 40 000 | 30 000 |

Размерът на субсидиите през следващите 2 години  се намалява, но  като се имат предвид спецификата на железопътния транспорт и инвестиционната програма на НК “БДЖ” за прогнозирания период, компанията не може сама да финансира развитието на пътническите превози. През 1999 г. НК “БДЖ” трябва да задели средства в размер 20 622 хил. лв. за обслужване на заемите от международните финансови институции. За целта през 2000 г. са необходими     27 578 хил. лв., а през 2001 г. -  31 802 хил. лв.

През периода на действие на програмата  1999 - 2001 г. се налага увеличаване на разходите от разширяване на програмите за ремонт на тяговия и подвижния жп състав. Просрочен е основният ремонт на локомотивите и процентът на техническа готовност е едва 62 %, което създава проблеми при експлоатационната дейност.

Просрочен е и основният ремонт на над 1400 км от железопътната мрежа, от които 791 км на главни жп линии. За преодоляване на част от изоставането е необходимо както участието на НК “БДЖ”, така и финансовото участие на държавата.

Съгласно задълженията, поети от Република България за асоцииране в Европейския съюз в областта на железопътния транспорт, приоритет има цялостното транспониране на принципите на Директива 440 от 1991 г. в нашето законодателство. Всички страни - членки на общността, компенсират железопътните си администрации и подпомагат развитието им.

В случаите, когато държавният бюджет не разполага с необходимите ресурси, дефицитът за някои неефективни, но необходими превози се покрива от съответните заинтересувани клиенти, т.е. от Министерството на труда и социалната политика - за социално слабите групи от населението, от Националната електрическа компания - за мините, общините покриват загубите от малодеятелните линии и т.н. НК “БДЖ” ще направи тези разчети и ще ги предостави на своите контрагенти, за да ги предвидят в разходите си за 2001 г. и при желание да сключат договори за извършване на тези превози.

РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ   ЗА ПЕРИОДА 1999-2001 г.							в хил. лв.

| N |  | Очакван отчет 1999 г. |  |  |  |  | Разчет 2000 г. |  |  |  |  | Разчет 2001 г. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по | ПОКАЗАТЕЛИ | Общо за | Пътн. | Товар-но | Инфра-стр. | # Други | Общо за | Пътн. | Товар-но | Инфра-стр. | # Други | Общо за | Пътн. | Товар-но | Инфра-стр. |  | # Други |
| ред |  | БДЖ |  |  |  |  | БДЖ |  |  |  |  | # БДЖ |  |  |  |  |  |
|  |  | /заб./ |  |  |  |  | /заб./ |  |  |  |  | /заб./ |  |  |  |  |  |
| I. | Приходи от дейността | 398 707 | 141 608 | 201 830 | 135 980 | 37 035 | 369 243 | 119 626 | 226 477 | 128 600 | 140 | 399 104 | 131 984 | 243 980 | 139 800 |  | 140 |
| 1 | Приходи от основна дейност | 302 511 | 73 538 | 194 330 | 404 | 34 239 | 286 143 | 68 626 | 217 477 |  | 40 | 331 104 | 94 484 | 236 580 |  |  | 40 |
| 2 | Получени такси за достъп |  |  |  | 117 746 |  |  |  |  | 105 600 |  |  |  |  | 116 800 |  |  |
| 3 | Приходи от държавния бюджет | 77 830 | 60 000 |  | 17 830 |  | 58 000 | 40 000 |  | 18 000 |  | 48 000 | 30 000 |  | 18 000 |  |  |
| 4 | Други приходи | 18 366 | 8 070 | 7 500 |  | 2 796 | 25 100 | 11 000 | 9 000 | 5 000 | 100 | 20 000 | 7 500 | 7 400 | 5 000 |  | 100 |
| II | Финансови приходи | 17 940 | 8 000 | 7 500 |  | 2 440 | 17 700 | 8 000 | 7 500 |  | 2 200 | 17 700 | 8 000 | 7 500 |  |  | 2 200 |
| III | Извънредни приходи | 18 600 | 7 000 | 6 000 | 4 000 | 1 600 | 17 050 | 7 000 | 6 000 | 4 000 | 50 | 17 050 | 7 000 | 6 000 | 4 000 |  | 50 |
|  | ПРИХОДИ ОБЩО: | 435 247 | 156 608 | 215 330 | 139 980 | 41 075 | 403 993 | 134 626 | 239 977 | 132 600 | 2 390 | 433 854 | 146 984 | 257 480 | 143 800 |  | 2 390 |
| I | Разходи за дейността | 487 040 | 258 864 | 159 162 | 130 499 | 56 261 | 428 994 | 236 823 | 175 213 | 121 629 | 929 | 434 533 | 238 012 | 179 586 | 132 790 |  | 945 |
| 1 | Материали | 50 316 | 5 784 | 4 206 | 19 800 | 20 526 | 24 381 | 7 177 | 8 178 | 9 000 | 26 | 27 597 | 7 092 | 8 618 | 11 861 |  | 26 |
| 2 | Горива | 25 963 | 10 922 | 11 217 | 2 800 | 1 024 | 23 481 | 8 882 | 11 609 | 2 970 | 20 | 24 419 | 9 416 | 11 853 | 3 130 |  | 20 |
| 3 | Ел. енергия | 43 602 | 21 852 | 17 674 | 2 000 | 2 076 | 41 928 | 20 301 | 19 481 | 2 130 | 16 | 45 531 | 22 598 | 20 667 | 2 250 |  | 16 |
| 4 | Топлоенергия | 3 092 | 1 690 | 806 | 220 | 376 | 2 964 | 1 793 | 911 | 240 | 20 | 3 127 | 1 890 | 957 | 260 |  | 20 |
| 5 | Външни услуги | 32 452 | 14 125 | 7 787 | 8 720 | 1 820 | 65 966 | 25 667 | 26 599 | 13 500 | 200 | 64 764 | 22 373 | 23 691 | 18 500 |  | 200 |
| 6 | Заплати | 124 474 | 48 030 | 33 119 | 30 000 | 13 325 | 106 396 | 46 913 | 32 717 | 26 432 | 334 | 103 358 | 43 804 | 32 777 | 26 432 |  | 345 |
| 7 | Социални осигуровки | 67 149 | 26 710 | 18 669 | 15 409 | 6 361 | 58 154 | 26 040 | 18 398 | 13 568 | 148 | 56 453 | 24 307 | 18 425 | 13 568 |  | 153 |
| 8 | Амортизации | 73 382 | 11 159 | 14 741 | 42 800 | 4 682 | 66 510 | 10 519 | 10 711 | 45 210 | 70 | 67 510 | 10 519 | 10 711 | 46 210 |  | 70 |
| 9 | Други разходи | 66 610 | 34 447 | 17 342 | 8 750 | 6 071 | 39 214 | 19 631 | 10 909 | 8 579 | 95 | 41 774 | 17 398 | 13 702 | 10 579 |  | 95 |
| 10 | Такси за достъп |  | 84 145 | 33 601 |  |  |  | 69 900 | 35 700 |  |  |  | 78 615 | 38 185 |  |  |  |
| II | Финансови разходи | 36 480 | 14 108 | 10 471 | 9 481 | 2 420 | 30 963 | 10 151 | 7 533 | 10 971 | 2 308 | 30 412 | 9 812 | 7 282 | 11 010 |  | 2 308 |
| 1 | Разходи за лихви | 13 647 | 2 391 | 1 775 | 9 481 |  | 18 255 | 4 181 | 3 103 | 10 971 |  | 17 704 | 3 842 | 2 852 | 11 010 |  |  |
| 2 | Отриц. разлики от промяна на валутните курсове | 22 200 | 11 371 | 8 439 |  | 2 390 | 12 300 | 5 740 | 4 260 |  | 2 300 | 12 300 | 5 740 | 4 260 |  |  | 2 300 |
| 3 | Други финансови разходи | 633 | 346 | 257 |  | 30 | 408 | 230 | 170 |  | 8 | 408 | 230 | 170 |  |  | 8 |
| III | Извънредни разходи | 2 748 | 1 435 | 1 065 |  | 248 | 2 510 | 1 435 | 1 065 |  | 10 | 2 510 | 1 435 | 1 065 |  |  | 10 |
|  | РАЗХОДИ ОБЩО: | 526 268 | 274 407 | 170 698 | 139 980 | 58 929 | 462 467 | 248 409 | 183 811 | 132 600 | 3 247 | 467 455 | 249 259 | 187 933 | 143 800 |  | 3 263 |
|  | СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА | (91 021) | (117 799) | 44 632 | - | (17 854) | (58 474) | (113 783) | 56 166 | - | (857) | (33 601) | (102 275) | 69 547 | - |  | (873) |
| IV | Данъци | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА | (91 021) | (117 799) | 44 632 | - | (17 854) | (58 474) | (113 783) | 56 166 | - | (857) | (33 601) | (102 275) | 69 547 | - |  | (873) |
|  | Влаккм, хил. |  | 29 800 | 11 900 | 41 700 |  |  | 23 300 | 11 900 | 35 200 |  |  | 24 500 | 11 900 | 36 400 |  |  |
|  | Такса за достъп за влаккм - лв. |  | 2,82 | 2,82 | 2,82 |  |  | 3,00 | 3,00 | 3,00 |  |  | 3,21 | 3,21 | 3,21 |  |  |
|  | Такса за достъп - общо, хил.лв. |  | 84 145 | 33 601 | 117 746 |  |  | 69 900 | 35 700 | 105 600 |  |  | 78 615 | 38 185 | 116 800 |  |  |
|  | Пътнически превози |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пътници ,хил. |  | 55 000 |  |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 52 500 |  |  |  |  |
|  | Средно превозно разстояние, км |  | 72,8 |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  |
|  | Пътниккилометри, млн. |  | 4 004 |  |  |  |  | 3 650 |  |  |  |  | 3 833 |  |  |  |  |
|  | Пътниккилометри към влаккм |  | 134 |  |  |  |  | 157 |  |  |  |  | 156 |  |  |  |  |
|  | Нетни приходи, хил. лв |  | 68 943 |  |  |  |  | 62 848 |  |  |  |  | 87 199 |  |  |  |  |
|  | Приходна ставка за 1000 пкм, лв. |  | 17,22 |  |  |  |  | 17,22 |  |  |  |  | 22,75 |  |  |  |  |
|  | Товарни превози |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Товари, хил. |  |  | 21 000 |  |  |  |  | 22 800 |  |  |  |  | 24 500 |  |  |  |
|  | Средно превозно разстояние, км |  |  | 244,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |
|  | Тонкилометри, млн. |  |  | 5 124 |  |  |  |  | 5 700 |  |  |  |  | 6 125 |  |  |  |
|  | Тонкилометри към влаккм |  |  | 431 |  |  |  |  | 479 |  |  |  |  | 515 |  |  |  |
|  | Нетни приходи, хил. лв. |  |  | 174 216 |  |  |  |  | 193 800 |  |  |  |  | 208 250 |  |  |  |
|  | Приходна ставка за 1000 пкм, лв. |  |  | 34,00 |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |  | 34,00 |  |  |  |

| # ПРОГНОЗЕН БАЛАНС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в хил. лв. |  |
|  | Отчет | Проект | Проект | Проект |  |  | Отчет | Проект | Проект | Проект |
| АКТИВ | 31.12.1998 г | 31.12.1999 г | 31.12.2000 г | 31.12.2001 г |  | ПАСИВ | 31.12.1998 г | 31.12.1999 г | 31.12.2000 г | 31.12.2001 г |
| ## А. Невнесен капитал |  |  |  |  |  | А. Собствен капитал |  |  |  |  |
| Б. Дълготрайни активи |  |  |  |  |  | ## I. Капитал |  |  |  |  |
| ## I. Материални |  |  |  |  |  | 1. Основен капитал | 53 939 227 | 53 939 | 53 939 | 53 939 |
| 1. Сгради, земи, гори и трайни насаждения | 80 537 171 | 70 689 | 64 797 | 64 797 |  | 2. Допълнителен (запасен) капитал | 50 |  |  |  |
| 2. Машини, съоръжения и оборудване | 624 309 068 | 612 564 | 634 681 | 636 481 |  | Общо по група I | 53 939 277 | 53 939 | 53 939 | 53 939 |
| 3. Други | 207 188 194 | 198 997 | 198 763 | 198 763 |  | II. Премии от емисия |  |  |  |  |
| 4. Разходи за придобиване на ДМА | 62 578 457 | 94 695 | 101 071 | 123 030 |  |  |  |  |  |  |
| Общо по група I | 974 612 890 | 976 945 | 999 312 | 1 023 071 |  | ІІІ. Преоценъчен резерв |  |  |  |  |
| II. Нематериални |  |  |  |  |  | ІV. Резерви |  |  |  |  |
| 1. Разходи за учредяване и разширяване |  |  |  |  |  | 1. Законови резерви |  |  |  |  |
| 2. Продукти от развойна дейност | 3 623 | 3 | 1 | 1 |  | 2. Допълнителни резерви | 860 063 336 | 842 150 | 822 370 | 822 370 |
| 3. Програмни продукти | 122 499 | 1 045 | 9 134 | 10 934 |  | Общо по група ІV | 860 063 336 | 842 150 | 822 370 | 822 370 |
| 4. Положителна репутация |  |  |  |  |  | V. Резултат от предходни периоди |  |  |  |  |
| 5. Патенти, лицензии, концесии, ноу-хау, фирмени марки, търговски фонд | 3 201 813 | 2 846 | 44 | 44 |  | 1. Неразпределена печалба | 83 297 | 83 | 83 | 83 |
| Общо по група II | 3 327 935 | 3 894 | 9 179 | 10 979 |  | 2. Непокрита загуба |  | (35 855) | (126 876) | (185 350) |
| III. Дългосрочни инвестиции |  |  |  |  |  | Общо по група V | 83 297 | (35 772) | (126 793) | (185 267) |
| 1. Значително участие | 1 406 396 | 1 409 | 1 409 | 1 409 |  | VІ. Резултат от текущия период |  |  |  |  |
| 2. Малцинствено участие | 264 209 | 3 217 | 3 217 | 3 217 |  | 1. Печалба |  |  |  |  |
| 3. Предоставени заеми |  |  |  |  |  | 2. Загуба | (35 855 222) | (91 021) | (58 474) | (33 601) |
| Общо по група III. | 1 670 605 | 4 626 | 4 626 | 4 626 |  | Общо по група VІ | (35 855 222) | (91 021) | (58 474) | (33 601) |
| ІV. Дългосрочни вземания |  |  |  |  |  | Общо по раздел А (I+II+III+ІV+V+VІ) | 878 230 688 | 769 296 | 691 042 | 657 441 |
| Общо по група IV. |  |  |  |  |  | Б. Дългосрочни пасиви |  |  |  |  |
| V. Положителна репутация |  |  |  |  |  | І. Дългосрочни задължения |  |  |  |  |
| Общо по група V. |  |  |  |  |  | 1. Задължения по получени банкови заеми | 142 043 171 | 204 498 | 241 636 | 230 158 |
| Oбщо по раздел Б (I+II+III+ІV+V) | 979 611 430 | 985 465 | 1 013 117 | 1 038 676 |  | 2. Задължения по получени търговски заеми |  |  |  |  |
| В. Краткотрайни активи |  |  |  |  |  | 3. Отсрочени данъци |  |  |  |  |
| I. Материални запаси |  |  |  |  |  | 4. Други дългосрочни задължения | 16 559 166 | 13 115 | 12 000 | 12 000 |
| 1. Материали | 106 724 844 | 99 955 | 81 004 | 37 611 |  | Общо по група I | 158 602 337 | 217 613 | 253 636 | 242 158 |
| 2. Продукция | 3 148 366 | 3 000 |  |  |  | ІІ. Приходи за бъдещи периоди |  |  |  |  |
| 3. Стоки | 24 467 813 | 26 118 |  |  |  | 1. Отрицателна репутация |  |  |  |  |
| 4. Млади животни за угояване | 4 137 | 4 | 5 | 5 |  | 2. Други приходи за бъдещи периоди |  |  |  |  |
| 5. Незавършено производство | 5 292 028 | 7 582 |  |  |  | Общо по група IІ | - | - | - | - |
| 6. Други краткотрайни материални активи | 60 862 | 3 191 | 3 200 | 3 200 |  | Общо по раздел Б (I+II) | 158 602 337 | 217 613 | 253 636 | 242 158 |
| Общо по група I | 139 698 050 | 139 850 | 84 209 | 40 816 |  |  |  |  |  |  |
| II. Краткосрочни вземания |  |  |  |  |  | В. Краткосрочни пасиви |  |  |  |  |
| 1. Вземания по продажби | 29 820 287 | 32 486 | 26 800 | 23 000 |  | I. Краткосрочни задължения |  |  |  |  |
| 2. Предоставени аванси | 11 594 092 | 22 703 | 20 000 | 12 000 |  | 1. Задължения към доставчици | 15 069 020 | 20 616 | 20 000 | 29 475 |
| 3. Съдебни и присъдени вземания | 449 206 | 562 |  |  |  | 2. Задължения по получени банкови заеми | 7 150 000 | 4 668 |  |  |
| 4. Данъци за възстановяване | 175 271 | 175 |  |  |  | 3. Задължения към персонала | 7 188 530 | 13 149 | 12 000 | 12 000 |
| 5. Други краткосрочни вземания | 7 427 568 | 15 504 | 5 000 | 2 800 |  | 4. Получени аванси | 1 059 429 | 1 533 |  |  |
| *Общо по група II | 49 466 424 | 71 430 | 51 800 | 37 800 |  | 5. Задължения към бюджета | 41 248 319 | 49 250 | 48 000 | 47 500 |
| ІІІ. Краткосрочни инвестиции |  |  |  |  |  | 6. Задължения по социалното осигуряване | 9 841 831 | 16 500 | 16 500 | 16 000 |
| Общо по група IIІ |  |  |  |  |  | 7. Други краткосрочни задължения | 39 961 787 | 48 226 | 48 000 | 47 800 |
| IV. Финансови средства |  |  |  |  |  | Общо по група I | 121 518 916 | 153 942 | 144 500 | 152 775 |
| 1. Парични средства в брой | 626 360 | 500 | 500 | 500 |  | ІІ. Приходи за бъдещи периоди | 237 011 | 253 | 139 | 139 |
| 2. Парични средства в банкови сметки | 12 589 985 | 6 508 | 4 461 | 1 500 |  | Общо по раздел В (І+ІІ) | 121 755 927 | 154 195 | 144 639 | 152 914 |
| 3. Блокирани парични средства | 426 622 |  |  |  |  | Г. Финансирания |  |  |  |  |
| Общо по група IV. | 13 642 967 | 7 008 | 4 961 | 2 000 |  | 1.За дълготрайни активи | 19 937 749 | 63 000 | 65 000 | 67 000 |
| V. Разходи за бъдещи периоди | 107 830 | 351 | 230 | 221 |  | 2. За текуща дейност | 4 000 000 |  |  |  |
| Общо по раздел В(I+II+III+IV+V) | 202 915 271 | 218 639 | 141 200 | 80 837 |  | Общо по раздел Г | 23 937 749 | 63 000 | 65 000 | 67 000 |
| СУМА НА АКТИВА (раздели А+Б+В) | 1 182 526 701 | 1 204 104 | 1 154 317 | 1 119 513 |  | СУМА НА ПАСИВА (А+Б+В+Г) | 1 182 526 701 | 1 204 104 | 1 154 317 | 1 119 513 |
| Д. Задбалансови активи | 4 086 450 | 15 675 | 15 675 | 15 675 |  | Д. Задбалансови пасиви | 4 086 450 | 15 675 | 15 675 | 15 675 |

ПРОГНОЗЕН ПАРИЧЕН ПОТОК НА НК “БДЖ”

|  |  | в хил. лв. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оч. отчет 1999 | Проект 2000 | Проект 2001 |
| ## I. Наличност на парични средства към 1 януари | 13 643 | 7 008 | 4 961 |
| ## II. Парични потоци от оперативна дейност |  |  |  |
| ### А. Постъпления от оперативна дейност |  |  |  |
| 1. Постъпления от клиенти | 302 511 | 286 143 | 331 104 |
| 2. Получени дебиторски вземания | 45 000 | 40 000 | 40 000 |
| 3. Получени дарения и временна финансова помощ |  |  |  |
| 4. Получени обезщетения от застраховки |  |  |  |
| 5. Получени суми от осигурителни организации | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 6. Положителни курсови разлики | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 7. Други постъпления (от външни фирми и организации) | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| 8. Получени субсидии от държавния бюджет | 114 834 | 106 000 | 102 000 |
| ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ: | 482 845 | 452 643 | 493 604 |
| Б. Плащания за оперативна дейност |  |  |  |
| 1. Плащания към доставчици | 188 898 | 148 456 | 152 322 |
| 2. Изплатени заплати | 120 000 | 106 000 | 103 000 |
| 3. Изплатени осигурителни вноски | 52 000 | 50 000 | 49 000 |
| 4. Изплатени данъци | 16 500 | 20 000 | 20 000 |
| 5. Отрицателни курсови разлики | 22 200 | 12 300 | 12 300 |
| 6. Плащания за услуги и за придобити активи | 117 650 | 81 962 | 84 658 |
| 7. Други плащания ( на външни фирми и организации) | 32 452 | 59 566 | 60 064 |
| ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ: | 549 700 | 478 284 | 481 344 |
| В. Нетен паричен поток от оперативната дейност | (66 855) | (25 641) | 12 260 |
| ## III. Парични потоци от инвестиционна дейност |  |  |  |
| А. Постъпления от инвестиционна дейност |  |  |  |
| 1. Продажба на опционни договори |  |  |  |
| 2. Продажба на финансови активи |  |  |  |
| 3. Постъпления от дивиденти | 6 | 6 | 6 |
| 4. Постъпления от лихви | 120 | 120 | 120 |
| 5. Други постъпления | 330 | 300 | 300 |
| ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ: | 456 | 426 | 426 |
| Б. Плащания за инвестиционна дейност |  |  |  |
| 1. Покупка на опционни договори |  |  |  |
| 2. Покупка на финансови активи |  |  |  |
| 3. Изплатени суми по финансов лизинг | 33 | 33 | 33 |
| 4. Други плащания | 260 | 260 | 260 |
| ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ: | 293 | 293 | 293 |
| 3. Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | 163 | 133 | 133 |
| IV. Парични потоци от финансова дейност: |  |  |  |
| А. Постъпления от финансова дейност |  |  |  |
| 1. Постъпления от емисия на дялов капитал |  |  |  |
| 2. Получени дългосрочни заеми | 81 076 | 52 947 | 17 266 |
| 3. Други постъпления | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ: | 86 076 | 57 947 | 22 266 |
| Б. Плащанияза финансова дейност |  |  |  |
| 1. Изплатени заеми | 9 272 | 12 263 | 16 586 |
| 2. Изплатени лихви по заеми | 13 647 | 18 255 | 17 704 |
| 3. Изплатени дивиденти |  |  |  |
| 4. Други плащания | 3 100 | 3 968 | 3 329 |
| ## ВСИЧКО ПЛАЩАНИЯ ЗА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ | 26 019 | 34 486 | 37 619 |
| 3. Нетен паричен поток от финансова дейност | 60 057 | 23 461 | (15 353) |
| ## V. Наличност в края на периода | 7 008 | 4 961 | 2 000 |
| ## VI. Изменение на паричната наличност през отчетния период | (6 635) | (2 047) | (2 960) |

| ## РАЗЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА НК “БДЖ” в хил. лв. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | Очакван отчет | Проект | Проект |
| по | ПОКАЗАТЕЛИ | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. |
| ред |  |  |  |  |
| I. | ### Приходи от дейността | 398 707 | 369 243 | 399 104 |
| 1 | Приходи от основна дейност | 302 511 | 286 143 | 331 104 |
| 2 | Други приходи | 17 936 | 25 100 | 20 000 |
| 3 | Приходи от държавния бюджет-субсидии | 60 000 | 40 000 | 30 000 |
| 4 | Приходи от държавния бюджет за |  |  |  |
|  | основен ремонт на инфраструктурата | 17 830 | 18 000 | 18 000 |
| 5 | Увеличение на запасите от продукция |  |  |  |
| 6 | Незавършено производство и разходи |  |  |  |
|  | за бъдещи периоди |  |  |  |
| 7 | Други увеличения | 430 |  |  |
| II | Финансови приходи | 17 940 | 17 700 | 17 700 |
| III | Извънредни приходи | 18 600 | 17 050 | 17 050 |
|  | ПРИХОДИ ОБЩО: | 435 247 | 403 993 | 433 854 |
| I | Разходи за дейността | 487 040 | 428 994 | 434 533 |
| 1 | Материали | 50 316 | 24 381 | 27 597 |
| 2 | Горива | 25 963 | 23 481 | 24 419 |
| 3 | Ел. енергия | 43 602 | 41 928 | 45 531 |
| 4 | Топлоенергия | 3 092 | 2 964 | 3 127 |
| 5 | Външни услуги | 32 452 | 65 966 | 64 764 |
|  | В т.ч.: - разходи за ремонт | 30 000 | 44 896 | 44 471 |
| 6 | Заплати | 124 474 | 106 396 | 103 358 |
| 7 | Социални осигуровки | 67 149 | 58 154 | 56 453 |
| 8 | Амортизации | 73 382 | 66 510 | 67 510 |
| 9 | Други разходи | 65 894 | 39 214 | 41 774 |
|  | В т.ч.: - такси инфраструктура |  |  |  |
| 10 | Намаление на запасите от продукция |  |  |  |
| 11 | Незавършено производство и |  |  |  |
|  | разходи за бъдещи периоди |  |  |  |
| 12 | Отчетна стойност | 716 |  |  |
| II | Финансови разходи | 36 480 | 30 963 | 30 412 |
| 1 | Разходи за лихви | 13 647 | 18 255 | 17 704 |
| 2 | Отрицателни разлики от операции |  |  |  |
|  | с инвестиции |  |  |  |
| 3 | Отрицателни разлики от промяна |  |  |  |
|  | на валутните курсове | 22 200 | 12 300 | 12 300 |
| 4 | Други финансови разходи | 633 | 408 | 408 |
| III | Извънредни разходи | 2 748 | 2 510 | 2 510 |
|  | РАЗХОДИ ОБЩО: | 526 268 | 462 467 | 467 455 |
|  | СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА | (91 021) | (58 474) | (33 601) |
| IV | Данъци |  |  |  |
|  | ПЕЧАЛБА / ЗАГУБА | (91 021) | (58 474) | (33 601) |
|  | Средносписъчен брой - брой | 46 192 | 38 300 | 36 013 |
|  | Превозени товари - хил. Т | 21 000 | 22 800 | 24 500 |
|  | Превозени пътници - хил. пътници | 55 000 | 50 000 | 52 500 |
|  | Средна работна заплата - лв. | 2 695 | 2 778 | 2 870 |
|  | Средна месечна работна заплата - лв. | 225 | 231 | 239 |

П Р О Е К Т

за приходите от експлоатационна дейност на жп транспорта

хил. лв.

| Nº |  | Мяр- | Отчет | Оч. отчет | Проект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по ред | ПОКАЗАТЕЛИ | ка | 6 мес. 1999 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. |
| I. | ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Превоз на товари | хил.т | 10 038,40 | 21 000,00 | 22 800,00 | 24 500,00 |
| 2. | Средно превозно разстояние | км | 247,38 | 244 | 250 | 250 |
| 3. | Нетотонкилометри | млн. | 2 483,34 | 5 124 | 5 700 | 6 125 |
| 4. | Приходи - бруто | хил.лв. | 95 113 | 197 960 | 220 213 | 236 632 |
|  | в т.ч.: - ДДС | хил.лв. | 11 408 | 23 744 | 26 413 | 28 382 |
|  | - приходи - нето | хил.лв. | 83 705 | 174 216 | 193 800 | 208 250 |
| 5. | Нетна приходна ставка | лв. | 0,0337 | 0,0340 | 0,0340 | 0,0340 |
| II. | ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Превоз на пътници | хил.п. | 26 848,10 | 55 000 | 50 000 | 52 500 |
| 2. | Средно пропътувано разстояние | км | 68,17 | 72,80 | 73 | 73 |
| 3. | Пътниккилометри | млн. | 1 830,13 | 4 004 | 3 650 | 3 833 |
| 4. | Приходи - бруто | хил.лв. | 38 181 | 84 084 | 76 650 | 106 331 |
|  | в т.ч.: - ДДС | хил.лв. | 6 126 | 13 492 | 12 299 | 17 047 |
|  | - застраховка | хил.лв. | 749 | 1 649 | 1 503 | 2 085 |
|  | - приходи - нето | хил.лв. | 31 306 | 68 943 | 62 848 | 87 199 |
| 5. | Нетна приходна ставка | лв. | 0,0171 | 0,0172 | 0,0172 | 0,0228 |
| 6. | Брутна приходна ставка | лв. | 0,0200 | 0,0210 | 0,0210 | 0,0277 |
| III. | ПРЕВОЗ НА КОЛЕТИ И БАГАЖИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Приходи - бруто | хил.лв. | 1 125 | 2 450 | 3 185 | 4 140 |
|  | в т.ч.: - ДДС | хил.лв. | 187 | 407 | 530 | 689 |
|  | - приходи - нето | хил.лв. | 937 | 2 043 | 2 655 | 3 451 |
| IV. | ПРЕВОЗ НА ПОЩА |  |  |  |  |  |
| 1. | Приходи - бруто | хил.лв. | 390 | 790 | 1 020 | 1 326 |
|  | в т.ч.: - ДДС | хил.лв. | 65 | 132 | 170 | 221 |
|  | - приходи - нето | хил.лв. | 325 | 658 | 850 | 1 105 |
| V. | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ ЖЕЛЕЗНИЦИТЕ |  |  |  |  |  |
| 1. | Приходи - бруто | хил.лв. | 5 564 | 13 500 | 16 000 | 19 200 |
|  | в т.ч.: - ДДС | хил.лв. | 56 | 136 | 163 | 194 |
|  | - приходи - нето | хил.лв. | 5 508 | 13 364 | 15 837 | 19 006 |
| VI. | ТОВАРНО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ |  |  |  |  |  |
|  | Приходи - бруто | хил.лв. | 1 970 | 4 100 | 4 920 | 5 904 |
| VII. | СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ |  |  |  |  |  |
|  | Приходи - бруто | хил.лв. | 892 | 2 200 | 2 500 | 3 000 |
| VIII. ГИИЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Приходи - бруто | хил.лв. | 212 | 450 | 420 | 420 |
| IХ. | СПАЛНИ ВАГОНИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Приходи - бруто | хил.лв. | 964 | 2 200 | 2 640 | 3 168 |
|  | в т.ч.: - ДДС | хил.лв. | 134 | 306 | 367 | 439 |
|  | - приходи - нето | хил.лв. | 831 | 1 894 | 2 273 | 2 729 |

| А | ПРИХОДИ БРУТО | хил.лв. | 144 410 | 307 734 | 327 548 | 380 121 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пътнически превози | хил.лв. | 40 659 | 89 524 | 83 495 | 114 965 |
|  | товарни превози | хил.лв. | 101 781 | 214 110 | 239 133 | 259 252 |
|  | товарно-разтоварна дейност | хил.лв. | 1 970 | 4 100 | 4 920 | 5 904 |
| Б | ПРИХОДИ НЕТО | хил.лв. | 125 685 | 267 868 | 286 103 | 331 064 |
|  | пътнически превози | хил.лв. | 33 398 | 73 538 | 68 626 | 94 484 |
|  | товарни превози | хил.лв. | 90 316 | 190 230 | 212 557 | 230 676 |
|  | товарно-разтоварна дейност | хил.лв. | 1 970 | 4 100 | 4 920 | 5 904 |
| В | ДДС | хил.лв. | 17 977 | 38 217 | 39 942 | 46 972 |
|  | пътнически превози | хил.лв. | 6 512 | 14 337 | 13 366 | 18 396 |
|  | товарни превози | хил.лв. | 11 464 | 23 880 | 26 576 | 28 576 |
| Г | ЗАСТРАХОВКА | хил.лв. | 749 | 1 649 | 1 503 | 2 085 |
|  | пътнически превози | хил.лв. | 749 | 1 649 | 1 503 | 2 085 |

*****************************

Приложения:

http://prin/99rh/99rh710-1.xls

http://prin/99rh/99rh710-2.xls

http://prin/99rh/99rh710-3.xls

http://prin/99rh/99rh710-4.xls