Препис

##### Решение N 356 на МС

от 19 юни 2000 година

#### ЗА приемане на  Актуализиран план за действие и подготовка на въгледобивния подотрасъл за ускорена  приватизация за периода 2000 – 2001 г. и за определяне на работна група за подпомагане изпълнението на актуализирания план  за действие

### На основание чл. 6, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация във връзка с чл. 25 от Меморандума за икономическа политика на българското правителство

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Актуализиран план за действие и подготовка на въгледобивния подотрасъл за ускорена приватизация за периода 2000- 2001 г. съгласно приложение N 1.

2. Приема План-график за изпълнение на плана по т. 1 съгласно приложение N 2.

3. Определя работна група в състав съгласно приложение № 3 със задачи:

а) да наблюдава и координира действията на съответните компетентни министерства и ведомства по изпълнението на плана по т. 1 и етапите му за осигуряване финансирането на въгледобивните дружества в рамките на възможностите на бюджета за 2000 г. съгласно приложения N 4 и 5;

б) да представя конкретни мерки за решаване на проблема за алтернативна заетост и преодоляване на социалните последици при прекратяване или ограничаване на дейността на въгледобивните дружества.

4. Председателят на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси след изпълнението на задачата по т. 3 да приеме планове за действие на всяко въгледобивно дружество въз основа на плана по т. 1 и да контролира изпълнението им.

5. Изпълнението на решението се възлага на председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Елиана Масева

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

"ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /Джема Барух/

| № по ред | Въгледобивно търговско дружество | ДЕЙСТВИЕ | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ОТГОВОРНО ВЕДОМСТВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | “Мини Марица -изток” ЕАД “Мина Бели брег” ЕАД “Мина Чукурово” ЕАД “Мина Станянци” ЕАД “Мина Витрен” ЕАД “Мини Маришки басейн” ЕАД “Мини Бобов дол” ЕАД “Мини Перник” ЕАД “Мини Пирин” ЕАД “Мини Черно море” ЕАД “Мини Антра” ЕАД “Мини Балкан” ЕАД “Мина Лев” ЕООД | Създаване на смесено дружество между “Мини Марица-изток” ЕАД и “Рейнбраун AG” Откриване на процедура за приватизация Откриване на процедура за приватизация Откриване на процедура за приватизация Откриване на процедура за приватизация Преобразуване на “Мини Маришки басейн” ЕАД чрез отделяне като еднолично акционерно дружество с държавно имущество на “Мина Здравец” ЕАД (рудник “Здравец” и рудник “Миньор” - блок № 2-север, и надземната част и съответните спомагателни обекти) Обявяване в ликвидация на “Мини Маришки басейн” ЕАД (рудник ”Миньор“ без блок № 2-север и рудник “Меричлери – обединен” Откриване на процедура за приватизация на “Мина Здравец” ЕАД (рудник "Миньор" - блок № 2-север, и целия промишлен комплекс от рудник "Здравец") Преобразуване на “Мини Бобов дол” ЕАД чрез отделяне като еднолични акционерни дружества с държавно имущество на: “Мина Ив. Русев” ЕАД “Мина Хр. Ботев” ЕАД Обявяване в ликвидация на “Мина Ив. Русев” ЕАД Откриване на процедура за приватизация на “Мина Хр. Ботев” ЕАД Откриване на процедура за приватизация на “Мина Бобов дол” ЕАД (рудник “Бабино”, рудник “Бобов дол”, ЦОФ, ЦМСС, КБО) Преобразуване на “Мини Перник” ЕАД чрез отделяне на “Мини Открит въгледобив” ЕАД (рудници “Република” и “Открит рудник - обединен”), ЦОФ и съответните спомагателни обекти - Обявяване в ликвидация на “Мини Перник” ЕАД (“Подземен рудник “Света Анна” със сектор “Тева”; рудник “Бела вода” - в ликвидация; спомагателни и обслужващи звена в рудник “Св. Анна”) - Сливане на “Мини Открит въгледобив” ЕАД с “Топлофикация - Перник” ЕАД в нова обединена стопанска структура Преобразуване на “Мини Пирин” ЕАД чрез отделяне на рудник “Канина” като самостоятелно дружество Обявяване в ликвидация на мина “Канина” Откриване на процедура за приватизация на “Мини Пирин” ЕАД (двата рудника “Пирин” и “Ораново”) Техническа ликвидация на източното поле, главните наклонени материална и извозна галерия на рудник “Ахелой” с изземване на подготвените запаси Завършване на частичната ликвидация на източното поле на рудник “Ст. Сейменлийски” Изземване на подготвените запаси в рудник “Ст. Сейменлийски” от ниво 185 до повърхността Поетапна ликвидация на минни изработки и съоръжения на рудник “Ст. Сейменлийски” Въвеждане в експлоатация на участък “Открит” към рудник “Ст. Сейменлийски” Подготовка за въвеждане в експлоатация на рудник “Черно море 2” Откриване на процедура за приватизация на “Мини Черно море” ЕАД - Откриване на процедура за приватизация Преобразуване на “Мини Балкан” ЕАД чрез отделяне като еднолични акционерни дружества с държавно имущество на: “Мина Балкан-2000” ЕАД (участък “Надежда” към рудник “Паисий” и участък “Южен” от рудник “Твърдица”, ЦМСС и съответните спомагателни обекти) Централната ремонтна база “Лагун” ЕАД в състав цех “Обогатяване”, шламо-хранилището и табаните Обявяване в ликвидация на “Мини Балкан” ЕАД (рудник “Шешкинград”, Централната обогатителна фабрика, участък “Паисий” към рудник “Паисий”, участък “Боян дол” от рудник “Твърдица”) Откриване на процедура за приватизация на “Мина Балкан-2000” ЕАД Откриване на процедура за приватизация на Централната ремонтна база Откриване на процедура за приватизация на “Лагун” ЕАД Откриване на процедура за приватизация |  | 15 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. начало - септември 1999 г. 31 декември 2000 г. 2001 – 2007 г. 2001 – 2009 г. април 2001 г. 31 декември 2000 г. април 2001 г. 15 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. | ДАЕЕР ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР, АП ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР, АП ДАЕЕР ДАЕЕР ДРУЖЕСТВОТО ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР, АП ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП |
| № по ред | ##### Въгледобивно търговско дружество |  | ДЕЙСТВИЕ | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ОТГОВОРНО ВЕДОМСТВО |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. | “Мини Марица изток” ЕАД “Мина Бели брег” ЕАД ### “Мина Чукурово” ЕАД ### “Мина Станянци” ЕАД “Мина Витрен” ЕАД “Мини Бобов дол” ЕАД “Мина Антра” ЕАД # “Мина Балкан” ЕАД “Мина Лев” ЕООД |  | Създаване на смесено дружество между “Мини Марица-изток” ЕАД и “Рейнбраун AG” Откриване на процедура за приватизация Откриване на процедура за приватизация Откриване на процедура за приватизация Откриване на процедура за приватизация Откриване на процедура за приватизация на “Мина Хр. Ботев” ЕАД - Откриване на процедура за приватизация Откриване на процедура за приватизация на Централната ремонтна база Откриване на процедура за приватизация на “Лагун” ЕАД Откриване на процедура за приватизация | 15 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. | ДАЕЕР ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП |
| № по ред | Въгледобивно търговско дружество | ДЕЙСТВИЕ # І етап |  | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ОТГОВОРНО ВЕДОМСТВО |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | “Мини Маришки басейн” ЕАД “Мини Бобов дол” ЕАД “Мини Перник” ЕАД “Мини Пирин” ЕАД “Мини Балкан” ЕАД | Преобразуване на “Мини Маришки басейн” ЕАД чрез отделяне като еднолично акционерно дружество с държавно имущество на “Мина Здравец” ЕАД (рудник “Здравец” и рудник “Миньор” - блок № 2-север и надземната част и съответните спомагателни обекти) Преобразуване на “Мини Бобов дол” ЕАД чрез отделяне като еднолични акционерни дружества с държавно имущество на: - “Мина Ив. Русев” ЕАД - “Мина Хр. Ботев” ЕАД Преобразуване на “Мини Перник” ЕАД чрез отделяне на “Мини Открит въгледобив” ЕАД (рудници “Република” и “Открит рудник - обединен”), ЦОФ и съответните спомагателни обекти - Преобразуване на “Мини Пирин” ЕАД чрез отделяне на рудник “Канина” като самостоятелно дружество Преобразуване на “Мини Балкан” ЕАД чрез отделяне като еднолични акционерни дружества с държавно имущество на: - “Мина Балкан-2000” ЕАД (участък “Надежда” към рудник “Паисий” и участък “Южен” от рудник “Твърдица”, ЦМСС и съответните спомагателни обекти) - Централната ремонтна база - “Лагун” ЕАД (цех “Обогатяване”, шламохранилището и табаните) | 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. | ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР |
| № по ред | Въгледобивно търговско дружество | ДЕЙСТВИЕ | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ОТГОВОРНО ВЕДОМСТВО |

| 1. 2. 3. 4. 5. | “Мини Маришки басейн” ЕАД “Мини Бобов дол” ЕАД “Мини Перник” ЕАД “Мини Пирин” ЕАД “Мини Балкан” ЕАД | Обявяване в ликвидация на “Мини Маришки басейн” ЕАД (рудник ”Миньор“ без блок № 2-север и рудник “Меричлери – обединен”) Обявяване в ликвидация на “Мина Ив. Русев” ЕАД - Обявяване в ликвидация на “Мини Перник” ЕАД (подземен рудник “Света Анна” със сектор “Тева”; рудник “Бела вода” - в ликвидация; спомагателни и обслужващи звена в рудник “Св. Анна”) Обявяване в ликвидация на мина “Канина” Обявяване в ликвидация на “Мини Балкан” ЕАД (рудник “Шешкинград”, Централната обогатителна фабрика, участък “Паисий” към рудник “Паисий”, участък “Боян дол” от рудник “Твърдица”) | 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. | ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2.4

към приложение № 2

##### ПЛАН-ГРАФИК ЗА ФИНАНСОВО СТАБИЛИЗИРАНЕ И ПОСЛЕДВАЩА

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ВЪГЛЕДОБИВНИ ДРУЖЕСТВА

| № по ред | Въгледобивно търговско дружество | ДЕЙСТВИЕ | СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | ОТГОВОРНО ВЕДОМСТВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | “Мини Маришки басейн” ЕАД “Мини Бобов дол” ЕАД “Мини Пирин” ЕАД “Мини Черно море” ЕАД “Мини Балкан” ЕАД | Откриване на процедура за приватизация на “Мина “Здравец” ЕАД (рудник "Миньор" - блок № 2-север и целия промишлен комплекс от рудник "Здравец") Откриване на процедура за приватизация на “Мини Бобов дол” ЕАД (рудник “Бабино”, рудник “Бобов дол”, ЦОФ, ЦМСС, КБО) Откриване на процедура за приватизация на “Мини “Пирин” ЕАД (двата рудника “Пирин” и “Ораново”) Откриване на процедура за приватизация на “Мини Черно море” ЕАД Откриване на процедура за приватизация на “Мина “Балкан-2000” ЕАД | 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. април 2001 г. 30 юни 2000 г. | ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП |

Приложение № 3

към т. 3

СЪСТАВ НА РАБОТНАТА ГРУПА

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИВАН ШИЛЯШКИ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

ЧЛЕНОВЕ:

КИРИЛ АНАНИЕВ 		 - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

ЛЕВОН ХАМПАРЦУМЯН    - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ИКОНОМИКАТА

МИРА РАДКОВА 	- ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

БОРИС МИЛЧЕВ 		 - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА

РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

НЕНО ДИМОВ		 - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА

СРЕДА И ВОДИТЕ

ГЕОРГИ КАРКЪМОВ	 - ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

И ГОРИТЕ

СТАНЧО АНДРЕЕВ		 - ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГЕТИКА И  ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

ДИМКА СПАСОВА		- ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АГЕНЦИЯТА

ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ЛЮДМИЛ МИХАЙЛОВ	- ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

АГЕНЦИЯТА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ

Приложение № 4

към т. 3, буква “а”

ТАБЛИЦА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

НА МИНИСТЕРСТВАТА И АГЕНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПОДГОТОВКА НА ВЪГЛЕДОБИВНИЯ ПОДОТРАСЪЛ

ЗА УСКОРЕНА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000 - 2001 г.

| № по ред | ДЕЙСТВИЕ за изпълнение на ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ | НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА | ОТГОВОРНО ВЕДОМСТВО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. 2. 3. 4. 1 5. 6. | 2 Средства за покриване на загубата по разчета за приходи и разходи Средства за трансформиране на задъл-женията към НОИ към 31 декември 1999 г. Определената сума е на база баланс на въгледобивните дружества към 31 декември 1999 г. Приемане на рамково споразумение за предоговаряне на начина за реализиране на частните държавни вземания по отпус-ната временна финансова помощ и сред-ства от Държавния фонд за реконструк-ции и развитие и от Държавeн фонд “Енергийни ресурси” в размер 11 322 хил. лв. Изработване и приемане на нормативна база за отчитане и финансиране на ликвидационните и консервационните дейности и поддържане състоянието на рудниците до изготвянето на проекти за започване на техническа ликвидация 2 Изготвяне на ново постановление на Министерския съвет за допълнително еднократно обезщетяване на освободените работници и служители вследствие на преструктурирането на въгледобивния подотрасъл в ДАЕЕР Средства за изготвяне на правни анализи и ОВОС за въгледобивните дружества в размер 213 хил. лв. (без ДДС) Общо неосигурени средства за І етап | 3 От януари до юни 2000 г. - осигурени До юни 2000 г. - 41 696 хил. лв. Точният размер на задължението ще бъде доуточнен от НОИ Приемане на споразумение - срок: 30 юни 2000 г. Приемане на нормативна база - срок: 20 юни 2000 г. 3 Срок: 20 юни 2000 г. Срок: 15 юни 2000 г. Срок: 15 юни 2000 г. - 41 696 хил. лв. | 4 МФ НОИ и МФ МФ ДАЕЕР и МФ 4 МТСП и МФ АП и МОСВ |

Приложение № 5

към т. 3, буква “а”

ТАБЛИЦА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ВТОРИЯ ЕТАП ОТ АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПОДГОТОВКА НА ВЪГЛЕДОБИВНИЯ ПОДОТРАСЪЛ

ЗА УСКОРЕНА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000 - 2001 г.

| № по ред | ДЕЙСТВИЕ за изпълнение на ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ | НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА обект на обсъждане с МВФ |
| --- | --- | --- |
| 1 1. 2. 1 3. 4. 5. | 2 Средства за: - покриване на преобразуваната загуба по отчета за приходите и разходите; - поддържане на текущата дейност . Средства за отчуждаване на земи за 2000 г. Сума - 5762 хил. лв. (без ДДС) за 2001 г. Сума - 1193 хил. лв. (без ДДС) 2 Средства за ликвидации и поддържане на дейността на предложените за ликвидация рудници до изготвянето на проекти за започване на техническа ликвидация по изработена нормативна база за отчитане и финансиране в І етап Неосигурени средства за допълнително еднократно обезщетяване на освободените работници и служители вследствие на преструктурирането на въгледобивния подотрасъл в ДАЕЕР след изготвяне на постановление на Министерския съвет Осигуряване на средства за изготвяне на концесионни анализи в размер 70 хил. лв. (без ДДС) от сметка на фонд “Покриване на разходите по концесиите” към Министерството на финансите | 3 От юни до декември 2000 г. неосигурени - 6000 хил. лв. с ДДС. Сума - 11 488 хил. лв. 13 786 хил. лв. с ДДС За 2001 г. неосигурени - 14 963 хил. лв. 17 956 хил. лв. с ДДС. Сума - 7175 хил. лв. 8610 хил. лв. с ДДС неосигурени източници за финансиране 3 От 30 юни 2000 г. 32 481 хил. лв. с ДДС от тях: осигурени: 24 000 хил. лв неосигурени: 10 177 хил. лв. с ДДС за 2001 г. Сума - 40 638 хил. лв. 48 766 хил. лв. с ДДС За 2000 г. Сума - 10 445 хил. лв. За 2001 г. Сума - 650 хил. лв. За 2000 и 2001 г. |
|  | ОБЩО НЕОСИГУРЕНИ СРЕДСТВА | От юни до декември 2000 г. Сума - 40 408 хил. лв. за 2001 г. Сума - 75 982 хил. лв. |

- Приложение № 2

- към т. 2

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ПОДГОТОВКА НА ВЪГЛЕДОБИВНИЯ ОТРАСЪЛ ЗА       УСКОРЕНА ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000 – 2001 Г.

| № | # М Е Р К И | # С Р О К | ИЗПЪЛНИТЕЛ |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. | ## “Мини Марица-изток” ЕАД І етап Създаване на смесено дружество между “Мини Марица-изток” ЕАД и “Рейнбраун AG” ІІ етап Обединяване на рудник “Трояново-1” и рудник “Трояново-3” в рудник “Трояново-юг” Рехабилитация на остарелите машини и съоръжения Преструктуриране и отделяне на спомагателни, ремонтни и строителни дейности, изпълнявани от отделни предприятия в неговия състав Обособяване, отделяне и приватизация с потенциален инвеститор на ел.ремонтната дейност в рудник “Трояново-юг” - пилотен проект Доставка, монтаж и влизане в експлоатация на нови багери Изземване на целика от въглища под р. “Овчарица” Замяна на оставащия жп транспорт с лентов транспорт с подобрени експлоатационни показатели Извеждане от експлоатация на остарели машини и съоръжения Ликвидация на икономически неизгодни за експлоатация участъци Увеличаване на рекултивираните площи и тяхното връщане в поземления и горския фонд | 15 юни 2000 г. 31 декември 2000 г. от 1 януари 2001 г. от 1 октомври 2000 г. 31 декември 2000 г. постоянен постоянен постоянен постоянен постоянен постоянен | ##### ДАЕЕР ДРУЖЕСТВОТО ДРУЖЕСТВОТО ДРУЖЕСТВОТО ДАЕЕР ДРУЖЕСТВОТО ДРУЖЕСТВОТО ДРУЖЕСТВОТО ДРУЖЕСТВОТО ДРУЖЕСТВОТО ДРУЖЕСТВОТО ДРУЖЕСТВОТО |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. | “Мина Бели брег” ЕАД І етап Откриване на процедура за приватизация и за предоставяне на концесия на купувач, в т.ч. : - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на Агенцията за приватизация (АП) и обнародването им в “Държавен вестник” Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура | 15 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 2.1 3 месеца след изпълнението на т. 2.2 | ##### ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП ##### МФ, МОСВ ##### ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. | “Мина Чукурово” ЕАД - І етап Откриване на процедура за приватизация и за предоставяне на концесия на купувач, в т.ч.: - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура | 15 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 3.1 3 месеца след изпълнението на т. 3.2 | ##### ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП МФ, МОСВ ##### ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП |
| 4. 4.1. 4.2. | #### М”Мина Станянци” ЕАД - І етап Откриване на процедура за приватизация и за предоставяне на концесия на купувач, в т.ч.: - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” | 15 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 4.1. | ##### ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП МФ, МОСВ ##### ДАЕЕР, АП |
| 4.3. | Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура | 3 месеца след изпълнението на т. 4.2 | ДАЕЕР, АП |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. | “Мина Витрен” ЕАД - І етап Откриване на процедура за приватизация и за предоставяне на концесия на купувач, в т.ч.: - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура | 15 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 5.1 3 месеца след изпълнението на т. 5.2 | ##### ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП МФ, МОСВ ##### ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. | “Мини Маришки басейн” ЕАД І етап Преобразуване на “Мини Маришки басейн” ЕАД чрез отделяне като еднолично акционерно дружество с държавно имущество на “Мина Здравец” ЕАД (рудник “Здравец” и рудник “Миньор” - блок № 2-север и надземната част и съответните спомагателни обекти) ІІ етап Обявяване в ликвидация на “Мини Маришки басейн” ЕАД (рудник ”Миньор“ без блок № 2-север и рудник “Меричлери – обединен” Откриване на процедура за приватизация на “Мина Здравец” ЕАД (рудник "Миньор" - блок № 2 - север, и целия промишлен комплекс от рудник "Здравец") и за предоставяне на концесия на купувач, в т.ч.: - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” | 20 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 6.3 | ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП МФ, МОСВ ##### ДАЕЕР, АП |
| 6.5. | Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура | 3 месеца след изпълнението на т. 6.4 | ДАЕЕР, АП |
| 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.2. 7.3. 7.3.1. 7.3.2. 7.4. 7.4.1. 7.4.2. | “Мини Бобов дол” ЕАД І етап Преобразуване на “Мини Бобов дол” ЕАД чрез отделяне като еднолични акционерни дружества с държавно имущество на: “Мина Ив. Русев” ЕАД “Мина Хр. Ботев” ЕАД ІІ етап Обявяване в ликвидация на “Мина Ив. Русев” ЕАД Откриване на процедура за приватизация на “Мина Хр. Ботев” ЕАД и предоставяне на концесия на купувач в, т.ч.: - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура Откриване на процедура за приватизация на “Мини Бобов дол” ЕАД (рудник “Бабино”, рудник “Бобов дол”, ЦОФ, ЦМСС, КБО и предоставяне на концесия на купувач), в т.ч.: - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура | 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 7.3 3 месеца след изпълнението на т. 7.3.1 30 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 7.4 3 месеца след изпълнението на т. 7.4.1 | ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП МФ, МОСВ ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП МФ, МОСВ ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП |
| 8. 8.1. 8.2. 8.3. | “Мини Перник” ЕАД І етап Преобразуване на “Мини Перник” ЕАД чрез отделяне на “Мини Открит въгледобив” ЕАД (рудниците “Република” и “Открит рудник-обединен”), ЦОФ и съответните спомагателни обекти Сливане на “Мини Открит въгледобив” ЕАД с “Топлофикация-Перник” ЕАД в нова обединена стопанска структура. ІІ етап - Обявяване в ликвидация на “Мини Перник” ЕАД (подземен рудник “Света Анна” със сектор “Тева”; рудник “Бела вода” - в ликвидация; спомагателни и обслужващи звена в рудник “Св. Анна”) | 15 юни 2000 г. 15 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. | ##### ДАЕЕР ##### ДАЕЕР ##### ДАЕЕР, АП |
| 9. 9.1. 9.2. 9.3. | “Мини Пирин” ЕАД І етап Преобразуване на “Мини Пирин” ЕАД чрез отделяне на рудник “Канина” като самостоятелно дружество ІІ етап Обявяване в ликвидация на мина “Канина” Откриване на процедура за приватизация и предоставяне на концесия на “Мини Пирин” ЕАД (двата рудника “Пирин” и “Ораново”) - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка | 20 юни 2000 г 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата | ##### ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП МФ, МОСВ |
| 9.4. 9.5. | Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура | 1 месец след изпълнението на т. 9.3 3 месеца след изпълнението на т. 9.4 | ##### ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП |
| 10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9. | #### М #### ”Мини Черно море” ЕАД Техническа ликвидация на източното поле, главните наклонени материална и извозна галерия на рудник “Ахелой” с изземване на подготвените запаси ІІ етап Завършване на частичната ликвидация на източното поле на рудник “Ст. Сейменлийски” Изземване на подготвените запаси в рудник “Ст. Сейменлийски” от ниво 185 до повърхността Поетапна ликвидация на минни изработки и съоръжения на рудник “Ст. Сейменлийски” Въвеждане в експлоатация на участък “Открит” към рудник “Ст. Сейменлийски” Подготовка за въвеждане в експлоатация на рудник “Черно море 2” Откриване на процедура за приватизация на “Мини Черно море” ЕАД и предоставяне на концесия на купувач, в т.ч.: - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура | началото на септември 1999 г. 31 декември 2000 г. 2001 – 2007 г. 2001 – 2009 г. април 2001 г. 31 декември 2000 г. април 2001 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 10.7 3 месеца след изпълнението на т. 10.8 | ##### ДАЕЕР ДАЕЕР ##### ДРУЖЕСТВОТО ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ##### ДАЕЕР, АП МФ, МОСВ ДАЕЕР ДАЕЕР |
| 11. 11.1. 11.2. 11.3. | “Мина Антра” ЕАД І етап Откриване на процедура за приватизация и за предоставяне на концесия на купувач, в т.ч.: - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура | 15 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 11.1 3 месеца след изпълнението на т. 11.2 | ДАЕЕР ##### ДАЕЕР МФ, МОСВ ДАЕЕР ДАЕЕР |
| 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.2. 12.3. 12.3.1. 12.3.2. 12.4. 12.5. | ###### “Мини Балкан” ЕАД І етап Преобразуване на “Мини Балкан” ЕАД чрез отделяне като еднолични акционерни дружества с държавно имущество на: “Мина “Балкан-2000” ЕАД (участък “Надежда” към рудник “Паисий” и участък “Южен” от рудник “Твърдица”, ЦМСС и съответните спомагателни обекти) Централната ремонтна база “Лагун” ЕАД (цех “Обогатяване”, шламохранилището и табаните) ІІ етап Обявяване в ликвидация на “Мини Балкан” ЕАД (рудник “Шешкинград”, Централната обогатител-на фабрика, участък “Паисий” към рудник “Паисий”, участък “Боян дол” от рудник “Твърдица”) Откриване на процедура за приватизация на “Мина Балкан-2000” ЕАД (участък “Надежда” към рудник “Паисий” и участък “Южен” от рудник “Твърдица”) и за предоставяне на концесия на купувач, в т.ч.: - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура Откриване на процедура за приватизация на “Лагун” ЕАД (цех “Обогатяване”, шламохранилището и табаните Откриване на процедура за приватизация на Централната ремонтна база | 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 20 юни 2000 г. 20 юни 2000г. 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 12.3 3 месеца след изпълнението на т. 12.3.1 30 юни 2000 г. 30 юни 2000 г. | ##### ДАЕЕР ##### ДАЕЕР ##### ДАЕЕР ДАЕЕР ДАЕЕР ##### ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП МФ, МОСВ ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП |
| 13. 13.1. 13.2. 13..3. | “Мина Лев” ЕООД - ІІ етап Откриване на процедура за приватизация на дружеството и предоставяне на концесия на купувач, в т.ч.: - обявяване и провеждане на конкурс за определяне на фирма за изработване на ОВОС, концесионен анализ, правен анализ, приватизационна оценка Определяне на метода за приватизация с решение на АП и обнародването им в “Държавен вестник” Водене на преговори и финализиране на приватизационната процедура | 30 юни 2000 г. 4 месеца след откриването на процедурата 1 месец след изпълнението на т. 13.2 3 месеца след изпълнението на т. 13.2.1 | ДАЕЕР, АП ##### ДАЕЕР, АП МФ, МОСВ ДАЕЕР, АП ДАЕЕР, АП |

ЗАБЕЛЕЖКА. Неразделна част от приложение № 2 са приложения № 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4.