“ПРИН” СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Решение N 580 на МС от 17 август 2000 година

Отменено от: Решение N 135 на МС от 16.03.2001 г.

________________________________________________________

##### Препис

Решение N 580 на МС

от 17 август 2000 година

#### ЗА предоставяне на концесия за бъдещ воден обект - язовир “Мадан” и напорна деривация към него - публична държавна собственост, първо стъпало от каскада “Горна Арда”, който ще бъде изграден със средства на концесионера

/Обнародван, ДВ, бр. 70 от 2000 г./

На основание чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 1 и 2 и чл. 4, т. 8 от Закона за концесиите във връзка с чл. 47, ал. 4 от Закона за водите и § 3б от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т   С Ъ В Е Т

Р  Е  Ш  И:

- Предоставя концесия върху бъдещ воден обект – язовир “Мадан” и напорна деривация към него - публична държавна собственост, първо стъпало от каскада "Горна Арда", при условие че обектът ще бъде изграден от концесионера с негови средства. Обектът се индивидуализира чрез площта, определена от координатите на язовирната стена, откъм въздушната й страна, съоръженията към нея и изохипсата на кота 620 и координатите на водната кула на напорната деривация съгласно приложението.

- Определя срок на концесията 35 години.

- Определя за концесионер без търг или конкурс “Хидроенергийна компания “Горна Арда” АД – София.

4. Концесията да се осъществява при следните условия:

4.1. Концесионерът да изгради язовир “Мадан” и напорната деривация към него за своя сметка на площадка, предоставена от концедента, за срок до 6 години, считано от датата на получаване на разрешението за строеж.

4.2. При изграждането на обекта на концесията  концесионерът да измести участъка от републикански път ІІІ-867 (Кърджали – Мадан), попадащ във водохранилището, за своя сметка.

4.3. Концедентът може да предоставя обекта на концесията за ползване от трети лица за дейности, различни от дейността на концесионера, при условие че няма да бъде възпрепятствана дейността на концесионера.

4.4. Концесионерът може да прави подобрения на обекта на концесията съгласувано с концедента.

5. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:

5.1. Основни права на концесионера:

5.1.1. да изгради обекта на концесията върху земи - публична държавна собственост, в съответствие с утвърдения технически проект;

5.1.2. да изисква от концедента своевременно предприемане на необходимите действия  за отчуждаване на земите в обхвата на площадката на концесионния обект съгласно утвърдения в концесионния договор график;

5.1.3. да ползва за изграждането на язовира съществуващата хидрогеоложка и проектно-техническа документация - собственост на концедента;

5.1.4. да сключва договори с подизпълнители, на които да възлага изпълнението на работи, свързани с изграждането на концесионния обект;

5.1.5. да назначава ключов персонал от чуждестранни граждани до 10 на сто от средносписъчния брой на заетите за всяко тримесечие, ако такъв персонал няма  в страната;

5.1.6. да ползва обекта на концесията за производство на електрическа енергия;

5.1.7. да уведомява концедента, когато трети лица нарушават правата му, предоставени чрез концесионния договор;

5.1.8. да претендира за стойността на подобренията след изтичането на срока на концесионния договор или при предсрочното му прекратяване не по негова вина освен в случаите на прекратяване поради форсмажорни обстоятелства.

5.2. Основни задължения на концесионера:

5.2.1. да извърши за своя сметка работно проектиране на обекта на концесията – работен проект, по график, съгласуван с концедента;

5.2.2. да изготви и представи на концедента цялостна и по години инвестиционна програма за изграждането на обекта на концесията в срок, определен в концесионния договор и в съответствие с одобрения строителен график;

5.2.3. да извърши необходимите действия и процедури, включително подготовка на документи по промяна на предназначението на земеделските земи и изключване на гори и земи от държавния горски фонд в границите на площадката на ВЕЦ “Бял извор”;

5.2.4. да осигури за своя сметка съответните разрешения, лицензии и права за проектиране, строителство, строителен надзор, изпитване и разрешаване ползването на обекта на концесията;

5.2.5. да осигури проектирането, строителството, изпитването, въвеждането в експлоатация и експлоатацията на обекта на концесията, като за целта използва или договаря със своите подизпълнители да наемат местни работници и персонал освен в случаите, когато изискванията за квалификация и опит налагат наемането на персонал, какъвто няма в страната; персоналът от чуждестранни граждани не може да бъде повече от 10 на сто от средносписъчния брой на заетите за всяко тримесечие;

5.2.6. да изготви програма за обучение на български персонал, който да замести небългарския персонал за дейностите и работите, определени в договора;

5.2.7. да осигури опазването на околната среда,  безопасни условия на труд,  безопасност на строежа, включително влагане в строителството на материали и изделия, отговарящи на изискванията за безопасност;

5.2.8. да спазва условията в издаденото от министъра на околната среда и водите решение по оценка на въздействието върху околната среда;

5.2.9. да депонира в стената на язовир “Мадан” изкопаните във връзка с изграждането на концесионния обект скална маса, баластра и пясък;

5.2.10. да допуска по всяко време до строителната площадка и до обекта на концесията контролни органи и оторизирани представители на концедента и да им предоставя документи и информация, имащи отношение към изпълнението на задълженията им;

5.2.11. да изготви авариен план за действие за защита от вредното въздействие на водите съгласно чл. 138 от Закона за водите и да го съгласува с органите на Гражданската защита; аварийният план се изготвя до датата на въвеждането в експлоатация на обекта;

5.2.12. да заплаща дължимите концесионни възнаграждения при условията и в сроковете, определени в концесионния договор;

5.2.13. да използва рационално водните ресурси в обекта на концесията;

5.2.14. да поддържа обекта на концесията в техническа изправност и да спазва нормативните изисквания за техническа експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях;

5.2.15. да води и предоставя на концедента или на посочен от него компетентен държавен орган подробна техническа и друга документация и информация, изготвена във връзка с ползването на язовира и водите в него;

5.2.16. да не предоставя на трети лица без разрешение на концедента хидроложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка или по повод на концесията;

5.2.17. да допуска трети лица, получили концесия за ползване на водния обект за други дейности, да реализират правата си срещу съответно заплащане на част от разходите на концесионера по поддръжката на концесионния обект;

5.2.18. да приеме и търпи при наличие на форсмажорни обстоятелства трети лица, посочени от концедента, да ползват съответния воден обект и водите в него, без за това да му се дължи обезщетение или компенсация;

5.2.19. да разработи план за предотвратяване и ликвидиране на аварии по време на строителството съгласно изискванията на чл. 138 от Закона за водите и другите нормативни актове;

5.2.20. при започването на строителните работи да организира постоянна обектова комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи съгласно чл. 1 и чл. 14, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи, приет с Постановление N 18 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 13 от 1998 г.; изм., бр. 3 от 2000 г.).

5.2.21. да застрахова обекта на концесията съгласно чл. 34, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, приет с Постановление 
N 240 на Министерския съвет от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 111 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 15 от 1997 г. и бр. 39 от 1998 г.), като конкретните застрахователни рискове се определят в концесионния договор.

5.3. Основни права на концедента:

5.3.1. да изисква от концесионера извършване на работното проектиране и изграждане на обекта на концесията качествено и в сроковете, посочени в концесионния договор;

5.3.2. право на собственост върху всяка хидроложка, инженерна, научно-техническа и друга информация и документация във връзка с изграждането на обекта на концесията и неговата експлоатация;

5.3.3. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера във връзка с изграждането на обекта на концесията и неговата експлоатация;

5.3.4. да получава дължимото концесионно възнаграждение при условията и в сроковете, определени в концесионния договор;

5.3.5. да контролира изпълнението на поетите задължения и условията на концесията, включително чрез право на достъп по всяко време и право да получава документи и информация от концесионера;

5.3.6. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения и условията на концесията.

5.4. Основни задължения на концедента:

5.4.1. да оказва съдействие на концесионера във връзка с осъществяването на правата му при изграждането и експлоатацията на обекта на концесията;

5.4.2. да придобие в собственост имоти - общинска собственост, попадащи в границите на площадката за изграждане на обекта на концесията, за своя сметка и в определените срокове съгласно графика, утвърден с концесионния  договор;

5.4.3. да извърши отчуждаване на необходимата земя - частна собственост на физически или юридически лица, попадаща в границите на площадката за изграждане на обекта на концесията, за своя сметка и в определените срокове съгласно концесионния договор;

5.4.4. да предостави на концесионера ползването на земята, необходима за изграждането на обекта на концесията, по етапи в съответствие с концесионния договор;

5.4.5. да не препятства концесионера при осъществяване на правата му по концесионния договор;

5.4.6. да не предоставя права на трети страни за ползване на обекта за срока на концесионния договор освен за дейности, различни от тази на концесионера, и при условие че няма да препятстват неговата дейност;

5.4.7. да заплати обезщетение на концесионера при предсрочно прекратяване на концесията не по вина на концесионера, освен при прекратяване поради форсмажорни причини.

6. Определя за начален срок на концесията датата на издаване на разрешението за ползване на строежа на язовир "Мадан", но не по-късно от края на шестата година, считано от датата на издаване на разрешението за строеж на концесионния обект.

7. Определя следните условия за прекратяване и неустойки за неизпълнение на задълженията по изграждането на обекта и по концесионния договор:

7.1. Изправната страна има право да прекрати предсрочно концесионния договор, в случай че другата страна не изпълнява основните си задължения по това решение, както и условията на концесионния договор. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване се определят в концесионния договор.

7.2. Заплащане на неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение на договорните задължения на всяка от страните. Конкретните размери на неустойките и на лихвите и моментът на възникване неизпълнението на отделните задължения се определят в концесионния договор.

7.3. При забавяне на изграждането и въвеждането в експлоатация на концесионния обект за повече от определения в концесионния договор срок договорът се прекратява, като изградените съоръжения и устройства остават в полза на държавата, освен при забавяне поради форсмажорни обстоятелства.

7.4. Концесионерът няма право да залага или обременява с вещни права каквато и да е част от концесионния обект по време на неговото изграждане.

8. Определя концесионно възнаграждение, както следва:

8.1. Годишно парично концесионно възнаграждение, определено като процент от приходите на концесионера от производството и продажбата на електроенергия от хидровъзел “Мадан” – язовир “Мадан” плюс ВЕЦ “Бял извор”.

8.2. За определяне на концесионното възнаграждение приема скала на Р-фактор, определен като отношение на общите приходи от дейността към общите разходи за дейността, както следва:

8.2.1. при Р-фактор по-малък от 1 концесионерът не дължи концесионно възнаграждение;

8.2.2. при Р-фактор от 1 до 2 включително - 0,5 на сто от приходите на концесионера от производството и продажбата на електроенергия от хидровъзел “Мадан” – язовир “Мадан” плюс ВЕЦ “Бял извор”;

8.2.3. при Р-фактор по-голям от 2 - 1,5 на сто от приходите на концесионера от производството и продажбата на електроенергия от хидровъзел “Мадан” – язовир “Мадан” плюс ВЕЦ “Бял извор”.

8.3. Концесионерът заплаща определеното годишно концесионно възнаграждение на две равни вноски - съответно до 31 юли на текущата година и до 31 януари на следващата година.

9. Концесионерът се освобождава от заплащане на концесионно възнаграждение за срок 10 години, считано от издаването на разрешение за ползване на строеж язовир “Мадан”, съгласно Наредба N 6 от 1999 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).

10. Упълномощава председателя на Държавната агенция по енергетика и енергийни ресурси да сключи договора за концесия с “Хидроенергийна компания Горна Арда” АД в срок до един месец от обнародването на решението в "Държавен вестник" и да осъществява контрол по изпълнението на договора.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Юлиана Николова

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

"ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /Джема Барух/

Приложение

към т. 1

Координати на характерните точки на площта на  язовир “Мадан” и

водната кула на напорната деривация към него -

координатна система “1970 г.”, картна основа в мащаб 1:5000

1. Язовир “Мадан” се идентифицира от релефа на терена и хоризонталната равнина, определена от изолиния +620 м и посочените по-долу координати на характерните точки, описващи конфигурацията на язовирната стена и съоръженията към нея.

| N по ред | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изолиния 620 м в “Мадан” | чашата на язовир |
| 2. | 78333.443 | 40953.160 |
| 3. | 78383.483 | 41086.272 |
| 4. | 78450.790 | 41151.828 |
| 5. | 78485.269 | 41156.412 |
| 6. | 78527.797 | 41167.543 |
| 7. | 78547.120 | 41193.559 |
| 8. | 78573.942 | 41249.066 |
| 9. | 78805.268 | 41264.234 |
| 10. | 78537.909 | 41367.035 |
| 11. | 78481.017 | 41355.736 |
| 12. | 78373.779 | 41397.400 |
| 13. | 78375.800 | 41440.100 |
| 14. | 78345.707 | 41439.439 |
| 15. | 78264.530 | 41489.984 |
| 16. | 78250.295 | 41468.469 |
| 17. | 78231.976 | 41427.460 |
| 18. | 78185.223 | 41413.907 |
| 19. | Изолиния 620 м в “Мадан” | чашата на язовир |

2. Координати на характерни точки на площадката на

водната кула на напорната деривация.

| N по ред | Х | У |
| --- | --- | --- |
| 1. | 78665.876 | 41637.640 |
| 2. | 78636.400 | 41709.700 |
| 3. | 78627.308 | 41681.553 |
| 4. | 78606.276 | 41678.154 |
| 5. | 78622.795 | 41635.797 |
| 6. | 78640.160 | 41649.120 |
| 7. | 78647.777 | 41645.111 |
| 8. | 78665.876 | 41637.640 |