# Препис

Решение N 664 на МС

от 12 октомври 2000 година

ЗА	приемане на Принципи за изграждане на Единната информационна система за противодействие на престъпността

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р   Е   Ш   И:

1. Приема Принципи за изграждане на Единната информационна система за противодействие на престъпността съгласно приложението.

2. Утвърждава график за проектирането и изграждането на Единната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП), както следва:

а) предпроектно проучване и изготвяне на техническо задание за ЕИСПП - срок - 28 февруари 2001 г.;

б) проектиране на ЕИСПП - срок - 10 август 2001 г.;

в) нормативно осигуряване на ЕИСПП - срок - 30 ноември 2001 г.;

г) разработване на ЕИСПП - първи етап - срок - 31 януари 2002 г.

3. Възлага изпълнението на графика по т. 2 на председателя на Националния статистически институт със съдействието на министъра на вътрешните работи, министъра на отбраната, министъра на правосъдието и министъра на финансите.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Елиана Масева

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

"ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ": /Джема Барух/

#### Приложение

ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

### І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С тези принципи се уреждат начинът на изграждане, функциите и задачите на  Единната информационна система за противодействие на престъпността в Република България (ЕИСПП).

2.1. Единната информационна система за противодействие на престъпността е предназначена да осигури необходимата информация на държавните органи и органите на местното самоуправление за решаване на дейности и задачи по противодействие на престъпността в страната.

2.2. Единната информационна система за противодействие на престъпността осъществява предназначението по т. 2.1 чрез:

а) автоматизиран и оптимизиран обмен на нормативно регламентирана официална информация между ведомствата, характеризираща престъпленията и действията на правораздавателните и правозащитните органи, наричани по-нататък “ведомствата”;

б) осъществяване на обективен контрол за взаимодействие между ведомствата при протичане на нормативно регламентирания процес по предотвратяване и разкриване на престъпленията и наложените наказания;

в) осигуряване на регламентиран достъп на длъжностни лица до подробната информация, регистрирана и поддържана от ведомствата в процеса на изпълнение на функциите им по противодействие на престъпността;

г) предоставяне на стандартизирани средства за регламентиран достъп на упълномощени служители от ведомствата до данни, въвеждани, съхранявани и контролирани от информационните системи на други ведомства при запазване на собствеността на данните;

д) предоставяне на стандартизирани средства за аналитична обобщена информация за протичането на процесите по противодействие на престъпността, които включват фази в обхвата на повече от едно ведомство;

е) поддържане на обща информационна среда по отношение на данните и обектите на системата и съгласуваното им представяне във ведомствените автоматизирани информационни системи чрез използване на съвременни информационни технологии.

2.3. Единната информационна система за противодействие на престъпността предоставя средства за унифицирано представяне на съдържанието на информационните системи и осигурява съпоставимост на статистическите и други данни за предотвратяване и разкриване на престъпленията и наложените наказания в страната.

2.4. Единната информационна система за противодействие на престъпността използва утвърдени национални регистри, класификации и номенклатури, хармонизирани с европейските и международните, осигуряващи терминологична и обектова съвместимост на ведомствените бази от данни с други информационни системи.

3.1. Единната информационна система за противодействие на престъпността се създава поетапно чрез изграждане и интегриране в единна система на отделни подсистеми и компоненти, отговарящи на основните приоритети в дейността на правозащитните и правораздавателните органи в борбата с престъпността.

3.2. Единната информационна система за противодействие на престъпността се основава на утвърдени  единни стандарти за информационна, системна среда, защита на данните, както и на използването на съвременни информационни технологии.

3.3. Единната информационна система за противодействие на престъпността съдържа средства за изграждане на еталонна информационна среда и технология за поддържането й в актуално състояние.

3.4. Единната информационна система за противодействие на престъпността взаимодейства с информационните системи на правозащитните и правораздавателните органи в страната и с други национални и ведомствени регистри и информационни системи, които съдържат данни за лицата и обектите на престъпления.

3.5. Информационните системи по т. 3.4 изграждат и поддържат стандартен модул за конвертиране на данните от специфичното им представяне в тях към еталонното им представяне в ЕИСПП.

3.6. При неспазване на изискванията по т. 3.5 съответното ведомство трябва да осигури средства за стандартен вход и изход към своята система.

3.7. Защитата на ресурсите на ЕИСПП се реализира като комплекс от нормативни, организационни, програмни и технически средства.

4. В ЕИСПП не могат да се включват данни, автоматизираната обработка на които не се допуска от международни споразумения, по които Република България е страна.

### ІІ. ОБХВАТ НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА

5. Единната информационна система за противодействие на престъпността обхваща:

а) информация за събитията и обектите, свързани с изпълнение на нормативно определените процедури по регистриране и движение на официалната информация за престъпленията, на процедурно определените действия, свързани с тях, на състоянието им, на процеса на работа по тях, на наложените наказания и тяхното изпълнение; не се включват подробните данни за събитията и свързаните с тях обекти;

б) информация за нерегистрираната престъпност;

в) общосистемна информация;

г) технологичен модел за реализиране на общия процес и взаимодействието на ведомствата;

д) указателна информация за разположението на подробните данни;

е) информация за правата за ползване на данните във ведомствените системи;

ж) собствена технологична информация.

6. Единната информационна система за противодействие на престъпността осъществява автоматизирания обмен на данни между ведомствените системи и ЕИСПП, като запазва логическата им свързаност и се администрира централизирано.

7.1. Единната информационна система за противодействие на престъпността осигурява автоматизирания информационнен обмен между ведомствените информационни системи и ЕИСПП.

7.2. Във ведомствените информационни системи се включват модули на ЕИСПП за обмен на данни, които са изцяло под контрола на съответното ведомство по отношение на достъпа до собствените данни и предоставянето на информация по заявки, направени през ЕИСПП.

8. Обхватът на ведомствените информационни системи се определя от поддържащите ги ведомства, като информационното съдържание на всяка от тях се разделя на:

а) данни, които се ползват само от ведомството;

б) данни, които се ползват от други ведомства при изпълнение на функциите им.

9.1. Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Върховната касационна прокуратура осъществяват изграждането и поддържането на информационните системи на своите административни звена.

9.2. Министерството на правосъдието освен дейностите по т. 9.1 осъществява и методическо ръководство на поддръжката на информационните системи на апелативните, окръжните и районните съдилища, а Специализираната следствена служба – на информационните системи на следствените служби.

ІІІ. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ НА ЕИСПП

10. Единната информационна система за противодействие на престъпността регистрира и обработва данни за:

а) състоянието, динамиката и структурата на престъпността в страната;

б) стадиите на наказателното производство и за движението на документи (преписки, дела и др.) между ведомствата;

в) процесуалните права на гражданите.

11.1. На базата на информацията по т.10  ЕИСПП извършва анализ за:

а) извършените престъпления и свързаните с тях лица и обстоятелства;

б) моментното състояние на работата по наказателните дела, както и развитието им във времето;

в) сравнителни анализи за оценка на влиянието на различните фактори, ефективността на противодействието на престъпността и други.

11.2. Единната информационна система за противодействие на престъпността предоставя на длъжностни лица от органите на държавната власт подробната информация по т. 5, буква “а” за изпълнение на функциите им, определени в закон, по реда на т. 7.2.

12.1. Единната информационна система за противодействие на престъпността осъществява автоматична сигнална дейност при:

а) изтичане на определени срокове в стадиите на  наказателното производство;

б) неизпълнение от страна на компетентните органи на конкретно процесуално действие;

в) нарушени процесуални права на гражданите.

12.2. Автоматично генерираната сигнална информация по т. 12.1 се предоставя на:

а) ведомството – източник на данните;

б) ведомствата – приемници на данните;

в) ведомствата и длъжностните лица с контролни функции, определени с нормативен акт.

13. Единната информационна система за противодействие на престъпността осигурява автоматизиран информационен обмен на данните между ведомствата чрез:

а) изграждане и поддържане на технологичен и информационен модел на нормативно регламентирания процес за взаимодействието на ведомствата по предотвратяване и разкриване на престъпления и наложените наказания;

б) средства за привеждане на данните към еталонната информационна среда;

в) технология и средства за справки;

г) поддържане на указателна информация за локализация на подробната информация по т. 5, буква “а”;

д) поддържане на информация за права и ред на достъп до данните и тяхната визуализация през ЕИСПП;

е) организиране на достъпа до подробната информация по т. 5,   буква “а”;

ж) генериране на обобщена информация за състоянието на престъпността и факторите за противодействие.

14. Навсякъде в текста:

а) “органи, осъществяващи противодействие на престъпността” са органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на правосъдието и Министерството на финансите;

б) “системна среда” е съвкупност от операционни среди, мрежови архитектури, средства за системни услуги и стандарти, в които се реализира и експлоатира приложната информационна система ЕИСПП (операционни системи за сървери и работни станции, мрежови архитектури и мрежови операционни системи, протоколи за обмен, системи за управление на бази от данни, системи за управление на аналитични обработки, сървери за организация на разпределени обработки (за приложения, за управление на заявките, за Интернет услуги), стандарти за организация на разпределени обработки, средства за техния контрол и управление, както и други специализирани средства за управление на ресурси и услуги, които се предоставят на разработчиците и потребителите на ЕИСПП);

в) “общосистемна информация” е съвкупността от структурирани и свързани данни, които са неразделна част от информационната база на ЕИСПП (структурни и качествени описания на обектите, процесите и управлението на системата, достъп до ресурсите на системата, както и нормираната информация - речник, класификатори, номенклатури и др.);

г) “ресурси на ЕИСПП” е съвкупността от технически, базови, системни, комуникационни, приложни, информационни, организационни и кадрови компоненти, които осигуряват изграждането и функционирането на ЕИСПП;

д) “еталонен модел” е компонент от общосистемната информация на ЕИСПП, който се използва от всички ведомствени информационни системи за представяне на информацията в тях или за конвертиране на собствената им информация при информационен обмен със или чрез ЕИСПП.