Р Е Ш Е Н И Е   N 829 на МС

от   14 декември    2002 година

За предложение до Народното събрание за ратифициране на Споразумение N 1 за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и “Летище София” ЕАД за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Споразумение N 1 за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и “Летище София” ЕАД за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София, подписано на 20 ноември 2002 г. в София.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон споразумението по т. 1.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Лидия Шулева

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Приложения: Договор

Изменение на финансовия договор

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# З  А  К  О  Н

за ратифициране на Споразумение N 1 за изменение на

Финансовия договор между Република България,

Европейската инвестиционна банка и “Летище София” ЕАД

за финансиране на проекта за реконструкция и разширение

на летище София

Член единствен. Ратифицира Споразумение N 1 за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и “Летище София” ЕАД за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София, подписано на 20 ноември 2002 г. в София.

Законът е приет от ХХХІХ Народно събрание на ……………………… 2002 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)

## МОТИВИ

към проекта на Закон за ратифициране на Споразумение 
N 1 за изменение  на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" ЕАД за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София

Със свое решение от 24 октомври 2002 г. (извлечение от Протокол N 42 от заседанието на Министерския съвет от 
24 октомври 2002 г.) Министерският съвет упълномощи министъра на финансите и министъра на транспорта и съобщенията съвместно с изпълнителния директор на “Летище София” ЕАД да проведат преговори и да подпишат Споразумение за изменение на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и “Летище София” ЕАД за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София при условие за последваща ратификация. За база на преговорите е одобрен докладът на министъра на финансите и министъра на транспорта и съобщенията относно необходимостта от допълнение и актуализиране на посочения договор, подписан през септември 1997 г. и ратифициран със закон от Народното събрание на 5 ноември 1997 г.

Договорът предвижда Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) да предостави 60 млн. евро за финансиране на проекта за нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура - Лот Б1.

На 20 юли 2000 г. е одобрена безвъзмездна помощ до 
50 млн. евро от фондовете на Европейския съюз за структурна политика при подготовката за присъединяване (ИСПА) за съфинансиране на същия подобект.

С Решение N 790 на Министерския съвет от 2000 г. е решен въпросът за българското участие във финансирането.

При сключването на договора за заем с ЕИБ в техническите приложения към него са посочени основните параметри и цифри на генералния план.

След осигуряване на финансирането са проведени международни търгове за избор на консултанти, които разработват идейния и техническия проект, както и съответните финансови анализи. На всеки етап от проектирането техническите, експлоатационните и икономическите разчети са съгласувани с финансиращите институции, като са извършвани и съответни корекции в техническите показатели и етапността на изпълнението на проекта. Поради финансови съображения е намален капацитетът на новия пътнически терминал, като се предвижда първоначално обслужване на 2 млн. пътници годишно (вместо 2, 5 млн.) с възможност за последващо разширение.

На базата на одобрения технически проект е проведена тръжна процедура за избор на главен изпълнител на строителството по подобект Лот Б1 – нова сграда на терминала и прилежаща инфраструктура.

На 27 ноември 2001 г. на съвместно заседание на националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика при Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и експертния съвет на Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) е приет техническият проект за Лот Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”. На 3 септември 2002 г. МРРБ издава разрешение за строителство на този обект.

По време на мисията си от 2 до 5 септември 2002 г. в София ЕИБ поставя въпроса за извършване на задължителни изменения във финансовия договор, които да отразят следните основни елементи:

а) техническото описание към финансовия договор следва да съответства на окончателните параметри след приключване на тръжната процедура;

б) в резултат на промени в българското законодателство от 1999 г., съгласно които пистата и пътническият терминал са публична държавна собственост, те са извадени от имуществото на “Летище София” ЕАД (чл. 43а във връзка с § 90 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване). Съответните летищни такси се събират от Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация” (чл. 122в във връзка с чл. 120 от Закона за гражданското въздухоплаване). Това ново положение не е в съответствие с ратифицирания със закон международен договор, съгласно който “докато заемът не бъде погасен и банката не се е съгласила писмено на нещо различно, крайният бенефициент ще запази собствеността и владеенето на активите, които съставляват обекта, или според нуждите ще подмени и поднови тези активи и ще поддържа обекта, в почти непрекъсната експлоатация в съответствие с първоначалната концепция”. Предложението е разпоредбата на т. 6.08 от финансовия договор с ЕИБ да бъде приведена в съответствие с разпоредбите на чл. 43б и чл. 43д от Закона за гражданското въздухоплаване, а именно:

Чл. 43а, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване: “(2) Гражданските летища за обществено ползване са публична държавна собственост”.

Чл. 43б, ал. 1: “Чл. 43б. (1) Гражданското летище за обществено ползване се ползва от летищни предприятия – еднолични търговски дружества с държавно имущество, или от търговци, получили концесия, при условията и по реда на Закона за концесиите”.

Чл. 43д: “Чл. 43д. Едноличните търговски дружества с държавно имущество ползват гражданските летища за обществено ползване без концесия. Обемът на конкретните им права и задължения се определя от министъра на транспорта и съобщенията, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала.”;

в) необходимо е да се актуализира графикът за погасяване на заема; по редица причини (проверка на генералния план за съответствие с международните стандарти; промяна на законодателството по време на проектирането - въвеждане, а впоследствие и отменяне на независимия строителен надзор в проектирането; съдебни процедури срещу регулационния план; съдебни дела по отчуждителните процедури) началото на строителството е забавено.

Основните изменения и допълнения, които се въвеждат във финансовия договор чрез Споразумение N 1, са, както следва:

1. Разпоредбата на чл. 6. 08 от финансовия договор с ЕИБ се привежда в съответствие с разпоредбите на чл. 43б и 43д от Закона за гражданското въздухоплаване, а именно:

В чл. 6. 08 се добавя следният текст: “Докато заемът не бъде погасен, заемополучателят ще предостави на крайния бенефициент правото на ползване на всички активи на заемополучателя, които съставляват обекта, както и правото на ползване на всички свързани с него активи на заемополучателя в границите на летище София.”;

2. В чл. 6.09 се добавя ново второ изречение: “Докато заемът не бъде погасен, заемополучателят ще предостави на крайния бенефициент правото да събира и усвоява всички такси за кацане, паркиране и обслужване на пътниците, както и други такси на летище София. Предвижданата разпоредба въвежда регламентация, различна от създадената с чл. 120, ал. 1 във връзка с чл. 122в от Закона за гражданското въздухоплаване. Изискването таксите да се събират и ползват от крайния бенефициент - “Летище София” ЕАД, е поставено като изключително условие от ЕИБ с цел максимално гарантиране възвръщаемостта на заема.

3. Техническото описание на проекта се коригира съобразно резултатите от тръжните процедури – Приложение А.

4. Променя се графикът за изплащане на заема, като се удължава гратисният период до март 2006 г. и се запазва крайният срок за погасяване на заема – Приложение В.

5. Навсякъде в договора думата “екю” се заменя с “евро”.

6. В преамбюла на финансовия договор се променя общата стойност на проекта (192 млн. евро) по източници на финансиране, както следва: собствени средства на заемополучателя/крайния бенефициент – 38 млн евро; средства, принос на ФАР и ИСПА – 
52 млн. евро; заем от ЕИБ – 60 млн. евро; заем от КФАИР – 
42 млн. евро.

Чрез въведените изменения и допълнения се постигат следните цели:

1. Удовлетворяване изискванията на финансовия договор с ЕИБ;

2. Отпадане на необходимостта от промяна на крайния бенефициент и свързаните с това съществени промени във финансовия договор;

3. Отпадане на необходимостта от промяна на финансовия меморандум по ИСПА;

4. Отчитане на промените до технически допълнения, произтичащи от резултатите на тръжната процедура (графици, техническо описание и др.);

5. Одобряване в кратък срок на тръжната процедура;

6. Отпускане на първи транш и начало на строителството.

Съгласно решението на Министерския съвет след провеждането на преговори Споразумение N 1 за изменение  на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" ЕАД за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София е подписано на 20 ноември 2002 г.

Считаме, че измененията във финансовия договор с ЕИБ и приложенията към него чрез подписаното Споразумение N 1 за изменение  ще способстват за успешната реализация на проекта и за осъществяването на крайната цел - ново модерно летище, което да отговаря на съвременните изисквания на гражданското въздухоплаване.

Предвид изложеното и на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Споразумение N 1 за изменение  на Финансовия договор между Република България, Европейската инвестиционна банка и "Летище София" ЕАД за финансиране на проекта за реконструкция и разширение на летище София.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Лидия Шулева)