“ПРИН” СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Решение N 769 на МС от 4 ноември 2003 година

Виж: Решение N 399 на МС от 15.06.1999 г.

______________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е   N 769 на МС

от 4 ноември 2003 година

За предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България – Транзитни пътища ІІІ”)

/Ратификация – Указ N 25 от 2004 г.,

обн., ДВ, бр. 11 от 2004 г./

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България – Транзитни пътища IІІ”), сключено чрез размяна на писма на 5 септември    2003 г.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 2 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон изменението на финансовия договор по т. 1.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/ Симеон Сакскобургготски

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З  А  К  О  Н

за ратифициране на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България – Транзитни пътища III”)

Член единствен. Ратифицира Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България – Транзитни пътища III”), сключено чрез размяна на писма на 5 септември 2003 г.

Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на …………………… 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за ратифициране на Изменение N 1  към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България – Транзитни пътища III”)

Състоянието на пътната мрежа е важен фактор за нормалното функциониране и развитие на икономиката в страната. Тяхното добро състояние води до намаляване на експлоатационно-транспортните разходи и стимулира привличането на транзитните пътникопотоци и товаропотоци. С подобряване състоянието на основните направления от трансевропейските коридори и главните пътища, преминаващи през страната, става възможно по-скорошното ни приобщаване към европейските транспортни структури.

Изпълнителна агенция “Пътища” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни програми за строителство, основен и текущ ремонт на републиканската пътна мрежа. Средствата за реализиране на тези програми се предоставят от консолидирания държавен бюджет, от финансова помощ по програмите ФАР и ИСПА и от заеми от Европейските финансови институции, гарантирани от българското правителство.

Проект “Транзитни пътища” III обхваща доизграждане и рехабилитация на около 657 км първокласни пътища и магистрали и ремонт на част от мостовете и виадуктите по автомагистралите “Тракия” и “Хемус”. Общата стойност на проекта е 133 млн. евро без ДДС, разпределени по източници, както следва: Европейската инвестиционна банка – 60 млн. евро, Програмата ИСПА – 30 млн. евро, и консолидирания държавен бюджет  - 43 млн. евро. Проектът стартира през 2000 г. и ще приключи през 2004 г.

Към момента успешно е завършила рехабилитацията на пет групи пътни обекти (лотове), съфинансирани от Европейската инвестиционна банка, а останалите пет са в активно строителство със срок за завършване края на 2003 г. съгласно сключените договори. Досега са усвоени 75 на сто от средствата на заема, а до края на годината ще бъдат усвоени 85 на сто поради възникнали допълнителни и непредвидени строително-монтажни работи по време на строителството на пътните обекти.

Изпълнителна агенция “Пътища” поради невъзможност да усвои в предвидения срок последния транш от заемните средства е отправила молба от 24 юни 2002 г. до Европейската инвестиционна банка за отлагане срока на получаването му съгласно чл. 1 “Отпускане на средства”, § 1.02/В “Процедури по отпускане на средствата” от Финансов договор FI N 1.7672 от 23 септември 1998 г.

Причината за забавяне усвояването на средствата бе изключване рехабилитацията на така наречения Лот N12/98 – Софийски околовръстен път, от Техническото описание – Приложение “А” към договора, за който бяха заделени 20 млн. евро. Това се наложи поради невъзможността Столичната община да се справи с отчуждителните процедури, предхождащи започването на каквато и да е строителна дейност. Поради това този лот бе заменен с други три групи обекти – лотове 6б/98, 10/98 и 12/98, чиято подготовка за реализация изискваше технологично време.

С Решение от 18 юни 2003 г. (ДВ, бр. 59 от 2003 г.) Народното събрание даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка.

На 5 септември 2003 г. правителството чрез Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписа Изменение N1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка.

С оглед на изложеното и на основание чл. 85, ал. 2 във връзка с чл. 85, ал. 1, т. 4 и 5 от Конституцията на Република България Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира със закон Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект “България – Транзитни пътища III”), сключено чрез размяна на писма на 5 септември 2003 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Симеон Сакскобургготски)