“ПРИН” СИСТЕМА ЗА ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Решение N 43 на МС от 23 януари 2004 година

Виж: Решение N 327 на МС от 08.07.1998 г.

______________________________________________________

Р Е Ш Е Н И Е   N 43 на МС

от  23 януари  2004 година

За предложение до Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”)

На основание чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 от Закона за международните договори на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”) от 
12 февруари 1998 г.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговорите и да сключи Изменение N 1 към финансовия договор по т. 1.

3. След получаване на съгласието на Народното събрание по т. 2 упълномощава министъра на финансите съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведат преговорите и да подпишат Изменение N 1 към финансовия договор по т. 1 от името на Република България при условие за последваща ратификация.

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Николай Василев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# Р Е Ш Е Н И Е

За даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България - Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”)

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговорите и да сключи Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”).

Решението е прието от ХХХІХ Народно събрание на ……………………… 2004 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Огнян Герджиков)

## МОТИВИ

към проекта на Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България - Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”)

Състоянието на пътната мрежа е важен фактор за нормалното функциониране и развитие на икономиката в страната. Тяхното добро състояние води до намаляване на експлоатационно-транспортните разходи и стимулира привличането на транзитните пътнико- и товаропотоци. С подобряване състоянието на основните направления от трансевропейските коридори и главните пътища, преминаващи през страната, се ускорява приобщаването на страната към европейските транспортни структури.

Изпълнителна агенция “Пътища” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработва краткосрочни, средносрочни и дългосрочни програми за строителство, основен и текущ ремонт на републиканската пътна мрежа. Средствата за реализиране на тези програми се предоставят от консолидирания държавен бюджет, от безвъзмездна финансова помощ от програмите ФАР и ИСПА и заеми от европейските финансови институции, гарантирани от българското правителство.

На 27 юли 1998 г. Народното събрание ратифицира Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”) за осигуряване на държавен заем в размер 40 млн. евро за рехабилитация и подобряване на транзитните пътища между България и Гърция в подкрепа на Програмата ФАР – Трансгранично сътрудничество. Споразумението за заем осигуряваше финансиране изпълнението на следните пътни проекти – Лот N 0: Е 79, “Владая – п.в. Даскалово”; Лот N 1: Е 79, “Рехабилитация, усилване и подобряване на път Е 79 Даскалово – Дупница” и Лот N 2А: Е 871, “Кюстендил – Радомир – Перник”. Строителството на Лот N 2А беше предвидено да завърши до края на ноември 2003 г. Изпълнителна агенция “Пътища” ще финансира стойността на строителството над първоначалната стойност на договора.

Изпълнителна агенция “Пътища” поради невъзможност да усвои в предвидения срок последния транш от заемните средства е отправила молба със свое писмо от 15 август 2003 г. до Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за отлагане срока на получаването му съгласно чл. 1 “Отпускане на средства”, § 1.02/В “Процедури по отпускане на средствата” от финансовия договор от 12 февруари 1998 г.

В отговор от 7 октомври 2003 г. на молбата на Изпълнителна агенция “Пътища” за отлагане на срока за заявяване на последния транш Европейската инвестиционна банка даде съгласието си за изменение на финансовия договор и за удължаване на срока за усвояване на тези средства до 10 октомври 2004 г. чрез Изменение N 1 към финансовия договор.

Изменение N 1 към финансовия договор променя и други аспекти от съдържанието му, като:

- Заемополучателят следва да възстанови заема в съответствие с амортизационната таблица, посочена в Приложение В, за суми, усвоени преди 1 септември 2003 г., и съгласно амортизационната таблица, посочена в Приложение В1, за суми, усвоявани след 1 септември 2003 г.

- Навсякъде във финансовия договор думата “ECU” следва да се замени с “евро”.

- В пети параграф определението “Главно управление на пътищата (ГУП) да се замени с “Изпълнителна агенция “Пътища” (ИАП).

Причините за отклонение от графика на Споразумението за заем с ЕИБ са свързани както със закъснение на подготовката на 
Лот 1, така и със закъснения по време на строителството. Закъсненията при подготовката на обекта са причинени от забавено отчуждаване на необходимите терени за строителство, както и от продължителната тръжна процедура, която започна в края на 2000 г., а договорът за строителство бе подписан на 29 ноември 2001 г. Тези две основни причини, довели до късното стартиране на изпълнението на обекта, още в началото показаха, че заемът от ЕИБ няма да може да бъде усвоен в първоначално заложения срок. Закъсненията по време на строителството са свързани със закъсняла мобилизация на изпълнителя, променени условия в състоянието на пътя в сравнение с предвидените мероприятия в проекта, пропуски и неточности в проектното решение, довели до повторно проектиране на участъци и съоръжения, и провеждане на нови отчуждавания в процеса на строителството, забавяне изпълнението на строителството, както и цялостното разходване на заема от ЕИБ от множество инженерни мрежи по трасето на обекта, увеличен обем работи след включване на участъци по направление на път Е 79, преминаващи през селищата Красна, Градешница и Струмяни, с обща дължина около 5 км.

Министерският съвет предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение N 1 към Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект “България – Гранични преходи по Трансевропейската пътна мрежа”).

ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Николай Василев)