СПОРАЗУМЕНИЕ за Изменение № 1 на Финансов договор FI № 1.7769 от 13.11.1998 г. между Република България и Европейската инвестиционна банка (Проект "България - защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси")

Ратифицирано със закон, приет от 39-то НС на 7.07.2004 г. - ДВ, бр. 63 от 20.07.2004 г.  Издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 71 от 13.08.2004 г., в сила за Република България от 5.03.2004 г.

Освен ако не е дадено друго значение, термините и условията, посочени в настоящия документ, ще имат значението, което им е дадено във Финансовото споразумение.

Следователно, разпоредбите на Финансовото споразумение трябва да бъдат променени, както следва:

1.  Във втория раздел на Параграф 1.02А датата "31 юли 2001 г." трябва да бъде заменена от "30 юни 2004 г." и последният раздел на параграфа се премахва.

2.  В Подпараграф 1.02Б, Точка (г), датата "31 декември 2003 г." се заменя с "31 декември 2006 г."

3.  Подпараграфи 1.04Б и В трябва да бъдат променени, както следва:

"Б.  Превеждането на всеки Транш след първия става след получаването от страна на Банката на или преди датата на съответното Искане:

(а) на удовлетворителни доказателства за Банката, че Заемополучателят е извършил разходи по съответната Схема или Схеми (без данъци и такси, дължими в Република България) на обща стойност, равна на всички досега преведени Траншове, с изключение на последния, равностойна на 2 милиона евро;

(б) на схема на отпускане на средствата в съответствие с Подпараграф 1.02А за съответната Схема или Схеми за частта от Заема, най-малко равна на стойността на Транша, за който се отправя Нареждането.

Освен това всеки превод се извършва, след като Банката е удовлетворена при всяко положение, че достатъчно средства продължават да бъдат налични в съответствие с Параграф 6.08, така че да се осигури навременното изпълнение и приключване на Проекта.

В.  В рамките на сто и двадесет (120) дни от превода на последния Транш Заемополучателят трябва да представи удовлетворителни за Банката доказателства относно направените разходи по съответната Схема или Схеми (без данъци и такси, дължими в Република България) на обща стойност с натрупване, равна на всички преведени Траншове.

Ако някоя част от тези доказателства не е удовлетворителна за Банката, Банката може да отпусне пропорционално по-малко от исканата сума, без това да е в ущърб на разпоредбите на Подпараграф 1.02А."

4.  В Параграф 1.06 първата дата "31 декември 2002 г." трябва да бъде заменена с "30 ноември 2005 г.", втората дата "31 декември 2003 г." трябва да бъде заменена с "31 декември 2006 г." и последната дата "31 декември 2003 г." трябва да бъде заменена с "31 декември 2006 г.".

5.  Параграф 4.01 се променя, както следва:

"Заемополучателят трябва да изплаща Заема в съответствие със схемата за погасяване, дадена в Схема Б за сумите, преведени преди 1 септември 2003 г., и в съответствие със схемата за погасяване, дадена в Схема Б1 за сумите, преведени след 31 септември 2003 г."

6.  В Подпараграф 8.01, Точка (а), датата "30 юни 2003 г." трябва да бъде заменена с "30 юни 2007 г.".

7.  В Параграф 12.03, Схема Б1 - Схема на погасяване, ще бъде добавена към съществуващата Схема Б - Схема на погасяване.

8.  Схема А ще включва новото Техническо описание.

9.  Схема Б (Схема на погасяване) ще включва също така и приложена нова Схема Б1 - Схема на погасяване.

Всички останали условия на Финансовото споразумение остават непроменени.

Европейска инвестиционна банка: Р. Сарбек и Г. Д. Спота

Подписан за и от името на Република България: Министерство на регионалното развитие и благоустройството: Валентин Церовски, Дата: 05.03.2004 г. Министерство на околната среда и водите: Долорес Арсенова, Дата: 05.03.2004 г.

Одобрен от името на Република България: Министерство на финансите: Милен Велчев, Дата: 05.03.2004 г.

Схема А

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

1.  Цел:

Целта на проекта е извършването на рехабилитационни дейности, за да бъде избегнато повторното причиняване на щети, вследствие на: (а) свлачищата по протежение на крайбрежната ивица на Черно море, и (б) ерозията на речните брегове на р.  Дунав в Северна и Източна България.

2.  Основни компоненти на проекта:

¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

№  ¦      Наименование на      ¦   Место-  ¦ Начало  ¦  Край

¦          схемата          ¦   положе- ¦   на    ¦  на

¦                           ¦   ние/Об- ¦ строи-  ¦  строи-

¦                           ¦   щина    ¦ телст-  ¦  телст-

¦                           ¦           ¦ вото    ¦  вото

¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1  ¦           2               ¦     3     ¦  4      ¦   5

¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1.   Свлачище в района на           Черно    2003 г.    2005 г.

к. к. Слънчев ден и            море/

път I-9 Варна

2.   Свлачище в к.к. Чайка,         Черно    2001 г.    2003 г.

район Кабакум, сп. Хо-         море/

ризонт - сп. Писател,          Варна

и път IV-90023 Варна -

Златни пясъци

3.   Стабилизиране на свла-        Черно     2003 г.    2005 г.

чището на Панорама,           море/

ПСОВ и път I-9 Варна -        Варна

Златни пясъци

4.   Зона I - остров Кутово        Дунав/    2004 г.    2006 г.

Видин

5.   Зона II - Горни и Долни       Дунав/    2004 г.    2006 г.

Цибър                         Видин

6.   Зона III - Черковица -        Дунав/    2004 г.    2006 г.

Загражден                     Плевен

7.   Зона IV - остров Батин        Дунав/    2003 г.    2005 г.

Русе

8.   Зона V - Бръшлян              Дунав/    2003 г.    2005 г.

Русе

9.   Зони VI и VII - Ветрен,       Дунав/    2001 г.    2003 г.

Попина                        Силистра

10.   Зона VIII - Пристанище        Дунав/    2004 г.    2006 г.

Силистра                      Силистра

11.   Свлачище в района на          Черно     2004 г.    2006 г.

Св. Никола и Траката,         море/

североизток от Варна          Варна

12.   Стабилизационни дейно-        Черно     2004 г.    2006 г.

сти на оголена скала          море/

източно от Университет-       Варна

ския комплекс в район

Кабакум

13.   Дейности за защита от         Дунав/    2004 г.    2006 г.

наводнение на истори-         Видин

ческия паметник Баба

Вида, Видин

14.   Защита от свлачища в          Черно     2000 г.    2002 г.

района на Сарафово            море/

Бургас

15.   Защита от свлачища в          Черно     2000 г.    2002 г.

района на Несебър             море/

Бургас

16.   Защита от свлачища в          Черно     2000 г.    2002 г.

района на Ахелой              море/

Бургас

17.   Защита от свлачища в          Черно     2004 г.    2006 г.

района на Кранево -           море/

Кипарис                       Варна

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Всички схеми ще бъдат представяни преди провеждането на тръжни процедури за тях на ЕИБ като фиш (Приложение II) за получаването на "без възражения" от страна на Банката.  Техническото описание е предварително и може да бъде променяно на базата на преценката на ЕИБ на нарежданията на отпускане на траншове.

3.  Програма:

Проектът трябва да бъде приключен до 31 декември 2006 г.

Схема Б (1)

СХЕМА ЗА ПОГАСЯВАНЕ

България - Проект за защита на речните

и морските брегове

Средства, превеждани след 1 септември 2003 г.

¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

№     ¦    Дата на изплащане      ¦     Суми, които ще бъдат

¦    на погасителната       ¦   изплатени, изразени като

¦    вноска                 ¦    процентно съотношение

¦                           ¦   спрямо частта от Заема,

¦                           ¦    определена в Параграф

¦                           ¦    2.01, превеждани след

¦                           ¦     1 септември 2003 г.

¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

1.           25 април 2007 г.                   4,16%

2.           25 октомври 2007 г.                4,16%

3.           25 април 2008 г.                   4,16%

4.           25 октомври 2008 г.                4,16%

5.           25 април 2009 г.                   4,16%

6.           25 октомври 2009 г.                4,16%

7.           25 април 2010 г.                   4,16%

8.           25 октомври 2010 г.                4,16%

9.           25 април 2011 г.                   4,16%

10.           25 октомври 2011 г.                4,16%

11.           25 април 2012 г.                   4,16%

12.           25 октомври 2012 г.                4,16%

13.           25 април 2013 г.                   4,16%

14.           25 октомври 2013 г.                4,16%

15.           25 април 2014 г.                   4,16%

16.           25 октомври 2014 г.                4,16%

17.           25 април 2015 г.                   4,16%

18.           25 октомври 2015 г.                4,16%

19.           25 април 2016 г.                   4,16%

20.           25 октомври 2016 г.                4,16%

21.           25 април 2017 г.                   4,16%

22.           25 октомври 2017 г.                4,16%

23.           25 април 2018 г.                   4,16%

24.           25 октомври 2018 г.                4,32%

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤