### Проект

#### ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА И ЕНЕРГИЙНИТЕ РЕСУРСИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И

МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА И ЕНЕРГЕТИКАТА НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ и ФЕДЕРАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО АТОМНА ЕНЕРГИЯ

Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на Република България – от една страна

и Министерството на промишлеността и енергетиката на Руската Федерация и Федералната агенция по атомна енергия - от друга,

вземайки предвид важността на традиционните връзки, съществуващи между Република България и Руската Федерация в областта на енергетиката;

отбелязвайки, че Република България и Руската Федерация желаят да продължат отношенията на партньорство и сътрудничество, а също така да задълбочават и разширяват икономическите връзки, установени между тях в миналото;

действайки в рамките на Спогодбата между Правителството на Република България и Правителството на Руската Федерация за сътрудничество в областта на мирното използване на атомната енергия от 19 май 1995 г., Спогодбата между Правителството на Република България и Правителството на Руската Федерация за сътрудничество в областта на атомната енергетика от 19 май 1995 год. и в изпълнение на Меморандума за разработване на Дългосрочна програма за сътрудничество в областта на енергетиката между Министерството на енергетиката и енергийните ресурси на Република България и Министерството на енергетиката на Руската Федерация и Министерството на Руската Федерация по атомна енергия, от 2 март 2003 г.

се договориха да си сътрудничат в следните направления на програмата:

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

| № по ред | Наименование на проблема | Отговорни изпълнители |  | Срок за изпълнение | Забележка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от Русия | от България |  |  |
| 1 | Реконструкция на изследователския реактор ИРТ-2000-ИЯИЯЕ Българска академия на науките | Федерална агенция по атомна енергия, РНЦ «Курчатовски институт» | Българска академия на науките | 2004-2006 гг. |  |
| 1.1 | Научно ръководство на реконструкцията на изследователския реактор ИРТ-2000-ИЯИЯЕ към Българската академия на науките | РНЦ «Курчатовски институт» | Българска академия на науките | 2004-2006 гг. |  |
| 1.2 | Разработване на междуправителствено Споразумение, предвиждащо доставки в България на нискообогатен уран и връщането на ОЯГ в Русия за преработка | Федерална агенция по атомна енергия | Българска академия на науките | 2005 г. |  |
| 1.3 | Осъществяване на извоза на ОЯГ от българския ИРТ-2000-ИЯИЯЕ в Русия за съхранение и преработка | Федерална агенция по атомна енергия | Българска академия на науките | 2006 г. |  |
| 2 | Разработване и внасяне за разглеждане и одобрение от компетентните органи на междуправителствена Спогодба за превоз на ядрени материали между Русия и България през територията на Украйна | Федерална агенция по атомна енергия | Министерство на енергетиката и енергийните ресурси | 2005 г. |  |
| 3. | Научно-техническо обслужване на експлоатацията на енергийните блокове на АЕЦ "Козлодуй" | Федерална агенция по атомна енергия | Министерство на енергетиката и енергийните ресурси | До крайния срок на издадените лицензии |  |
| 4. | Модернизация на 5 и 6 енергоблокове в АЕЦ "Козлодуй" | Федерална агенция по атомна енергия | Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, АЕЦ «Козлодуй» | По съгласуван график в съответствие със сключените търговски договори |  |
| 5. | Оптимизация на горивните цикли на АЕЦ "Козлодуй" | Федерална агенция по атомна енергия | АЕЦ "Козлодуй" | 2004-2005 гг. |  |
| 5.1 | Внедряване на ТВСА | Федерална агенция по атомна енергия | АЕЦ "Козлодуй" | IV тр. 2004 г. |  |
| 5.2 | Внедряване на стенд за проверка и ремонт на ТВСА | Федерална агенция по атомна енергия | АЕЦ "Козлодуй" | 2006 г. |  |
| 5.4. | Продължаване на работата по осигуряване на редовни доставки на СЯГ за АЕЦ «Козлодуй» и връщане на ОЯГ за преработка. | Федерална агенция по атомна енергия | Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, АЕЦ «Козлодуй» | До края на срока на експлоатация на АЕЦ |  |
| 6. | Заинтересуваните ведомства да разработят варианти на преки маршрути за превоз на ядрени материали. | Федерална агенция по атомна енергия | Министерство на енергетиката и енергийните ресурси | 2005 г. |  |
| 7. | Проучване на възможностите за съвместно участие в търговията с електроенергия (в т.ч. руска) в страните на Югоизточна Европа. | РАО "ЕЭС России" | НЕК | 2004-2007 гг. |  |
| 8. | Сътрудничество и проучване на възможностите за съвместно участие в рамките на многостранните европейски и регионални проекти /”ЕЭС России” и UCТЕ, Общия електроенергиен пазар,Черноморското икономическо сътрудничество, Пакта за стабилност и т.н./ | РАО "ЕЭС России" | НЕК | В съответствие с посочените в подписаните документи срокове |  |
| 9. | Изучаване опита на двете страни при изпълнение на структурните реформи в областта на енергетиката, обмен на информация за целите и перспективите на бъдещото развитие в електроенергийния сектор. | Министерство на промишлеността и енергетиката; РАО "ЕЭС России" | Министерство на енергетиката и енергийните ресурси, НЕК | Регулярно и постоянно |  |
| 10. | Обмен на информация за възможностите и условията за участие в проектите за строителство, модернизация, реконструкция и приватизация на енергийни обекти в Република България и Руската Федерация, а също така – участие при реализацията на тези проекти | Министерство на промишлеността и енергетиката; Федерална агенция по атомна енергия | Министерство на енергетиката и енергийните ресурси | Постоянно и в съответствие със сроковете, установени в договорите |  |
| 11. | ## Хармонизация на нормативната база в енергийните отрасли на двете страни (стандарти, технически правила и т.н.) с базата на страните от Европейския съюз. 2. Хармонизация на изискванията за качество на електроенергията и услугите, предлагани от фирмите по пренос и разпределение на електроенергия в България и в Руската Федерация. 3.Разработване на единна методика за експресно определяне и оценка на техническите и търговски загуби при преноса и разпределението на електроенергия. 4.Организация на периодичен обмен на информация за опита на двете страни в либерализацията на енергийните пазари и осигуряването на доставките. Точки 1,2,3,4 се отнасят в т.ч. и за сътрудничеството в областта на природния газ. | Федерална служба по тарифите на Руската Федерация | Държавна комисия за енергийно регулиране |  |  |
| 12. | Продължаване на работата в рамките на Меморандума за по-нататъшно развитие на българо-руските отношения в областта на доставките и транзита на руски природен газ, подписан между ОАО "Газпром" и "Булгаргаз" ЕАД на 2 март 2003 г. | ОАО "Газпром" | "Булгаргаз" ЕАД | 2004-2005 гг. |  |

Дългосрочната програма може да бъде изменяна и допълвана по взаимно съгласие на българската и руската страни.

Настоящата програма влиза в сила от датата на подписването й и може да се прекрати по взаимно желание на двете страни

Настоящата програма не представлява международен договор и страните няма да прилагат към текстовете й нормите на международното право.

При осъществяването на предвидените в Програмата дейности всяка от страните ще изпълнява добросъвестно поетите ангажименти при спазване на действащото в съответната държава законодателство.

Подписана в София, на ………октомври 2004 година, в два оригинални екземпляра на български и руски език, като и двата текста имат еднаква сила.

За Министерство на енергетиката	За Министерство на

и  енергийните	ресурси на 			промишлеността и енергетиката на

Република България				Руската Федерация

За Федерална агенция

по атомна енергия