Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 205

от   25 март   2005 година

За одобряване на Стратегически насоки за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на училищни сгради

/Решение на НС – обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г./

На основание § 69, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Стратегическите насоки за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на училищни сгради.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме стратегическите насоки по т. 1.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/ Симеон Сакскобургготски

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Севдалин Мавров

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# Р Е Ш Е Н И Е

за приемане на Стратегически насоки за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на училищни сгради

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с § 69, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.

Р Е Ш И:

Приема Стратегическите насоки за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на училищни сгради.

Решението е прието от ХХХIХ Народно събрание на ………………………. 2005 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Борислав Великов)

# СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ

за осъществяване на проекти за енергоефективно саниране на 
училищни сгради

- Въведение

Настоящият документ се съставя в изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. и по-специално на § 69 от него, както и за постигане на целите в приоритетния за правителството сектор – образованието.

Изборът на сектора образование като приоритетен се основава както на изконните ценности на българина за грамотност и образование, така и на осъзнатата необходимост за получаване на качествена и конкурентна подготовка в учебните заведения в периода на присъединяване на страната ни към Европейския съюз.

- Общ преглед на училищата и училищните сгради в страната

По данни на Националния статистически институт през учебната 
2003-2004 г. в страната е имало 2823 общообразователни и специални училища, от които:

- начални (I – IV клас) – 315;

- основни (I – VIII клас) – 1892;

- прогимназии (V – VIII клас) – 22;

- гимназии (IX – XIII клас) – 165;

- пълни средни (I – XIII клас) – 395;

- училища (V – XIII клас) – 34.

През същата учебна година в страната са функционирали 
496 професионални училища, от които:

- училища по изкуствата – 19;

- професионални гимназии (техникуми и СПТУ) – 457;

- професионални колежи с прием след средно образование – 13;

- професионални училища (ПТУ) – 7.

Общият брой на общообразователните, специалните и професионалните училища е бил 3319.

Предвид използването в някои големи градове на училищни сгради от повече от едно училище (на смени) общият брой на училищните сгради не съвпада с общия брой на училищата, като общият брой на училищата в България е около 2900, от които  на издръжка от общините са около 2000, а останалите 700 – от Министерството на образованието и науката, и 200 – от Министерството на земеделието и горите, Министерството на културата и Министерството на младежта и спорта.

В зависимост от вида отопление и енергоносителя училищните сгради биват няколко групи:

- с централизирано топлоснабдяване;

- с локално отопление с нафта и леко корабно гориво;

- с локално отопление с природен газ;

- с отопление с електричество;

- с индивидуално отопление с дърва и въглища.

IIІ. Обосновка на необходимостта от реализиране на енергоефективни мерки и подобряване на жизнената среда в училищните сгради

Редица проучвания и наблюдения показват, че по-голяма част от училищните сгради са в незадоволително състояние:

1. Инсталациите са стари и неподдържани, загубите на топлина през стените и прозорците са значителни и в училищата се консумира твърде много енергия за отопление. Това принуждава много училищни ръководства съзнателно да ограничават  консумацията на топлина и електричество, за да намалят разходите си. Вследствие на това в много училища температурата в класните стаи и осветлението на работните места са под нормативните изисквания. Често се налага в най-студените периоди на зимата да се обявяват принудителни ваканции.

2. Лошо е състоянието на санитарните възли и В и К инсталациите, което води до значителни разходи на вода и не съответства на санитарно- хигиенните изисквания.

3. В много от училищните сгради има течове от покривите и е необходим ремонт и подмяна на хидроизолацията.

4. В по-голямата част от училищните сгради не е осигурен достъп до тях на лица с увреждания.

5. Досега извършваните ремонти на училищни сгради в повечето случаи са ограничени по своя характер и размер и са били главно свързани с подобряване на хигиенните условия в класните стаи (боядисване, частично отстраняване на течове, остъкляване на дограма).

IV. Цели на проектите

На основата на прегледа и анализа на общото състояние на училищните сгради в страната и като се има предвид, че развитието на образованието е един от приоритетите на правителството, се определя необходимостта наред с подобряването на учебните програми и учебния процес да се предприемат следните мерки:

1. По енергоефективните мерки:

а) намаляване на енергийните разходи на училищата и облекчаване на общинските бюджети чрез инвестиции с кратък срок на изкупуване;

б) възпитаване на учениците да осъзнаят необходимостта от ефективното използване на енергията;

в) намаляване емисиите на вредни вещества в околната среда.

2. По подобряване на жизнената среда:

а) подобряване състоянието на сградите и удължаване срока на експлоатацията им;

б) подобряване на микроклимата в класните стаи и създаване

на условия за нормално протичане на учебния процес.

V. Обхват на дейностите:

Пълният обхват на дейностите е свързан с изпълнението на изискванията към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията и трябва да включва:

1. По енергоефективните мерки:

а) трайно премахване на течовете от покривите, външните и вътрешните фуги,  отоплителните инсталации;

б) редуциране на топлинните загуби чрез допълнителна външна топлоизолация и подмяна/ремонт на външна дограма;

в) осигуряване на надеждно и ефективно функциониране на отоплителните системи с ремонт или подмяна, при необходимост, на инсталациите;

2. По подобряване на жизнената среда:

а) осигуряване конструктивна устойчивост на сградата (в проeктните й параметри)

б) осигуряване пожарната безопасност на сградата (по съвременните изисквания);

в) осигуряване безпрепятствен достъп на лица с увреждания;

г) подобряване естетическите качества на екстериора и интериора;

д) като краен резултат – увеличаване физическия живот на сградата и подобряване на потребителските й качества.

VІ. Критерии за подбор на училищните сгради за реализиране на проектите:

Училищата, които ще бъдат предложени за включване в проектите, следва да отговарят на следните минимални критерии:

- Да бъдат включени училищни сгради във всички области на страната.

- Да бъдат включени училищни сгради  в пълни средни общообразователни, специални училища или професионални гимназии.

- Училищата да са разположени в областните, общинските центрове, като се предложат и важни за местното развитие основни училища.

- Демографското състояние и перспективи пред населеното място, в което се намира училището.

- Състояние на конкретното училище – там, където разходите за консумация на топлина и електричество, отчетени през последните години, са най-големи.

VІI. Механизъм при подбора на дейностите и изпълнението на проектите – дългосрочна програма за изпълнение

1. Последователността на действията по реализацията на проектите включва:

а) проучване на изходното състояние на сградата чрез запознаване с техническата й документация;

б) предварителен оглед на обекта и съставяне на анкетна карта, подробно техническо, конструктивно и енергийно обследване;

в) набелязване на пакет от мерки за подобряване топлотехническите характеристики на сградата;

г) технико-икономически анализ на избрания пакет от мерки, в резултат на който се извършва техническо паспортизиране и се изготвя задание за проектиране;

д) изготвяне на проект за енергийното преустройство на сградата, при което се определя окончателно пакетът от мерки, който ще се предложи за осъществяване, и съставяне на бизнес план за тяхното финансиране и етапно изпълнение;

е) представяне на проекта за разглеждане и одобряване от областния съвет за регионално развитие и изготвяне на предложение за финансиране пред компетентните министерства;

ж) изпълнение на одобрения проект, след получаване на разрешение за строеж, от изпълнители, притежаващи необходимата квалификация и опит и определени съгласно определения в закона ред;

з) изготвяне на технически паспорт и енергиен сертификат на сградата след обновяването.

Съдържанието на техническия паспорт следва да е в съответствие с проекта на Наредба за техническа паспортизация, безопасна експлоатация и поддържане на строежите (сгради и строителни съоръжения), изготвен в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

2. С цел осигуряване устойчивост на проектите следва да се извършват и:

а) обучение на персонала на училището по поддръжка на сградата, за да се постигне дълготраен ефект от подобренията;

б) наблюдение и мониторинг на обекта след подобренията, в резултат на което се установяват действителните технически, икономически и екологични резултати от подобренията;

в) популяризиране на резултатите от проекта.

VIII. Определяне обхвата на дейностите по проектите

Всеки проект за подобряване на жизнената среда и енергоефективните мерки за училищните сгради е индивидуален поради специфичните характеристики на отделните сгради.

Обхватът на дейностите по обновителните работи ще бъде в зависимост от:

- Големина на училището (според броя на класните стаи, кабинетите и салоните)

- Общо състояние на сградата, на ограждащите повърхности и на

инсталациите

- Енергийни характеристики на сградите.

Мерките могат да бъдат разделени на три групи.

1. Първият пакет от мерки е насочен изключително към училища, които се нуждаят само от енергоефективни мероприятия, и включва:

а) енергоефективни мерки на ограждащите повърхности – ремонт и уплътняване на прозорци и врати, частична подмяна на дограма, хидроизолация и топлоизолация на покрив;

б) мерки в отоплителните стопанства – подобрения и въвеждане автоматизация на котли, инсталиране на приспособления за индивидуално регулиране и контрол на подаваната топлина, частична изолация на помещения, монтиране на отражателни екрани зад радиаторите;

в) мерки в осветителните системи – подмяна на нискоефективните осветителни тела и лампите в учебните помещения с високоефективни, въвеждане на нови типове нагревателни уреди (акумулиращи печки и др.).

2. Във втората група се включват училища, за които освен пакета от енергоспестяващите мерки по т. 1 ще се изпълни и:

а)  ремонт на санитарни възли и В и К инсталации;

б) ремонт на асансьорни шахти за осигуряване достъп на лица с увреждания.

3. В големи училища, при които специфичният разход на енергия е висок и е изтекъл дълъг период след последния основен ремонт, е наложително да се изпълни пакет от мерки, обхващащ целия обхват на дейностите по саниране на сградата, посочен в раздел ІV, букви "а"-"ж" включително.

Предвижданията са средният срок за откупуване на описаните в 
т. 1-3 включително мерки, да е 2,5 – 3 години.

ІХ. Очаквани резултати и ефекти от реализацията на проектите

а) намаляване на енергийните разходи; средният потенциал за енергоспестяване в училищата с централно топлоснабдяване е 32,4 %, а в училищата със собствени котелни – 23,7 %;

б) подобряване на усещането за топлинен комфорт, което оказва съществено влияние върху здравето на учениците и учителите и върху качеството на учебния процес;

в) увеличаване физическия живот на сградите и подобряване на материалните й качества;

г) въвличане на учители и ученици в процеса на осъществяването и наблюдението на проекта;

д) възможности за създаване на работни места за изпълнители, включително с невисока квалификация, от малки или средно големи фирми за услуги.

X. Координация и контрол върху цялостната реализация на проектите

1. Координацията и контролът върху цялостната реализация на проектите в областите се осъществява от министъра на образованието и науката със съдействието на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Работна група от представители на трите министерства и представител на областните управители организира изпълнението на стратегията.

2. Областните съвети за регионално развитие съвместно с регионалните инспекторати по образованието правят предложения за училища, които отговарят на критериите и в които да се реализират проектите за енергоефектвно саниране на училищни сгради.

3. Възлагането, координацията, изпълнението и контролът на проекти на национално ниво да се извършва от Министерството на образоването и науката, а изпълнението на проектите на областно ниво да се организира от съответния областен управител.

4. Агенцията за енергийна ефективност участва в контрола по реализирането на програмата, извършвайки енергийни обследвания и експертизи.