Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   N 554

от 27 август 2007 година

ЗА одобряване на писмото от Европейската банка за възстановяване и развитие относно удължаване на крайния срок за усвояване на средствата по Кредитното споразумение между „Националната електрическа компания” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект „Рехабилитация и модернизация на електропреносната система – Енергия 2” и на писмото от Европейската инвестиционна банка относно удължаване на крайния срок по договора за изплащане на средства по заема и промяна на техническото описание и погасителния план – проект на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и „Националната електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект „Рехабилитация в електроенергетиката – Енергия ІІ”, и за предложение до Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 1 на финансовия договор

/Решение на НС – обн., ДВ, бр. 83 от 2007 г./

На основание чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 и 4 от Закона за международните договори на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

- Одобрява писмото от Европейската банка за възстановяване и развитие относно удължаване на крайния срок за усвояване на средствата по Кредитното споразумение между “Национална електрическа компания” ЕАД и Европейската банка за възстановяване и развитие за финансиране на проект “Рехабилитация и модернизация на електропреносната система – Енергия 2” като основа за водене на преговори.

- Упълномощава министъра на финансите и министъра на икономиката и  енергетиката да проведат преговори и да подпишат писмото по т. 1 от името на Република България.

- Одобрява писмото от Европейската инвестиционна банка относно удължаване на крайния срок по договора за изплащане на средства по заема и промяна на техническото описание и погасителния план – проект на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и „Националната електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект „Рехабилитация в електроенергетиката – Енергия ІІ” от 20 ноември 2002 г., като основа за водене на преговори.

- Предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 1 на финансовия договор по т. 3.

- Упълномощава министъра на финансите и министъра на икономиката и енергетиката след получаване на съгласието по т. 4 да проведат преговорите и да подпишат Изменение № 1 на финансовия договор по т. 3 при условие за последваща ратификация.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Сергей Станишев

## ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Галина Маринска

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# Р Е Ш Е Н И Е

за даване на съгласие за сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и „Националната електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия II"

Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И:

Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и „Националната електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия II”.

Решението е прието от ХL Народно събрание на ………………………. 2007 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Георги Пирински)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Решение на Народното събрание за даване на съгласие за сключване на Изменение № 1 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и „Националната електрическа компания” ЕАД за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия II"

За подпомагане развитието на пазарна основа на българския електроенергиен сектор в частта електропренос и във връзка с присъединяването на страната ни към Европейския съюз „Национална електрическа компания” („НЕК”) ЕАД изпълнява като приоритетен проект в инвестиционната си програма рехабилитацията и модернизацията на преносната система - високо напрежение.

През 2002 г. между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и „НЕК” ЕАД беше подписан Финансов договор за финансиране на проект "Рехабилитация в електроенергетиката - Енергия II". Стойността на проекта възлиза на 153 млн. евро. Съгласно финансовия договор отпуснатият заем е в размер 60 млн. евро. Правителството на Република България е заемополучател и гарант, а „Националната електрическа компания” ЕАД е краен бенефициент. Предвижда се електрокомпанията да вложи собствени средства при изпълнението на проекта в размер 
52 млн. евро.

Крайният срок за усвояване на средствата по заема от Европейската инвестиционна банка – Люксембург, е 30 юни 
2007 г. Проектът, финансиран от тази банка, включва изпълнението на два подпроекта: рехабилитация на преносната система и развитие на телекомуникационната мрежа на „НЕК” ЕАД. Към настоящия момент за изпълнението на двата подпроекта са подписани търговски договори в размер на около 46,7 млн. евро. Усвоените средства по договорите до края на периода за усвояване ще бъдат около 42 млн. евро. Очертава се необходимост от удължаване на срока за изпълнението на проекта, което от своя страна изисква удължаване на периода за усвояване на средствата по заема и изменение на последната дата за разполагаемост на тези средства до 28 февруари 2009 г. Изменението на крайния срок за усвояване на средствата от Европейската инвестиционна банка – Люксембург, води до промени в схемата на погасяване на заема, която в първите години ще бъде облекчена, а по-нататък ще се утежни в зависимост от времето и размера на усвояване на останалите траншове. В допълнение „НЕК” ЕАД направи постъпки пред банката-кредитор за частично изменение на клаузи 1.04 B (a) и 1.04.С. От текста на клауза 1.04 B (a) – да отпаднат думите “и на искания транш”, и от текста на клауза 1.04 C – да отпаднат думите “и последния транш”. Всички останали финансови и други условия по финансовия договор остават непроменени.

Удължаването на срока за изпълнението на проекта е в резултат на редица обективни причини, главните от които са наложилите се тежки неколкократни процедури по отчуждаване на земи и терени и извършване на сложни технологични процеси, свързани с изключването на възлови за електроенергийната система подстанции, което в никакъв случай не трябва да води до застрашаване на нейната сигурност и надеждност.

„Национална електрическа компания” ЕАД се обърна с молба към Европейската инвестиционна банка – Люксембург, за удължаване на периода за усвояване на средствата по Финансовия договор, като последните дати за разполагане с тези средства се изменят от 30 юни 2007 г. на 28 февруари 2009 г., а също така и за извършване на предложените допълнителни промени, посочени по-горе. Банката изпрати отговор, в който изразява съгласие за извършване на предлаганите изменения.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Сергей Станишев)