И З В Л Е Ч Е Н И Е

О Т

П Р О Т О К О Л   N  35

на 3 август  1998 година

ДНЕВЕН РЕД:

17. Проект на Решение за определяне на срок за изпълнение на държавна поръчка.

----------------------------------

РЕШЕНИЯ:

Определя срокове за извършване на ремонт и преустройство на административната сграда, намираща се в София, бул. "Княз Дондуков" N 52, предоставена за стопанисване и управление на Министерството на финансите, както следва:

1. До 30 ноември 1998 г. - за извършване на проектните работи, ремонт на покрива, петия етаж и инсталациите ВиК, Ел. и ОВ.

2. До 30 юни 1999 г. - за окончателно завършване ремонта на сградата.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Иван Костов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Константин Хаджипанзов