Таблица

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА  И ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2000-2006 г.

ОТЧЕТ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2003 г.

IV.1. ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАТЪЧНО КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ВОДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА

1.1. Преодоляване на кризите във водоснабдяването

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | 3 |
| Изграждане на многогодишни изравнители (язовири) в кризисни райони по отношение водоснабдяването им | МРРБ МОСВ МФ Общини | Министерство на регионалното развитие и благоустрйството През 2003г. са извършени следните конкретни дейности чрез финансиране от МРРБ: - Надграждане на яз. “Христо Смирненски” за водоснабдяване на гр.Габрово; - Връзка на яз. “Цонево” с деривация “Камчия” за водоснабдяване на гр.Варна и селищата по северното Черноморие; - Водоснабдителна система “Златна Панега”- западен клон за селищата в община Ябланица; - Допълнително водоснабдяване на гр.Мездра; - Пречиствателна станция за питейни води в гр.Гоце Делчев; - Водоснабдяване на с.Колец и с.Караманци, община Хасковски минерални бани; - Водоснабдителна група Рила-Кочериново; - Водоснабдяване на с.Трън, община Смолян; - Водоснабдителна система Батак-Пещера, подобект “Водоснабдяване на Ракитово, Костандово и Дорково”; - Реконструкция сондажи в гр.Тетевен; - Реконструкция водоснабдителна група Кулата, община Петрич; - Изграждане на яз. “Кюстендил” за водоснабдяване на гр.Кюстендил; - Водоснабдителна група “Долна Митрополия”, с.Ставерци и с.Брегаре; - Допълнително водоснабдяване на с.Раковица, община Макреш; - Аварийна подмяна на питеен водопровод през р.Места, община Гърмен; - Аварийно-възстановителни работи на водопровод за гр.Шумен. |
| Реконструкция на водопроводните мрежи на селищни водоснабдителни системи. | МРРБ МОСВ МФ Общини | През 2003г. са извършени следните конкретни дейности чрез финансиране от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда: - Водоснабдяване на с. Езерово, общ. Белослав, с. Сталийска махала – ІІ етап, общ. Лом, с. Геша, Караиваница и Скалско, общ. Дряново; и на с. Страшимирово, общ. Белослав; - Изграждане на улични водопроводи в с. Камен бряг, общ. Каварна; - Изграждане на част от вътрешна водопроводна мрежа на: гр. Вълчедръм; с. Септемврийци, общ. Вълчедръм; с. Аспарухово, общ. Медковец; с. Бъзовец,общ. Трявна; с. Расово, общ. Медковец; - Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на с. Веслец, общ. Завет; - Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дрянка, общ. Баните; - Изграждане на допълнително водоснабдяване на с. Ошане, общ. Белоградчик; с. Дюлево, общ. Стрелча и на с. Г. Диканя, общ. Родопи; - Реконструкция на напорен водопровод на с. Типченица, общ. Мездра; - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Дреновец, общ. Ружници; - Изграждане на хидравлична връзка група “Воден” – Водоем Завет, общ. Завет; - Изграждане на пилотна зона за контрол на водните загуби в с. Бъзън и вътрешна водопроводна мрежа, общ. Ветово; - Изграждане на водопровод за водоснабдяване на с. Мосомище, общ. Г. Делчев; - Допълнително аварийно водоснабдяване на с. Момина Клисура, общ. Белово; - Изграждане на магистрален водопровод – Помпена станция “Каменна рекса” – Помпена станция “Чемиш” – аварийна връзка, общ. Г. Дамяново; - Изграждане на водоем V = 100 куб.м. в с. Орешак и в с. Доброглед, общ. Аксаково. |

1.2.Осигуряване на вода за напояване.

| # Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Намаляване загубите в хидромелиоративните системи и стимулиране внедряването на водоспестяващи технологии при напояването и за закупуване на поливна техника. | МЗГ, МФ областни управи, общини | Министерство на земеделието и горите Изпълнени са дейности в 12 обекта (В.Търново, Добрич, Видин, Благоевград, Бургас, Кюстендил, Плевен, Кърджали, Ямбол) на обща стойност 656 428 лв. |
| Стимулиране внедряването на водоспестяващи технологии при напояването и закупуване на поливна техника |  | Министерство на земеделието и горите През 2003 г. е одобрена мярка “Уравление на водните ресурси” по Специалната предприсъединителна програме на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Р България (САПАРД). По тази мярка се отпуска финансова помощ за инвестиции за възстановяване, преструктуриране и модернизация на хидромелиоративната инфраструктура. |
| Забрана за източване на язовири и микроязовири с цел риболов и риборазвъждане. | МОСВ, МС областни управи, общини | - Във всички издадени 8 бр. разрешителни за ползване на воден обект за риборазвъждане, стопански риболов и спортен риболов, в частта “Условия и задължения при ползване на воден обект”, фигурира забрана за източване на язовири и микроязовири с цел риболов и риборазвъждане. При изготвените през 2003 г., 4 броя съгласувателни писма до общините за отдаване язовири на концесия, фигурира условие за забрана за източване на язовири и микроязовири и препоръка тази забрана да залегне в договора за концесия, който се изготвя от общината с ползвателя. |

1.3. Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Редовно информиране на обществеността за състоянието на водните ресурси на местно и национално ниво, както и за начините и методите за пестеливо използване на вода. | МОСВ МРРБ областни управи общини | Редовно информиране на обществеността на национално и местно ниво чрез средствата за масова информация (вестници, радиопредавания, информация на съответни табла, разположени в общините). Периодично актуализиране на информация на Интернет страницата на МОСВ. |
| Използване на икономически регулатори за пестене на вода от домакинствата и фирмите. | МОСВ МРРБ общини | През 2003 г. продължи прилагането на следните икономически регулатори за пестене на вода: чрез цената на услугата; чрез деференциран подход при определяне на таксата за физическите и юридическите лица. |
| Пълно въвеждане на измервателни уреди за отчитане консумацията на вода от гражданите и фирмите. | МОСВ МРРБ общини | Басейновите дирекции (БД) са отговорните институции в процеса на издаване на разрешителните за водоползване, вкл. условието за монтиране на устройства за измерване. Изпълнението на условието се контролира от БД. Задължаване на частни лица, фирми и организации да поставят измервателни съоръжения – условие заложено в издаваните разрешителни, както за водоползване, така и за ползване на водите. |

1.4. Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води

| Действия | Отговорни институци | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Проектиране и изграждане на ГПСОВ съгласно националната програма за приоритетно изграждане на ГПСОВ в населени места над 10 000 е.ж. | МОСВ МРРБ областни управи общини | Проведени са всички търгове за избор на изпълнители, на проектите за построяване на ГПСОВ в градовете Пазарджик, Благоевград и Горна Оряховица. Сключени са всички договори за техническа помощ, включително тези за строителен надзор. Сключването на договорите за строителство и на трите обекта се очаква през първата половина на 2004 г. През 2003 г. са стартирали търговете за избор на консултант за управление на проектите и за фирми за строителен надзор за изграждане на ГПСОВ в градовете Ловеч, Монтана, Попово, Севлиево, Търговище и Бургас – кв. Меден рудник. През 2003 г. е защитено финансирането на още 4 обекта от областта на водния сектор: Инвестиционни мерки за решаване на проблеми във водния цикъл на градовете Смолян, Балчик, Варна и Шумен. Обявен е отново търг за избор на изпълнител на строителство за ГПСОВ Стара Загора и Димитровград. Стартирала е тръжна процедура за избор на изпълнител на проектиране и строителство на ГПСОВ в Хасково и за строителен надзор на ГПСОВ в Хасково (проектите се управляват от МРРБ). Изграждани са обекти с финансово осигуряване от ПУДООС: Пречиствателна станция за отпадни води, община Шабла; ПСОВ Обзор – Бяла – завършване и пуск, община Несебър; Доставка на оборудване и машини за ГПСОВ, община Царево; Изграждане на ПСОВ – гр. Ситово; ГПСОВ – І етап – Механично стъпало – гр. Кубрат; ПСОВ – ІІ площадка – гр. Кочериново; Реконструкция, разширение и модернизация на ПСОВ – община Белослав; Изграждане на ПСОВ – етап 2004г., община Средец; ПСОВ и довеждащ колектор на гр. Елена; ПСОВ на свинеферма “Калеешко” на “Троямекс” ООД, гр. Троян; Локална ПСОВ на хотел “Дива”, с. Чифлик, общ. Троян. |
| Осигуряване на пречистването на 95% от промишлени отпадъчни води. | МОСВ МРРБ общини | - Задачата се реализира чрез системата за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води, като финансов инструмент за подобряване и запазване качеството на водите във водоприемниците. |
| Приемане и изпълнение на национална програма за изграждане и реконструкция на канализационни системи на населените места и нейното прилагане. | МРРБ МОСВ общини | В изпълнение на действието през 2003 г,. с финансова подкрепа от ПУДООС, са реализирани следните дейности: - Главен колектор V, гр. Самоков; - Строителство ”Главен канализационен колектор”- кв.Ораново, община Симитли; - Изграждане на довеждащ колектор кв. “Акациите”, община Белослав; - Главен канализационен колектор кв. “Акациите” – КПС “Белопал” – І и ІІ етап, общ. Белослав; - Главни канализационни колектори на гр.Раковски, община Раковски; - Главен колектор – ІА , община Златоград; - СМР за обект “Гл. колектор І” с.Старцево, община Златоград; - Главен колектор I с. Старцево и канализация “Марева падина”, общ. Златоград.; - Главен колектор II с. Старцево, общ. Златоград; - Канализация на кв. “Младост”, гр. Джебел, общ. Джебел; - Главен колектор V – подмяна на питеен водопровод, община Самоков; - Реконструкция на канализация, главен колектор І – Лом, община Лом; - Главен колектор I и II етап на гр. Лом, община Лом; - Главни канализационни колектори – VІ и VІІ етап – гр.Дупница, община Дупница; - СМР на обект “Канализация на с.Кирково”, община Кирково; - Канализация “Промишлена зона – Кирково”, общ.Кирково; - Канализация на с. Фотиново, общ. Кирково; - Главен събирателен канал І– гр.Мадан, община Мадан; - Главен събирателен канал І-6, гр. Мадан, община Мадан; - Канализация с ПС на с. Върбина, общ. Мадан; - Канализация на с. Върбина, общ. Мадан; - Строителство на участък от довеждащ колектор до ПСОВ – Рудозем, община Рудозем; - Строителство “Канализация на с.Чепинци” – общ.Рудозем, община Рудозем; - СМР на обект “Главни канализационни колектори” гр.Сапарева баня, община Сапарева баня; - Канализация на КЗ “Паничище” към ПЦ и храм “Св. Иван Рилски” – Църковно настоятелство “Св. 40 мчн.”, гр. Сапарева баня; - Главен колектор VІ – ІІІ, ІV етап – гр. Кърджали, община Кърджали; - Главен канализационен колектор до ГПСОВ – Благоевград – І етап, общ. Благоевград ; - Главен канализационен колектор ІV, общ. Кричим; - Канализационен колектор – промишлена зона – ІІ етап, гр. Казанлък, общ. Казанлък; - Канализационен колектор на с. Горно Краище, общ. Белица; - Довеждащ колектор до РПСОВ – Г. Оряховица за гр. Г. Оряховица, гр. Долна Оряховица и гр. Лясковец, общ. Г. Оряховица; - Главен канализационен клон гр. Бяла, общ. Бяла; - Главен канализационен клон ІІІ, кв. “Бяла-Изток”, общ. Бяла; - Колектор, помпена станция, тласкател за отпадни води на “Рибарско селище”, общ. Бяла; - Главен колектор ІІІ по ул. “Ал. Стамболийски”, гр. Каварна, общ. Каварна; - Колектор за отвеждане на битови води до Пречиствателна станция- гр.Чепеларе, община Чепеларе; - Колектори градска канализационна мрежа, гр. Белоградчик, общ. Белоградчик; - Довеждащ колектор за битово отпадни води до ПСОВ – Копривщица, общ. Копривщица; - Канализация на кв. “Диамандово” с. Бял Извор, Общ. Ардино; - Довеждащ колектор ІІ-десен и помпена станция за канални води – гр. Габрово, общ. Габрово. - Канализация на гр. Вършец и отводняване на кв. “Изток”, главен колектор І, общ. Вършец. - Канализация, главен колектор ІІ на кв. “Ракитово”, гр. Берковица, общ. Берковица. - Канализация на с. Боян Ботево – І етап, общ. Минерални бани; - Канализация с. Караманци – ІІ етап, общ. Минерални бани; - Канализация на с. Куклен, общ. Куклен; - Дъждовна канализация с. Винарово, общ. Ново село; - Канализация с. Брани поле и с. Белащица – І етап, общ. Родопи; - Главен събирателен канал и канализация- гр.Доспат, община Доспат; |
| Проектиране и изграждане на санитарно-охранителни зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване. | МРРБ МОСВ, МЗ общини | Министерство на здравеопазването През 2003 г. Експертните съвети по предварителния санитарен контрол на ХЕИ са дали становища по проектирането и изграждането на санитарно-охранителни зони около следните водоизточници за питейно-битово водоснабдяване: водоснабдителна група “Слантрън” – 4 бр. Кладенци “Реней”, намиращи се в землището на с.Кутово и с.Сланотрън, обл.Видин; водовземна система сондажни кладенци за питейно-битово водоснабдяване от подземни води на промишлен комплекс гара “Церковски”, община Карнобат, област Бургас; водоснабдителна система “Приселци” за питейно-битово водоснабдяване на гр.Обзор, с.Баня и с.Приселци, община Несебър, област Бургас; вододобивна система “Българово” за питейно-битово водоснабдяване на гара Българово и фирмите “Вено”, “Дъбрава”, “Зърнени храни” и “Профикс”, община Камено, област Бургас; водоснабдителни обекти – група “Ястреб”; група “Зимзелен”; група “Жинзифово”; с.Пъдарци; с.Нановица; с.Неофит Бозвели; кв.”Боровица” – на територията на област Кърджали; допълнително водоснабдяване на с.Голям Извор, община Тетевен; шахтов кладенец за водоснабдяване на с.Сопово, община Бобошево; за София област - речно водохващане на р. Кешковица, р. Осеновица – Врачеш, питейно водоснабдяване Кози дол- Етрополе, р. Бистрица и р. Рогачевица – с. Трудовец, водохващане – Елаците “Воден- Св. Георги”; 4 броя сондажни кладенци в землището на с. Долно Спанчево, общ. Петрич; допълнителна връзка Каптаж 1 и 2 - с. Сирищник и водоснабдяване с. Пенкьовци, община Перник; допълнително водоснабдяване с.Горталово, общ. Плевен и допълнително водоснабдяване с.Тотлебен, общ. Пордим; дълбок сондаж “Капитан Петко войвода”, община Венец, област Шумен; водовземно съоръжение ТК 15 гр. Каспичан; водовземно съоръжение – дълбок тръбен кладенец Р – 150 х на “Алкомет” АД гр. Шумен; речни водохващания р.”Релкьов дол”- гр.Вършец, р.”Драгиева бара”- гр.Вършец, р.”Стара река”- гр.Вършец, р.”Ширине”- с.Бързия, “Садина бара”- с.Бързия, р.”Завоя”- с.Горно Озирово, р.”Крушечка бара”- гр.Вършец, р.”Гаванищица”- с.Бързия, р.”Лилячка бара”- гр.Вършец, р.”Оролощица”- гр.Вършец; водоснабдителни системи – с.Цонево, с.Черковна, с.Овчага, с.Зорница, с.Манастир, с.Добрина и с.Снежина, обл.Варна; каптаж “Чатал чешма” – с.Приселци, обл.Варна; сондажен кладенец С-1Х и каптаж “Баш Бунар” – с.Черноок, обл.Варна; група “Разсадника” и група “Запад” – с.Пчелник, обл.Варна; каптаж “Тузлата” – с.Староселец, обл.Варна; дренаж “Башбунар 1 и 2” – с.Белоградец, обл.Варна; язовир Бели Искър, София област, речни водохващания Бели Искър, Леви Искър, Черни Искър, Лопушница, Дерково дере и Павловица – София област, речни водохващания Железнишка, Бистришка, Янчовска, Желява, Локорска и Владайска – Столична община. |
| Ликвидиране на сондажи, в които се смесват води с различни качества и се замърсяват по дълбоки чисти подземни води | МОСВ собственици | Водоизточници, публична държавна собственост (сондажи), стопанисвани от Басейновите дирекции (БД) през 2003 г. не са ликвидирани, поради липса на финансиране. Сондаж № 4, Девин е ликвидиран от концесионера "Девин АД" във връзка с клауза в концесионния договор. БД са планирали средства за 2004 г. |
| Други действия свързани със запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностни води | МОСВ МРРБ МЗ други | Издадени са разрешителни за заустване на отпадъчни води, съдържащи опасни вещества в земните недра и са утвърдени Планове за собствен мониторинг на водите в районите на заустванията. Финансирани са от Държавния бюджет следните хидрогеоложки задачи: Оценка на хидрогеоложките условия, ресурсите и състоянието на подземните води в части от Северна и Южна България; Оценка на ресурсите и проект за мониторинг на подземните води в Златишко -Пирдопската котловина; Оценка на замърсяването на подземните води в България с опасни вещества. Изпълнен е проект “Институционално укрепване на национално и регионално ниво - прилагане на директивите на ЕС относно качеството на питейните води и повърхностните води предназначени за питейни нужди” – съвместен проект с немски експерти и експерти от МЗ и МРРБ и техните регионални структури. Извършени са дейности по проект “Институционално укрепване на национално и регионално ниво - прилагане на директивите на ЕС относно качеството на водите за къпане, за отглеждане на риби и черупкови, за опасните вещества” - съвместен проект с френски експерти и експерти от МЗ и МРРБ и техните регионални структури. Стартира проект за прилагане на Рамковата директива за водите в България. Със Заповед на Министъра на околната среда и водите е разработен проект за определяне на чувствителните зони, съгласно Директива на ЕС и Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти и е издадена Заповед на Министъра на околната среда и водите за определяне чувствителните зони във водните обекти. През 2003 г. са изграждани следните обекти, финансирани от ПУДООС: Възстановяване на водосборния канал №2 “Чокльово блато”, общ. Радомир; Корекция на р. Перперешка, общ. Черноочене; Укрепване и възстановянане на левия бряг на р.Арда, общ. Стамболово; Аварийно укрепване на стена на съоръжение “Долно езеро – Златна Панега”, общ. Ябланица; Корекция на дере с.Копривлен, общ. Хаджидимово; Подпорна стена с. Копиловци, общ. Г. Дамяново; Подпорна стена р.Клисурска, с.Люти дол, общ.Мездра; Подпорна стена р.Борован, общ.Борован. Българска академия на науките Дадени са препоръки за най-рационалните решения за водоснабдяването на Враца и Монтана (Институт по водни проблеми). Научни продукти, готови за внедряване: Програмни продукти за подпомагане на управлението и за анализ на функционирането на водо-стопански системи (Институт по водни проблеми); ФАСЕТ – сепаратори за течно-течни дисперсии (Институт по инженерна химия); КОПЕКС – серия от процеси за извличане на тежки метали от промишлени отпадни води (Институт по инженерна химия). Създаден е метод за симулиране на инфилтрацията и разпространението на замърсители в подпочвени води,използвани за напояване (Институт по водни проблеми). Разработен е метод за извличане на мед и цинк от промишлени отпадни води (Институт по инженерна химия) Осъществена е микробна денитрификация на води, съдържащи нитратни йони, съчетана с въздействието на електрично поле (Институт по инженерна химия) Създадена е технология за разлагане на нитрати и нитрити в промишлени отпадни води (Институт по инженерна химия) Разработена е методика за оценяване за оценяване на потенциала на питейна вода за бактериален растеж (Институт по водни проблеми). Неправителствени организации – реализиране на проекти Проект “Създаване на партньорство за опазване на водите в Черноморския регион и въвеждане на устойчиви земеделски практики” - Фондация “Зеленият Бургас”, АБЧО, ОССЗ Бургас. Основната цел на проекта е изграждане на капацитет на местно и регионално ниво, обединяване усилията на заинтересованите страни /местни и регионални власти, НПО, фермери, бизнес/ за предотвратяване и контрол на биогенното замърсяване в Черно море и насърчаване използването на устойчиви земеделски практики. Проект “Кампания за опазване на Черно море” - Фондация “Зеленият Бургас”, Маре Нострум, Констанца, Румъния. Проектът е насочен към предотвратяване и намаляване еутрофикацията на Черно море и крайбрежни басейни в България и Румъния, както и замърсяване с нитрати на подпочвените води в черноморския регион. Проект “Сладка вода-поглед в бъдещето” - Фондация “Тайм”, МОСВ, Фондация “Земя завинаги”. Проектът цели да разработи списък с национални приоритети за управлението на водите, основани на прилагането на интегрирания подход за управление на водите. Също така се предвижда разпространението на информация сред широката общественост за годината на прясната вода и за различни въпроси на управлението на водите в България, структурата и механизмите за обществено участие, като по този начин ще се повиши обществената информираност и желание за участие в процеса на взимане на решения. Проведено е и представително национално социологическо изследване, целящо да проследи обществената нагласа и познания по отношение на опазването на водата като ресурс. |

IV.2. ДОСТИГАНЕ НА НОРМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА

2.1.	Разработване и прилагане на програми за управление на КАВ (достигане на установените норми) в съответните райони “горещи точки” на територията на страната, в т.ч. по поречието на Долен Дунав.

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Изработване на локални програми за достигане качеството на атмосферния въздух в районите “горещи” точки. | МОСВ, общини, фирми замърсители | - МОСВ координира дейностите по разработването на общинските програми за управление на качеството на атмосферния въздух и оказва необходимата методическа помощ. - Разработена е Наредба за норми за нивата на бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух (сближаваща Директива 2000/69/ЕС) - Изготвено е задание за разработване на съвместна българо-румънска програма за управление качеството на въздуха в трансграничните райони по Долен Дунав и представено за финансиране по линия на Програма ФАР ТГС 2003 г. |
| Изработване на локални програми за достигане качеството на атмосферния въздух в районите “горещи” точки | МОСВ общини, фирми замърсители | Съгласно Рамкова Директива за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (респективно Наредба №7/99 год. към Закона за чистотата на атмосферния въздух за България,) МОСВ е определило 35 района в България, в които трябва да се разработят програми за намаляване нивата на замърсителите. Експертни групи подготвят реализирането на локалните програми. За изготвянето и изпълнението им отговарят кметовете на съответните общини. Програмите са комплексни и обхащат мерки за подобряване на околната среда, адресирани до транспорта, промишлеността, отоплението на битовите сгради, поддържане на чисти транспортни артерии. Изпълнителната агенция по околна среда съвместно с РИОСВ изготви графици за работа на шестте мобилните станции за контрол качеството на атмосферния въздух. Извършените допълнителни измервания в 14 района ще допълнят необходимата информация за разработването на програмите. |
| Изпълнение на локалните програми за достигане качеството на атмосферния въздух в районите “горещи” точки | МОСВ общини, фирми замърсители | Изградени са електрофилтри на 5-та агломерационна машина в “Кремиковци” АД. Инсталирани са нискоазотни горелки в ТЕЦ “София-Изток” (II етап). |
| Разработване на общински аварийни планове за действие при превишаване на критичните прагове на замърсяване на атмосферния въздух | МОСВ общини, фирми замърсители | Не са регистрирани превишения на установените алармени прагове, поради което не са разработвани аварийни планове. |
| Изработване, приемане и реализация на национални мерки за финансово подпомагане районите “горещи точки” при реализация на програмите за решаването на проблемите със замърсяване на въздуха | МОСВ МФ | През 2003 г. са реализирани конкретни проекти в райони “горещи точки”, с финансово подпомагане от ПУДООС: “Промяна начина на отопление на район Софийска компания градски транспорт-Автотранспорт-Малашевци с алтернативни газови уреди и отоплители”; “Ограничаване емисиите на замърсители в атмосферния въздух чрез преминаване на двигатели на смесен режим на работа дизел-сгъстен природен газ от общински транспорт в експлоатация”, София; Подмяна на съществуващите фреонови и амонячни хладилни инсталации с нови екологично чисти и енергоспестяващи хладилни инсталации”, “Кулинар” АД, София. |

2.2.	Подобряване качеството на течните горива и продължаващо предотвратяване и/или ограничаване на емисиите на вредни (в т.ч. озон-разрушаващи) вещества, изпускани в атмосферния въздух от подвижни и неподвижни. източници.

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Изпълнение на Националната програма за постепенно преустановяване производството и употребата на оловни бензини и на програмите за прилагане на европейските изисквания към качеството на течните горива | МОСВ други министерства и ведомства от програмата | Дейностите в програмата през 2003 г. са насочени в следните сфери: Подобряване качеството и контрола на бензините; Мерки, свързани с подобряване на автомобилния парк; Производство на бензини; Медийна кампания за популяризиране ефекта от преминаване към употреба на безоловен бензин. Вследствие на предприетите мерки е реализирано следното: Приватизационните програми на "Лукоил Нефтохим" и "Плама" АД бяха обвързани с Националната програма. Единственият производител в момента на бензини "Лукоил - Нефтохим" задоволява напълно нуждите на българския пазар с безоловен бензин. Приети са редица нормативни актове за подобряване контрола на МПС - Наредба за периодични прегледи на МПС, Наредба за обществен превоз на пътници и товари на територията на България. Разработена е Програма за прилагане на Директива 1999/32/ЕС за ограничаване съдържанието на сяра в промишления газьол и котелните горива. Държавна агенция за метрология и технически надзор - С Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (ДВ, бр.66/ 2003 г.) от 1.01.2004 г. се регламентира производството, вноса, разпространението и използването на територията на страната само на безоловни бензини. С Наредбата се въвеждат изискванията на Директива 98/70/ЕС относно качествата на безоловните автомобилни бензини. По отношение изискванията за съдържанието на сяра, сроковете за въвеждането им в Наредбата са съобразени с Националната програма за постепенно преустановяване производството и употребата на оловни бензини и позицията за преговори по глава 22 “Околна среда” на Междуправителствената конференция за присъединяване на Република България към ЕС. |
| Въвеждане на национална система за контрол на качеството на течните горива – създаване на специална Дирекция в ДАМТН за целта | МИ, ДАМТН МОСВ | С ПМС №156/15.07.2003 г. е приета Наредба за изискванията за качество на течните горива и условията, реда и начина за техния контрол. Контролът на качествата на течните горива ще се осъществява от Главна дирекция "Контрол на качеството на течните горива" към Държавна агенция за метрология и технически надзор. Министерство на вътрешните работи - КАТ При изпълнение на законовите си задължения по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) "КАТ-Пътна полиция" при СДВР и РДВР извършва контрол върху моторните превозни средства (МПС) при първоначалната регистрация на МПС и извършваните крайпътни контролни проверки. Съгласно разпоредбите на ЗДвП, всички моторни превозни средства при първоначална регистрация подлежат на технически преглед. Техническата изправност на МПС обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, както и отделянето на вредни газове. В случаите, когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове е над законоустановените норми, се предвижда налагане на принудителна административна мярка "временно спиране от движение на моторното превозно средство" до отстраняване на неизправността. Законът предвижда и административно наказание глоба до 50 лв. на водач, който управлява моторно превозно средство с емисии на вредни вещества над установените норми /чл. 181, т. 6 от ЗДвП/. През 2003 г. органите на “КАТ - Пътна полиция” са наложили 1018 наказания, с наказателни постановления. Държавна агенция за метрология и технически надзор С влизането в сила от 01.10.2004 г. на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол стартира контролната дейност на ДАМТН чрез ГД ”ККТГ”, създадена с ПМС № 21 от 24.02.2002 г. Регламентираната в Наредбата организация на контрола на качеството на течните горива се прилага на територията на цялата страна. За оптимизиране на дейността е необходимо укрепване на административната структура - увеличаване числеността на ГД ”ККТГ” през 2004 г., чийто състав от 31 бройки е крайно недостатъчен. В Националния план за изграждане и укрепване административния капацитет за прилагане на европейското екологично законодателство, както и в Програма за прилагане на Директива 99/32/ЕС е залегнало увеличаване на числеността с 28 служители, но през 2003 г. няма изпълнение. За оптимизиране на дейността е необходимо също така транспортно осигуряване с 10 броя автомобили за проверки по места и вземане на проби от течни горива. В тази връзка с техническото оборудване на изпитвателната лаборатория за горива, смазочни масла и присадки към ДАМТН за изпълнение изискванията на стандартизираните методи за изпитване е одобрен проект по Програма Фар 2003. Разработва се Национална система за мониторинг на качеството на течните горива до края на 2005 г. за прилагане на Решение 2002/159/ЕК относно годишното докладване на националните данни за качеството на горивата. Изпълнявани са поети ангажименти по преговорна глава 22 “Околна среда” по отношение качеството на течните горива. |
| Разработване и прилагане на секторни програми и планове за предотвратяване или ограничаване на емисиите от неподвижни източници, в т.ч.: - Национална програма за намаляване на емисиите от действащи ГГИ - Програми за ограничаване на емисиите на ЛОС и УОЗ от определени производствени дейности (употреба на разтворители, съхранение и превоз на бензини и т.н.) - Национална програма за прекратяване употребата на хидрохлорфлуоркарбони | МОСВ, МИ МЕЕР | Стартира разработването на Национална стратегия за ограничаване емисиите на замърсители в атмосферния въздух в периода до 2020 г. Разработена е Програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕС за ограничаване емисиите на определени вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации. - Разработени са Програми за прилагане на Директиви 94/63/ЕС и 99/13/ЕС за ограничаване емисиите на ЛОС. Приета е Наредба за норми за допустими емисии на разтворители от определени производствени дейности (ДВ, бр.96 от 2003 г.). Изготвена е Национална програма, включително инвестиционни проекти за най-големите консуматори на HCFC. Приета е Наредба за норми за допустими емисии, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (ДВ, бр. 93 от 2003 г.) Разработва се Наредба за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници. Министерство на икономиката При разработване на Програмите МИ е включено в работните групи. |

  - Подобряване на енергийната ефективност.

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Организиране изпълнението на Националния план за действие по изменение на климата | МОСВ други министерства и ведомства | През 2003 г. МОСВ като национален координатор на страната ни по Рамковата Конвенция на ОН по изменението на климата (РКОНИК), представи Националните инвентаризации на парникови газове за 2000 и 2001г., като по този начин изпълни задълженията като страна от Анекс І по РКОНИК. През месец юни 2003 г. е проведен преглед на Третото национално съобщение по изменението на климата от представители на Секретариата на РКОНИК, който приключи с констатацията, че страната изпълнява задълженията си. През септември 2003 г. е извършена и ревизия на инвентаризацията на парникови газове, отново от представители на Секретариата. Инвентаризацията е приета. Дадено е успешно начало на прилагането на Гъвкави механизми по Протокола от Киото. Предлагат се проекти за “Съвместно изпълнение” по подписаните меморандуми за разбирателство (конкретизирани в следващото действие по Плана). Проучват се възможностите за участие на България в механизма международна търговия с емисии. Финансирани са и изпълнени от Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда към МОСВ проекти, целящи намаление на емисиите от парникови газове: Изграждане на ВЕЦ “Кресна”; Изграждане на МВЕЦ “Стърна”, гр. Априлци; Изграждане на МВЕЦ “Ухловица”; Пречиствателни съоръжения към галваничен цех – “Елпром-Елин” АД, гр. Кубрат; Пречиствателни съоръжения за въздух и отпадни води – “Колхида метал” АД, гр. Перник. В началото на 2003 г., в съответствие с решението на Министерския съвет, започна изпълнение на проект “Осъвременяване и разширяване на Националния план за действие по изменение на климата” с финансовата подкрепа на правителството на кралство Нидерландия. Актуализираният план ще представлява пакет от действия за предотвратяване на рязко нарастване на емисиите на парникови газове в резултат на очаквания бърз икономически растеж на страната. Предвидените в него политики и мерки ще се изпълняват в периода 2005 – 2008 г. и изцяло ще бъдат съобразени със законодателството на ЕС в тази област, предвид предстоящото членство на България в него. Очаква се ефектът от изпълнението на мерките в плана да продължи до 2012 г. Страната ни активно участва и в международните преговори по РКОНИК и Протокола от Киото, като представител на МОСВ е председател на Спомагателния орган за прилагане на Конвенцията за периода 2003-2004 г. През 2003г. са изпълнени следните задачи по Плана за действие по изменение на климата (НПДИК): Основните действия, предприети от Министерство на енергетиката и енергийните ресурси през 2003г. касаят производството на енергия от възобновяеми енергийни източници, комбинираното производство на топло и електроенергия и повишаване на енергийната ефективност на национално, отраслово, областно и общинско ниво. В приетия през 2003г. Закон за енергетиката е създаден отделен раздел “Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”, който има за цел да стимулира това производство чрез задължително изкупуване на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) на преференциални цени. За насърчаване на комбинирано производство на топло и електроенергия се прилагат същите механизми като при ВЕИ. Агенцията по енергийна ефективност към МЕЕР разработи Закон за енергийна ефективност (приет от Народното Събрание на 19.02.2004 г.), в който е залегнало създаването на фонд “Енергийна ефективност”. Фондът ще има за цел да управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на енергийната ефективност. , съобразно приоритетите, заложени в годишните програми по енергийна ефективност. Конкретните задачи на Министерството на икономиката по НПДИК са свързани с изграждането и дейността на Центъра за енергийна ефективност в индустрията, създаден с техническата и финансова подкрепа на Японската агенция за международно сътрудничество (JICA). През 2003г. продължи провеждането на енергийни одити, консултации и проекти с мерки за намаляване на енергийното потребление на предприятия от различни индустриални сектори. Анализът на резултатите показва, че съществена част от потенциала за енергийна ефективност може да се реализира с нискостойностни мерки с бърза възвръщаемост на инвестициите до 1-2 години. Намалението на енергийните разходи от тези мерки е около 12%, като делът на електрическата енергия е от порядъка на 4-5%. Съвместно с японската Агенция за развитие на нови енергийни и индустриални технологии (NEDO) е извършено проучване на възможностите за намаляване на енергийните разходи в металургията. Те се оценяват на около 15%. От декември 2003 г. Центъра за енергийна ефективност в индустрията е прехвърлен на разпореждане на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Извън планираните мерки по НПДИК, но в тясна връзка с проблемите на изменението на климата, е разработената нормативна уредба за етикетиране на битовите електроуреди. Министерството на транспорта и съобщенията стартира проект за актуализация на транспортната политика на страната. Очаква се новата транспортна политика да доведе до намаляване на емисиите на парникови газове от този сектор, като се има предвид, че в подготвяната стратегия за интегриране на изменението на климата в структурните фондове на ЕС се предвижда приоритетно развитие на обществения транспорт (Втори доклад по Европейската програма за изменение на климата, стр.24). През 2003 г. Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” е продължила провеждането на дейности по обновление на автомобилния парк и подобряване на техническото му състояние, и е контролирала спазването на нормативно установените условия и ред за извършване на превози с моторни превозни средства в страната. Тези дейности целят повишаване на енергийната и екологична ефективност в транспортния сектор и намаляване на вредните за околната среда емисии, отделяни от него. Изпълнителната агенция “Железопътна администрация” е изготвила проект за Договор за поемане на задължение за обществена превозна услуга от “БДЖ” ЕАД с цел поощрение на използването на обществения транспорт. Въвеждането на автоматизирана система за диспечерско управление на енергийното стопанство на национална компания “Железопътна инфраструктура” все още предстои. Направен е анализ на влиянието на субсидиите за БДЖ ЕАД върху изменението на товаро и пътникопотока по ж.п. и шосейния транспор, който показва, че съществува опасност ограничаването на субсидиите за БДЖ да доведе до драстично нарастване на емисиите на парникови газове от транспортния сектор. В същото време разходът на дизелово гориво за тяга на влаковете (което е основния източник на парникови газове в БДЖ ЕАД) за 2003 г. възлиза на около 26 хил.тона, което е с 2 хиляди тона повече от този през 2002 г. Предприети са редица конкретни действията за намаляване на разхода на дизелово гориво за тяга, както и конкретни организационни и технически мерки за намаляване на разхода на енергоносители за отопление на сгради и производствени помещения, намаляване на разхода на електроенергия за тенологични нужди и осветление. За да се намали разходът на електроенергия за тяга на влаковете е редуциран графикът за движение на влаковете по жп линии, обслужвани с електрически локомотиви и електрически мотрисни влакове. Министерството на земеделието и горите в сътрудничествос Агенцията по енергийна ефективност и Българо-Швейцарската програма за горите проведе национална кръгла маса на тема “Рационално използване на високотехнологични икономични и екологични енергийни системи за устойчиво стопанисване на горските ресурси”. С решение на МС от 15.09.2003 г. е приета Националната горска политика и стратегия, в която проблемите и ролята на горския сектор по отношение на изменението на климата са пространно разгледани. Предвидени са стратегически действия в тази насока. Реализира се проект за смяна на горивната база в рамките на проекта на Световна банка “България – развитие на горския сектор” Националното управление по горите отчита трайна тенденция на доминиране на широколистните дървесни видове – средно 67% от общия брой за периода 1996 – 2003; провеждани са залесителни и отгледни мероприятия и в полезащитните пояси; подготвен е проект по програма ФАР – ТГС с Румъния за възстановяване на полезащитни пояси в Добруджа. При реализиране на проекта Национална горска политика и стратегия се проведе кампания за информиране на обществеността, в която имаше акцент за ролята на горското стопанство в процесите на изменение на климата. Министерство на икономиката През 2003 г. МИ координира изпълнението и предоставя информация на отговорните институции, необходима за разработването на Националните съобщения на Република България по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, относно водената политика и предприетите мерки за ограничаване емисиите на парниковите газове от дружествата основни замърсители. МИ участва със свои представители в подготвителната фаза за изпълнението на проекта за осъвременяване на Националния план за действие по изменение на климата, изпълняван по програма PSO на Холандското правителство. Реализирани са енергийни одити и консултации за намаляване на енергийното потребление в промишлени предприятия от Центъра за енергийна ефективност в индустрията, който от края на 2003г. е на разпореждане на Министъра на енергетиката и енергийните ресурси. Министерство на земеделието и горите Участие в проект “Национална самооценка на възможностите на България за глобално управление на околната среда” Националният център за аграрни науки е разработил програма, която включва следните теми, имащи отношение към изменящите се климатични условия: - Влияние на климатичните промени на изменението на видовия състав на вредителите на земеделските култури; - Създаване на сортове от основни полски култури (пшеница, ечемик, царевица и др) устойчиви на абиотични стресови фактори- воден дефицит, екстремни високи и ниски температури; - Създаване на технологии за запазване и оползотворяване на почвата и въздушната влага; - Актуализиране и обогатяване на наличната информация за почвените ресурси в средата на ГИС. За подготовка и актуализация на Плана за действие по изменение на климата са включени специфични задачи за изпълнение в следните сектори: управление на оборския тор Мярка “намаляване емисията на метан чрез съхранение и третиране на течен и твърд оборски тор: компостиране, промяна на начините и технологиите за събиране и съхранение на течен и твърд оборски тор”. почви Мярка “Запазване на въглерода в почвата чрез прекратяване на практиките за изгаряне на стърнищата”. Инструмент за прилагане – субсидии за въвеждане на нови методи за възстановяване на почвеното плодородие. напояване Мярка “Възстановяване на напояването и оптимизиране на напоителните системи”. Инструмент за прилагане – нисколихвени заеми за изграждане и рехабилитация на напоителни системи. Подготвени и провеждани са кампании по проблемите на изменението на климата: - При реализиране на проект Национална горска политика и стратегия МЗГ проведе кампания за връзки с обществеността, в която акцента е ролята на горското стопанство в изменението на климата. - МЗГ в сътрудничество с Българо-Швейцарската програма за горите проведе национална среща, посветена на Екоенергия Проблемите и ролята на горския сектор по отношение на изменение на климата намират широко място в Националната горска политика и стратегия, приета от МС на 15.09.2003. Предвидени са стратегически действия в тази насока. Министерство на енергетиката и енергийните ресурси В новия Закон за енергетиката е разработен раздел “Производства на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”. Стимулирането на производството на ел. енергия от ВЕИ се осъществява чрез задължително изкупуване на електроенергия, произведена от ВЕИ на преференциални цени, чрез въвеждане на система за издаване и търговия със зелени сертификати. Увеличаването на дела на ВЕИ в електроенергийния баланс на страната води до спестяване на вредни емисии, чрез намаляване зползването на изкопаемите горива, при чието изгаряне се получава значително натоварване на околната среда. За насърчаване съвместното производство на топло и електроенергия, съгласно Закона за енергетиката, се прилагат същите механизми, както при ВЕИ. В проекта на Закон за енергийна ефективност е предвидено да се създадефонд “Енергийна ефективност”, който ще бъде с държавно и частно участие и ще има за цел да управлява финансови средства, предоставени за инвестиционни проекти за развитие на енергийната ефективност, съобразно приоритетите, заложени в годишните програми по енергийна ефективност. Реализирането на проекти по енергийна ефективност е една от основните мерки за намаляване на емисиите не само на парниковите газове, но и на останалите вредни емисии, изпускани в атмосферата, в резултат изгарянето на горива от термичните централи. Агенция по енергийна ефективност Агенцията по енергийна ефективност изпълни своите задачи и предостави отчет за изпълнението на “Националния план за действие по изменение на климата”, като в момента активно участва в проект за актуализирането на Плана. АЕЕ разработи прект на закон за Енергийна ефективност и участва активно в разработката на Закон за енергетиката, частта за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и търговията със зелени сертификати. |
| Подготовка и изпълнение на проекти по схемата “съвместно изпълнение” в рамките на Протокола от Киото към РКОНИК | МОСВ | Подписан е един нов Меморандум и едно Споразумение за сътрудничество по член 6 на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ОН по изменение на климата: - Меморандум за разбирателство между Правителството на Кралство Дания и Правителството на Република България за сътрудничество по член 6 на Протокола от Киото; - Споразумение относно проекти за борба с изменението на климата по член 6 на Протокола от Киото между Правителството на Република България и Правителството на Швейцария. През 2003 г. са внесени следните проектопредложения, които са подкрепени от МОСВ: - Рехабилитация и модернизация на топлоизточниците в Топлофикация София ЕАД; - Редуциране на азотни окисиди в Неохим АД; - Редуциране на азотни окисиди в Агрополихим АД; - “Когенерация в Топлофикация Шумен ЕАД”; - “Когенерация в Топлофикация Пловдив ЕАД”; - Проектиране, изграждане и експлоатация на високо ефективна газова централа за задоволяване на нуждите на “Биовет АД” , гр. Пещера и продажба на излишната електрическа енергия на НЕК”; - Производство на енергия от Микро ВЕЦ в районите на Благоевград, Ловеч и Монтана; - Проект за първа вятърна централа - село Езерец; - Намаляване на парниковите газове чрез газификация на Столична община; - Извличане и оползотворяване на биогаз от депа за отпадъци в България; - Промишлена енергийна ефективност и производство на топло- и ел. енергия в Майр-Мелнхоф Никопол АД; - Рехабилитация на топлофикационната система в Топлофикация София ЕАД и Топлофикация Перник ЕАД. Одобрени от МОСВ са следните проекти: - Намаляване на парниковите газове чрез газификация на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец ; - Хидровъзел “Цанков камък”; - Оползотворяване на биомаса в Свилоза АД. |
| Разработване на секторни програми | МЕЕР, АЕЕ МОСВ | Агенция по енергийна ефективност Агенцията по енергийна ефективност разработи “Национална програма за енергоспестяване 2004 – 2014 година”, която обхваща мерки по енергийна ефективност във всички сектори: Промишленост, Битово-обслужващ сектор, Транспорт, Селско стопанство, Строителство. |

IV.3. ЗАПАЗВАНЕ И РАЗШИРЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ С ДОБРО КАЧЕСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

  - Развитие и прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване /ОВОС, Разрешителни режими, Системи за предотвратяване на големи промишлени аварии/СПГПА/, СУОС/

| # Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Пълно транспониране на европейското законодателство по отношение на превантивните инструменти за предотвратяване на замърсяването – европейските директиви за интегрирано предотвратяване на големи промишлени аварии, контрол на замърсяването и други | МОСВ ДАГЗ към МС | Приети нормативни актове, свързани с транспониране на европейското законодателство Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждането и експлоатацията на нови и експлоатацията на действащи инсталации и съоръжения (ПМС, № 62/12.03.2003г.); Наредба за Националната схема за управление по околна среда и одитиране (ПМС, №61/12.03.2003г.); Наредба №3 за Национална схема за екомаркировка, (обн.. Д.В. бр. 49 от 27.05.2003г.); Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии. (ПМС № 59/07.03.2003 г.) Приети нормативни актове, които не са свързани с транспониране на европейското законодателство, но подпомагат практическото прилагане на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) Наредба № 1 от 26.02.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра; Правилник за устройството и дейността на Висшия експертен екологичен съвет на Министерство на околната среда и водите; Правилник за устройството и дейността на Експертния екологичен съвет на Регионалните инспекции по околна среда и водите. Държавна агенция Гражданска защита В Държавна агенция “Гражданска защита” с цел превенция се води Картотека на Потенциално опасните обекти на територията на цялата страна, разделени по степен на риск и с информация за капацитета им, както и налични количества опасни вещества. Данните в картотеката се актуализират ежемесечно. |
| Изработване на национална програма за прилагане на комплексни мерки за запазване и разширяване на териториите с добро състояние на околната среда – стратегическа ОВОС, комплексни разрешителни, разрешителни режими, стимули за въвеждане на стандартите ISO 14000. | МОСВ МРРБ МЗ МЗГ | Изготвена е Програма за прилагане на изискванията на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ). Издадена Наредба № 2 от 05.03.2003 г. на Министъра на околната среда и водите за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения. |
| Разработване и провеждане на програма за обучение на компетентните органи /МОСВ, РИОСВ, други министерства и ведомства и техните регионални органи, общини/ за: издаване на решения по ОВОС, на разрешителни; за контрол на издадените решения и разрешителни; за прилагане на СУОС, СПГПА, за обучение на бизнеса; за необходимите наръчници и указания за подпомагане на компетентните органи и предприятията. | МОСВ ДАГЗ към МС други министерства общини, сдружения на общини | Завършено е обучение на специалисти от Регионалните инспекции по околна среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда и промишления сектор по прилагане в България на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. Изготвена е Методика за издаване на комплексни разрешителни, утвърдена (заповед № РД - 1537/30.12.2003г). Разработена е Методика за попълване на заявление за издаване на комплексно разрешително (заповед № РД - 516/22.04№ РД - 1537/30.12.2003г.). Подготвена Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (Заповед № 1535/30.12.2003г.). Издадени са методики за прилагане на най-добрите налични техники за: Инсталации за повърхностна обработка на метали и пластмаси чрез електролитни или химични процеси (Заповед № РД – 866/10.07.2003г.); Инсталации за производство на органични химически вещества в промишлен мащаб (Заповед № РД – 867/10.07.2003г.); Горивни инсталации с номинална топлинна мощност над 50 MW (Заповед № РД – 1328/29.10.2003г.); Инсталации за производство на неорганични химически вещества в промишлен мащаб (Заповед № РД – 1538/30.12.2003г.) Държавна агенция Гражданска защита През 2003 г. инспектори и експерти от ДАГЗ и областните дирекции “Гражданска защита” са обучавани в прилагането в България на Директива 96/61/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването. |
| Проектиране и изграждане на информационни системи на издадените решения и разрешителни от компетентните органи, в т.ч. осигуряване на необходимия софтуер и хардуер и обучение | всички институции, които издават разрешителни | Поддържана е информационна система в съответствие с изискванията на чл. 120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда относно на най-добрите налични техники. Създадена и поддържана е информационна система за методиките за прилагане на най-добри налични техники, съгласно чл. 7, ал.1 от ПМС № 62/12.03.2003г. Създадена единна база данни за водене на публичния регистър на експертите, извършващи ОВОС и екологична оценка; Извършени са действия по създаване на единна база данни за водене на публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС. За създаването на единни бази данни е проведена процедура по възлагане на обществена поръчка по ЗОП. През 2004 г. предстои сключване на договор с изпълнителя. Създадена е единна база данни за водене на публичния регистър с данни за резултатите от издаването, преразглеждането и изменянето на комплексните разрешителни. Министерство на икономиката В Интернет страницата на МИ са публикувани регистри на фирмите, получили лицензи и актуална информация за реда и условията за издаване на всички видове лицензии, разрешителни и решения, които се издават от МИ. |

3.2. Разработване и прилагане на национална и  местни политики за постепенно разширяване обхвата на териториите с добро състояние на околната среда.

| # Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Изготвяне на общински програми по опазване на околната среда. | общини МОСВ РИОСВ ХЕИ | През месец май 2003 г. МОСВ подготви и разпространи писмо до всички кметове на общини в страната относно задълженията им по прилагане на чл.79 от Закона за опазване на околната среда. От получената от 204 общини информация (към месец юли 2003г.) са обобщени следните данни по отношение процеса на разработване на общински програми по опазване на околната среда: - най-голям е делът на общини, които разработват общински програми по опазване на околната среда - 91 бр.; - общини, които предстои да започнат разработването на общинската програма - 58 бр.; - общини, които са приели Програма – 40 бр., но няма яснота дали тези програми са в съответствие с Указанията на МОСВ за разработване на общински програми по опазване на околната среда (т.е може да се предполага, че една част от общините са приели Програмите си на основание на действащия преди септември 2002 г. Закон за опазване на околната среда). - общини, които не са започнали разработване на общински програми за опазване на околната среда са сравнително малко – 15 бр., а причина за това е основно липса на финансови средства. - от 28-те общини - центрове на области, 6 са с разработени общински програми за опазване на околната среда - Благоевград, Бургас, Варна, Кърджали, Смолян, София. |
| Подпомагане на общините за прилагане на общинските програми за опазване на околната среда за запазване и разширяване на териториите с добро качество на околната среда | МОСВ | През цялата 2003 г. МОСВ ( и РИОСВ) е оказвало методическа помощ на общините в странта при запитвания относно разработване и прилагане на общинските програми за опазване на околната среда. |

IV.4.ПО-ТЯСНО ИНТЕГРИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА В ПОЛИТИКИТЕ НА РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОТРАСЛИ

4.1.Развитие и прилагане на стратегическата ОВОС за отраслови програми и стратегии

  - Отчитане на екологичните изисквания при преструктурирането и развитието на предприятията от енергетиката, минно-добивната промишленост, индустрията и  транспорта

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Проучване на състоянието, юридически статут, рискове за околната среда, възможностите за консервация, бъдещо използване, необходимите финансови средства, на ликвидираните или в процес на ликвидация и закриване обекти от минно-добивната промишленост, вкл. уранодобива /хвостохранилища, шламохранилища и др./ | МОСВ МЕЕР МИ МФ | През 2003 г. започна подготовка за изграждане на специализирана информационна система за изоставени, ликвидирани или в процес на ликвидация миннодобивни обекти. - Продължи изпълнението на проект за саниране на хвостохранилище “Елешница”. Стартира изпълнението на проект “Ликвидиране на последствията от урановите мини в Южна България”. Изградиха се химико-биологична инсталация за очистка на разтвори на медни йони – “Йонтех” ООД и пилотна инсталация за производство на електролитна мед – “MBS” АД, финансирани от ПУДООС. Министерство на икономиката В изпълнение на ПМС №140 за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности и последващите му изменения и допълнения са усвоени за 2003 г. - 11 млн.лв бюджетни средства за 2003 г., за изпълнение на Програми на 8 дружества за проекти, свързани с техническата ликвидация и рекултивация. Министерство на енергетиката и енергийните ресурси През 2003 г. продължи поетапното ликвидиране на обекти от минно-добивната промишленост при спазване изискванията за опазване на околната среда. Извършва се мониторинг на състоянието на околната среда при ликвидираните обекти от уранодобива и минодобива. |
| Разработване на национална програма за намаляване и предотвратяване на рисковете за околната среда от ликвидираните или в процес на ликвидация миннодобивни обекти и приемането й от МС | МС МОСВ МЕЕР МИ | С участието на България е изготвен окончателен работен вариант на Директива на Европейския съюз (ЕС) за управление на отпадъците от миннодобивната промишленост, която ще послужи за основа при разработването на Национална програма. Очаква се Директивата да стане официален документ на ЕС през 2004 г. Направени са стъпки за осигуряване на финансиране от външни донори за изготвяне на Единен регистър на миннодобивните обекти и на Специализирана геоекологична карта на миннодобивната промишленост. |
| Мониторинг за изпълнението от приватизираните предприятия /енергетика, минно-добивна промишленост, индустрия и транспорт/ на програмите за привеждане в съответствие с екологичните изисквания и на програмите им за отстраняване на миналите щети. | МОСВ АП министерства, извършили приватизацията | Агенция за приватизация През 2003 г. Агенцията за приватизация не е подписвала приватизационни договори, съдържащи клаузи, с които да се ангажира отговорността на държавата за екологични щети, причинени от минали действия или бездействия, настъпили до момента на приватизацията на съответното дружество. При подготовка на екологичните становища за подписване на договорите, Агенция за приватизация е взела под внимание препоръките, дадени от Министерство на околната среда и водите. |
| Поетапно изпълнение на националната програма за намаляване и предотвратяване на рисковете за околната среда от ликвидираните или в процес на ликвидация миннодобивни обекти | Отговорните ведомства по програмата | Продължава изпълнението на програмите за преструктуриране на рудодобива, ликвидиране на неефективните производства и на последиците от тях по ПМС 74/1998 г., ПМС 140/1992 г. и ПМС 195/2000 г. Министерство на икономиката Междуведомствен експертен съвет към МИ в изпълнение на ПМС №140 утвърждава проекти за реализация програмите за обектите подлежащи на ликвидация или консервация. |
| - Контрол върху изпълнение на одобрените програми за привеждане на дейността на предприятията в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда | МОСВ Държавни институции, отговорни за контрол за изпълнение на приватизационните договори | Министерство на икономиката Представители на Министерство на икономиката участват в НК и МЕС по изпълнение на програмите за отстраняване на миналите екологични щети. Агенция за приватизация Агенция за следприватизационен контрол, в качеството си на орган, осъществяващ контрола по изпълнението на ангажиментите, поети с приватизационните договори, заедно с Министерство на околната среда и водите и Министерство на финансите, на основание Наредба за условията и редът за определяне на отговорността на държавата за екологични щети, причинени от минали действия или бездействия при приватизация, е подписала следните Изпълнителни споразумения през 2003 г.: - Изпълнително споразумение от 24.07.2003г. с “Родопи Холдинг БГ” АД, гр. Кърджали във връзка с договора за продажба на 80% от капитала на “Горубсо Мадан” ЕАД (в ликвидация), гр. Мадан от 27.08.1999г. Програмата за отстраняване на екологичните щети е със срок за изпълнение 2 години и максимална сума в размер на 4 079 711 (четири милиона седемдесет и девет хиляди седемстотин и единадесет) лева, съгласно решение по ОВОС №41-18/2002г.; - Изпълнително споразумение от 14.08.2003 г. с “РМД Елаците-Мед” ЕАД, с. Мирково и “Елаците Мед”ЕАД, с. Мирково във връзка с договора за продажба на 79% от капитала на “Елаците-Мед”ЕАД, с. Мирково от 13.08.1999 г. Програмата за отстраняване на екологичните щети е със срок за изпълнение 5 години и максимална сума в размер на 8 594 630 (осем милиона петстотин деветдесет и четири хиляди шестстотин и тридесет ) лева. Следва също така да се отбележи, че през 2003 г. е завършил контрола по екологичната програма, заложена с договора за продажба на 56% от капитала на “МДК”ЕАД, гр. Пирдоп от 10.09.1997г. Реализираните инвестиции в областта на околната среда по този договор възлизат на около 25 000 000 щатски долара, като проекта се отчита като един от най-успешните в страната в тази област. |

  - Развитие на биологично земеделие и животновъдство

| # Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Обучение на селскостопанските производители за прилагане на екологични практики в земеделието и животновъдството, в т.ч. издаване и разпространение на наръчници и информационни материали. | МЗГ | Министерство на земеделието и горите Разработена е стратегия за информационна кампания по наредбите за биологично земеделие със следните основни моменти: провеждане на семинар; издаване на диплянки; промоция на биологични продукти по време на семинари, организирани в рамките на проекти по двустранно сътрудничество. Организирани са 11 семинара за представяне на мярка 1.3. “Развитие на селскостопански деаности, цулящи опазването на околната среда” и наредбите за биологично производство (Наредба №22 и Наредба № 35, касаещи биологично производство за растения и животни). Разпространен е информационен материал за използване на сламата и растителните отпадъци – възобновяем източник на енергия и алтернативен метод за борба срещу палене на стърнища. Проведена е Конференция на високо равнище на тема “Шансовете на биологичното земеделие в разширения ЕС”. Неправителствени организации – реализиране на проекти Проект “От конфликти към хармония” - Сдружение АГРОЛИНК, община Трън. Разпространени въпросници и анализ на състоянието на земеделието в Трън и нагласите на хората към органично земеделие. Обучени фермери за прилагане на стандартите за органично земеделие. Разработена стратегия за устойчиво развитие на община Трън в областите – биоразнообразие, устойчиво селско стопанство, алтернативен туризъм и устойчиво управление на горите. Издадено Ръководство за свободно отглеждане на кокошки. Проект “Органично земеделие – път към устойчиво развитие на Югоизточна Европа” - Сдружение АГРОЛИНК, екологична организация ЯВОР, РМакедония. Обучени прозводители за органично земеделие Обучение на обучители с лектори от Великобритания. Разработена стратегия за устойчиво развитие на община Струмяни в областите – устойчиво селско стопанство, алтернативен туризъм и устойчиво управление на горите. Издадени са брошури - ”Органично земеделие - как да започнем” и “Ръководство за производство на семена в органичната градина”. |
| Финансово подпомагане на селскостопанските производители за прилагане на екологични технологии в селското стопанство. | МЗГ МОСВ | От ПУДООС са отпускани безлихвени заеми за екоземеделие и екоживотновъдство през 2003 г. за създаване на трайни насаждения от арония в община Смолян, на лавандулови – в землище гр. Шипка и създаване на пчелин от 50 пчелни семейства. Министерство на земеделието и горите Финансово са подпомагани селскостопански производители чрез одобряване и реализиране на проекти по САПАРД съгласно наредби № 14,15 и 16 (съответно : за инвестиции в земеделските стопанства; за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативи; за одобряване преработката и маркетинга на селскостопанските и рибни продукти). Неправителствени организации – реализиране на проекти Проект “Въвеждане на устойчиви земеделски практики в Черноморския регион” - Фондация “Зеленият Бургас”, АБЧО, ОССЗ – Бургас. Целта на проекта е изграждане на капацитет на местно и регионално ниво за въвеждане на устойчиви земеделски практики. |
| Създаване и прилагане на система за контрол и сертифициране на биологично производство на растения и животни, растителни и животински продукти и храни от растителен и животински произход | МЗГ | Министерство на земеделието и горите Министерство на земеделието и горите, в ролята си на компетентна власт по прилагане на законодателството в областта на биологичното производство е предприело необходимите действия за създаване на система за сертифициране на бологични продукти. През 2003 г. е одобрен първия национален контролен орган за биологично производство. Министърът на земеделието и горите е издал Разрешение №1/25.07.2003 г. на “СЖС България” ЕООД за осъществяване на контрол върху биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и върху биологичното производство на животни, животински продукти и храни от животински произход.Това разрешение дава също правото на “СЖС България” ЕООД да използва знака за биологично производство на МЗГ за означаване и сертифицираните продукти. |

  - Запазване и подобряване на околната среда в силно натоварените туристически райони

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Приоритетно разработване, приемане и прилагане на планове за управление на защитените територии, които представляват силен туристически интерес | МОСВ МРРБ МЗГ МЗ | Изпълнени са редица дейности от плановете за управление на Националните паркове (НП) “Рила” и “Централен Балкан”. Завършени са разработките на плановете за управление на НП “Пирин” и на природните паркове “Витоша”, “Странджа”, “Русенски Лом” и “Рилски манастир”. Тези планове ще бъдат утвърдени през 2004 г. и ще започне изпълнението на предвидените в Плановете дейности, предизвикващи силен туристически интерес. Подготвени са тръжни документи за избор на изпълнител на проект “Институционално изграждане и укрепване на административния капацитет за разработване на планове за управление и тяхното прилагане за управление на защитени територии – влажни зони. От ПУДООС са финансирани: проекти за екотуризъм и изграждане на екопътеки в следните общини - Чепеларе, Девин, Ботевград, Смолян, Ябланица, Чупрене, Ардино, Г. Дамяново, “Мадарски конник”, обл. Шумен, Спортно-информационна алея за инвалиди в ДПП “Витоша”; природозащитни дейности в ЗМ “Водениците”, с. Сладка вода – СНЦ “Цар Симеон I”. Възстановено е осветлението на пещера “Съева дупка”, с. Брестница, общ. Ябланица. Електрификация и осветление на пещера “Магура – II етап, общ. Белоградчик. Министерство на икономиката Представители на МИ участват при обществени обсъждания и изготвят становища по Планове за управление на защитени територии и ОВОС, като например “План за управление на ПП Рилски манастир”. Представители на МИ са участвали в обществено обсъждане на “Батова ривър манганайз майн” и обсъжданията по изготвянето на Национална Горска Политика и Стратегия и концепцията за дейността на Фонд “Защитени територии” към Националния доверителен екофонд. Министерство на земеделието и горите Изготвена е Национална стратегия за екотуризъм и план за нейното изпъление. Участие в разработване на концепция за създаването на фонд “Защитени територии”, целящ подпомагане дейностите извършвани в природните и националните паркове. Разработен проект по ФАР за изготвяне на план за управление на “Персина”. Изготвени са становища и е координилана дейността по разработване на планове за управление на: Природен парк (ПП) Странджа; ПП Сините камъни; ПП Русенски лом; ПП Витоша; ПП Рилски манастир. Неправителствени организации – реализиране на проекти Разработване на задание за събиране на предварителна база данни, необходима за изготвяне на бъдещ план за управление на защитена местност Поморийско езеро – Зелени Балкани, община Поморие. Разработване на Плановете за управление на защитените територии на територията на община Пловдив – Данов хълм, Хълм Бунарджик, Младежки хълм – Зелени Балкани, РИОСВ. Участие в обсъждане на изработените от ЕТ “Селматик проект – Георги Селенски” Пловдив планове за управление на защитените територии – Данов хълм, Хълм Бунарджик, Младежки хълм. |

IV.5. ОПАЗВАНЕ И ПОДЪРЖАНЕ НА БОГАТОТО БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

5.1. Съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, местообитания, видове и на генетичните им ресурси.

5.2. Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси

| # Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Организиране изпълнението на Национален план за опазване на биологичното разнообразие /2000-2003г./ | МОСВ МЗГ МРРБ МОН БАН общини | Разработени нормативни актове, информационни системи и бази данни в областта на биологичното разнообразие: Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения; Наредба на Министъра на околната среда и водите за реда и условията на издаване на разрешителни за изключения от забраните за животински и растителни видове, включени в приложенията на Закона за биологичното разнообразие; Наредба на Министъра на околната среда и водите за реда и условията за разработване на планове за действие за растителни и животински видове; Наредба на Министъра на околната среда и водите за минималните изисквания, при които могат да се отглеждат животни в зоологическите градини; - Наредба на Министъра на околната среда и водите за реда и условията на издаване на разрешителни за въвеждане на неместни и повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата; Наредба на Министъра на околната среда и водите и на министъра на здравеопазването за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складове за билки; Наредба на Министъра на околната среда и водите за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения; Правилник на Министъра на околната среда и водите за дейността на спасителните центрове. Поддържане на екологичния мониторинг на поддържания резерват “Сребърна”; Поддържане на мониторинга и оценка на въздействието на замърсения въздух върху горските екосистеми; Разработване на планове за управление на защитени територии-утвърдени са 4 плана за управление (за защитените територии “Атанасовско езеро”, “Колокита”, “Шабленско езеро”, “Нос Агалина”. Институционално укрепване на звената по биологично разнообразие Материално-техническо обезпечаване на дейността на експертите и назначаване на допълнителен щат от експерти в Дирекция “НСЗП”, дирекции на Националните паркове, РИОСВ - 14 бр., както и от системата на МЗГ (дирекции на природните паркове); Осъществяване на методическо ръководство и контрол върху дейността на звената по опазване на биологичното разнообразие в РИОСВ (в защитени територии, без националните паркове) чрез циркулярни писма и организирани семинари -2 бр.; Прилагане на три Програми за обучение на различни категории специалисти, работещи в областта на опазване на биоразнообразието. Създаване на екологична мрежа, включваща “защитени зони”, които са съвместими по структура и предназначение на единиците от Общоевропейската екологичната мрежа НАТУРА 2000 Разширяване и поддържане на системата от защитени територии, обявени по Закона за защитените територии: Обявени са нови защитени територии- 8 броя; Стартирани са процедури за обявяване на нови и промени в защитени територии- 32 броя; Прекатегоризирани в природни забележителности са 8 защитени територии; Прекатегоризирани в защитени местности са 224 защитени територии; Прекатегоризирани в природни паркове са 2 защитени територии; Заличени от регистрите са 403 защитени територии, в това число 365 исторически места ; Поддържан е държавен регистър, ведомствен кадастър и база данни за ЗТ; Осъществено е информационно осигуряване на национално ниво относно защитените територии, чрез подаване на информация до Националния статистически институт; Издадени са съгласувателни писма за действия в защитени територии –25 бр.. Приоритетни възстановителни, поддържащи и контролни дейности Изпълнени основни дейности от плановете за управление на защитени територии в националните паркове и в поддържаните резервати, както и приоритетни възстановителни и поддържащи дейности за опазване на биологичното разнообразие в защитени територии и извън тях, в това число: изпълнени 10 проекта за залесяване на увредени и ерозирани терени; изпълнени благоустройствени дейности в националните паркове, като предпоставка за повишаване на туристическия интерес към тях и други; - Изпълнени са дейностите от плановете за действие на застрашени видове и хабитати и за интродукция и реинтродукция на застрашени видове от дивата фауна и флора, вкл. за видовете черен лешояд, брадат лешояд, египетски лешояд, царски орел, червеногуша гъска, белоока потапница, гривеста рибарка, малък корморан, видра, костенурки; дива коза, дремников главопрашец, шахматовидна ведрица и други. Създадена и поддържана е колекция от застрашени растителни видове; Обявявени със заповед на Министъра на околната среда и водите "спасителни центрове" към зоопаркове за застрашени и конфискувани на митница видове диви животни (София, Варна и Стара Загора), както и преустройство или ремонт на центровете; Обявявени със заповед на Министъра на околната среда и водите "спасителни центрове" към ботанически градини за застрашени, редки и екзотични растителни видове (София и Балчик), както и преустройство или ремонт на центровете; - Възстановявени местообитания на застрашени биологични видове, бивши и настоящи влажни зони, гори и други природозначими места; - Упражнен контрол върху дейностите, осъществявани извън защитени територии за опазване на биологичното разнообразие в горския фонд и земеделските земи, включително при лова и риболова: Извършени проверки – около 1800 бр.; направени предписания – около 900 бр.; изпълнени предписания – около 500 бр.; съставени актове – около 250 бр.; - Министерство на земеделието и горите - Извършена частична техническа реконструкция на централната Генбанка, в гр.Садово (ИРГР). - Открита ботаническа градина и създадени демонстративни collections ex situ от локални диви видове ( в ИРГР – Садово). - Осъществени превантивни действия за опазване на защитените територии и биоразнообразието, както следва: Издадени съгласувателни становища за концесии, съгласно чл.2, ал.4 и чл.7 от Закона за концесиите – 61 бр.; Издадени съгласувателни становища за търсени и проучване на подземни богатства, съгласно чл. 26 от Закона за подземните богатства – 126 бр.; Осъществено участие в заседания, организирани от Национално управление на горите за приемане на лесоустройствени проекти; Издадени разрешителни по CITES за внос и износ на екзотични животни хайвер и ловни видове – 197 бр.; Издадени удостоверения за износ на билки, охлюви и др. – 1290 бр.; Укрепване на научната основа за опазване на биологичното разнообразие, информационни, образователни дейности и обучение През 2003 г. е създадена информационна система за биологично разнообразие (Clearing House Mechanism). Системата е задължение на страната по Конвенцията за биологичното разнообразие и е високо оценена от Секретариата на същата Конвенция; Над 30 % от осъществените през годината проекти (в конкурсите за финансиране на научни проекти) са пряко свързани със запазване на биоразнообразието и екологичното равновесие; Изготвен Червен списък на растения, животни и хабитати в съответствие с международните категории за застрашеност; Проведени са образователни Програми по: опазване и ползване на генетичните ресурси и лечебни растения; Проведени са обучения на митнически служители във връзка с изпълнение на задължения на България по Конвенцията за търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора. Министерство на земеделието и горите Изготвени и са депозирани в МОСВ предложения за обявяване на следните защитени местности: Суха река (Държавно лесничейство –ДЛ Добрич; Лозница (ДЛ Добрич); Росица (ДЛ Генерал Тошево); Бежаново (ДЛ Генерал Тошево); Караджов камък (ДЛ Асеновград); Алеко (ДДивС Дунав); прекатегоризиране и заличаване на исторически места в горсия фонд. Участие в координационни съвети на проект “Възстановяване на влажните зони и намаляване на замърсяването”. Подготвен е проект “Опазване на глобално значимото биоразнообразие в ландшафта на Родопите”, чието стартиране предстои в началото на 2004 г. Участие в анализ на силните и слаби страни на парковите дирекции и концепция за тяхното бъдещо структуриране във връзка с проект за преструктуриране на отрасъла. Изследвания на факторите и въздействията върху генетичния интегритет на генетичните ресурси. Извършени дейности по координацията на Националната програма по растителни генетични ресурси (РГР) и постигане взаимодействие с партньорите. Извършена инвентаризация на РГР. Участие в проект по създаване на Национален инвентарен (електронен) каталог по РГР, включен в Европейския инвентарен каталог по РГР. Участие в мониторинг на РГР, провеждан ежегодно от ФАО. Участие в работен семенар на Европейски съюз по РГР по изпълнение на Глобален план за действие за РГР. Министерство на образованието и науката През 2003г. в изпълнение на Националния план е извършено следното: В националните научни конкурси са включени приоритетите: устойчиво развитие, запазване на биологичното разнообразие и екологичното равновесие; В научната област биология и екология до 80% от утвърдените проекти са с тематика за запазване на био-разнообразието и екологичното равновесие. В конкурса за млади учени, в същата научна област, проектите с такава тематика са около 75%.; В научната област аграрни науки основен приоритет остава производството на екологично чисти храни и развитието на екологично земеделие. Всички класирани проекти в тази научна област са съобразени с тези приоритети. Над 30 % от проектите са пряко свързани с запазване на биоразнообразието и екологичното равновесие. Българска академия на науките Установена е структурата на съобществата от дребни бозайници в Централна Западна България и е доказано, че локалните съобщества в планинските райони имат по-голямо богатство и численост в сравнение с равнинните райони (Институт по зоология). Установени са 12 нови вида за фауната на Балканския полуостров и 49 нови вида за фауната на България (Институт по зоология). Установена е много малка преживяемост и висока годишна елиминация на рибите в р. Велека и са посочени екологичните и антропогенни причини за това, както и мерките за спасяване на седемте вида риби, включени в Червената книга на България (Институт по зоология). Развъдени са и са реинтродуцирани 22 на застрашения вид птица червен ангъч (Институт по зоология). Разработен е Национален план за действие за опазване на белооката потапница в българия (Централна лаборатория по обща екология). Включени са три обекта в международната мрежа Централни европейски обекти по морското биоразнообразие (Институт по океанология) Създаден е илюстриран оригинален атлас (на CD) на избрани видове от Черноморската флора и фауна за популяризирането на уникалното биоразнообразие на Черно море (Институт по океанология). Неправителствени организаци – реализиране на проекти Проект “Консервация на царския орел” – Зелени Балкани, община Свиленград. Мониторинг и опазване на гнездови находища на царски орел в Южна България. Проект “Консервация на черния лешояд” - Зелени Балкани, община Ивайловград. Мониторинг и подхранване на лешоядните птици на територията на Източните Родопи. Проект “Консервационно-възстановителни дейности на Рамсарското място Поморийско езеро” - Зелени Балкани, община Поморие. Природозащитна бригада за възстановяване на местообитания на гривести рибарки. Проектиране на консервационни дейности на Поморийско езеро. Проект “Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша гъска в основните и зимовища в света” – Зелени Балкани, Фондация Льо Балкан. Устойчиво управление на земеделски земи с цел изхранване и опазване на зимуващи в България червеногуши гъски. Проект “Създаване на условия и изграждане на капацитети за стартиране на програма за реинтродукция на брадатия лешояд в България” – Зелени Балкани, Дирекция на ПП “Сините камъни”. Картиране на хабитати,, подходящи за реинтродукция на брадат лешояд. Мониторинг и подхранване на лешоядни птици. Разработване на план за действие на брадатия лешояд. Проект “Възстановяване на значими влажни зони по долното течение на Дунав” – Зелени Балкани. Експедиции за проучване на биологичното разнообразие по поречието на р. Дунав. Експертни оценки за възстановяване на значими за биологичното разнообразие влажни зони. Проект “Създаване на “спасителен център” за възстановяване в природата на редки видове животни” – Зелени Балкани, Тракийски университет. Подобряване инфраструктурата на Центъра за рехабилитация и размножаване на редки видове на територията на Стара Загора. Размножаване на бухали и връщането им в естествена среда. Лечение и връщане в природата на птици от редки и застрашени от изчезване видове. Проект “Създаване и поддържане на Национална екологична мрежа” – Зелени Балкани, БОЦ. Теренни проучвания по инвентаризация на биологичното разнообразие в изпълнение на проект НАТУРА 2000 в България. |

5.3. Подобряване състоянието на горите

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Разработване на национална програма за горите | МЗГ, МОСВ БАН, ЛТУ общини | Министерство на земеделието и горите Разработена е Национална горска стратегия и политика. Разработен е План за действие за изпълнение на Стратегията за опазване и възстановяване на заливните гори по българските дунавски острови. Подготвен GEF компонент на проект на Световна банка за развитие на горския сектор. |
| Организиране изпълнението на Националната програма за горите | МЗГ МОСВ Общини собственици на гори | Министерство на земеделието и горите Подготвени са две предложения по Програма ФАР трансгранично сътрудничество за съвместни проекти с Република Румъния за опазване на биологичното разнообразие и развитие на екотуризма в Добруджа и опазване и възстановяване на заливните гори по българските дунавски острови. Да се премине към изменение на видовия състав на новозалесените горски площи, като се използват топлоустойчиви и сухоустойчиви видове - в залесяването преобладават местните широколистни видове. Това е приоритет в Националната горска политика и стратегия. Данните за периода 1996-2003 г. показват трайна тенденция на доминиране на широколистните видове (средно 67% широколистни видове към 33%). Да се разшири залесяването, като се пристъпи към реализация на полезащитни пояси и залесяване на изоставени селскостопански земи - НУГ насочва залесителните и отгледни мероприятия и в полезащитните пояси. Подготвен е проект по програма ФАР – ТГС с Румъния за възстановяване на полезащитни пояси в Добруджа. Неправителствени организации Зелени Балкани - Участие в изпълнението на Националната програма за горите – участие в Националния консултативен съвет за горите и в Регионалните консултативни съвети към РУГПловдив, Ст.Загора и Хасково. Участие в заседанията на КС. Организиране и провеждане на акции срещу бракониерството в горите.Отпечатване и разпространение на плакат “Българската гора в опасност!”.Участие на доброволци в гасенето на горски пожари. Експертно участие в семинари и срещи за разработване на Национална горска стратегия 2003-2013 г. |
| Изпълнение на приоритетни мерки до приемане на програмата в т.ч. предотвратяване на горските пожари и забрана на паленето на стърнища и гори /разработване на планове за управление на горите – противопожарно устройство; подобряване на организацията и закупуване на оборудване за гасене на горски пожари, забрана за промяна предназначението на земите от горския фонд след възникване на пожари/ | МЗГ ДАГЗ МОСВ общини и собственици на гори | Министерство на земеделието и горите Изготвена е Стратегия за борба с горските пожари. Държавна агенция Гражданска защита Дейностите по Стратегията за борба с горските пожари ще стартират през 2004 г. |
| Други действия, свързани с подобряване на състоянието на горите | МЗГ | Българска академия на науките Методика за устойчивото управление и използване на кестеновите гори в България (Институт за гората). Установен е специфичния ход на развитие на екосистемата от бяла мура в Пирин планина с цел устойчивото управление на екосистемата. Методология за оценка на екологичните и социалните функции на частните гори в защитените горски територии (Институт за гората). |

IV.6. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

6.1.Подобряване на административния капацитет на институциите по прилагане на европейското екологично законодателство

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Създаване на четири басейнови дирекции за управление на водите на басейнов принцип в съответствие с Решение №43/30.01.2001г. за приемане на Програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване. | МС МОСВ МФ | През март 2003 г. е приет Устройствен правилник за дейността, организацията на работа и числения състав на басейновите съвети (ДВ бр. 25 от 2003 г.) |
| Поетапно назначаване на допълнителни експерти в министерствата и агенциите, както и в техните регионални структури след детайлно аргументиране на нуждите и в съответствие със Стратегията за изграждане на модерна административна реформа и започналият процес на преструктуриране на администрацията | МС министерства агенции | С Постановление №320/29.12.2002 г. е изменен и допълнен Устройственият правилник на МОСВ, на основание на който от януари 2003 г. започна поетапното назначаване на около 540 допълнителни експерти в МОСВ, ИАОС, РИОСВ и Басейновите дирекции. Това действие е в съответствие със Стратегията за ускоряване на преговорите, приета от Народното събрание и в изпълнение на Националния план за изграждане и укрепване на административния капацитет за прилагане на европейското екологично законодателство, разработен от МОСВ и приет от МС като част от Допълнителната информация към Позицията по преговорите за присъединяване по Глава 22 “Околна среда”. Назначаването на тези експерти е обезпечено финансово. |
| Провеждане на програми за обучение, подготовка, издаване и разпространяване на наръчниците. | МОСВ други министерства НСОРБ Институт по публична администрация и европейска интеграция | Съвместно с Института по публична администрация и европейска интеграция, МОСВ организира през 2003 г. обучение на тема “Въвеждане и прилагане на европейското законодателство в областта на околната среда” за служители извън системата на МОСВ. В рамките на европейската мрежа за обмяна на опит “ИМПЕЛ” беше организирано обучение по прилагане на Минималните критерии за провеждане на екологични инспекции съгласно Препоръка 2001/31/ЕС. В рамките на всички проекти за институционално укрепване по Програма ФАР-Туининг са предвидени и се провеждат обучения във връзка с практическото прилагане на различни европейски директиви, въведени в националното законодателство. Министерство на икономиката Съгласно Стратегията за обучение на служителите в администрацията и с оглед провеждането на цялостна интегрирана политика за управление и развитие на човешките ресурси в администрацията, МИ изготви годишен план за общо и специализирано обучение на служителите през 2003 г. който да отговаря на потребностите от развитие на потенциала и професионализма на служителите. Годишният план включва задължително и специализирано обучение, което се провежда съвместно с Института по публична администрация и европейска интеграция (ИПАЕИ) по разработени учебни планове и програми, утвърдени от министъра на държавната администрация. През 2003 г., 180 служители от МИ са участвали в организираните от ИПАЕИ форми на професионално и служебно развитие. Министерство на транспорта и съобщенията Проведени са семинари и обучения на инспектори от ИА “Морска администрация” на национално и международно ниво по следните проблеми: - Национален курс на Международната морска организация "Подготовка и противодействие на нефтени разливи”, с участието на 20 представители от различни ведомства на страната, - Международен семинар “Опазване на околната среда и сигурност на пристанищата” – TAIEX, - Обучения, проведени от Международната морска организация по конвенция "MARPOL 73/78”, "Подготовка и противодействие на нефтени разливи – Ръководни кадри и администратори – Ниво 3" и др. - Курсове на ИПАЕИ по прилагане на европейското законодателство по отношение опазване на околната среда, предприсъединителни фондове и програми на ЕС и др. Министерство на земеделието и горите Извършена е организация за обучение в Германия на две групи от по 10 служители от системата на Национално управление на горите по управление на заливни гори, съвместно с Института по заливни гори, Ращат. Проведено е обучение по устойчиво ползване на природните паркове и развитие на екотуризма, организирано от Японската агенция за международно сътрудничество. |

6.2. Завършване на хармонизацията на българското законодателство с правото на ЕС в областта на околната среда.

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Изпълнение на задачите по хармонизиране на законодателството в NPAA и Националната програма за прилагане на правото на ЕС в сектор “околна среда”. | Посочените в програмите | През 2003 г. продължи процеса на хармонизация на националното екологично законодателство с това на Европейския съюз в изпълнение на NPAA: приет е нов Закон за управление на отпадъците; подготвени са проекти на закон за Генетично модифицираните организми и на Закон за защита от шума в околната среда. Разработи се и успешно стартира изпълнението на Национален план за изграждане и укрепване на административния капацитет за прилагане на европейското екологично законодателство (разработен от МОСВ и приет от МС като част от Допълнителната информация към Позицията по преговорите за присъединяване по Глава 22 “Околна среда”). Подготвени са прилагащи програми по определени директиви, за прилагането на които България е заявила преходни периоди, включващи времеви рамки и финансови разчети за изпълнението им. Разработени са две Прилагащи програми за “тежките директиви”: за пречистване на отпадъчни води от населени места и за някои опасни вещества във водната околна среда. |
| Проследяване процеса на промяна на съществуващото, разработване и приемане на ново европейско законодателство в сектор ОС, своевременно планиране и транспониране в националното законодателство. | Водещото ведомство в съответната област | През цялата 2003 г. се следи процеса на промяна на съществуващото, разработване и приемане на ново европейско законодателство в сектор околна среда, с цел подготовка на Декларация за приемане на acquis от 2003 г. Министерство на икономиката Министерство на икономиката участва със свои предствители в работни групи към МОСВ по разработване на нормативни документи, въвеждащи екологичното законодателство по въпроси отнасящи се до промишления сектор и туризма. Министерство на транспорта и съобщенията През отчетната година, в изпълнение на нормативните документи от ГД”ГВА” към МТС е разработена Стратегия за решаване на проблемите предизвикани от вредното въздействие от въздушния транспорт, като част от общата Стратегия за развитие на гражданското въздухоплаване в Република България до 2015 г. Стратегията очертава следните основни действия: - Разработване и актуализиране на хармонизирано законодателство в областта на въздушния транспорт. - Създаване на нормативна основа за административна принуда над институциите и стопанските обекти в гражданската авиация за намаляване на вредното въздействие върху околната среда. - Проучване на институциалната обезпеченост, състоянието и проблемите на: системите за мониторинг върху околната среда; системите за контрол на източниците на замърсяване на околната среда и др. Във връзка с реализацията на проект “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София, Лот Б2 – Нова пистова система и съпътстващи работи” и на проект “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София, Лот Б1 - Нова терминална сграда и прилежаща инфраструктура”, през 2003 г. са предприети действия за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за обект “Доставка, монтаж, изпитания преди приемане, обучение по експлоатация и гаранционно обслужване на система за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите” за “Летище София” ЕАД. През 2004 г. предстои нейната реализация. За хармонизиране на българското с европейското законодателство в областта на опазване на околната среда се предприемат мерки за ограничаване експлоатацията на самолети, газовите емисии на двигателите, които не отговарят на изискванията на Приложение 16, том ІІ, Авиационни двигатели към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и Директива на Европейския съюз – отнасяща се за вписаните в регистъра самолети ТУ-134 и ТУ-154Б. В тази връзка е спряно оперирането на самолети от този тип от летищата на Република България до страните – членки на Европейския съюз. Започната е работа по разработване на нови нормативни актове, изменение на съществуващи нормативни актове за хармонизиране на българското с европейското законодателство: Подготвен е пакет от документи, необходими за присъединяване на Р. България към Международната конвенция за създаване на Международен фонд за обезщетение при щети от замърсяване с нефт, 1992 год. (FUND'92). Ратификацията е планирана за втората половина на 2004 г. Започната е работата по подготвяне на наредба на Министъра на транспорта и съобщенията за условията и редът за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателната дейност, съгласно изискванията на чл. 371 на Кодекса на търговското корабоплаване. Българска академия на науките Анализ на създаването, законотворчеството и управлението на защитените гори в България (Институт за гората). |
| Други действия свързани с хармонизацията на българското законодателство с правото на ЕС в областта на околната среда и преговорите на България за присъединяване към ЕС | МОСВ | Изготвена е и е представена на Междуправителствената конференция - Допълнителна информация към Позицията на България по преговорите за присъединяване към ЕС в областта на околната среда. Успешно и предсрочно са приключили преговорите по Глава 22 “Околна среда” на 30.06.2003 г. Подготовена е информация за българския принос към Редовния доклад за напредъка на България в изпълнение на критериите за членство в ЕС – в частта “Околна среда” за 2003 г. Изготвена е информация за Подкомитет 6 “Транспорт, енергетика и околна среда”. |

6.3. Обезпечаване финансиране на мерките по прилагане на европейското екологично законодателство.

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Създаване на организация за осигуряване на националното съфинансиране на екологичните проекти по ИСПА и ФАР. | МФ МОСВ МРРБ | Завърши институционализирането на Национален фонд (като Дирекция) към Министерство на финансите за съфинансиране на всички проекти по предприсъединителните фондове. Сключени са споразумения с всички Изпълнителни агенции по присъединителните фондове. По линия на Програма ФАР-Туининг са финализирани 15 проекта (от които 3 през 2003 г.). Към началото на 2004 г. се изпълняват 4 проекта и са одобрени за финансиране още 3 нови проекта за институционално изграждане в следните области – качество на въздуха, управление на отпадъците, управление на водите, химикали, контрол на промишленото замърсяване и опазване на дивата флора и фауна. |
| Подготовка на конкурентни проекти за ИСПА; подготовка на резервни проекти за ИСПА. | МОСВ МРРБ общини | Подготвена е и е приета на заседание на Координационния съвет за изпълнението на Националния план за икономическо развитие 2000 – 2006 г. осъвременена версия на Стратегията на Република България за целите на ИСПА - сектор околна среда. За разработването на частта “Води” от осъвременения вариант на Стратегията беше сформирана работна група с представители на МОСВ, МРРБ и МЗ, под председателството на МФ. Подготвени са и са представени официално пред Управляващия комитет за ИСПА на Европейската комисия три молби за финансиране на техническа помощ за подготовка на бъдещи инвестиционни мерки от областта на водния сектор - в 12 региона на страната и от областта на отпадъците – в 6 региона на страната. Очаква се одобрение на мерките през първата половина на 2004 г. Защитен за финансиране от ИСПА е проект за подготовка на бъдещи инвестиционни мерки за подобряване на канализацията на гр.София. Подготвена е молба за финансиране от ИСПА на проект “Национален център за третиране на опасни отпадъци”. Молбата ще бъде представена в Брюксел през първото тримесечие на 2004 г. Подготвена е молба са финансиране от ИСПА на проект “Регионално депо за твърди битови отпадъци – Кочериново”. Молбата ще бъде представена в Брюксел през първото тримесечие на 2004 г. |
| Подобряване на междуведомствената координация и взаимна информираност при иницииране и изпълнение на екологични проекти с външно финансиране. | МОСВ други министерства и агенции | За проекти с международно финансиране от Европейската комисия и други, координирани от МОСВ, са учредени Управителни комитети (за всеки проект) с представители на всички ведомства, включително и представители от общини. Разработена е Национална стратегия и План за действие за екотуризъм. В тези документи е заложена рамката за развитие на националната политика за екотуризъм, свързана с начините на земеползване и териториално планиране. Това са инструментите, с които българското Правителство може да свърже многобройните опити за развитие на туризма по места и ги доведе до формиране на доходи, икономически растеж и създаване на поминък в малките населени места. Развитието на екотуризъм се свързва с устойчивите модели за икономически растеж и развитие на бизнеса. Министерство на икономиката В рамките на организираните от МИ работни семинари за шестте района за планиране и за отделните промишлени сектори участие са взели представители на различни ведомства и институции, имащи отношение към проблемите (в т. ч. екологични) на промишлеността и регионалното развитие. Обсъдени са и възможностите за насърчаване на инвестициите и изпълнението на проекти, програми и тяхното финансиране. През 2003 г. са проведени редица регионални и национални обсъждания на Националната стратегия и план за действие за екотуризъм. Проекта е създаден чрез процес на широко участие и консултиране с всички заинтересовани страни и иницииран от Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и горите. Процеса по създаването обхваща периода 2002-2003 г. и е подкрепен от Американската агенция за международно развитие чрез Проект “Опазване на биологичното разнообразие и икономически растеж – II”. Проекта на десетгодишна Стратегия е създаден от работна група от експерти, представители на всички заинтересовани страни – министерства, неправителствени организации, туристически асоциации и сдружения и др. Предприето беше и създаването на Национален план за действие, включващо паралелна работа на национално и регионално ниво. Проведени са работни срещи, национални и регионални конференции за екотуризъм и опазване на биологичното разнообразие. |
| Подготовка на качествени и достатъчно проекти за екологичната компонента на Програма САПАРД. | МЗГ МОСВ | Министерство на земеделието и горите През май 2003 г. е одобрана мярка 1.3. “Развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда” от Националния план за развитие на земеделието и селските райони по САПАРД. Две от дейностите – управление на полуестествените местообитания и подкрепа за антиерозионните практики в земеделските земи - ще бъдат прилагани в пилотните райони (с ограничен географски обхват), а осаналите две дейности- биологично земеделие и опазване на застрашените местни породи животни – да бъдат прилагани за пилотни култури (продукти) и пилотни породи – на национално ниво. |

IV.7. ПОДОБРЯВАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

7.1. Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Организиране на изграждането на регионалните депа за битови отпадъци, определени в Националната програма за управление на отпадъците. | Общини МОСВ МФ | Продължи строителството на 17 регионални депа за битови отпадъци. Продължи санирането на открита уранова мина, чрез изграждане на депо за отпадъци в с.Барутин, общ. Доспат, с финансиране по програма ФАР. Започна строителството на регионални депа за битови отпадъци в Созопол, Силистра, Севлиево, Перник, Русе и Монтана и претоварна станция в Приморско. Извършени дейности с финансово осигуряване на ПУДООС: - Въведени са в експлоатация: Депо за битови отпадъци в клетки от депа за битови отпадъци в общинаТроян /2-ра клетка/ - Изграждане на депо за ТБО: общ. Харманли, общ. Петрич, общ. Оряхово-Мизия, общ. Ловеч – І етап - В процес на изграждане: Клетки от депо за битови отпадъци в общ. Пловдив (Цалапица), общ. Карлово – 2-ра клетка - Изграждане на площадка за санитарно депониране на ТБО – Г. Малина – ІІ етап. - Аварийно укрепване на депото в гр. Своге. - Разширение на депо за ТБО – І етап - Шумен - Реконструкция на депо за ТБО гр. Мадан. - Външно ел. захранване и водоснабдяване на депо за ТБО, община Доспат. |
| Изпълнение на други мерки, включени в Националната програма за управление на дейностите по отпадъците | МОСВ | І. Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци - Поставяне на условия за предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците, чрез издаването на комплексни разрешителни за предотвратяване и контрол на замърсяването - Изготвени са проекти на комплексни разрешителни на ”КЦМ” АД, гр. Пловдив, ”Монбат”АД, гр. Монтана и ”Промет”АД, гр. Бургас. - Приемане на график за подаване на заявления за издаване на комплексни разрешителни за предотвратяване и контрол на замърсяването - Приет е график за подаване на заявления за издаване на комплексни разрешителни за инсталациите, които подлежат на издаване на комплексно разрешително. - Издаване на комплексни разрешителни, в съответствие с приетия график, вземайки предвид изискванията за най-добра налична техника - В процедура по издаване на комплексни разрешителни за 2003 г. са 20 предприятия, съгласно график за подаване на заявления за издаване на комплексни разрешителни. ІІ. Нарастване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци - Подпомагане изграждането на допълнителни мощности за оползотворяване на отпадъци и реконструкция на съществуващите инсталации (пластмасови отпадъци, хартиени и картонени отпадъци, отпадъци от стъкло, излезли от употреба МПС, негодни за употреба оловно-кисели акумулатори, излезли от употреба пневматични гуми, отработени масла и др.) - Консорциум “Гуми Еко”, София (с финансиране от Предприятието за управелние на дейности по опазване на околната среда -ПУДООС) пусна в експлоатация две технологични линии за преработка на стари автомобилни гуми, с общ капацитет от 4 тона/час., разположени в местността на с. Габер, община Драгоман. Получените при преработката на автомобилните гуми материали се влагат в производство на крайни продукти - изолационни материали или се предоставят на предприятия, произвеждащи каучукови изделия. - Въвеждане на разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци в държавните учреждения През 2001 г. стартира проект за въвеждане на разделно събиране на хартиени и картонени отпадъци в 4 министерства. През 2003 г. са определени необходимите съдове за включване на още 8 министерства в проекта. Проведен е конкурс и е определена фирмата изпълнител, която ще транспортира хартиените и картонените отпадъци, събрани във всичките 12 министерства. - Въвеждане на схеми за разделно събиране на отпадъци, насочени към оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла и др. В изпълнение на ангажиментите за въвеждане на разделно събиране на отпадъците, от ПУДООС са осигурени средства за стартиране на пилотни проекти за разделно събиране в 6 общини – Приморско, Несебър, Бяла, Балчик, Шабла и Карлово. През 2003 г. са сключени договори между ПУДООС и : община Бяла; фирма “АДИАН АМГ” ЕООД за изграждане на товаро-разтоварна площадка за първична преработка на рециклируеми отпадъци, захранване с електроенергия и вода, доставка на машини и оборудване; фирма “АЛБЕНА”АД за закупуване на специализирани машини за разделно събиране на отпадъци, тип “DAEWWOO”. Община Карлово и община Несебър са в процедура на избор на изпълнител за осъществяване на дейностите по разделно събиране. За общините Монтана, Лом, Берковица, Перник, Брезник, Русе, Севлиево, Дряново, Созопол, Приморско и Царево, Силистра са разработени проекти за разделно събиране на отпадъците, в рамките на проект “Извършване на проучване, оптимизиране на съществуващата система за събиране и транспортиране на отпадъци и разработване на план за затваряне и рехабилитация на съществуващите сметища в шест региона: “Монтана, Перник, Русе, Севлиево, Созопол и Силистра”. - Въведено е разделно събиране на отпадъци в над 3 600 домакинства и в над 160 фирми на територията на община Враца. В община Рудозем е построена инсталация за сепариране на смесено събраните отпадъци. В община Кърджали са изградени пунктове за изкупуване на отпадъци. Разделно събиране на пластмаси и стъкло се извършва в централната част на гр. Троян. Проекти за оползотворяване на дървесни отпадъци От ПУДООС е отпуснат заем на фирма “Екофлам” ООД, София за проект за предприятие за производство на пелет гориво. Събиране, съхранение, транспортиране и оползотворяване на пневматични гуми Изградена е система за събиране, преработване на негодни пневматични гуми – Консорциум “Истхар” и “Ел Ем Импекс”, София. ІІІ. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците. Подобряване на съществуващите практики и условия за събиране и транспортиране на битови отпадъци (доставка на нова сметосъбираща техника и специализирани съдове). Разширяване на системите за организирано събиране на битови отпадъци и обхващане на всички населени места в страната Сключени са 13 договора за отпускане на безлихвени кредити от ПУДООС за закупуване на съдове и техника за събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в общини: Мизия, Сандански, Брацигово, Своге, Стрелча, Левски, Стамболово, Казанлък, Варна, Мездра, Бяла, Троян и Симеоновград. ІV. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците - Привеждане в съответствие или закриване на всички съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на действащите нормативни изисквания - За 2003 г. са почистени 1625 броя нерегламентирани сметища на територията на цялата страна. Подобряване на контрола по прилагане на изискванията в областта на управление на отпадъците Със Закона за управление на отпадъците (ЗУО) съставът на административно-наказателните разпоредби е разширен значително, като са въведени конкретни текстове за вида на нарушенията на изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. През 2003 г. са извършени 4172 проверки от РИОСВ по прилагане изискванията на ЗОВВООС и ЗУО, в резултат на които са съставени 1063 акта, в т.ч. 278 на физически и юридически лица и 785 - на кметове на общини, техни заместници или кметове на кметства. Поетапно изграждане на система от 54 регионални депа, с достатъчен капацитет, позволяващ обезвреждане на цялото количество генерирани в страната битови отпадъци, вкл. изграждане на клетки за обезвреждане на опасни отпадъци на депата в Русе и Севлиево: - Продължи строителството на регионални депа за битови отпадъци в общ.София (Суходол), общ. Пловдив (Цалапица), общ. Горна Малина (втора клетка), общ.Шумен, общ. Омуртаг, общ. Харманли, общ. Добрич, общ. Ямбол, общ.Оряхово, общ.Петрич, общ. Ловеч, общ.Аксаково. - Започна строителството на 6 регионални депа с финансиране по програма ИСПА в Монтана, Перник, Русе, Севлиево, Созопол, Силистра. - Продължи реализирането на втори етап по Проект за подобряване управлението на отпадъците в региона на общини Враца и Мездра, с финансовото съдействие на Датската агенция по околна среда (DEPA), по програма DANCEE. - Продължи санирането на открита уранова мина, чрез изграждане на депо за отпадъци в с.Барутин, общ. Доспат, с финансиране по програма ФАР. - През 2003 г. са утвърдени за финансиране етапи от проекти за депа в Ловеч, Горна Малина, Пловдив, Петрич, Разград, Доспат, Оряхово и Шумен. - Работи се по реализиране на депата в Пловдив, Петрич, Мадан, Троян, Харманли, Карлово, Горна Малина, Оряхово, Доспат, Ловеч, Шумен и аварийно укрепване на съществуващото сметище в Своге чрез финансиране за 2003 г. от ПУДООС. - Издаване на разрешения за дейности с отпадъци и контрол по изпълнението на условията в издадените разрешения. Попълване на регистъра за издадените разрешения за дейности с отпадъци През 2003 г. са издадени общо 765 разрешения за дейности с отпадъци. Разработени са образци на заявления и на издавани документи във връзка с разрешителния и регистрационен режим по чл. 12 от ЗУО за дейности с отпадъци. Възложено е на фирма, чрез договор с ПУДООС, да извърши “Обновяване и разширение на функционалността на електронния регистър на МОСВ”. Контролът се извършва от РИОСВ и отчетите регулярно са постъпвали в МОСВ. Обучение на специалистите в РИОСВ за извършване на проверки, издаване на разрешения и прилагане на законодателството по управление на отпадъците Организиран семинар за прилагане на конвенцията и Регламент (EEC) 259/93 в Република България с участието на представители на МОСВ, регионалните инспекции, ИАОС, Агенция “Митници” и Национална служба “Гранична полиция” от страна на Секретариата на Базелската конвенция. Изграждане на инсталации за компостиране и предварително обработване на биоразградими отпадъци В гр. Летница е открита площадка за компостиране на органични отпадъци “Компостина”. Проектът е реализиран по линия на проект “Възможности 21” към програмата на ООН за развитие и с активното съдействие на МОСВ. На площадката за компостиране на отпадъци в гр. Летница ще бъдат създадени условия за преработка на органични, животински и земеделски отпадъци, до получаване на органичен тор, подходящ за торене, рекултивиране на замърсени почви и нарушени терени. V. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци - Оценка на необходимите финансови средства и изготвяне на предложения за източници на финансиране за почистване на площите замърсени с отпадъци - Идентифицирани са 5135 стари замърсявания с битови отпадъци и незаконни сметища, които трябва да бъдат постепенно почистени, санирани и рекултивирани до 16.07.2009 г. и са определени необходимите средства за тяхното почистване. - Ограничаване на риска от стари замърсявания с отпадъци, вкл. изпълнение на програмите за отстраняване на щети от стари замърсявания при приватизацията на промишлени предприятия - За ликвидиране на стари замърсявания, причинени в миналото при приватизацията на промишлени предприятия за 2003 г. са осъществени следните проекти: пилотен проект на Световна банка за подобряване на околната среда в района на МДК АД – Пирдоп – приключен и “Агрополихим”АД, гр.Девня. - Приключила е рекултивацията по южния скат на отвала за фосфогипс до кота 110. Не е достигната проектната кота (175) на засипването на отвала с фосфогипс, за да се пристъпи към цялостната рекултивация на депото. - Няма предприети дейности по извозването на пиритната угарка, защото не е готов долния изолационен слой на новото депо за отпадъци. - Изпълнена е дренажната система на дъното на “Ново депо” за улавяне на изворните води. Предприети са действия по разрушаване на сгради от обекти 02 и 03 - “Оздравителни мероприятия на площадката за производство на сярна киселина” и “Оздравителни мероприятия на замърсяването с въглеводороди”; “Асарел-Медет” АД, гр. Панагюрище – източно насипище, окислителен отвал и хвостохранилище “Люляковица”. - Приети са обекти: противофилтрационна завеса от страната на отбивния тунел; противофилтрационна завеса в два реда към р Асарелска; баражи по р. Асарелска и р. Панова. - Изпълнява се техническа рекултивация на източно насипище. - Изпълнен е мониторинг (11 бр. мониторингови сесии) - “Горубсо-Лъки”АД, Лъки. - Изготвени са идейни проекти по всички обекти от Програмата за минали екологични щети. - “КЦМ” АД, Пловдив - Изпълнена е техническа рекултивация на “площадка 2” и предстои приемане от Държавна приемателна комисия. - “Кремиковци” АД, София - Ямите за кисел катран и фуси, и ямите за каменовъглен катран са на фаза проектиране. Спряно е изпълнението на дейностите по сгуроотвала, поради липса на пълна проектна готовност по Програмата за привеждане в съответствие с нормативната уредба по работна и околна среда за спиране на потока към сгуроотвала. Изпълнява се “Мелиорация на 500 дка техногенно повлияни земеделски земи в района на “Кремиковци” АД”. Приет е работен проект за “Мониторинг на подземните води”. Представен е проект пред МЕЕС за рекултивация табан за твърди отпадъци. - “Неохим”АД, Димитровград Изпълнява се рекуливация на отвала за фосфогипс. Изпълнява се “Ново депо за отпадъци” (І-ва клетка завършена). - “Нефтохим” АД, Бургас Подробно проучване на състоянието на четирите окислетелни езера. Приет идеен проект за рекултивация на депото за отпадъци. Приет идеен проект за третиране на течните утайки от лагуните на пристанищен терминал “Росен”. - “ОЦК” АД, Кърджали Приети задания за проектиране. Проведени процедури по Закона за обществените поръчки за избор на проектант. - За подобряване на условията за съхранение на препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност - Сключени са 18 бр. договори. Ремонтирани са складове в общини Хисар, Брезово, Съединение, Лозница, Кърджали, Родопи, Самуил, Белене, Хасково, Димитровград, Свищов, Луковит, Антоново, Кнежа, Завет, Козлодуй, Царево и Институт по лозарство и винарство – гр.Плевен. - В “Б-Б” кубове са съхранени пестициди в общини: Аксаково, Сливен, Аврен, Кричим, Опака, Суворово, Горна Малина, Сунгурларе, Самоков, Шумен, Велики Преслав, Никола Козлево, Видин, Каспичан и Нови пазар. VІ. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в областта. Транспониране на директивите и решенията на ЕС в областта на управление на отпадъците в националното законодателство Със Закона за управление на отпадъците е транспонирана напълно рамковата Директива 75/442/EEC за отпадъците и са създадени правни основания за транспониране на всички нормативни актове на Европейския съюз в областта на управлението на отпадъците. Разработване на ръководство за прилагане на европейското законодателство по управление на отпадъците на местно ниво В рамките на проект “Подготовка на българските местни власти за присъединяване на България към ЕС: Рамкови условия в областта на околната среда” е разработено “Ръководство за прилагане на европейското законодателство по управление на отпадъците на местно ниво”. Разработване на програми за прилагане на Директиви 1999/31/ЕС, 94/62/ЕС и 2000/53/ЕС Приети са програми за прилагане на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки и Директива 2000/53/ЕС за излезлите от употреба МПС, във връзка с финализиране на преговорите по Глава 22 “Околна среда”. VІІ. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците. Актуализация на софтуера, обезпечаващ регистъра на разрешенията и регистрационните документи за дейности с отпадъци и поддържането му След приемането на Закона за управление на отпадъците са разработени нови образци на заявления и на издавани документи във връзка с разрешителния и регистрационен режим по чл. 12 за дейности с отпадъци. Възложено е на фирма, чрез договор с ПУДООС да извърши “Обновяване и разширение на функционалността на електронния регистър на МОСВ”. Издаването на разрешения от РИОСВ и МОСВ става по новите образци, а след актуализиране на новият софтуер, регистъра ще бъде достъпен на Интернет страницата на МОСВ. Контрола се извършва от РИОСВ и отчетите регулярно постъпват в МОСВ. VІІІ. Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за управление на отпадъците. Обучение на държавната администрация и общините по прилагане на изискванията на нормативната уредба за управление на отпадъци Проведени са следните семинари с общинско участие: - “Развитие на системите за рециклиране на отпадъци в България”, организиран от “Институт за обмяна и промоциране на технологии в областта на околната среда”, Лайпциг, Германия; - Проект “Сливи за смет”, организиран от Младежка Информационна мрежа; - “Методологическите насоки при управлението на битовите отпадъци”, организиран от “АDМЕ” Франция; - Българо-иберийски семинар на тема “Битови и масово разпространени отпадъци”. Назначаване на допълнителен персонал за работа в областта на управление на отпадъците: - в ИАОС – допълнително 4 служители - в МОСВ – допълнително 9 служители - в РИОСВ – допълнително 33 служители Обезпечаване работата на компетентните органи по управление на отпадъците с необходимото техническо оборудване Специалистите са обезпечени с необходимата техника и оборудване, като през 2003 г. са доставени допълнителни компютри. Засилване на контрола над трансграничните превози на отпадъци и укрепване на отговорните институции Изготвен е проектен фиш по програма ФАР за “Укрепване на административния капацитет на МОСВ, РИОСВ и Агенция “Митници” за прилагане и налагане на изискванията на Регламент на ЕС за надзора и контрола на превози на отпадъци в рамките на, от и за Европейската общност”, който е представен за одобрение от ЕК. Извършена е актуализация на критериите и условията за финансиране на проекти в областта на управление на отпадъците от ПУДООС. ІХ. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите “отговорност на производителя” и “замърсителят площа” в система за интегрирано управление на отпадъците Актуализация на Стратегията за целите на ИСПА за сектор “Околна среда” Подготвена е осъвременена версия на Стратегията на Република България за целите на ИСПА на сектор “Околна среда”. Документът е приет на заседание на Координационния съвет за изпълнението на Националния план за икономическо развитие 2000 – 2006 г. Х. Участие на обществеността - Продължаване на национална кампанията "За чиста околна среда" - В резултат на проведената през 2003 г. национална кампания “За чиста околна среда” за общини, неправителствени организации и училища са сключени 98 договора. В резултат на кампанията са почистени 9 515 дка площи, замърсени с отпадъци. Издаване на информационни материали по проблемите на управление на отпадъците Преиздадена е книгата “Къде отива боклукът”. ХІ. Управление на специфични отпадъчни потоци в съответствие с изискванията на Европейския съюз. батерии и акумулатори Подобряване на събирането и транспортирането на излезли от употреба оловно-кисели акумулатори Разработва се Проект “Национална система за събиране, съхранение, транспортиране и преработване на излезли от употреба оловно-кисели акумулатори”, финансиран от Датската агенция по околна среда. Целта на проекта е изграждане на национална система с участието на производителите и вносителите на акумулатори в страната, фирмите, извършващи събиране и транспортиране на тези отпадъци и преработващите предприятия, осигуряваща екологосъобразно управление на излезлите от употреба акумулатори, отговарящо на Директивите на Съвета на Европа и националното законодателство в тази област. Предвидено е създаване на нова структура - Асоциация от производителите и вносителите на акумулатори в България, която да прилага системата за събиране. Разработен е механизъм за използването на продуктовата такса, заплащана от производителите и вносителите на оловно-кисели акумулатори при пускането им на пазара за прилагането на системата. Проучване на възможностите за внедряване на технологии за оползотворяване и обезвреждане на неоловни батерии и акумулатори и система за събирането им Проведена е процедура по ЗОП за избор на изпълнител на малка обществена поръчка на тема: “Проучване и предложение за внедряване в страната на технологии за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци от неоловни батерии и акумулатори и система за събирането им.” излезли от употреба моторни превозни средства Провеждане на процедура за възлагане изработването на документация за разработване на информационна система на МОСВ, за събиране на необходимата информация за мониторинг и следене на процеса за постигане на целите на задължените лица по Директива 2000/53/ЕС Одобрени са средствата от ПУДООС и се подготвя техническо задание за възлагане по ЗОП. Провеждане на процедура за възлагане изработването на документация за инженеринг на център за разкомплектоване, вкл. проектиране, организация на строителството, изграждане на обекта, доставка и монтаж на машини, съоръжения и технологично оборудване и въвеждане в експлоатация Одобрени са средствата от ПУДООС и се подготвя техническо задание за възлагане по ЗОП. отпадъци от лечебните заведения Актуализация на указанията за разделно събиране и третиране на отпадъци от лечебните заведения Прието е Указание №1/21.04.2003г. за разделно събиране, съхраняване и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения, публикувано в служебен бюлетин №7/07.2003г. на МЗ. Прилагане на стриктен контрол върху дейността на всички лица, извършващи дейности по събиране, съхранение, транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци от лечебните заведения, в т.ч. на спазването на изискванията за документиране и докладване Засилен е контрола от РИОСВ и РХЕИ върху дейността на здравните заведения и лица, свързана със събиране, временно съхранение, транспортиране и обезвреждане на опасните отпадъци от здравните заведения. Здравните заведения са уведомени за приетото Указание. Извършена е проверка и оценка на състоянието на здравните заведения относно наличие на Програми за управление на отпадъците, назначено отговорно лице по управление на опасни отпадъци, помещения за временно съхранение на отпадъците, съдове за разделно събиране, инсталации за обезвреждане на отпадъците, договори с лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци. Направени са предписания за привеждане в съответствие. Създаване на цялостна система от регионални съоръжения за третиране на опасни отпадъци от всички лечебни заведения: - С финансовата помощ на Датската агенция по околна среда и ПУДООС е изграден Инсинератор за болнични отпадъци на територията на Медицинска Академия – София. Капацитетът му е 2800 тона/година и е предназначен за обезвреждане на болничните отпадъци от здравните заведения от територията на Столична община. Съоръжението е първото на територията на страната, изградено съобразно всички европейски изисквания. Проектът се състои от три основни компонента - пилотен проект в Университетска болница ”Царица Йоана” за създаване на модел за разделно събиране на болнични отпадъци, изграждане на инсталация за изгаряне на инфекциозни и патологични болнични отпадъци и прилагане на система за разделно събиране на отпадъците във всички здравни заведения на територията на гр.София. - С финансовата помощ на ПУДООС е реализиран проект за комплексно управление и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, чрез високочестотна микровълнова технология (MEDISTER) на територията на МБАЛСМ “Пирогов”, София. Реализирането на проекта е част от Националния план за управление на болничните отпадъци, който предвижда създаване на инфраструктура за разделното им събиране и изграждане на регионални съоръжения за обезвреждане на болнични отпадъци. - Стартира проект “Инсталация за изгаряне на опасни болнични отпадъци в гр.Пловдив”, която ще обслужва здравните заведения от областите: Пловдив, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали. Проекта ще включва три компонента: изграждане на регионален инсинератор за болнични отпадъци; създаване на дружество, което ще експлоатира съоръжението; въвеждане на разделно събиране и изготвяне на програми за управление на опасни отпадъци в 8 от най-големите болници от разглежданите области. Предвижда се капацитета на инсинератора да бъде 300 кг/час. Реализирането на проекта ще се извърши с подкрепата на швейцарското правителство в рамките на икономическото сътрудничество с Централна и Източна Европа. Подписано е Споразумение между Правителството на РБългария и Правителството на Конфедерация Швейцария за отпускане на безвъзмездна помощ за реализация на проект “Съоръжение за изгаряне на болнични отпадъци, Пловдив”. - Стартира проект “Предварително проучване и подготовка на тръжни документи за разделно събиране и изграждане на регионална инсталация за обезвреждане на отпадъци от здравните заведения от областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище и Разград и битовите отпадъци, постъпващи от водни и въздушни транспортни средства в гр.Варна”. Проектът се осъществява със съдействието на Датската агенция по опазване на околната среда. |
| Актуализиране и допълване на инвестиционната програма за изграждане на регионални депа за битови отпадъци. | МОСВ Общини | Приета е Национална програма за управление на дейностите по отпадъците 2003 – 2007 г., в която са определени общо 54 регионални депа за битови отпадъци на територията на цялата страна, осигуряващи прилагането на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъците. |
| Организиране изграждането на регионални депа за битови отпадъци от актуализирания и допълнителен списък | МОСВ общини | Одобрен за финансиране от ИСПА е проект за изграждане на Регионален център за битови отпадъци – Кърджали. |
| Организиране изграждането на Национален център за третиране на опасни отпадъци | МОСВ МФ Съответна община | Подготвена е молбата за финансиране от ИСПА на проект “Национален център за третиране на опасни отпадъци”. Ще бъде представена в Брюксел през първото тримесечие на 2004 г. |
| Организиране изграждането на регионални съоръжения за депониране на опасни отпадъци / клетките за опасни отпадъци към регионалните депа за опасни отпадъци в Русе и Севлиево/ | МОСВ | Започна изграждането на депата в Русе и Севлиево, които съдържат и клетки за опасни отпадъци. |
| Организиране изграждането на съоръжения за третиране на опасни болнични отпадъци на територията на град София | МОСВ Столична община ВМА | С финансовата помощ на Датската агенция по околна среда и ПУДООС се изгради Инсинератор за болнични отпадъци на територията на Медицинска Академия – гр.София. Капацитетът му е 2800 тона/година и е предназначен за обезвреждане на болничните отпадъци от здравните заведения от територията на Столична община. С финансовата помощ на ПУДООС е реализиран проект за комплексно управление и обеззаразяване на опасни болнични отпадъци, чрез високочестотна микровълнова технология (MEDISTER) на територията на МБАЛСМ “Пирогов”, София. |
| Извършване на проучване за оптимално регионално решаване на проблема с опасните болнични отпадъци в другите населени места в страната. | МЗ МОСВ | В Националната програма за управление на дейностите по отпадъците е предвидено изграждане на 6 стационарни регионални автоклавни съоръжения за третиране и дезинфекция (Добрич, Русе, Видин, Благоевград, Стара Загора и Бургас) и 4 инсталации за изгаряне на отпадъците от лечебните заведения (София, Пловдив, Варна и Плевен). |
| Организиране създаването на система и изграждане на съоръжения за обезвреждане на опасните болнични отпадъци на територията на страната | МЗ здравни заведения МФ | Министерство на здравеопазването Съвместна работна група на МЗ, МОСВ и МРРБ, въз основа на резултатите от проучването, организирано и проведено от МЗ, както и на доклада на английската фирма “Джеймс и Мур” за състоянието на проблема с третирането на болничните отпадъци в страната, изготвен по поръчка на ЕК, разработи Национален план за управление на болничните отпадъци. Планът е приет от МС с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците. Предстои изграждането на съоръжения за обезвреждане на опасните отпадъци от болничните заведения в гр.Пловдив – за областите Пловдив, Смолян, Хасково, Пазарджик, Кърджали. Крайният срок за изпълнение на проекта е 2005 г. Същият се финансира от Швейцарското правителство и община Пловдив. Предстои разработването на проекти за областите Плевен и Варна. С цел оптимизиране на разделното събиране, временното съхранение и извозване на отпадъците от лечебните заведения бе изготвено и публикувано (сл. бюлетин на МЗ № 7 от 2003г.) ново Указание на МЗ за разделно събиране. |
| Разработване на проекти за компостиране и оползотворяване на органични торови маси | общини МОСВ | В гр. Летница е открита площадка за компостиране на органични отпадъци “Компостина”. Проектът е реализиран по линия на проект “Възможности 21” към програмата на ООН за развитие и с активното съдействие на МОСВ. |
| Организиране изготвяне и изпълнение на планове за управление на отпадъците от всички пристанища за обществен транспорт | МТС | Министерство на транспорта и съобщенията Ратифицирана е със Закон (ДВ бр. 91 от 14.10.2003 г.) Международната конвенция за гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт, 1992 г. (CLC’1992). Същата ще влезе в сила за Р. България през м. декември 2004 год. Подписан е от името на Р. България “Авариен план за Черно море към протокола за сътрудничество в борбата със замърсяването на Черно море с нефт и други вредни вещества в аварийни ситуации, част I - Борба с нефтени разливи” на Букурещката конвенция (1992). Планът бе разработен от ИА “Морска администрация” в периода 2000 – 2003 год. Предстои ратификацията на този регионален план от Народното събрание. Разработен е по линия на програма за сътрудничество между МТС и Германия (GTZ) “Проект за авариен план за борба с нефтени разливи на р. Дунав”. Същият ще бъде утвърден от Министъра на транспорта и съобщенията след извършване на процедурите за съгласуване на документа. Разработени са нови Задължителни правила за корабите под юрисдикцията на пристанища Варна и Бургас, съгласно чл. 362 на Кодекса на търговското корабоплаване, със завишени изисквания по отношение опазване на чистотата на морската среда от корабоплаването. |
| Други действия, свързани с изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци | МТС | Министерство на транспорта и съобщенията Относно предприети мерки за ограничаване на замърсяването от транспорта, в частност на водния транспорт: - Продължава работата по изгражданата от ИА “Морска администрация” Система за контрол на корабния трафик в териториалното море на страната. Същата ще допринесе до подобряване контрола на корабоплаването и ограничаване на нелегалното замърсяване на морската среда; - През периода в дейността на инспекторите от ИА “Морска администрация” е въведена практиката на страните от Европейския съюз по изпълнение на конвенционалните изисквания и международните договори по отношение на контрола на корабоплаването и пристанищните оператори, включително: прилагане на процедурите за държавен пристанищен контрол съгласно изискванията на Черноморския и Парижкия меморандуми за държавен пристанищен контрол; контрол на корабните отпадъци, сдавани в пристанищата. В резултат на завършени проекти, финансирани по линия на предприсъединителните фондове на Европейския съюз, са получени нови технически средства за подобряване на инспекционната дейност и разследване на нефтени инциденти. Това ще допринесе до подобряване на качеството на контрола на нормите за опазване на морската среда от замърсяване, произтичащо от корабоплаването. Неправителствени организации Реализиран проект “ Урбанистичен опит при управлението на отпадъците” – Фондация ИЕМ,Варна; Фондация WASTE,Холандия, община Варна, община Благоевград. Провеждане на обстойно обследване на потоците на опасни отпадъци от домакинствата, административните, промишлените и тръговските обекти (батерии, акумулатори, луминисцентни лампи и моторни масла) на територията на гр. Благоевград и гр. Варна. Изготвяне на текст към общинските наредби по отпадъците на двете общини за специален отдел третиращ разделното събиране, съхранение и транспорта на опасните отпадъци от домакинствата. Определяне на потенциални обекти и места за разполагане на контейнери за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Община Благоевград и район Аспарухово, Община Варна. Провеждане на обучение на собственици на магазини и дистрибутори на луминисцентни лампи, батерии, акумулатори и моторни масла относно изискванията за разделно събиране, съхранение и транспорт на опасни отпадъци от домакинствата. Провеждане на обществена кампания в район Аспарухово, Варна за запознаване на гражданите с новата система за разделно събиране на отпадъци. |

7.2. Осигуряване на механизми за функциониране на  система за разделно събиране,  рециклиране , повторна употреба  и оползотворяване с        производство на енергия на подходящите за целта отпадъци.

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Финансово подпомагане на общините за закупуване на подходящи съдове за разделно събиране на отпадъците. | МОСВ общини | От ПУДООС са гласувани средства за стартиране на пилотни проекти за разделно събиране на отпадъците в 6 общини. През 2003 г. са сключени договори между ПУДООС и община Бяла, фирма “АДИАН АМГ” ЕООД и фирма “АЛБЕНА”АД. |
| Въвеждане на такси върху продукти, които след тяхната употреба се превръщат в масово разпространени отпадъци, които могат да се оползотворяват. | МОСВ МФ общини | През отчетния период продължи набирането на средства за вече въведени такси върху следните продукти, които след тяхната употреба се превръщат в масово разпространени отпадъци, които могат да се оползотворяват: - батерии и акумулатори; - пневматични гуми; - моторни превозни средства (МПС). Таксите се заплащат от производителите и вносителите на продуктите при пускането им на пазара в Република България. Таксата се внася по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. През 2003г. са внесени такси в размер на: - 1 342 145 лв. за батерии и акумулатори, като от тях са възстановени 182 170 лв.; - 860 556 лв. за пневматични гуми, като от тях са възстановени 293 848 лв;; - 19 277 168, като от тях са възстановени 6 989 лв лв.моторни превозни средства. Средствата са предназначени за стимулиране на разделното събиране, преработването и/или обезвреждането на негодни за употреба батерии и акумулатори, пневматични гуми и излезли от употреба МПС. |

IV.8. НАМАЛЯВАНЕ ШУМОВОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ

8.1.   Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански обекти.

8.2. Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта.

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Разработване и приемане на хармонизирано законодателство в областта на шума, индустриалния шум и шума от битови уреди. Създаване на нормативна основа за административна принуда над институциите, стопанските субекти и гражданите за намаляване на шумовото замърсяване, причинено от дейността им. | МОСВ МЗ МТС МИ ДАМТН | Министерство на икономиката Министерството на икономиката е водещо ведомство по хармонизирането на законодателството в сектора “Шум”. Секторът обхваща две директиви – за шума излъчван във въздуха от битовите уреди (директива 86/594/ЕЕС) и от оборудване, което работи на открито (директива 2000/14/ЕЕС). Директива 86/594/ЕЕС Приета е Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха /обн. ДВ. 87/2003г./. С Наредбата се определят: общите принципи относно предоставянето на информация за шума, излъчван във въздуха от битовите уреди и изискванията към методите за измерване на шума и контрол на обявеното ниво на шум. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Комисията по защита на потребителите и правилата за търговия Директива 2000/14/ЕС През 2003 г., на основание на Закона за техническите изисквания към продуктите е изготвен проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха. С Наредбата се определят: съществените изисквания към съоръженията, които работят на открито по отношение на шума, излъчван от тях в околната среда; процедурите за оценяване и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания; реда за издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване на съответствието. Наредбата е приета на заседание на МС на 22.01.2004г.. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Държавната агенция по метрология и технически надзор. Министерство на здравеопазването Изготвен е проект на Закон, който регламентира задълженията и отговорностите на държавните и общински институции, на гражданите и фирмите по отношение опазване здравето на хората и качеството на живот от въздействията на високи нива на шум. В работната група по изготвяне на проекта на Закон са участвали представители на Министерството на здравеопазването. Неправителствени организации Изготвен е проект за защита от шума в околната среда и стратегия за неговото прилагане при отчитане на интересите за заинтересованите страни и регионално апробиране на постигнатите резултати - Клуб “Икономика 2000”, Балкански център за социални дейности. Проекта включва: Анализ на съществуващото състояние по въпросите на шума в околната среда. Проектозакон за защита от шума в околната среда. Стратегия за прилагане на Закона за защита от шума в околната среда. Резултати и анализи от проведени социологически проучвания във връзка с изготвянето на проектозакон за защита от шума в околната среда и Стратегия за неговото прилагане. Общинска програма за редуциране на шума в околната среда. |
| Проучване на институционалната обезпеченост, състоянието и проблемите на: мрежата за мониторинг на шума в населените места; системата за контрол на източниците на шумови емисии от стопански обекти и транспортни средства; изготвяне на предложения за решаване на проблемите. | МОСВ МЗ КАТ-МВР МТС | Министерство на вътрешните работи - КАТ При изпълнение на законовите си задължения по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) "КАТ-Пътна полиция" при СДВР и РДВР извършва контрол върху моторните превозни средства (МПС) по отношение на създавания от тях шум. Контролът основно се осъществява при първоначалната регистрация на МПС и извършваните крайпътни контролни проверки. Съгласно разпоредбите на ЗДвП, всички МПС при първоначална регистрация подлежат на технически преглед. Техническата изправност на МПС обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, както и изправността на шумозаглушителните им устройства. В случаите, когато съдържанието на вредни вещества в изгорелите газове или шумът са над законоустановените норми, се предвижда налагане на принудителна административна мярка "временно спиране от движение на моторното превозно средство" до отстраняване на неизправността. Законът предвижда и административно наказание глоба до 50 лв. на водач, който управлява МПС с неизправно шумозаглушително устройство /чл. 181, т. 6 от ЗДвП/. През 2003 г. органите на “КАТ - Пътна полиция” са наложили 1018 наказания с наказателни постановления. Министерство на здравеопазването Националната система за мониторинг на шума в населените места се ръководи от министъра на здравеопазването и обхваща 28 броя населени места с общо 773 пункта за мониторинг.С цел подобряване техническото състояние на мрежата, през изтеклата година МЗ е закупило 30 броя шумомери “Клас 1” на датската фирма “Bruel&Kjar” на стойност 160 000 лв. разпределени във всички 28 ХЕИ на страната и Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене. |

IV.9. ПО-ШИРОКО УЧАСТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА В РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

9.1. Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда

9.2. По-широко привличане на обществеността в процеса на вземане на решения

| Действия | Отговорни институции | Изпълнени задачи през 2003 година |
| --- | --- | --- |
| Листовки/брошури за достъп до информация за околната среда ( за обществеността и служители) | МОСВ | Изготвено и разпространено е Ръководство по прилагане на Орхуската конвенция – за служители и НПО. Изготвено и разпространено е Ръководство “Как да предоставим достъп до информация за околната среда?” - за служители |
| Изграждане на Центрове за информация и връзки с обществеността в шестте най-големи регионални инспекции по околна среда и води | МОСВ РИОСВ Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Русе, Пловдив | Изградени са центрове за информация и връзки с обществеността в регионалните инспекции по околна среда и води в Благоевград, Враца, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Хасково и Шумен, в рамките на проект финансиран от Норвежкото правителство. |
| Създаване на регистри за информация за околната среда, събирана и съхранявана от държавни институции и институти, в т.ч. на електронен каталог на източниците на информация за околната среда | всички държавни институции и институти, събиращи и съхраняващи информация за околната среда | Създаден е Списък на актовете в изпълнение на правомощията на министъра на околната среда и водите достъпен за обществеността чрез страницата на МОСВ в Интернет. |
| Създаване на Национален портал в Интернет за информация за околната среда, съобразен с изискванията на Европейската агенция по околна среда-ЕАОС/EIONET, UNEP/Инфотера и Конвенцията от Архус) | МОСВ ИАОС | ИАОС представлява България в Международната мрежа за обмен на екологична информация - ИНФОТЕРА към Програмата за околна среда на ООН (http://www.unep.org/infoterra). Мрежата работи чрез система от 177 представители от цял свят, които координират дейностите на ИНФОТЕРА на национално ниво. Всяка една страна предоставя информация за световния портал Unep.net (http://www.unep.net/) и посредством Интернет актуализира периодически своя национален портал. ИАОС представи информация в областта на околната среда - държавното управление на страната; географска характеристика; екологични проблеми от национален и международен характер; екологичната политика в национален и международен мащаб; координатори и институции, сътрудничещи по конвенции, програми и мрежи в областта на околната среда (правителствен сектор); водещи неправителствени организации; докладите за състоянието на околната среда; дейности, свързани с проекти на UNEP, екологични конвенции и национално законодателство. През 2003 г. ИАОС дава информация за Екологичната директория към Програмата за околна среда на ООН. Тази директория е регистър за екологична информация (http://www.env-dir.org) на националните, регионални и международни институции, както и техните информационни ресурси. |
| Преглед и хармонизиране на процедурите на мониторинга на околната среда и докладването (национални, ЕС/ЕАОС, ООН и конвенции). | МОСВ ИАОС Европейска агенциа по околна среда, национални координатори по конвенциите | Мониторинг С цел пълно хармонизиране на процедурите на мониторинга с изискванията на националното законодателство и Директивите на ЕС се изпълнява тема "Разработване на национална програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ), включваща оценка на разходите за поддържане и развитие на Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (НСМКАВ)". На базата на направената оценка за съответствието на НСМКАВ с националното законодателство и това на Европейския съюз е изготвен План за действие. Планът е изготвен в пет раздела: Въвеждане на ефективна система за осигуряване качеството на измерванията; Методическо осигуряване на текущата оценка на качеството на атмосферния въздух; Доставка на оборудване за пунктовете за мониторинг; Доставка на оборудване за доказване на идентичност за използване на нереферентни методи за измерване; Изграждане на лаборатории, включително доставка на оборудване. Докладване Подготвен и представен в Секретариата на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния - Доклад за националните емисии съгласно изискванията на работния план на Конвенцията. Обявена е и се разработва конкурсна задача "Проектиране на Национална база данни за емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух и разработване на приложен софтуер за въвеждане, актуализиране и генериране на справки и отчети. Целта на разработката е пълно отговаряне на изискванията по докладване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух пред Европейската агенция по околна среда, Секретарията на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, ИК на Европа, както и за изготвянето на Годишник за състоянието на околната среда. Изготвено е задание и предстои обявяването на конкурс за разработването на тема " Актуализиране на методика за определяне на емисиите на вредни вещества във въздуха според изискванията на методика CORINAIR - 1997 и 2000 г.". Целта на разработката е пълно отговаряне на изискванията по докладване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух пред Европейската агенция по околна среда, Секретариата на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, ИК на Европа, както и за изготвянето на Годишник за състоянието на околната среда. Изготвен и представен в Секретариата по озона към ЮНЕП - Годишен отчетен доклад по Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой. |
| Включване/засилване в училищните учебни програми на всички нива на проблемите по околната среда. | МОН МОСВ | През 2003 г. са организирани серия от срещи с представители на Министерството на образованието и науката, с цел да се активизира работата по засилване на екологичното образование на всички нива. Съвместно с Регионалния екологичен център бе разработено интерактивно Методическо ръководство за учители за обучение по околна среда и устойчиво развитие – “Зелен пакет”. Подписан е Меморандум за сътрудничество между Министерство на околната среда и водите и Министерството на образованието и науката. Министерство на образованието и науката През 2003 г. утвърждаването на здравното и екологично образование в учебните програми остава приоритет на Министерството на образованието и науката, като стремежът е да се задълбочава екологичното образование. Понастоящем продължава 4 годишна учебна програма за 9-12 клас по учебните предмети ”Биология и здравно образование “ и “Химия и опазване на околната среда”. Освен Задължителните учебни програми МОН предоставя възможност за здравно и екологично образование под формата на свободно избираема подготовка, а също и извънкласни, и извънучилищни дейности. Неправителствени организации Фондация “Тайм”, Съвет за теренни изследвания, Великобритания, Министерство на образованието и науката, Министерство на околната Среда и водите, Център 21, Варна, Екологично сдружение “Природа назаем” – Проект “Подкрепа на природозащитното образование в България”. Проектът предвижда разработване на политика за природозащитно образование с участие на Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите и неправителствени организации. Разработване на програма за обучение на учители, разработване на образователни материали за природозащитно образование и създаване на мрежа за образование по околна среда. Проектът е насочен към начален етап на основната образователна степен в България. Той се управлява от Съвета за теренни проучвания, неправителствена организация от Великобритания и в България се координира от Фондация “ТАЙМ-Екопроекти”. Проектът стартира с провеждане на Национална конференция, която се проведе през месец ноември 2003 г. в София. През месец декември 2003 г. е проведено обучение на екипа на проекта във Великобритания. |
| Осигуряване на актуална предупредителна информация, в случай на замърсяване на околната среда. | МОСВ ИАОС ЕАОС | - Въведена е в експлоатация национална информационна мрежа (НИМ) за състоянието на атмосферния въздух с предаване на данните в реално време. В изградената система са включени 14 конвенционални автоматични станции и 14 ДОАС автоматични станции за контрол на качеството на атмосферния въздух. Системата обхваща 12 населени места в страната и четири в Румъния (Турну Мъгуреле, Зимнич, Гюргево и Калъраш). Информацията от 14 ДОАС системи в двойките градове, разположени по течението на Долен Дунав (7 разположени в Румъния и 7 на територията на България) се представя в реално време на публични дисплеи, разположени в гр. Никопол, Свищов, Русе и Силистра. Разработена е Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове и показатели. На основата на НИМ е изградена система за информиране на населението при превишаване на установените прагове и показатели за серен диоксид и азотен диоксид. В случаи на замърсяване на въздуха над определените норми до съответните институции (Гражданска защита, област, община, ХЕИ, местни средства за масово осведомяване) по електронна поща и факс се изпраща информация за мерките, които трябва да предприеме населението. Разработена е програма за автоматично представяне на информацията в интернет страницата на ИАОС. |
| Кампания за повишаване на общественото съзнание за използване на безоловен бензин. | МОСВ | В резултат на предприети и изпълнени мерки в минал период (до края на 2003 г.) от 01.01.2004 в страната е спряно производството, разпространението и употребата на оловни бензини. |
| Кампания за повишаване на общественото съзнание за ефективно използване на ел.енергията, във връзка с промяната на климата. | МОСВ Агенция по енергийна ефективност | Агенция по енергийна ефективност По задачата Агенцията по енергийна ефективност е извършила следните дейности: - Проведе втора Национална конференция по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и участва в множество конференции и семинари с презентации по посочената проблематика. - Издаде брошура съдържаща съвети за пестене на енергия, насочени към крайните потребители. - Редовно информира обществеността чрез изяви пред медиите и публикуване на информация на интернет страницата на АЕЕ. |
| Кампания за повишаване на общественото съзнание за преустановяване на използването на пестициди, съдържащи озон – изчерпващ метилбромид. | МОСВ, неправителствени организации | Неправителствени организации НД Екогласност, ХЕИ Габрово - Издаване на информационни материали за вредното въздействие на пестицидите и тяхното безопасно приложение. Организиране на срещи с местното население с образователна цел. |
| Издаване на брошури със законодателството, свързано с околната среда. | МОСВ | Неправителствени организации Зелени Балкани – Издадени са: Брошура “Конвенция по международна търгория със застрашени видове от дивата фауна и флора”(бълг./англ.) Книга “On the Road to Kyiv. Implementation of International Commitments in Central and Eastern European Countries”(англ.) Книга “On the Road to Kyiv. Implementation of PEBLDS in Central and Eastern European Countries”(англ.) Брошура “Какво знаем за Природния парк” Плакати: “Царски орел-жив символ или музеен експонат”, “Черният лешояд – въпреки всичко все още е тук...”, “Да върнем на българската природозащита – Брадатия лешояд”, “Ловците защитават хищните птици”, “Не купувайте защитени птици!”, “Българската гора в опасност!”. |
| Кампания за повишаване на общественото съзнание “За чиста околна среда“ за третирането и намаляването на опасните и твърди общински отпадъци. | МОСВ | През 2003 г., в рамките на националната кампания “Çà ÷èñòà îêîëíà ñðåäà”, са проведени пролетна и есенна сесия на конкурс за почистване на замърсени терени и тяхното озеленяване. |
| Публикуване на книга за защитените растителни и животински видове. | МОСВ БАН неправителствени организации | Публикувана е книга за диви животни и растения финансовата подкрепа на проект “Институционално укрепване за прилагане в България на регулациите за опазване на видовете от дивата фауна и флора”. |
| Информационни кампании за защита на природата и запазване на биологичното разнообразие. | МОСВ други министерства, международни програми и неправителствени организации | Публикувани са плакати за защитени растения и животни, декоративни диворастящи растения, защитени територии и ландшафти –8 вида плакати. Издадени са диплянки, брошури и други рекламни материали, свързани с биологичното разнообразие- 10 вида издания. Проведени са информационни кампании, чествания и др., свързани с опазване на природата. Министерство на икономиката На регионално ниво, в дванадесет потенциални региона за развитие на екотуризъм са проведени кампании за информиране на обществеността относно Националната стратегия по екотуризъм, преглед и оценка на местните ресурси и възможности и работни срещи за създаване на Регионални планове за действие. На национално ниво, Стратегията е усъвършенствана на поредица от тематични работни срещи. Целта на работните срещи е била да се направи преглед на Проекта на Стратегия, допълване на липсващите концепции в нея и предлагане на приоритетни действия, които да залегнат в петгодишния Национален план за действие. Крайните резултати – усъвършенстваната Стратегия и Плана за действие са представени на 29 и 30 януари 2004 г. на Втория Национален форум за екотуризъм и предстои внасяне за приемане от Националния съвет по туризъм и Правителството. През 2003 г. е представен доклад за актуалното състояние на туризма в България и влиянието му върху околната среда и е извършено съгласуване на индикатори за въздействието върху околната среда /раздел “Туризъм”/, разработени от Европейската агенция за околна среда. Изготвена и разпространена е информация и рекламни материали за българската природа и възможностите за практикуване на устойчив туризъм в страната чрез Интернет страницата на Министерство на икономиката. Министерство на земеделието и горите В изпълнение на Конвенцията за биологичното разнообразие е създаден български Механизъм за обмен на информация (Clearing House Mechanism – CHM) с цел да се улесни достъпа до информация за биологичното разнообразие в България, необходима за изпълнение на целите на Конвенцията и да се съдейства за повишаване съзнанието на българската общественост по въпросите на опазване на биологичното разнообразие. На Интернет страницата на МЗГ са представени структурните звена, които имат отношение към опазване на биологичното разнообразие в земеделския свят, описана е дейността на институтите към Националния център за аграрни науки, в които се работи по създаване на нови сортове растения и породи животни и по опазване на генетичното разнообразие в земеделския свят. Представено е описание на застрашените породи животни по видове и техните характеристики. На страницата е разположена и информация за Официалната сортова листа за 2003/2004 г. Неправителствени организации – реализиране на проекти Проект “Национален парков възел към националният механизъм за обмен на информация за биоразнообразието” - Асоциация на парковете в България, МОСВ, НУГ, администрации на националните и природни паркове. Поддържане и развитие на специализирана интернет страница (www. bg-parks.net) представяща българските национални и природни паркове и тяхното природно и културно наследство. Страницата е част от националният СНМ механизъм за обмен на информация за биологичното разнообразие. Проект “Популяризиране и опазване чистотата на защитени области” - Клуб Сириус-Пловдив, РИОСВ Пловдив, Фондация “Белинташ”, община Пловдив, Фондация “Пловдив 2007”. Проведени бригади от доброволци на сдружението за почистване на местността “Клувията” до с. Бачково; популяризиране и регулярни посещения с проучващ, разясняващ и превантивно-контролен характер до природно-културния феномен”Белинташ” до с. Мостово (вкл. маркиране на трасето); почистване и презасаждане на насаждения в района на защитения обект “Бунарджик” – Пловдив; провеждане на проучвателни експедиции до “Ситовски надпис” до с. Ситово; проучвателна лятна експедиция в района на с. Гела Смолянско и др. Клуб Сириус-Пловдив, Месни туроператори - Изготвяне на информационни табла в курортните зони на Западните Родопи за повишаване информираността на туристите и стимулиране на тяхната добросъвестност по отношение опазването на природата. |
| Поддържане на функционирането на посетителските и информационните центрове в защитените територии. | МОСВ, други министерства, международни програми, неправителствени организации | През 2003г. отговорните институции поддържат функционирането на 22 посетителски инфомационни и музейни центрове. Неправителствени организации – реализиране на проекти Проект “Спортно-информационна алея за хора с увреждания на опорно-двигателната система в Природен парк Витоша” - Асоциация на парковете в България, Дирекция на ПП Витоша. Изградена е първата по рода си специализирана алея за хора в колички в защитена територия у нас. |
| Гарантиране на общественото участие във взимането на решения по въпроси касаещи околната среда. |  | Неправителствени организации- реализиране на проекти Фондация “Зеленият Бургас”, община Бургас - Изработване на проект на Програма за управление качеството на въздуха на Община Бургас с широко гражданско участие. Целта на проекта е да се изгради капацитет на местно ниво за прилагане на принципите на Орхуската конвенция и да се установи ефективен механизъм за участие на гражданите при вземане на решения, касаещи околната среда. Проект “Велошествия срещу автомобилния транспорт в централните градски части” - Зелени Балкани, община Стара Загора, РИОСВ, Радио Дарик, Верея кабел. Масови велошествия с участието на граждани от гр. Стара Загора, разпространение на информационни материали. Създаване на работна група за екологично образование и алтернативен транспорт в Стара Загора. |
| Други основни действия, свързани с по-широкото привличане на обществеността в процеса на вземане на решения. | МОСВ | Министерство на околната среда и водите организира през 2003 г. серия от семинари за местни власти, НПО и журналисти за запознаване с Орхуската конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. Организирани бяха три големи национални кампания по повод: 22 април –Деня на Земята; 5 юни – Световния ден на околната среда и Зелената седмица; 22 септември – Деня без автомобили и Седмицата на мобилността под егидата на Европейската комисия. Действия в областта на опазване на водите Участие в среща и дискусия с членовете на Научно техническия съюз по Водно дело с цел запознаването им с Рамковата Директива по водите; Участие в Годишна конференция на Българската национална асоциация по качество на водите; Проведен “Ден на Водата - 22 март 2003 г.”; Участие с доклади в семинар на тема “Актуални проблеми по опазването на околната среда в българските общини” Участие в кръгла маса ”2003 – година на водата” Участие в заключителен семинар по проект ”Прилагане на европейското законодателство в областта на водите” Участие в семинар на Фондация ”Тайм” по проект “Прясната вода – поглед към бъдещето” Участие във Втората международна конференция за Защита на планетата Земя – 5-8 юни 2003 г., София; Участие в Експертен съвет на Регионалния екологичен център относно избор на проекти към програмата за Национални проекти на Дунавския регионален проект; Участие в семинар на тема “Европа за мен” с представители на бизнеса и под егидата на Парламента. Министерство на земеделието и горите Проведени семинари на теми – “Поливното земеделие в България в условията на изграждащите се сдружения за напояване” и “ Проблеми на напояването в Старозагорския район – водоспестяващи технологии и техники за напояване”. |

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща

Записаната на първо място институция е водеща и координираща