Приложение към Допълнителното споразумение

Техническа спецификация съгласно точка 2

- Обща информация

Министерството на земеделието и горите на България се обърна за помощ при създаването на „пилотен проект”, използвайки софтуерната система на ИСАК  на Австрия, разработена от австрийски експерти. Австрия е инсталирала реална        среда за работа на целия софтуер посредством малки пакети от данни. Тази система може да бъде избрана, за да бъде прехвърлена като Българската “IACS Test system”.

- Цели

- Времевата рамка - юни 2005 - системата е инсталирана в България.

- Австрийската „Test system” е създадена на немски език и е базирана на австрийските данни. Една от целите на австрийските експерти е да представят българските данни за една община, което да се покаже в системата със символи на латиница.

Проектът ще се изпълни в две фази:

Фаза 1:

- Копиране на австрийския пакет данни от тестовата система /„Test system”/, където личните данни трябва да бъдат променени в анонимни данни. Тази система е проектирана и програмирана на немски език и съдържа целия процес на администрация на преките плащания в Австрия, както и австрийски данни.

- Концентрираме се върху следните части на австрийската система:

- Фермери/Ферми  - регистър

- LPIS

- Регистър на животните

- Интегриране LPIS и GIS

- Администриране на Регистри за нуждите на ИСАК

Фаза 2:

Начални стъпки за адаптиране на австрийската система за нуждите в България за проверка на концепцията

- Интегриране в българската ЛМ - система

- Прехвърляне на български данни от една община

- Тестване

- Обучение

- Оценка

- Документация

- Обхват на работата

## Описание на системата

Тъй като този проект е разработен на базата на вече съществуващата австрийска ИСАК, то той представлява препоръка за описание на системата.

По-долу е представено накратко съдържанието на целите на Фаза 1.

Регистър на фермерите/ стопанствата

Регистърът на фермите и селските стопани позволява техническото обслужване на основните данни на евентуалните кандидати, които подават заявления. Основни данни са например имена, адреси, телефонни номера, а също и банкови връзки.

Регистър на животните

Средният брой на селскостопанските животни и броят им на датата на влизане в сила на системата се администрира и документира във връзка с начина на субсидиране.

LPIS

Данни за LPIS ще бъдат предоставени от българската страна по формата на австрийската система.

Интегриране на LPIS и GIS (Географска информационна система - ГИС)

Регистрацията на действително използваните земеделски площи ще се прави в австрийската система чрез ИСАК - GIS.

Администриране на регистрите за употреба с ИСАК – интегрирана система за административен контрол

За да се обслужват различните данни в съдържанието на регистъра, се предоставят основополагащи функции (нови приложения, изменения, изготвяне на архив и др.)

Особено внимание трябва да се обърне на администрирането на гео-данните (управление на площите, прекомерно използване, списък с площите на отделните заявители и др.)

Допълнително трябва да се предвидят и кръстосани  проверки на регистъра от по-висша инстанция.

- Техническо съдържание

  - Хардуер

Необходими условия:

| Items | ID | Qty | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. HP ML 110 SERVER 2 GB DDR | HP ML 110/4423 | 1 | 3 107.00 EUR |
| 2. ALPHA ASVDS15 RM KMAT SERVER DS15 | Alpha ASVDS15/1067 | 1 | 27 322.00 EUR |
| 3. ALPHA ASVDS15 RM KMAT SERVER | Alpha ASVDS15/1136 | 1 | 35 346.00 EUR |
| 4. L1530 15 TFT Monitor | L1530 15 TFT 5870 L1530 15 TFT 5896 L1530 15 TFT 5905 | 3 | 1 785.00 EUR |
| 5. HP SDLT 160/320 GB | HP SDLT 160/320/2604 HP SDLT 160/320/2587 | 2 | 8 440.00 EUR |
| Общо |  |  | 76 000.00 EUR |

  - Стандартен софтуер

База данни:

| ORACLE Enterprise Edition incl. Partition 1 Year License (minimum license 25 named user) engl. | €5.100 |
| --- | --- |
| ORACLE SPATIAL 1 Year License (minimum license 25 named user) engl. | €1.023 |
| ORACLE IAS 1 Year License (minimum license 10 named user) engl. | €816 |
| Oracle Internet Developer Suite 1 Year License (for 4 User) | €3.772 |
| Quest SQL Navigator Professional edition (for 4 user) | €5.860 |

Посочените цени са прогнозни, базирани на текущи цени в Австрия.

GIS-Софтуер:

| IACS WebMapping engl. | 13.500 |
| --- | --- |

  - Изпълнение

Фаза 1

Необходими условия:

Хардуерът трябва да бъде асемблиран заедно с напълно функционираща операционна система на английски език. Всички конфигурирани сървъри и клиенти трябва да имат запазени ІР адреси и да бъдат конфигурирани в рамките на LAN.

| Задача | Експерти на AMA*) | AMA IT*) | AMA GIS*) |
| --- | --- | --- | --- |
| a) проверка на инсталирането на хардуера, включително използваемост на мрежата |  | 2 | 1 |
| б) инсталиране и конфигурация на Oracle-Database среда | 1 | 4 |  |
| в) инсталиране и конфигурация на Oracle-Web-Environment (IAS, Spatial, …) |  | 7 | 2 |
| г) възстановяване на ИСАК (REGINV1; REGTKZ1; FORMS-Environment) |  | 8 |  |
| д) Анонимизиране (деперсонализиране) на данни |  | 1 |  |
| е) оценка на тестова база данни |  | 4 | 1 |
| ж) инсталиране на ИСАК-база данни и допълнителна работа за инсталиране на ИСАК - GIS (изгледи, индекси, ограничения, генериране на кандидати, …) |  | 1 | 5 |
| з) инсталиране на Приложението (конфигурация на операционна система и IIS, стандартен софтуер, ИСАК- GIS) |  |  | 3 |
| и) Конфигурация на база данни и инсталиране и конфигурация на устройството за работния поток |  |  | 3 |
| й) Достъп до интернет (eAMA-заместване) |  |  | 2 |
| к) Подготовка за транслация (само частта по GIS) |  |  | 3 |
| л) Извлечение на пакет данни с допълнителна конфигурация данни |  | 4 | 5 |
| м) Помощ на български IT експерти | 6 | 3 | 4 |
| н) Мерки за специализирана информация (разл. наръчници, описание на процеси, …) | 4 | 6 | 8 |
| o) допълнително формулиране на проекта в София (вкл. подготовка и документация) | 2 | 2 | 2 |

* работни дни

- проверка на инсталирането на хардуера, включително  използваемост на мрежата

Трябва да се изпълнят следните задачи:

Сглобяване на машините в Австрия

Проверка на конфигурацията на системата

Тестване дали Операционната система на сървъра работи  добре

Създаване на LAN -сървър

Проверка на вградените компоненти

IP-конфигурация

Тестване дали LAN - сървърът работи  добре

Сравняване с изискванията

Инсталиране на  потребители /USERs/

б) инсталиране и конфигурация на Oracle-Database среда

Трябва да се направят следните стъпки:

Инсталиране на RDBMS софтуер

Начално инсталиране на базата данни

Конфигурация на параметрите на базата данни

Проверка на системата и анализиране на базата данни

в) инсталиране и конфигурация на Oracle-Web-Environment (IAS, Spatial, …)

Трябва да се направят следните стъпки:

Инсталиране на IAS софтуер

Начално състояние на IAS

Конфигурация на параметрите на IAS

Проверка на системата и анализиране на IAS системата

г) възстановяване на ИСАК (REGINV1; REGTKZ1; FORMS-Environment)

Трябва да се направят следните стъпки:

Създаване на таблични разстояния и потребители

Инсталиране на структура на данни

Инсталиране на вътрешни функции и процедури

Импортиране на пилотните данни

Инсталиране на модулите за форми

д) Анонимизиране (деперсонализиране) на данни

Трябва да се направят следните стъпки:

Разработване на PLSQL скриптове, за да се:

Попълват имена с произволни данни

Попълват адреси с произволни данни

Проверка дали съвместимостта и функционалността са все още валидни

е)  оценка на тестова база данни

Трябва да се направят следните стъпки:

Проверка дали съвместимостта/ и функционалността са все още валидни (най-критичните работни потоци трябва да бъдат тествани и резултатите трябва да бъдат проверени)

ж) инсталиране на ИСАК-база данни и допълнителна работа за инсталиране на ИСАК – GIS (изглед, индекси, ограничения, генериране на кандидати, …)

Трябва да се направят следните стъпки:

Генериране на PL/SQL скриптове с подробни тестове за изглед, индекси, ограничения, скриптове  за генериране на „кандидати” (поземлени парцел(и) към земеделски парцели)

з) инсталиране на Приложението (конфигурация на операционна система и IIS, стандартен софтуер, ИСАК-GIS)

Трябва да се направят следните стъпки:

Сглобяване на машините

Проверка на конфигурацията на системата

Тестване дали Операционната система на сървъра работи  добре

Създаване на IIS и LAN -нтегриране

.NET инсталиране

Проверка на вградените компоненти

Сравняване с изискванията

инсталиране на  USERs

IACS GIS инсталиране и базова конфигурация

Създаване на WebMapping-услуги

свързване към базата данни

Тестване на стандартни данни и стандартна функционалност

и) Конфигурация на база данни и инсталиране и конфигурация на устройството за работния поток

Трябва да се направят следните стъпки:

Конфигуриране на гео-базата данни в съответствие със спецификациите на ИСАК

Изпълнение на софтуера за работен поток (XML)
Инсталиране на среда за работен  поток

й) Достъп до интернет (eAMA-заместване)

Трябва да се направят следните стъпки:

Тъй като оригиналното регистриране (login) и ползването от потребителите се поддържат от определен за целта портал, този портал трябва да бъде заменен от сходен, който трябва да бъде разработен и изпълнен като допълнителна част на пилотната система

к) Подготовка за транслация (само GIS-частта)

Трябва да се направят следните стъпки:

Анализ кои термини от работния поток могат да бъдат транслирани лесно без програмиране

Създаване на среда за транслиране (промяна на термини)

л) Извлечение на пакет данни с допълнителна конфигурация данни

Трябва да се направят следните стъпки:

Инсталиране на SQL-приложения за извлечение на под-ред гео-данни от целия ред на гео-данните на Австрия

Откриване на представителни ферми в областта на пилотната среда

Подробни тестове на  GIS-средата

м)  Координиране и провеждане на обсъждане между българските и австрийските експерти

н)   Създаване, подготовка и доставка на оперативната и техническата информация относно австрийската система на подпомагане в специална ИСАК.

o)  Обсъждане в София на статуса на проекта и дефиниране на последващ метод на действие

Описание на резултатите от фаза 1

Австрийската ИСАК е напълно инсталирана в съответствие с горното резюме и стандарта на  AMA-Test-System.

Резюме на Фаза 1

94 човеко/дни по € 850 във Виена			= € 81.600

Разноски							= €  3.200

Фаза 2

Предварителни условия за изпълнение на Фаза 2:

- Успешно изпълнение на Фаза 1

- Наличен хардуер в МЗГ и  ДФЗ

Препоръки:

Пилотния район в България да е определен с всички необходими данни

  - регистър на фермери

  - регистър на животни

  - ортофото

  - кадастър в цифров формат  (ALIS)

Пилотният район трябва да бъде оценен (австрийски и български експерти)

| задача | Експерти AMA *) | AMA IT*) | AMA GIS*) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Интегриране в българската LAN -система |  | 12 | 12 |
| б) Прехвърляне на български данни от една община |  | 8 | 20 |
| в) Тестване | 8 | 15 | 8 |
| г) Презентация | 3 | 3 | 3 |
| д) Обучение | 30 | 2 | 2 |
| е) Оценка | 15 | 12 | 12 |
| ж) Документация | 10 | 10 | 10 |

а) Интегриране в българската ЛМ – система. Подкрепа за българските компютърни специалисти при интегрирането на компонентите на хардуера и софтуера в българската мрежова система на ДФ “Земеделие”.  По този начин следва да се гарантира , че австрийската мрежово- базирана система е налична минимум в една регионална единица.

б) Оценка на пакети данни (кадастър, регистър, път на прехвърляне,…).              На базата на дефинициите, които трябва да са на английски език, съществуващите български дефинициите на гео- и алфаметрични числови данни ще бъдат оценени по пътя на прехвърляне. Българското описание на данните трябва да бъде направено на база съществуващата австрийска структура на данните (гео- и алфаметрични числови данни).

в)  Тест на функционалността на системата на основа на българските данни съответно на австрийския стандарт както в системата ДФ “Земеделие”, така също и в една българска регионална единица.

г)  Представяне на резултатите от българските данни (най-късно планиранo на 17 юни)

д) Обучение на българските експерти върху системата и същевременно документиране на опита като подготовка за оценяването.

е) Съвместни работни групи (австрийски и български експерти) ще  извършат оценяването и ще определят специални части от работния поток, които да бъдат адаптирани към българските условия.

Оценяването и определянето на основните разлики между инсталираната система (български данни) и българските нужди, ограничени спрямо наличното време.

ж) Документация:
Извършената работа през Фаза 2 и резултатите от нея се документират и служат като база за бъдещи дейности.

Забележка:

Презентацията (г) ще се проведе най-късно на 17.06.2005 г. Дейностите по подточки  е) и ж) по план ще се извършат след презентацията.

График Фаза 2

Резюме на Фаза 2

195 човеко/дни по € 850 = 		€ 165.750  (139 ни в София)

Разноски:				 €  37.310

Общо разходи

| Фаза 1 вкл. разноски | 84.800 |
| --- | --- |
| Фаза 2 вкл. разноски | 203.060 |
| Хардуер | 76.000 |
| Софтуер лицензи | 35.399 |
| общо | 399.259 |

Всички зададени суми са без Данък Добавена стойност. Данък Добавена стойност следва да бъде изплатен съответно за хардуер и софтуер от ДФ “Земеделие”.

Разходите по дейностите ще бъдат изчислени съответно направените разходи.

Всички плащания във връзка с този документ трябва да бъдат направени преведени по следната банкова сметка:

Банка: 	Bank Austria Creditanstalt AG

Адрес:  	Schottengasse 6-8

1010 Wien

Austria

Сметка:	696172600

BIC:		BKAUATWW

IBAN:		AT091200000696172600

Списък на дейностите на българските експерти по време на Фаза 2

Към а)

Инсталиране на системата в българска LAN

Инфраструктура на интернет и включване на ДФ “Земеделие” (Министерство и регионална служба)

Към б)

Осигуряване на документацията на структурата и описание както на гео-данните, така и на алфа номерацията (регистър)

Предоставяне на данните по план или по-рано

Към в)

Работни места със среда за развитие с достъп до ДФ “Земеделие” - LAN (Интернет, база данни) за 4 експерти (1 оперативен, 3 компютърни специалисти) 7 дни преди това в София

Към г) Презентацията трябва да бъде подготвена и изпълнена от български експерти (всичко)

Към д)

3 – 6 експерти за обучение

1-2 специалисти по регистриране на животни, 1-2 специалисти по регистриране на площи/ ГИС, 1-2 специалисти по регистриране на фермери

Към е)

Български експерти, които да разработват заедно с австрийските експерти начина на протичане

(3 оперативни експерти, 2 компютърни специалисти/ специалисти GIS )