Convention de changement de la

Convention de financement par subvention

entre la Republique de Bulgarie et

l'  Agence française de développement

signée le 9 avril 2002

PARIS,…………………

GROUPE AGENCE FRANÇAISE

DE DÉVELOPPEMENT

No ………………………………

- Avenant no1 à la Convention de financement entre le Gouvernement de la Republique de Bulgarie et l'  Agence française de développement (ADF) signée le 9 avril 2002 – Prorogation de la date limite de versement des fonds au 31 décembre 2008

Excellence,

Par la convention cité en objet, le Ministère française des Affaires Entrangères a mis à la disposition du Gouvernement de la Republique de Bulgarie une subvention destinée au financement des travaux et des études nécessaires à la construction d’un nouveau pont sur le Danube entre les villes de VIDIN en Bulgarie et de CALAFAT en Roumanie, financement dont la gestion technique et financière a été confiée à l'  Agence française de développement.

Comme suite à votre lettre no 32-02-438/13.05.05 du 12 mai 2005, j’ai l’honneur de vous informer que l'Agence française de développement accepte, par la présente, que la date limite de versement des fonds soit prorogée de trois ans. L’article 5 de la convention initiale est donc remplacé comme suit:

“Article 5 - Date limite de versement des fonds

La date limite de versement des fonds est fixée au 31 décembre 2008, étant precisé que la dernière demande de versement des fonds devra parvenir par letter recommandée avec avis de réception, à l'AGENCE au moins 30 jours avant la date limite de versement mentionnée au présent article.

La fraction de la SUBVENTION qui n’aurait pas été utilisée à cette date sera annulée de plein droit.”

Annexe I de la convention est donc remplacé comme suit:

“Annexe I

DESCRIPTION, COÛT ET PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET

Le PROJET constitue une partie du PROJET GLOBAL suivant, dans lequel il est entièrement inclus.

Le PROJET GLOBAL porte sur les études d’exécution et la réalisation d’un pont combiné routier et ferroviaire, et ses infrastructures d’accès, permettant de franchir le DANUBE en reliant les localités de VIDIN en Bulgarie et de CALAFAT en Roumanie.

Le PROJET porte sur une partie des études d’exécution et de la réalisation du PROJET GLOBAL. Il sera défini de façon précise à la suite des appels d’offres “conception- réalisation“ pour les travaux relatifs au PROJET GLOBAL.

Le coût et le plan de financement du PROJET GLOBAL sont definis, sous réserve de l’accord définitif des organismes financiers concernés, comme suit:

| En millions d’EUROS | B.E.I. | C.E. | K.f.W. | A.F.D. | BULGARIE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PONT PRINCIPAL (Etudes et réalisation) | 50 | 50 | 20 | 5 | 38 |
| INFRASTRUCTURES D’ACCES (Etudes et réalisation) | 20 | 20 | - | - | 23 |
| TOTAL | 70 | 70 | 20 | 5 | 61 |

Le total general prévisionnel du PROJET GLOBAL s’élève ainsi à 226 millions d’euros.

Le conditions de décaissements et les points d’affectation du financement de l’AGENCE sont définis à l’intérieur du PROJET GLOBAL, et seront précisés ultérieurement entre la BULGARIE, les CO-FINANCIERS et l’AGENCE sur la base des résultats des appels d’offres de type “conception- réalisation“ pour les travaux relatifs au PROJET GLOBAL.

***

Toutes les autres dispositions de la convention restent inchangées, dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires avec le présent avenant.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir marquer votre accord sur les termes de la présente lettre qui vaudra avenant à la convention, en me retournant les trois exemplaires dûment revêtus de votre signature précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé” et après avoir paraphé la première page.

Je vous prie de croire, Excellence, en ma haute considération.

Peter MUTAFCHIEV					Rémi GENEVEY

Le Ministre des Transports					Le Directeur du Département

Méditerranée et Moyen Orient