О Т Ч Е Т

за изпълнение на Втория национален план за действие по изменение на климата през 2005 г., в изпълнение на т. 5 от Решение 1012/21 декември 2004 г. на МС от Джевдет Чакъров – Министър на околната среда и водите

България се присъедини към международните усилия за намаляване на изменението на климата като подписа и ратифицира Рамковата конвенция на Обединените Нации по изменение на климата (РКОНИК) и Протокола от Киото към нея.

Настоящият документ се изготвя на основание на т. 5 от Решение 1012/21 декември 2004 г. на МС, представлява първи отчет на Втория национален план за действие по изменението на климата, който влезе в сила през м. декември 2004 г., като се отнася за изпълнените мерки през 2005 г.

Вторият национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) беше разработен в България през периода 2003-2004 г. и одобрен от Правителството през 2004 г. Планът предвижда пакет от съгласувани действия, които са в съответствие с международните задължения, поети от страната  по Рамковата конвенция на ОН, както и с Европейската програма по изменение на климата към Европейския Съюз (ЕС).

Този актуализиран план ще се прилага през периода  2005–2008 г., като цялостният ефект от приложените мерки по отношение  намаляване емисиите на парникови газове (ПГ) ще се оцени след 2012 г., т.е. след края на първия период на задължения по Протокола от Киото.

Вторият НПДИК  определя основно законодателната рамка и институционалната структура, необходими за осъществяване на политиката по изменение на климата. Аналитичната и прогнозна част на плана предвижда няколко сценария (базов сценарий и три сценария с допълнителни мерки), които включват различни политики и мерки, приложими от министерствата и ведомствата. Решението за реализирането на сценарий с допълнителни мерки може да се вземе въз основа на преценката от необходимостта за включване на допълнителни политики в зависимост от констатирани негативни тенденции на емисиите на парникови газове, както и на приоритетите на ведомствата, участващи в изпълнението на плана.

Структурата и съдържанието на отчета, съответствено следват заложената формулировка на същите във Втория национален план за действие по изменение на климата 2005-2008 г., като са разгледани и анализирани основните тенденции, отчетени са резултатите по изпълнението на законодателната политика, създаденият институционален капацитет, както и приложените мерки за намаляване на емисиите на ПГ.

Настоящият отчет  е направен на основата на базовият сценарий, като се анализира изпълненото по  НПДИК през 2005 г. Данните, използвани за анализ на тенденциите и представяне на политиките и мерките, се основават на докладите на министерствата и ведомствата, включени в Междуведомствената комисия по изменението на климата ( МИЕ, МФ, МРРБ, МЗГ, ДКЕВР, АЕЕ, МТ, МОН, МП ), създадена на основание  т. 3 от Решение 1012/21 декември 2004 г., ежегодните инвентаризации на парникови газове,  извършени до настоящия момент (последната се отнася до 2003 г.) и други официални източници, както и данни на МОСВ, които са изцяло инкорпорирани на различни места в текста.

- 1. Тенденции в емисиите на парникови газове през периода 1988 – 2003 г., за които са налични данни от проведените инвентаризации и основни насоки на мерките, предприети за тяхното намаление през 2005 г.

Инвентаризациите на емисиите на парникови газове (последната от които е изготвена за 2003 г.) показват, че общите емисии на ПГ, изразени във CO2-екв. без да се взима предвид поглъщането по сектори са 53.32 Mt.

Таблица 1* показва нивата и тенденциите в емисиите на шестте основни ПГ, общите емисии и относителния дял от общите емисии, сравнени с базовата 1988 г.

Таблица 1

Общи емисии на ПГ (без поглъщането от сектор земеползване, промени в земеползването и горите), Mt, CO2-екв.

| ПГ/година | 1988 | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1999 | 2001 | 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO2 | 98.57 | 67.07 | 62.88 | 64.42 | 61.46 | 50.53 | 51.47 | 53.32 |
| CH4 | 24.93 | 18.78 | 15.71 | 14.24 | 11.30 | 8.90 | 8.32 | 9.37 |
| N2O | 14.81 | 10.18 | 7.97 | 8.25 | 7.79 | 6.35 | 6.63 | 6.46 |
| HFCs/PFCs/SF6 | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| Общо | 138.38 | 96.05 | 86.58 | 86.95 | 80.60 | 65.83 | 66.44 | 69.17 |
| Дял от 1988, % | 100% | 69% | 63% | 63% | 58% | 48% | 48% | 50% |

* източник на данните са годишните инвентаризации на парникови газове

Тенденциите на емисиите на ПГ в България за периода 1988–2003 г. отразяват основните икономически процеси в страната. Този период се характеризира с процес на преход към пазарна икономика (либерализация), преструктуриране на промишлеността (приватизация), премахване на субсидиите и устойчиво намаляване на продукцията на енергоемки производства за сметка на тези с по-малка енергоемкост – фактори, които допринесоха за същественото намаляване на емисиите. Макар че ръстът на емисиите е по-бавен от икономическия растеж, през 2003 г. тази тенденция се обръща и емисиите започват да бележат нарастване. Фактор за същественото им увеличаване е и закриването на атомни мощности и замяната на произведената от тях енергия с електричество, произведено от ТЕЦ с изгаряне на въглища.

Съгласно анализа, изготвен за Втория национален план по изменението на климата, структурните промени в икономиката доведоха до драстично намаление на крайното енергопотребление до 2002 г. с около 55 %, докато за същия период първичното енергопотребление е намаляло с 45 %. Крайното енергопотребление за единица БВП (Брутен Вътрешен Продукт) през периода е намаляло с 42 %, сравнено с 28 % за първичното енергопотребление за единица БВП. Тенденциите на изменение на БВП, емисиите на ПГ, първичното енергийно потребление (ПЕП) и крайното енергийно потребление (КЕП) са представени на Фигура 1.

Основната причина за не дотам рязкото намаление на първичното потребление е, че през 1988 г. България беше основен вносител на електроенергия (4.2 TWh внос на електричество от бившия Съветски съюз), докато през 2001 г. страната е основен износител (около 7 TWh износ на електроенергия към съседните страни). Емисиите от производството на 11.2 TWh електроенергия се равняват на повече от 12 Mt CO2.

Фигура 1* показва устойчиво намаление на крайното и първичното енергопотребление през периода 1988–2002 г. Противно на тенденцията към устойчиво намаляване на емисиите на ПГ, ПЕП и КЕП за периода, БВП след 1997 г.(когато нивото му достигна 67 % от това през базовата година) нарасна. През 2002 г. БВП достигна 82 % от нивото на базовата година. Позитивна тенденция е, че след 1997 г. изменението на консумацията на енергия и емисиите на ПГ не са свързани с нарастването на БВП.

Фигура 1

На Фигура 2* са представени два показателя: интензитет на БВП по емисии на ПГ и БВП. Намалението на интензитета (въглероден интензитет) на БВП е очевидно.

Фигура2

* източници на графично представените данни са представителни статистически изследвания и годишните инвентаризации на парникови газове

- Развитие на нормативната база и институционалния капацитет за изпълнение на политиките и мерките по изменението на климата през 2005 г.

- 2.1. Законодателни мерки, стратегии и програми

- Законодателните мерки в областта на изменение на климата през 2005 г. са свързани главно с транспониране на европейското законодателство, както и с редица дейности по прилагането на директиви, свързани с политиката по изменение на климата:

  - Директивата за търговия с емисии (2003/87/ЕС) бе транспонирана чрез приетите с ДВ, бр.77/2005 изменения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Новосъздадените членове 131а-131л на ЗООС регламентират структурата на Схемата, лицата, попадащи в обхвата й, разпределението на квоти чрез Националния план за разпределение на квоти, процесите на издаване на разрешителни за емисии на парникови газове, мониторинг и верификация на емисиите на операторите, предаване на квоти и търговия с тях, както и Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове. Чл. 131л предвижда разработването през 2006 г. на поднормативната база за прилагането на Схемата.

  - Директивата за енергийна ефективност на сградите бе транспонирана със Закона за енергийната ефективност и издадените въз основа на него Наредба № 18 от 2004 г. за енергийните характеристики на обектите, Наредба № 19 от 2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност, Наредба № 21 от 2004 г. за обследване за енергийна ефективност (ДВ., бр.112/2005), както и с издадената въз основа на Закона за устройство на територията Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради.

  - Директива за употреба на биогоривата: в края на 2005 г. бе взето решение за разработването на проект на Закон за насърчаване на възобновяемите енергийни източници, в който да бъде транспонирана Директива 2003/30/ЕС за поощряване използването на биогорива или др. възобновяеми горива в транспорта, както и прилагане на политиката на ЕС за мащабно внедряване на биомасата за енергийни нужди, като посредством изменение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр.91/2005г.) е въведена „0” ставка на акциза за биодизела.

  - През 2005 г. е извършено изменение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр.105/2005 г.),. Наредбата, както и Закона за техническите изисквания към продуктите транспонират в българското законодателство Директива 89/106/ЕЕС за строителните продукти. Дефинираните в директивата съществени изисквания към строежите, които определят техническите изисквания към строителните продукти, са въведени и със Закона за устройство на територията (ЗУТ).

  - С цел намаляване на енергийната интензивност на БВП, посредством занижаване на енергийната интензивност във всички икономически сектори – крайни потребители на горива и енергия: индустрия, транспорт, услуги, бит и селско стопанство е разработена и приета на заседание на МС от 30.06.2005г. „Национална дългосрочна програма за Енергийна Ефективност (ЕЕ) 2005-2015г.”. Приета бе на 15.12.2005г. изготвената „Национална краткосрочна програма по ЕЕ 2005-2007г.”, обхващаща 552 проекта на обща стойност 276.28 млн. лв. с което ще бъдат спестени 140 хил.т нефтен еквивалент и ще се формират 600 000 т единици редуцирани емисии СО2.

  - Приета е Наредба № 1 от 27 юли 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Наредбата заменя действащата в страната Наредба № 2 от 1998 г. за норми за допустими емисии, като допустимите стойности на емисиите в новата наредба са идентични с тези, действащи в ЕС; поставени са и по-строги норми за емисиите на парникови газове, техните прекурсори, халокарбони и флуориди.

- 2.2. Институционален капацитет

- Министерство на околната среда и водите

- През 2005 г. за координация на дейностите по предотвратяване изменението на климата бе създаден отдел “Политика по изменение на климата” към дирекция “Стратегии, европейска интеграция и международно сътрудничество” на МОСВ. Отделът координира дейностите по разработването и изпълнението на национални политики и мерки в областта на предотвратяване изменението на климата; подготвя двустранни меморандуми, координира и документира изпълнението на проектите „Съвместно изпълнение” чрез специализирания си сектор  “Проекти съвместно изпълнение”; провежда съвместно с други структури на МОСВ и заинтересованите министерства и ведомства проекти по синхронизиране на позициите в областта на изменението на климата, както и проекти по транспониране на европейското законодателство и изграждане на институционален капацитет; работи по предстоящото въвеждане на механизма за международна търговия с емисии по Протокола от Киото; подготвя, съгласува и синхронизира преговорните позиции на страната за работните органи към Европейската комисия и Съвета по европейско екологично законодателство и Секретариата на РКОНИК, както и докладите до Секретариата на РКОНИК и до Европейската комисия.

- През 2005 г. отдел “Политика по изменението на климата” започна изпълнението на три проекта, с които правителствата на Дания и Холандия подпомагат МОСВ за въвеждането на  Европейската схема за търговия с емисии. Това са: “Разработване на Национален план за разпределение на квоти” по програма PSO на холандското правителство и финансираните от Датската агенция за опазване на околната среда проекти “Прилагане на Регламент (ЕС) 2216/2004 на Комисията за стандартизиран регистър на транзакциите в България” и “Подготовка на законодателство за прилагането на Директива 2003/87/ЕС, изменена с Директива 2004/101/ЕС и Решение на Комисията 156/2004/ЕС”.

- Към Дирекция „Опазване чистотата на въздуха” функционира длъжност  “държавен експерт по климата”, която осигурява и координира прилагането на научно-техническите аспекти на политиката за ограничаване антропогенно предизвиканите климатични промени, уязвимостта на еко-системите от тях, възможните мерки за адаптация и ограничаване на причините за такива промени въз основа на научната, техническа и социално-икономическа информация, разработвана от Междуправителствения комитет по климата (IPCC).

- Изпълнителна агенция по околна среда

През 2005 г. в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) е създаден отдел „Разрешителни за търговия с квоти на емисии на парникови газове”, който да подпомага процеса на издаване на разрешителни за емисии на ПГ,  да участва в регистриране на издаването, притежаването, отмяната и прехвърлянето на емисионни квоти в електронна база данни, както и да осигури реалното функциониране на базата данни за включването на България в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове.

- Агенция за енергийна ефективност

- През 2005г. е създадена дирекция „Контрол на енергийната ефективност” в АЕЕ, провеждаща обучението за обследване и сертифициране за енергийна ефективност. До края на отчетната година Агенцията за енергийна ефективност е издала сертификати за акредитация на 59 фирми за извършване на сертифициране на сгради по чл.16, ал.5 от Закона за енергийна ефективност, както и на 2 фирми за извършване на обследване за енергийна ефективност, съгласно чл. 18, ал.2 от ЗЕЕ и са включени в публичния рeгистър.

- Междуведомствени работни групи по изменение на климата

- Във връзка с ефективно изпълнение на политиката и мерките по изменение на климата, както и с цел повишаването на институционалния капацитет на национално ниво, като добра практика се утвърди работата по координация на различни аспекти от тези дейности чрез междуведомствени работни групи. Със Заповеди на Министъра на околната среда и водите са създадени: Междуведомствена комисия по изменение на климата, Междуведомствена работна група за разработване на национален План за разпределение на квоти на емисии на парникови газове и Управляващ комитет за оценка на Проекти “съвместно изпълнение” по Протокола от Киото.

- 2.3. Принос в изследователската, развойна дейност и образованието, които се явяват движещи сили за бъдещето развитие на дейностите по изменението на климата и еколого-съобразното поведение на бъдещите поколения.

- Основен акцент от МОН през 2005 г. беше поставен върху разработването на нови учебни програми, учебници по естествени и хуманитарни науки, изготвяне на учебни помагала и квалификация на педагогически кадри. Успешна форма се оказва провеждането на квалификационни курсове, какъвто бе организирания от МОН, „Българското водородно общество” и „ Химико-технологичния и металургичен университет” специализиран курс за професионална квалификация на учители по опазване на околната среда. Образованието, обучението и широкото разпространение на информация за изменението на климата цели да създаде трайно знание и навици в обществото по проблемите на околната среда и в частност – на изменението на климата.

Научните изследвания се явяват най-важната поддържаща дейност, резултатите от която биха могли да окажат голямо влияние върху държавната политика в областта на изменението на климата. През 2005 г. е одобрен и стартира нов национален конкурс, под името „Нови технологии в енергетиката”. Проблематиката има пряко отношение към понататъшното разработване на енергоспестяващите технологии. Сред нейните приоритети са разработване на горивни клетки за водород и други газове, разработване на нови технологии за производство на топло- и електроенергия от биомаса, разработване на нови технологии за производство на слънчева топло- и електроенергия. По новата програма до момента са представени 14 проекта като например: „Технология за слънчеви фотоелементи  на основата на А3В5 хетероструктури”, „Разработване на усъвършенствани технологии за производство на топло и електроенергия от органични отпадъци с оглед  повишаване икономическата ефективност от крайните продукти”, „Изследване и оптимизация на технологии за производство на биогаз от органични отпадъци в различни видови биореактори”, „Тежките метали като модулатор  на процеса метанова ферментация” и пр.

Българските научни организации и учени активно са участвали през 2005 г. в изследователските програми на Европейския съюз (Шеста рамкова програма). Одобрени за финансиране са около 30 проекта на обща стойност 2,8 милиона лева. Въпросите за изменението на климата са  от областта на Приоритет 6 – „Устойчиво развитие”. В тази област са реализирани 12 проекта на обща стойност около 500 хил. евро.

- Мерки за намаляване на емисиите на ПГ през 2005 г.

3.1.Сектор Енергетика

Мярка Е1 от НПДИК – Подобряване на експлоатацията и фактора на натоварване на блокове VVER-1000 в АЕЦ Козлодуй

Действие “ДКЕР – узаконяване на финансовата схема и на по-високо натоварване”

За периода 2005-2009 г. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) е одобрила предложения от централата бизнес план за развитието и управлението й. С Решение ТЕ-08/02.12.2005 г. ДКЕВР определя на АЕЦ Козлодуй възможно най-високата квота на освободената разполагаемост за сключване на сделки за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени, което е съществен принос към повишаване на фактора на натоварване на блоковете.

Мярка Е2 от НПДИК – Изграждане на хидрокаскади Горна Арда и Средна Въча (пуск 2012 г.)

Действие “МОСВ и МИЕ ще подкрепят участие в проекти съвместно изпълнение”

По подписания меморандум с Република Австрия, през 2005 г. се изпълнява стартиралият през 2004 г. най-мащабен проект “Съвместно изпълнение” – изграждане на хидровъзел “Цанков Камък”. Реализацията на проекта е основана на Меморандум за разбирателство и за двустранно сътрудничество между България и Австрия, по силата на който Австрия ще може да изкупи от България емисиите на въглероден диоксид, редуцирани вследствие от изграждането на каскада Въча.

През 2005 г. са извършвани дейности по изграждане на входните портали на отбивния тунел за строителните води, корекция на р. Въча по цялата й дължина, изграждане на обектови пътища и масивен пътен мост над река Въча при село Михалково. Съгласно графика на проекта се предвижда той да завърши до 31.03.2008 г.

Мярка Е3 от НПДИК – Изграждане на малки и микро ВЕЦ в различни региони на страната

Действие “МОСВ ще сътрудничи при финансирането на проекти Съвместно изпълнение и Схемата за зелени инвестиции”

През 2005 г. в МОСВ бяха подадени документи за проекти, предвиждащи изграждането на редица малки ВЕЦ по водоснабдителната система на София, каскада Долна Арда и други обекти в страната. Писма за подкрепа са издадени за четири проекта, като към края на отчетния период един от тях е получил и писмо за одобрение. По предварителни оценки намаляването на емисиите от посочените проекти за периода до 2012 г. е 1,69 Mt CO2 еквивалент.

Мярка Е4 от НПДИК – Надстройки на топлофикационните централи и отоплителни котли с турбини на природен газ

Действие “МИЕ да осигури условия за повишаване на сигурността на газоснабдяването”

В България ускорено се развива процеса на газоразпределение, което създава предпоставки за избор от страна на потребителите на по-евтин енергиен ресурс от електроенергията. С цел гарантиране сигурността чрез диверсификация на газовите доставки, българската страна активно работи за осигуряване на алтернативни източници на газови доставки за страната, региона на ЮИЕ и ЕС. Като основна възможност за диверсификация на газовите доставки за българската страна е реализацията на приоритетния за ЕС проект на газопровод “Набуко”, който би осигурил достъпа на ЕС до значителните газови ресурси на Каспийския регион и Близкия изток.

За гарантиране сигурността на снабдяването се въвежда изискването на чл. 5 от Газовата директива за наблюдение върху сигурността на снабдяването, което се осъществява и отчита от министъра на икономиката и енергетиката. Наблюдението обхваща мерки за постигане на баланс между търсенето и предлагането на електрическа енергия и природен газ, нивото на очакваното потребление и предвижданите допълнителни капацитети, които се планират или изграждат, контрол върху поддържането на мрежите, както и преодоляване  дефицита на един или повече доставчици, снабдители или търговци.

Действие “МИЕ и МОСВ да контролират графика за изпълнението на прилагащата програма за Директивата на ЕС за големи горивни инсталации”

МОСВ осъществява непрекъснат контрол върху изпълнението на мерките,  заложени в Програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕС в съответствие с чл.15 от Наредба 10/06.10.2004 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове ) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации, като при констатирано неизпълнение се изготвя доклад до Министъра на околната среда и водите. МИЕ осъществява контрол върху изпълнението на мерките, разработени за големи горивни инсталации държавна собственост или с дялово участие на държавата и включени в Програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕС.

Мярка Е5 от НПДИК – Намаляване на загубите в електропреносните и електроразпределителните мрежи

Действия “ДКЕР да създаде правила за стимулиране и намаляване на загубите на електроенергия”; „ДКЕР да стимулира собствениците на електроразпределителните дружества за въвеждане на мерки за намаляване на загубите”

ДКЕВР е разработила Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на електрическа енергия при пренос и разпределение на електрическа енергия. За регулиране на дейностите по пренос и разпределение на електрическа енргия ДКВЕР определя допустимите размери на технологичните разходи съгласно чл. 21, т.16 от Закона за енергетиката обн., дв, бр. 107 от 9 декември 2003 г.

С постановление № 35 на МС от 20 февруари 2004 г., обн., дв, бр. 17 от 2 март 2004 г. е приета Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия, в която е записано, че ”ДКЕВР коригира необходимите приходи на енергийното предприятие за всеки ценови период от регулаторния период в зависимост от изпълнението на показателите за качество на енергията и за качество на обслужването през предходната година”.

Мярка Е6 от НПДИК – Намаляване на загубите в топлопреносните мрежи

Действие “ДКЕР да създаде правила за стимулиране и намаляване на загубите на топлоенергия”

ДКЕВР е разработила Методика за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при пренос на топлинна енергия, приета с протоколно решение № 139/20.10.2005 г., т. 1.

Мярка Е7 от НПДИК – Производство на електро- и топлоенергия от биомаса

Действие “МИЕ да ускори определянето на задължителни квоти за производство на електроенергия от когенерация (едновременно производство на електрическа енергия и високо потенциална топлинна енергия от комбинирана система от машини, използваща един и същ енергоносител) ”

В края на 2005 г. беше взето решение за разработването на проект на Закон за насърчаване на възобновяемите енергийни източници, в който да бъде транспонирана Директива 2003/30/ЕС за поощряване използването на биогорива или др. възобновяеми горива в транспорта, както и прилагане политиката на ЕС за мащабно въвеждане на биомасата за енергийни нужди. Чрез създаването на този Закон се цели уреждане на обществените отношения в областта на ВЕИ, в това число определянето на целите и начините за постигането им.

Предвиденият в Закона за енергетиката пазарен стимул на производството на електроенергия от ВЕИ – “система за търговия със зелени сертификати” - към момента трудно се приема като достатъчно сигурна гаранция от страна на потенциалните инвеститори и финансиращите институции. В доклада на ЕК  за изпълнение изискванията на Директива 2001/77, публикуван през месец декември 2005 г., се подчертава фактът, че системите за преференциално ценообразуване водят до значително по-бърз растеж на инвестициите във ВЕИ спрямо системите за търговия със зелени сертификати, които водят до по-високи печалби на инвеститорите в краткосрочен период, но са много по-несигурни в по-дългосрочна перспектива. Предложеният в проекта осемгодишен срок за задължително изкупуване на електроенергията от ВЕИ по предварително определени по години преференциални цени за всеки производител, започнал продажби на пазара на електроенергия до 31.12.2011 г., включително тези от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW, ще позволи на инвеститорите да прогнозират с по-голяма сигурност и точност паричните потоци по години и съответно възвращаемостта на инвестицията си. За гарантиране предсказуемостта на такава инвестиция цената за преференциално изкупуване на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници по години за срока до 31.12.2019 г. ще се определя със специална наредба на ДКЕВР.

3.2. Сектор Промишленост

Мярка I1 от НПДИК – Намаляване на топлинните загуби в промишлеността

Действие “МИЕ, АЕЕ и МОСВ да установят контакти с браншовите организации за сключване на доброволни споразумения”

През 2005г. продължи дейността на Съвместния консултативен съвет за информиране на бизнес средите за поетите задължения в хода на преговорите за присъединяване на България към Европейския съюз и подготовка на предприемачеството за изпълнение на изискванията на ЕС, в съответствие с подписано Споразумение между Министерството на икономиката и 8 представителни бизнес организации. Издадени и разпространени са информационни материали, предназначении за потребителите по /Наредбата изискванията на  екитерането на битови уреди по отношение консумацията на енергия и други ресурси/  включващи информация за това: как да четем етикетите; защо е важно да пестим енергия; какво е отражението върху околната среда; как да пресметнем какво количество енергия пестим . Проведени са 9 броя семинарии, предназначении за представителите на бизнеса с теми: Готови ли сме да приемем предизвикателствата пред бизнеса по пътя към ЕС"; Предприсъединителни финансови инструменти и подготовка за кандидатстване по проекти”, “Участие на България в усвояване на структурните фондове и ролята на МИЕ”. Организирани са 5 кръгли маси на тема: ”Готови ли сме да посрещнем конкурентния натиск на ЕС"; „Защита на наименованията на хранителните продукти”; „ Безопасност на храните”.

В разработения през 2005г. проект “Изграждане на капацитет за управление и развитие на публично – частното партньорство за енергийна ефективност” са привлечени за участие представители на бизнес асоциации /БИБА, БАИК, БСК/, браншови организации /Българската камара по черна и цветна металургия и Браншова камара по химическа промишленост/.

Мярка I3 от НПДИК – Системи за мониторинг на промишленото потребление на енергия

Действия “МИЕ да се договори за доброволните споразумения с браншовите организации (2005г.)”, „МИЕ да организира контрола за прилагането на доброволни споразумения”

През 2005г., тъй като доброволните споразумения се явяват успешен механизъм за ЕС, но не са добре познати у нас, МИЕ предприе стъпки за неговото проучване с оглед последващото му въвеждане. Това ще се осъществи с подкрепата на Холандската държавна агенция за иновации и устойчиво развитие SENTER NOVEM в рамките на проект PPA 04/BG/8/16 “Изграждане на капацитет за управление и развитие на публично – частното партньорство за енергийна ефективност”. Очаквани резултати от проекта са: създаване на капацитет за взаимодействие между Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ), Агенцията по енергийна ефективност и бизнес асоциациите в подготовката, сключването, изпълнението и отчитането на резултатите от Доброволните споразумения; повишаване на капацитета за управление на енергийното потребление и енергийната ефективност на отраслово / браншово ниво.

Мярка I4 от НПДИК – Модернизация на инсталациите за пара и сгъстен въздух и намаляване на консумацията на енергия

Действия “МИЕ, МОСВ и браншовите организации да потвърдят съгласието си за основната цел за енергоспестяване”; „МИЕ и браншовите организации да изготвят програми за модернизация и обновление на ниво подсектор”

С цел повишаване конкурентоспособността на българската промишленост и намаляване на емисиите на парникови газове, което включва намаляването на енергийната наситеност на икономиката и подобряването на енергийна ефективност през 2005г. е разработена Оперативната програма “Повишаване конкурентоспособността на българската икономика” в която се предвижда подкрепа за въвеждане на енергоспестяващи технологии и ВЕИ в МСП” при което пряк стремеж е разработването и изпълнение на фирмени стратегии за тяхното въвеждане.

В разработената през 2005г. Годишна програма за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване развитието на МСП приоритет е насърчаване въвеждането на енергоефективни и екологосъобразни  технологии в МСП.  В рамките на Програма “Насърчаване въвеждането на енергоспестяващи и екологосъобразни технологии” е предвидена реализацията на «Грантова схема за насърчаване на обследванията за енергийна ефективност в МСП».

3.3. Сектор Бит и услуги

В сектор Бит и услуги през 2005 г. е положен акцент върху изпълнението на законодателните мерки, заложени в Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и Наредба № 21 за обследване за енергийна ефективност, транспониращи Директивата за енергийната ефективност на сградите. Проведени са множество обществени информационни кампании, разпространени са въвеждащи във въпросите, свързани с изменението на климата информационни издания.

Национално управление по горите към МЗГ успешно реализира пилотен проект „Горски сектор: Смяна на горивата”, финансиран от Световна банка по програмата „Инициативи, свързани с изменението на климата” на Японския доверителен фонд, имащ за цел постигане на икономически и социален ефект от смяната на конвенционални горива с възобновими източници – дървесна биомаса.

Мярка Н1  - Газоснабдяване

През 2005 г. по инициатива на МОН са газифицирани 26 училища, включени в ЛОТ-ове и поотделно. Чрез замяната на течните горива, използвани за отопление на детски градини, училища, университети, сиропиталища с природен газ се намаляват вредните емисии, на парникови газове, изпускани в атмосферата.

Министерството на образованието и науката успешно реализира през отчетната година програма за енерго-ефективно саниране на училищни сгради. Общият брой на санираните училища е 149, като от тях общински са 99, а 40 – държавни, извършени са и частични ремонти на 63 сгради на висши училища – учебни корпуси и общежития.

3.4. Сектор Транспорт

Мярка Т1 от НПДИК – Диспечерска система за управление на товарния транспорт

Действие “През 2005 г. МТС заедно с браншовите камари да организира образователни кампании за ползата от въвеждане на автоматизирани системи за управление на товарите”

Започнало е разработването на идеен проект за изграждане на логистични бази за развитие на интермодални превози, което в известен смисъл ще представлява диспечиране в управлението на товарни превози.

Мярка Т2 от НПДИК –  Автоматизирана диспечерска система за енергийното  стопанство на жп транспорта

Действие “МТС да въведе програма за реконструиране на жп мрежата в съответствие със стандартите на ЕС ”

В процес на разработване е проект на Национална програма за реконструиране и модернизиране на жп мрежата в страната, в съответствие със стандартите на ЕС.

Мярка Т3 от НПДИК –  Модернизация на железниците

Действие “МТС да въведе стратегия и правила за преструктуриране на БДЖ ЕАД”

Извършена е електрификация на жп участък Драгоман – Калотина с дължина от 15.6 км., като е изградена и нова тягова подстанция. Доставени са 17 от договорените 25 броя дизелови мотриси “Desiro”, с двигатели, съгласно изискванията на EURO 2 за емисии на изгорелите газове. Смазването на ребордите на тези мотриси се извършва с антифракционна полутечна смазка “LOCOLUB ECO” – биоразграждащо се масло, незамърсяващо околната среда.

Мярка Т4 от НПДИК –  Подобряване на обществения транспорт, намаление транспортните потоци в градовете и обновяване на транспортния парк

Извършено е изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 105/2005г. ), като се цели подобряване на обшествения транспорт, намаляване на вредното въздействие върху околната среда и изменението на климата.

Във връзка с необходимостта от държавно финансово подпомагане на транспортната дейност, което произтича от социалния характер на дейността с трайна положителна тенденция за намаляване на държавното участие в дейностите от реалния сектор, следва да се отчете, че разходваните средства от държавния бюджет през 2005 г. за субсидии за обществения транспорт са в размер на 96 млн. лв., в т.ч. за „БДЖ” ЕАД – 85 млн. лв., за Столична община – 5 млн. лв. и за вътрешно градски превози в страната – 8 млн. лв.

3.5. Сектор Селско стопанство

Мярка A1 от НПДИК – Управление на оборския тор

Действия „МЗГ да разработи критерии и правила за отпускане на субсидии от фонд “ Земеделие” за управлението на оборския тор”; „При финансирането и субсидирането МЗГ да дава предимство на проекти, намаляващи емисиите на ПГ”; „МЗГ да информира собствениците на животновъдни ферми относно възможностите за финансиране на дейности по прилагане на нови технологии за третиране на оборския тор от програма SAPARD”; ”НССЗ да участва в обучението на земеделските стопани за правилно съхранение и използване на оборския тор”; „НССЗ да съдейства за изграждането на пилотни обекти за съхранение и компостиране на оборския тор и растителни остатъци”; ”НССЗ да участва при изготвянето на информационни материали за управление на оборския тор и растителни остатъци във фермите. ”

Основен акцент през 2005г. бе поставен върху намаляване на емисиите на метан, посредством ефективно използване на твърд и течен оборски тор, като във връзка с тази дейност при управлението на течния оборски тор са намерили приложение цистерни за транспортиране, подпочвено внасяне в говедовъдни ферми и птицеферми, разделяне на торната маса на твърда и течна фракция в свинефермите и др.

Реализацията на приоритетна цел за намаляване на емисиите на парникови газове, и запазване на почвения въглерод започна осъществяването си чрез прекратяване изгарянето на стърнищата и растителните остатъци от земеделието, в съответствие с което са разпространени информационни материали за използване на сламата и растителните отпадъци като възобновяем източник на енергия и алтернативен метод за борба срещу палене на стърнища.

Предприети са мерки за отпускане на субсидии и кредитни линии от ДФ “Земеделие”, за изграждане на съоръжения за съхранение на твърд и течен оборски тор и изкупуването му.

Започна въвеждането на стимулираща практика за отпускане на субсидии и кредитни линии от ДФ „Земеделие” за изграждане на съоръжения за съхранение на твърд и течен оборски тор и изкупуването му.

Във връзка с тази дейности е разработена стратегия за информационна кампания по  наредбите за биологично земеделие със следните основни позиции: провеждането на семинари, издаването на диплянка, промоция на биологични продукти по време на семинари, организирани в рамките на проекти по двустранното сътрудничество.

Детайлизирана е Националната агроекологична програма (НАЕП), в рамките на туининг проект BG/2002/IB-AG-02 между България, Холандия и Гърция “Подкрепа на предприсъединителната програма на Министерство на земеделието и горите и Министерство на околната среда и водите в сферата на агроекологията”.

Мярка А2 от НПДИК –  Наторяване и напояване

Действия: „МЗГ да организира финансирането за разработване и осъвременяване на стандарти”; ”МЗГ да информира селските стопани за организирането на курсове за обучение по оптимизация на наторяването”; „НССЗ да извършва анализ на почви и дава съвети за балансирано торене с органични и минерални торове и правилна агротехника на торенето”; „НССЗ да следи агрохимичния статус на почвите в земеделските стопанства”; „НССЗ да участва при обучението на фермерите и повишаване на тяхната квалификация за правилно торене съобразено с почвено климатичните условия и вида на отглежданата култура”.

В съответствие с аспект, насочен към постигане на развитие на селскостопанските дейности, целящи опазването на околната среда, заложен в Националния план за развитие на земеделието и селските райони са разработени проекто-стандарти за добра фермерска практика и са изготвени правила за добра земеделска практика.

Един от приоритетите в работата на НССЗ през 2005г. в това направление бе балансираното торене и опазването на почвеното плодородие. Проведени са множество  информационни и образователни мероприятия в тази област, на територията на страната се създадоха 4 демонстрационни полета с балансирано торене: Бургас -вишни, Пловдив - слънчоглед, В. Търново - пшеница и Ловеч – картофи, чиито високи резултати по отношение на количеството и качеството на продукцият демонстрираха пред земеделските производители предимството от препоръките за торене на базата на почвената диагностика.

Стартира проект ,,Устойчиво управление на земите в България”, който е съвместна инициатива на  Министерството на околната среда и водите, Министерство на земеделието и горите, Национална служба за съвети в земеделието, Програмата на ООН за развитие, чието изпълнение е в подкрепа и на прилагането на Конвенцията за борба с опустиняването.

За насърчаване развитието на поливното земеделие се проведе Четвъртата национална  конференция  по поливно земеделие с основен организатор НССЗ. Засегната бе тема ,,Най-добри налични технологии в напояването”, основен аспект се постави върху въпросите на поливното земеделие в т.ч. използването на системи за малкообемно напояване – капково напояване и микрооросяване; прилагане на система от мерки за борба с водната и ветрова ерозия на почвата, особено на иригационната ерозия, като се разгледаха и инициативи в подкрепа на антиерозионните практики в земеделските земи, приложими в пилотните райони (с ограничен географски обхват).

3.6 Сектор Околна среда

3.6.1. Отпадъци

Мярка W1 от НПДИК – Оползотворяване на уловения метан за производство на електроенергия

Действия „Общините да съдействат за въвеждане на инсталации за улавяне на метан”; „МОСВ да информира общините за възможностите за участие в проекти СИ и СЗИ и да оказва съдействие при осигуряване на финансирането им”; „ДКЕР да издава сертификати за произход и да осигури изкупуването на произведеното електричество”; „МС да ускори утвърждаването на квоти за производство на електроенергия от възобновяеми източници“

През 2005г. операторите на 62 бр. съществуващи депа, на които се депонират производствени и опасни отпадъци са изготвили и представили за утвърждаване планове за привеждане на депата в съответствие с изискванията на Наредба №8/2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ., бр.83/2004г.), която транспонира Директива 1999/31/ЕЕС за депониране на отпадъци. През отчетната година е въведено в експлоатация регионално депо в Русе, на което в съответствие с чл.22 от Наредба №8 относно изискванията на депата, на които се депонират биоразградими отпадъци, е проектирана и закупена инсталация за събиране, обработване и оползотворяване на отделените газове, (като в случаите на икономическа нецелесъобразност се предвижда тяхното изгаряне във факел).

3.6.2. Механизъм “съвместно изпълнение” на Протокола от Киото

В НПДИК е заложено използването на чл.6 на Протокола от Киото за изпълнение на  проекти съвместно изпълнение (СИ) за намаляване на парникови газове с развитите страни. Количеството Единици редуцирани емисии или част от това количество, постигнато в резултат на проекта, може да бъде закупено от съответната развита страна с цел постигане на нейното задължение по Протокола. Отговорна институция за това е МОСВ. Проектите се оценяват от Управляващ комитет за проекти СИ, състоящ се от членове на заинтересованите ведомства. Съществуват критерии за подбор на проекти. Съществуват процедури за оценка и одобряване на проекти, както и разработена приложима методика за одобряването им.

Меморандуми и Споразумения, подписани през 2005 г.:

България има традиция на сътрудничество и провеждане на двустранни проекти “Съвместно изпълнение” с редица страни по чл. 6 на Протокола от Киото. Към момента на приемане на Втория НПДИК меморандуми и споразумения за сътрудничество бяха сключени с Холандия, Австрия, Прототипния въглероден фонд към Световна банка, Швейцария и Дания.

През 2005 г. бе подписан меморандум и с Япония. Към края на периода  в заключителна фаза бяха и преговорите с Кралство Швеция.

Стартирали проекти по страни:

Холандия

  - Газификация на три общини (“Овергаз Инк.” АД);

  - Газификация на Столична община (“Овергаз Инк.” АД);

  - Когенерационна газова централа – Биовет АД, Пещера;

  - Когенерация в ОЦ “Пловдив – Юг”, Топлофикация Пловдив;

„Топлофикация Казанлък”  АД; „АКБ ФОРЕС” ФИК; „Полимери”  АД;

„Костенец ХХИ”  АД; „Топлофикация Казанлък”  АД;  „Топлофикация Ямбол” АД.

Фонд Холандия – Европейска банка за възстановяване и развитие

  - Енергийно използване на биомаса и мерки за енергийна ефективност – фабрика за хартия „Стамболийски” АД

Австрия

  - Каскада “Въча”, НЕК-ЕАД;

  - Енергийна ефективност и когенерация в М-М Никопол АД.

Прототипен въглероден фонд към Световната банка

  - Оползотворяване на биомаса в Свилоза АД, Свищов;

  - Рехабилитация на топлофикационната система в Топлофикация София ЕАД и Топлофикация Перник ЕАД .

Дания

  - Редуциране на азотни оксиди в Агрополихим АД, Девня.

3.6.3. Разработване на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за  2007 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 77 а, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и в съответствие с изискванията на Директива 2003/87/ЕС през 2005 г. стартира разработването на Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за участие на България в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове за 2007 г.

Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове е основния инструмент на Европейския Съюз за изпълнение на задълженията на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата. За България участието в Схемата ще стартира с присъединяването на страната към Европейския съюз. Участието в Схемата дава гъвкавост на българските оператори на инсталации да постигнат целите за намаление на емисиите на въглероден диоксид съгласно собствените си стратегии за развитие по най-ефективен начин. До момента 135 инсталации са включени в разпределението на квоти чрез Националния план и се очаква още 40 да получат квоти от формираните в рамките на Плана резерви.

Разработването на Националните планове за разпределение на квоти се координира от междуведомствена работна група, съставена от представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на финансите, Национален статистически институт и представители на неправителствени организации: Българска Стопанска Камара и браншовите организации на попадащите в обхвата на Схемата браншове и се подпомага от холандски консултанти.

- Финансови аспекти на изпълнението на Втория национален план за 2005 г.

- Изпълнените през 2005 г. мерки в сектори енергетика, промишленост, бит и услуги, транспорт, селско стопанство и отпадъци от Втория национален план за действие по изменение на климата 2005 – 2008 г. са предимно законодателни и не водят до допълнителни разходи за Държавния бюджет. Източници на финансиране на инвестиционните мерки са външни донорски програми, частни инициативи, участие в гъвкавите механизми на Протокола от Киото („Съвместно изпълнение” и “Международна търговия с емисии”), както финансиране от съществуващи фондове като - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Фонд за енергийна ефективност (ФЕЕ), програма SAPARD.

Изводи, прогнози и предложения

През периода 1988 - 2003 г. България е постигнала значително намаление на емисиите на ПГ равняващо се на  69,21 Mt, което представлява около 50 %  от емисиите през базовата 1988 г. Основни причини за това намаление са:

- интензивно прилагане на законодателството в областта на дейностите, свързани с изменението на климата;

- успешно прилагане на правителствените политики и мерки за преход към пазарна икономика, преструктуриране на промишлеността, приватизация и либерализация;

- приложени политики и мерки, конкретно насочени към ограничаване на емисиите на парникови газове;

- енергийна политика към либерализация на енергийните пазари и премахване на субсидиите;

- замяна на изкопаеми твърди и тежки течни горива с природен газ и др. газообразни горива;

- повишаване на енергийната ефективност и увеличаване делът на произведената енергия от ВЕИ;

- нараснал институционален капацитет, ангажиран с координацията на дейности по изменението на климата;

- намаление на населението;

- ниво на БВП.

- Поради преждевременното извеждане от експлоатация на ядрени мощности в края на 2002 г. и прогнозата за икономическо и демографско развитие, може да се очаква увеличение на емисиите през следващите години, което е констатирано и през 2003 г. Скоростта на нарастване на емисиите ще зависи от политиките и мерките, които ще бъдат предприети от Правителството.

- Въпреки че страната има далеч по-ниски емисии от допустимите, съгласно Протокола от Киото, тя има потенциал за допълнително намаление на емисиите на ПГ. Този потенциал може да бъде реализиран, в случай че продължи провеждането на целенасочена политика за намаляване на емисиите, изразяваща се във въвеждане на допълнителни  мерки. Ще бъде необходимо обединяването на политическите решения за борба с изменение на климата и общата икономическа политика. Прилагането на политическите решения и мерки заложени във Втория НПДИК би позволило да се избегне част от прогнозираното нарастване на емисиите на парникови газове.

Прилагам  отчетите на следните ведомства: МИЕ, МФ, МРРБ, МЗГ, ДКЕВР, АЕЕ, МТ, МОН, МП.

С уважение,

ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ

МИНИСТЪР

Сумарните емисии на ПГ, представени в Таблица 1 са изчислени в еквивалент на CO2 чрез следните коефициенти за потенциал за глобално затопляне (ПГЗ): CO2=1, CH4=21 и N2O=310.

Първичното енергийно потребление е потреблението на енергия под формата на въглища, петрол, суров нефт, природен газ, дървесина и други, както и вносът на енергийни ресурси, електроенергия, бензин и други. Крайното енергийно потребление представлява потреблението на горива за добив на топло- и електроенергия. Крайното енергийно потребление е равно на ПЕП намалено с преобразуваната енергия, консумацията на енергийните производители, загубите при пренос и разпределение и крайното не енергийно потребление