СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ (ПРОЕКТ: "РАЗВИТИЕ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ") МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КУВЕЙТСКИЯ ФОНД ЗА АРАБСКО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО

МЕЖДУ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

И

КУВЕЙТСКИ ФОНД ЗА АРАБСКО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ (ПРОЕКТ: "РАЗВИТИЕ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ") МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КУВЕЙТСКИЯ ФОНД ЗА АРАБСКО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО

Между Република България, наричана по-долу "Кредитополучател", и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие, наричан по-долу "Фонд";

Като се има предвид, че с Договора за заем, сключен на 22.VI.1998 г. между Кредитополучателя и Фонда (този Договор за заем заедно с приложенията към него, наричан по-долу "Договор за заем"), Фондът е дал съгласие за отпускане на кредит на Кредитополучателя на стойност дванадесет милиона и триста хиляди кувейтски динара (12 300 000 KWD) за съдействие при финансирането на проект "Развитие на летище София" (наричан по-долу "проект");

Като се има предвид, че е налице значително забавяне от началото на реализацията на проекта, с неблагоприятен ефект върху първоначалната програма за неговото изпълнение, което налага изменение на крайния срок за усвояване на средства от заема, страните се споразумяха за следното:

Член първи

Крайният срок за теглене на суми от заема, посочен в чл. 3, т. 9 от първоначалното споразумение, се удължава до 31 декември 2008 г.

Член втори

Това споразумение влиза в сила при предоставяне на задоволителни доказателства на Фонда, че споразумението е надлежно ратифицирано в съответствие със законовите и конституционните изисквания на Кредитополучателя.

В доказателство на това страните чрез своите законно упълномощени представители подписаха това споразумение в два екземпляра, на български, арабски и английски език, всеки от които се счита за оригинал и има една и съща сила.

За Република България:                                      За Кувейтския фонд за арабско 							 икономическо развитие:

Пламен Орешарски					  ..............................

Министър на финансите    		       	              Упълномощен представител

Дата:……………..                                                       Дата:…………………

Петър Мутафчиев

Министър на транспорта

Дата:………..…..