Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А     Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я

М   И   Н   И   С   Т   Е   Р   С   К   И      С   Ъ   В   Е   Т

И  З  В  Л  Е  Ч  Е  Н  И  Е

ОТ

П Р О Т О К О Л   № 26

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

на 3 юли 2008 година

| Д Н Е В Е Н Р Е Д: |  | Р Е Ш Е Н И Я: |
| --- | --- | --- |
| 34. Проект на Решение за изпълнението на проекти „Строителство на автомагистрала „Струма” и „Строителство на автомагистрала „Марица” от км 5 до 72”, включени в индикативния списък с приоритетни проекти, предвидени за финансиране от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. |  | 1. Изпълнението на проект „Строи-телство на автомагистрала „Струма” да се осъществи, както следва: 1.1. Лот 1: Долна Диканя-Дупница, Лот 2: Дупница-Симитли и Лот 4: Сандански-Кулата да се реализират в програмния период 2007-2013 г. 1.2. Лот 3: Симитли-Сандански да се подготви в програмния период 2007-2013 г. |
| 1.3. Реализирането на Лот 3: Симитли-Сандански да се осъществи с подкрепата на средства от Европейския съюз в следващия програмен период 2014-2020 г. |  |  |
| 2. Проект „Строителство на автомагистрала „Марица” от км 5 до км 72” да се изгражда като един обособен Лот. |  |  |

3. В срок 5 работни дни от влизането в сила на решението изпълнителният директор на фонд „Републиканска пътна инфраструктура” да изготви и съгласува с министъра на транспорта, министъра на финансите и със заместник министър-председателя Меглена Плугчиева актуален и реалистичен план за действие, включващ дейности по подготовката на двата проекта, отговорни институции и срокове, като изпълнителният директор на фонд „Републиканска пътна инфраструктура” да отчита изпълнението на плана пред Министерския съвет на всеки три месеца.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Севдалин Мавров