Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 813

от   23 октомври    2009 година

ЗА предложение до Народното събрание за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на Изменение № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (”България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица”)

На основание чл. 7, ал. 3 и чл. 8, ал. 1 и 3 от Закона за международните договори на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява проекта на Изменение № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (”България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица”), подписан на 9 юли 1999 г., като основа за водене на преговори.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България да даде съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на договора за финансиране по т. 1 чрез размяна на писма.

3. След получаване на съгласието на Народното събрание по т. 2 упълномощава министъра на финансите съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите да проведат преговорите и да сключат Изменение № 2 на договора за финансиране по т. 1 от името на Република България при условие за последваща ратификация.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Решение на Народното събрание за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (”България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица”)

Република България, като държава - членка на Европейския съюз (ЕС), и в съответствие с поетите ангажименти в преговорния процес е длъжна да възприеме стандартите и изискванията на европейските директиви в областта на околната среда. Това включва реконструкция и модернизация на ВиК инфраструктурата в страната - водоснабдителни и канализационни мрежи и пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, с цел съответствие с Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и Директивата за пречистване на отпадъчни води 91/271/ЕЕС, изменена и допълнена с Директива 98/15/ЕЕС.

Един от предприсъединителните финансови инструменти на Европейския съюз за постигане на тази цел е програма ИСПА - Кохезионен фонд (Регламент 1164/94). Като основен принцип за проектите по програма ИСПА Европейската комисия изисква осигуряване на национално съфинансиране в размер най-малко 25 на сто от общата стойност на проекта. Осигуряването на финансиране от международните финансови институции допълва финансирането на проектите по програма ИСПА и е посочено като добра практика от Европейската комисия при управлението на предприсъединителните финансови инструменти.

С цел осигуряване на съфинансиране по програма ИСПА през юли 1999 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството,  Министерството на околната среда и водите и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подписаха Договор за финансиране FI 20.153 за държавен инвестиционен заем в размер 28 млн. евро. Заемът осигурява съфинансиране в рамките на мащабния проект “Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в басейна на река Марица за градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково”. Целта на този инвестиционен проект е намаляване замърсяването на река Марица като трансгранична река, както и нейните притоци, и последващото подобряване качеството на водата в Егейско море, което да доведе до намаляване на потенциалния риск за здравето на хората.

Средствата за изграждане на ПСОВ в трите града, както и компонента за рехабилитация и доизграждане на канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица в Димитровград, включени в гореспоменатия проект, са разпределени по източници на финансиране, както следва:

1.	Пречиствателни станции за отпадъчни води в Стара Загора и Димитровград - в рамките на ИСПА мярка 2000/BG/16/P/PE/003, като процентното съотношение на финансиране е:

а) грант от програма ИСПА - 75 на сто;

б) заем от ЕИБ  - 15 на сто;

в) държавен бюджет - 10 на сто.

2.	Пречиствателни станции за отпадъчни води в Хасково - изцяло се финансира от ЕИБ в рамките на Договор за финансиране FI 20.153.

Договорите за проектиране и строителство, както и за строителен надзор на ПСОВ в трите града на обща стойност над 36 млн. евро бяха подписани в периода май 2003 г. - ноември 2004 г., както следва:

| Вид на договора | Стойност в евро |
| --- | --- |
| Договор за строителство на ПСОВ - Стара Загора (ноември 2004 г.) | 10 943 809,00 |
| Договор за строителен надзор на ПСОВ - Стара Загора (май 2003 г.) | 1 101 489,00 |
| Договор за строителство на ПСОВ - Димитровград (ноември 2004 г.) | 6 810 619,00 |
| Договор за строителен надзор на ПСОВ - Димитровград (май 2003 г.) | 698 158,00 |
| Договор за строителство на ПСОВ - Хасково (юли 2004 г.) | 16 091 361,57 |
| Договор за строителен надзор на ПСОВ - Хасково (август 2004 г.) | 1 032 223,00 |
| ОБЩО: | 36 677 659,57 |

Договорът за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (“България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица) е ратифициран със закон от 38-ото Народно събрание на 10 април 2001 г. (ДВ, бр. 41 от 2001 г.). Като крайна дата за изплащане на траншове е посочена датата 31 октомври 2006 г. С цел усвояване на спестените средства след търговете за строителство и строителен надзор на ПСОВ в трите града през юли 2005 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) представи в Европейската Комисия чрез Националния ИСПА Координатор - Министерството на финансите, искане за изменение на Финансовия меморандум по ИСПА мяркa 2000/BG/16/P/PE/003 (Стара Загора и Димитровград).

Тъй като ЕИБ съфинансира ПСОВ в двата града, в това число и компонента за рехабилитация на канализационната мрежа на левия бряг на 
р. Марица в Димитровград, и изцяло финансира ПСОВ - Хасково, със свое писмо от 3 февруари 2005 г. МРРБ отправи молба до банката за удължаване на крайните срокове за отпускане и превеждане на траншовете.

В отговор от 11 октомври 2005 г. Европейската инвестиционна банка прие искането на МРРБ за изменение на договора за финансиране по отношение периода на отпускане и разпределение на траншовете и даде съгласието си за удължаване срока за усвояване на тези средства до 
30 април 2009 г., което бе официално потвърдено от двете страни с подписването на Изменение № 1 на Договор за финансиране FI 20.153 (“България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица”) през май 2006 г., ратифицирано със закон на Народното събрание (ДВ, бр. 95 от 2006 г.).

В периода 2006 - 2007 г. успешно бяха проведени тръжните процедури и сключени договорите за строителство и строителен надзор за компонента „Рехабилитация и доизграждане на канализационната система на левия бряг на р. Марица, град Димитровград”. Общата стойност на сключените договори е 9 366 775,83 евро.

Предвиденият в Изменение № 1 на Договора за финансиране срок за отпускане на средствата, необходими за съфинансирането на компонентите по ИСПА мярка  2000/BG/16/P/PE/003, е до 31 април 2009 г. Във връзка с това през декември 2008 г. от страна на Република България чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството е отправено искане до Европейската инвестиционна банка за удължаване на сроковете за усвояване на средствата, необходими за завършването на “България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица”, до 
31 декември 2010 г. На 8 юни 2009 г. ЕИБ одобри това искане и изпрати на Министерството на регионалното развитие и благоустройството предложението за Изменение № 2.

Условията на Договора за финансиране остават същите с изключение на условията, свързани с удължаване на крайните срокове за отпускане и превеждане на траншове от ЕИБ, както и актуализиране на погасителния план.

От друга страна, през февруари 2008 г. МРРБ предложи на Европейската комисия да бъде изменен Финансовият меморандум по проект „Изграждане на ПСОВ в басейна на река Марица (Стара Загора и Димитровград)” с цел пълно използване на спестените средства след всички проведени тръжни процедури, като се включи допълнителен (нов) компонент „Подмяна и подобряване състоянието на водоснабдителната мрежа по левия бряг на река Марица, град Димитровград”.

След представяне на допълнителни документи от българска страна, включително анализ за „разходи - ползи” по този нов компонент, на 14 август 2009 г. Европейската комисия одобри изменението на Финансовия меморандум ИСПА/КФCCI 2000/16/P/PE/003 (Решение на Европейската комисия от 14.08.2009 г. за изменение на Решение PH/2000/5776, получено с писмо К(2009)6513 от ГД „Регионална политика” на ЕК). Този нов компонент ще се финансира по схемата за финансиране за градовете Стара Загора и Димитровград, съответно 15 на сто от сумата на сключените договори за строителство и строителен надзор следва да бъде осигурена от договора за финансиране с ЕИБ.

Предвид изложеното и на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България, както и с цел успешното усвояване на всички отпуснати по договора за финансиране средства за завършването на проект “България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица” е необходимо даването на съгласие от Народното събрание на Министерския съвет за водене на преговори и сключване на посоченото Изменение № 2 на Договора за финансиране FІ 20.153 между Република България и Европейската инвестиционна банка.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)