Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 168

от  26 март  2010 година

за приемане на Инвестиционна програма за подобряване на материално-битовите условия в местата за лишаване от свобода за 2010 г.

На основание чл. 84, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Инвестиционна програма за подобряване на материално-битовите условия в местата за лишаване от свобода за 2010 г. съгласно приложението.

2. Изпълнението на инвестиционната програма по т. 1 да се извърши до размера на утвърдените капиталови разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2010 г.

# ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Цветан Цветанов

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

Приложение към т. 1

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНО-БИТОВИТЕ УСЛОВИЯ В МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ПРЕЗ 2010 г. В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 84, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА

Инвестиционната програма  е изготвена на основание чл. 84, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и има за цел да  определи приоритетните обекти през 2010 г. на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – юридическо лице към министъра на правосъдието, към които ще бъдат насочени инвестициите за подобряване на материално-битовите условия в местата  за лишаване от свобода. Реализирането на инвестиционната програма ще допринесе за постигането на положителни изменения в условията на бит и живот на лишените от свобода, като ще се създадат  предпоставки  за хуманно третиране на лишените от свобода и за поетапното привеждане на местата за лишаване от свобода в съответствие с международните стандарти относно местата за задържане и Европейските правила за затворите.

| № по ред | Наименование на обекта | Обща стойност на обекта (в лв.) | План за финансиране през 2010г. (в лв.) | Срок на изпълнение (начало и край на обекта) | Степен на изпълнение | Източник на финансиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. | Затвори: Укрепителни дейности в района на свлачището на затвора в Бобов дол Изготвяне на конструктивна експертиза на сградата на училището при затвора в Сливен Заснемане и проектиране реконструкцията на затворническото общежитие към затвора в Бургас в района на с. Дебелт. (Преходен обект 2010 – 2012 г., с оглед завършване на реконструкцията и преустройството му) Заснемане и проектиране реконструкцията на затворническото общежитие „Разделна” към затвора във Варна (Преходен обект 2010 – 2012 г., с оглед завършване на реконструкцията и преустройството му) Заснемане и проектиране реконструкцията на затворническото общежитие към затвора във Враца в района на бивш военен животновъден комплекс (Преходен обект 2010 – 2012 г., с оглед завършване на реконструкцията и преустройството му) Проектиране на основния ремонт на корпуса на затвора в Стара Загора (Преходен обект 2010 – 2012 г., с оглед завършване на реконструкцията и преустройството му) Проектиране и реконструкция на площадкова канализация към затвора в Бургас. Изграждане на външно електрозахранване на ново затворническо общежитие към затвора в Бургас, в имот 295 в землището на с. Дебелт. Проектиране газификацията на затвора в Пловдив (Преходен обект 2010 – 2011 г., с оглед завършване цялостното газифициране на затвора) Проектиране и изграждане на собствен водоизточник на затвора в Пловдив Саниране на сградите в І обект на затвора в Белене. Основен ремонт на ВиК и електрически инсталации Реконструкция на отоплителната система на затвора в Стара Загора Основен ремонт на кухненския блок и столовата на лишените от свобода в затвора в Ловеч Основен ремонт на покрива и реконструкция на затворническото общежитие „Черна гора” към затвора в Стара Загора Основен ремонт на корпуса на затвора в Пазарджик Основен ремонт на корпуса на затвора в Плевен Основен ремонт на корпуса на затвора в Сливен Основен ремонт на корпуса затвора във Враца - ІІ етап | 215 000 20 000 1 200 000 1 200 000 500 000 1 500 000 200 000 210 000 50 000 150 000 180 000 150 000 120 000 100 000 100 000 100 000 100 000 | 200 000 20 000 75 000 75 000 20 000 30 000 110 000 200 000 10 000 50 000 150 000 180 000 150 000 120 000 100 000 100 000 100 000 100 000 | 01.05. 2010 г. – 30.10.2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.08.2010 г. 01.04. 2010 г. – 30.10.2010 г. 01.04. 2010 г. – 30.10.2010 г. 01.04. 2010 г. – 30.10.2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10.2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10.2010 г. 15.04. 2010 г. – 30.11. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.06. 2010 г. – 30.11. 2010 г. 01.06. 2010 г. – 30.11. 2010 г. 01.06. 2010 г. – 30.11. 2010 г. 15.05. 2010 г. – 31. 10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. | Работен проект за укрепител-ните работи Няма Няма Няма Няма Актуализиране на съществу-ващ проект Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма Няма | Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет |
| 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | ІІ. Арести Проектиране на площадка за престой на открито на задържаните лица в ареста в Разград Ремонт и изграждане на вентилационна система на ареста във Варна Изграждане на нов арест в сградата на бившата болница на затвора в Ловеч, преходен обект 2010/2012 г. Основен ремонт на ареста на бул. „Г. М. Димитров” в София Изграждане на нова климатична система в ареста на ул. „М-р Г. Векилски” в София Проектиране на нов арест в Кърджали Преустройство и реконструкция на ареста, намиращ се в сградата на РУ на МВР - Бургас | 8 000 40 000 1 800 000 50 000 50 000 20 000 50 000 | 8 000 40 000 300 000 50 000 50 000 20 000 50 000 | 15.05. 2010 г. – 15.09.2010 г. 01.05. 2010 г.- 30.09. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.04. 2010 г. – 15.06. 2010 г. | Няма Няма Проектна готовност Няма Няма Няма Няма | Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет |
| 26. 27. 28. 29. 30. | ІІІ. Пробационни служби Основен ремонт на Пробационната служба - Габрово Основен ремонт на Пробационната служба - Сливен – ІІ етап Основен ремонт на покрива на административната сграда на Пробационната служба - Бургас Основен ремонт на Пробационната служба – Хасково Заснемане, проектиране и основен ремонт на Пробационната служба - Пловдив | 50 000 200 000 100 000 30 000 50 000 | 50 000 200 000 100 000 30 000 50 000 | . 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.05. 2010 г. – 31.10. 2010 г. 01.06. 2010 г. – 30.11. 2010 г. | Няма Проектна готовност Няма Няма Няма | Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет |
| 31. 32. 33. | ІV. Придобиване на дълготрайни материални активи, въвеждането на които е свързано с подобряване условията на бит и живот на лишените от свобода Доставка и монтаж на кухненско оборудване за местата за лишаване от свобода Доставка и монтаж на перална и сушилна техника Доставка и монтаж на хладилна техника | 200 000 40 000 40 000 | 200 000 40 000 40 000 | 01.06. 2010 г. – 30.11. 2010 г. 01.06. 2010 г. – 30.11. 2010 г. 01.06. 2010 г. – 30.11. 2010 г. | Няма Няма Няма | Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет Субсидия от републиканския бюджет |

Рекапитулация на капиталовите разходи за 2010 г. – 3 018 000 лв.

От тях субсидия от републиканския бюджет – 3 018 000 лв.

Реализирането на Инвестиционната програма за 2010 г. не налага допълнителни финансови ресурси, не оказва пряко или косвено въздействие върху държавния бюджет на Република България. Програмата  ще се изпълнява в рамките на утвърдените за 2010 г. бюджетни средства за капиталови разходи  на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” – юридическо лице към министъра на правосъдието и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.