ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ - 2006

1. Цели

Общия ефект от искането за предоставяне на техническа помощ от JASPERS цели повишаване капацитета на българската администрация да усвоява средствата от Структурните и Кохезионен фонд на ЕС чрез подобряване на качеството на подготвената документация и ускоряване изпълнението на проектите предвидени за реализация чрез Секторните оперативни програми.

Специфични цели на техническата помощ:

- Предоставяне на техническа помощ във важен момент от подготовката на проекти

- Подпомагане избирането на най-добра тръжна стратегия

- Трансфер на знания и възможно съчетание на ПЧП/средства от ЕС;

- Предоставяне на съвети и експертиза относно проект за речна навигация

2. Сектори и под-сектори за интервенция на JASPERS

| Сектор | Под-сектор / Вид проект | Фонд (КФ, ЕФРР) | Обосновка |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспорт | Пътища/Строителство на магистрала | КФ | Необходима експертиза за съчетаване на ПЧП/средства от ЕС за изпълнение на национални и Европейски приоритети |
| Транспорт | Пътища/Разширяване на пътища първи клас по направление на TEN-T мрежа | КФ | Необходимост от помощ във важен момент от подготовката на проект |
| Транспорт | Вътрешно-воден транспорт/ подобряване на речна навигация | ЕФРР | Нов сектор за кандидатстване за средства от ЕС, необходимост от техническа помощ за подготовка на успешна апликационна форма |
| Околна среда | Управление на отпадъци | КФ / ЕФРР | Липса на опит в сектора;необходимост от техническа помощ за избягване на забавяне по проекта или прилагане на правилото n+2 |

3. Проекти включени в плана за действие

Проекти за интервенция на JASPERS през 2006 г.

| Име на проекта/Място/Описание | Оценка на стойността (евро) | Сектор/Под-сектор | Подкрепа от ЕС (КФ или ЕФРР) | Подготовка | Техническа помощ от Jaspers | Обосновка за намесата на Jaspers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строителство на автомагистрала Струма/Югозападна България | 600 млн. | Транспорт /Пътища | КФ/КФ и ПЧП | Пред-проектно проучване | Проучване на възможностите за алтернативно финансиране (съчетаване на ПЧП/средства от ЕС) | Липса на опит за такова сложно съчетание при финансиране на проект |
| I-5 (E 85) Русе-В.Търново /Северен централен регион/Разширяване на съществуващия път до четири платна | 250 млн. | Транспорт /Пътища | КФ | Остаряло пред-проектно проучване | Преглед на пред-проектното проучване | Добро пред-проектно проучване е основа за понататъшна успешна реализация |
| Подобряване на навигацията по река Дунав/от км. 530 до км.520 (остров Батин);от км. 576 до км. 560 (остров Белене) | 138 млн. | Транспорт / Вътрешно-воден транспорт | ЕФРР | Остаряло пред-инвестиционно проучване | Подготовка на техническо задание за пред-проектно проучване | Нов сектор за кандидатстване за средства от ЕС; липса на опит за проекти относно вътрешно-воден транспорт |
| Национален център за опасни отпадъци | 56 млн. | Околна среда/ Управление на отпадъци | КФ | Разработена апликационна форма и тръжна документация | Преглед на съществуващата документация | Липса на опит при изпълнение на подобни сложни проекти |
| Затваряне и рехабилитация на старо депо за отпадъци на град Русе | 25 млн. | Околна среда/ Управление на отпадъци | КФ | Пред-проектно проучване и апликационна форма | преглед на съществуващите документи и разработване на стратегия за провеждане на тръжна процедура | Необходимост от техническа помощ за избягване на забавяне по проекта или прилагане на правилото n+2 |
| Управление на отпадъците на град София* | 180 млн. | Околна среда/ Управление на отпадъци | КФ/КФ и ПЧП | Остаряло пред-инвестиционно проучване | Проучване на възможностите за управление на отпадъците на град София (включително възможности за ПЧП)* | Критична ситуация с отпадъците на град София |

*Бележка:Техническата помощ от  Jaspers ще бъде съобразена с отправените препоръки от мисията на експертите в началото на 2006.

4. Хоризонтални въпроси

Хоризонтални въпроси свързани с помощта от JASPERS през 2006 г.

| Въпроси | Тип подкрепа от JASPERS | Обосновка |
| --- | --- | --- |
| Съчетаване на ПЧП/средства от ЕС в секторите пътища и управление на отпадъци | Проучване на възможностите за алтернативно финансиране (съчетаване на ПЧП/средства от ЕС) | Липса на опит в съчетаването на ПЧП/средства от ЕС; липса на опит за съществуващите най-добри практики; Бележка от JASPERS:Извършване на проучването като част от по-всеобхватно изследване за възможностите за съчетаването на ПЧП/средства от ЕС в различни страни. |
| Безвъзмездно финансиране на проект за речна навигация | Подготовка на техническа документация | Нов сектор за кандидатстване за средства от ЕС; липса на опит |