Р  Е  П  У  Б  Л  И  К  А     Б  Ъ  Л  Г  А  Р  И  Я

М   И   Н   И   С   Т   Е   Р   С   К   И      С   Ъ   В   Е   Т

И  З  В  Л  Е  Ч  Е  Н  И  Е

ОТ

П Р О Т О К О Л   №  41

ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

на  17 ноември  2010 година

| Д Н Е В Е Н Р Е Д: |  | Р Е Ш Е Н И Я: |
| --- | --- | --- |
| 30. Доклад относно ТЕЦ „Брикел”. |  | 1. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма до 23 ноември 2010 г. да разработи план за двуетапно извеждане от експлоатация на ТЕЦ „Брикел”. Първият етап да включва извеждане от експлоатация на четири котела до 30 ноември 2010 г. Вторият етап да включва извеждане от експлоатация на останалите два котела в края на отоплителния сезон 2010-2011 г., но не по-късно от 30 април 2011 г. |
| 2. Министърът на околната среда и водите чрез Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, да осигури двуетапното извеждане от експлоатация на ТЕЦ „Брикел” в сроковете съгласно т. 1 чрез пломбиране на възли от инсталацията (задвижките на питателните възли за подаване на вода към котлите). 3. Заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи да окаже нужното съдействие на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, при необходимост от прилагане на принудителни мерки за извеждане на ТЕЦ „Брикел” от експлоатация в сроковете по т. 1. 4. Министърът на околната среда и водите чрез Регионалната инспекция по околната среда и водите - Стара Загора, да осъществява контрол за работата на двата котела в режим, който да минимизира нарушенията на нормите за съдържание на серен диоксид в атмосферния въздух съгласно националното законодателство. 5. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма до 17 декември 2010 г. да провери какви са възможностите за осигуряване на независима експлоатация на свързаните съоръжения на ТЕЦ „Брикел” с други предприятия в района и да докладва възможните решения пред Министерския съвет. 6. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма до 19 ноември 2010 г. да уведоми кмета на гр. Гълъбово за необходимостта да проучи възможностите за реализация на проект за централизирано отопление на гр. Гълъбово чрез инсталиране на нова малка мощност за производство на необходимата топлинна енергия за сегашните потребители на топлинна енергия от ТЕЦ „Брикел” (при използване на вече изградената преносна инфраструктура) и да информира заместник министър-председателя и министър на финансите и министъра на икономиката и енергетиката за възможните решения. 7. Министърът на труда и социалната политика до 31 декември 2010 г. да разработи програма за субсидирана заетост и обучение по програми и насърчителни мерки за служителите на ТЕЦ „Брикел”, които ще бъдат освободени при двуетапното извеждане от експлоатация на централата съгласно сроковете по т. 1. 8. В случай на реализация на алтернатива за отопление на гр. Гълъбово в изпълнение на т. 6 преди приключване на отоплителния сезон 2010-2011 г. министърът на околната среда и водите съвместно с министъра на икономиката, енергетиката и туризма и при необходимост със съдействието на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи да осигурят незабавно извеждане от експлоатация на ТЕЦ „Брикел”. 9. Заместник министър-председателят и министър на финансите да осигури целеви средства за реализация на проект по т. 6. |  |  |

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков