Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 42

от  25 януари   2011 година

ЗА прекратяване на концесионен договор за добив на минерална вода – изключителна държавна собственост

На основание чл. 75, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 76, ал. 2 и 3 и чл. 77 от Закона за концесиите във връзка с Решение № 24 на Министерския съвет от 2003 г. за предоставяне на втора концесия за част от минералната вода, обект – изключителна държавна собственост, от находище „Долна баня”, 
гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, разкрита чрез сондаж № 13хг (ДВ, бр. 7 от 2003 г.; изм., бр. 68 от 2003 г.), Решение № 16 на Министерския съвет от 2004 г. за определяне на спечелилия конкурса кандидат за предоставяне  на концесия върху част от минералната вода от находище „Долна баня”, община Долна баня, Софийска област, разкрита чрез сондаж № 13хг (ДВ, бр. 7 от 2004 г.), т. 11.2.20, 12.1.10, 15 и 19.5 от концесионния договор от 26 февруари 2004 г. за добив на минерална вода от сондаж № 13хг на находище „Долна баня”, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, обект – изключителна държавна собственост, и доклад на министъра на околната среда и водите

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Прекратява едностранно концесионния договор от 26 февруари 2004 г. за добив на минерална вода от находище „Долна баня”, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, обект – изключителна държавна собственост, разкрита чрез сондаж № 13хг, сключен с концесионера „Агрокомерс” АД, поради неизпълнение на задълженията на концесионера, включително на основни задължения: в срок до 24 месеца от влизането в сила на концесионния договор да изгради за своя сметка и да въведе в експлоатация сгради и съоръжения за използване на минералната вода; в срок 24 месеца от влизането в сила на договора да направи инвестиция в размер не по-малко от 300 000 лв. за изпълнение на инвестиционната си програма, както следва: за земя – 60 000 лв., за капитално строителство – 
220 000 лв., други – 20 000 лв.; в рамките на 24-месечния период от влизането в сила на концесионния договор всяко тримесечие да представя  на концедента писмен отчет за изпълнението на инвестиционната си програма; в двумесечен срок след изтичането на 24-месечния период от влизането в сила на концесионния договор да представи на концедента документ за въвеждане в експлоатация на сградите и съоръженията за осъществяване на концесионната дейност; в случай на неизпълнение на инвестиционната програма на дружеството да заплати в полза на държавата сума в размер 
30 000 лв.

2. Упълномощава министъра на околната среда и водите да представлява концедента при прекратяването на концесията, включително:

а) да уведоми „Агрокомерс” АД за прекратяването на концесионния договор;

б) да предприеме действия за прекратяване на концесионния договор по т. 1, в т. ч. приемане обекта на концесията и осигуряване на неговото управление в съответствие с действащото законодателство и търсене по съдебен ред на дължими от концесионера плащания.

# ЗА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Цветан Цветанов

## ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Веселин Даков