Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 76

от 10 февруари 2011 година

## за изменение и допълнение на Решение № 940 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, изменено и допълнено с Решение № 36 на Министерския съвет от 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление 
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

В Плана за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство - приложение към Решение № 940 на Министерския съвет от 2010 г., изменено и допълнено с Решение № 36 на Министерския съвет от 
2011 г.), се правят следните изменения и допълнения.

1. Точка 9.2 се отменя.

2. Създават се т. 9.3, 9.4 и 9.5:

| „ | 9. 3. Отстраняване на повреди по съществуващата и доизграждане на липсваща ограда за разделяне на пътните потоци и на пътна сигнализация на ГКПП - Калотина. | Областният управител на област София | 31 000 | 10.03.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9.4. Изграждане на 6 броя оборудвани кабини за извършване на гранични проверки и митнически контрол и на съпътстващата инфраструктура на ГКПП - Малко Търново. | Областният управител на област Бургас | 74 000 | 10.03.2011 г. |
|  | 9.5. Изграждане на ограда за разделяне на товарния от лекия и входящия от изходящия автомобилен поток на ГКПП - Лесово. | Областният управител на област Ямбол | 130 000 | 10.03.2011 г. |

“

3. Точка 11 се изменя така:

| „ | 11. 1. Създаване на организация за ефективно използване на третия кантар на МП “Капитан Андреево”. | МФ (Агенция „Митници”) | 16 000 | 10.03.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11.2. Ремонт на кабината за пътни такси и разрешителни на ГКПП – Малко Търново. | МФ (Агенция „Митници”) | 5 000 | 10.03.2011 г. |
|  | 11.3. Ремонт на пътните платна около системите автомобилни везни и обезопасяване везната на изходящо трасе товарни автомобили на ГКПП – Лесово. | МФ (Агенция „Митници”) | 25 000 | 10.03.2011 г. |
|  | 11.4. Доставка и монтаж на една система автомобилни везни на трасе изходящ тежък трафик на ГКПП - Калотина. | МФ (Агенция „Митници”) | 60 000 | 10.03.2011 г. |
|  | 11.5. Преместване на система автомобилни везни от РО-РО терминал в Русе на трасе изходящ тежък трафик на ГКПП - Калотина. | МФ (Агенция „Митници”) | 10 000 | 10.03.2011 г. |

“

4. Точка 19 се изменя така:

| „ | 19. Почистване и ремонт на отводнителен канал за ГКПП - Капитан Андреево, и ОПС “Капитан Андреево 1”. | Министерст-вото на земеделието и храните | 50 000 | 10.03.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

“

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков