Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е № 127

от    7 март    2011 година

за изменение и допълнение на Решение № 940 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, изменено и допълнено с решения № 36 и 76 на Министерския съвет от 
2011 г.

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

В Плана за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство - приложение към Решение № 940 на Министерския съвет от 
2010 г., изменено и допълнено с решения № 36 и 76 на Министерския съвет от 2011 г., се създават т. 18а.1, 18а.2, 18а.3, 18а.4, 18а.5, 18а.6, 18а.7, 18б, 18в, 18г и 18д:

„

| 18а.1. Изграждане на ново заградително съоръжение, обезопасяващо южната граница на ГКПП - Калотина - доизграждане на 35 метра от оградата между трасетата „вход” и „изход”. | Областният управител на Софийска област | 103 200 | 18.03.2011 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 18а.2. Закупуване на 23 броя светофарни уредби на ГКПП - Калотина, които да указват на водачите на МПС кои трасета работят. | Областният управител на Софийска област | 6 480 | 18.03.2011 г. |
| 18а.3. Цялостно асфалтиране на трасе „изход - товарни автомобили” и частично асфалтиране на трасе „вход - товарни автомобили” на ГКПП – Калотина, с обща квадратура 5700 кв. м, включващо следните ремонти на пътното платно: - разваляне на асфалтовата настилка на съществуващото платно в конкретните участъци; - разваляне на трошено-каменната основа и изкоп на необходимата дълбочина; - направа на трошено-каменна основа; - полагане на асфалтобетонна настилка от два пласта на ремонтираните участъци; - цялостно асфалтиране с плътна асфалтова смес; - ремонт на съществуващите и направа на допълнителни отводнителни съоръжения. | Областният управител на Софийска област | 240 000 | 18.03.2011 г. |
| 18а.4. Направа на нова хоризонтална маркировка на ГКПП - Калотина. | Областният управител на Софийска област | 9 600 | 18.03.2011 г. |
| 18а.5. Подмяна на електрическата инсталация на осветлението на работните козирки на трасетата „вход” и „изход” на ГКПП - Калотина. | Областният управител на Софийска област | 240 000 | 18.03.2011 г. |
| 18а.6. Ремонтиране и боядисване на 250 м от вътрешната ограда на трасе „вход - товарни автомобили” на ГКПП - Калотина. | Областният управител на Софийска област | 26 000 | 18.03.2011 г. |
| 18а.7. Частичен ремонт на покривната хидроизолация на административната сграда на ГКПП - Калотина. | Областният управител на Софийска област | 12 000 | 18.03.2011 г. |
| 18б. Полагане на хоризонтална пътна маркировка на ГКПП - Капитан Андреево. | Областният управител на област Хасково | 32 000 | 18.03.2011 г. |
| 18в. Полагане на хоризонтална пътна маркировка и изграждане на вертикална сигнализация на ГКПП - Лесово. | Областният управител на област Ямбол | 40 000 | 18.03.2011 г. |
| 18г. Полагане на хоризонтална пътна маркировка на ГКПП - Малко Търново. | Областният управител на област Бургас | 5 000 | 18.03.2011 г. |
| 18д. Полагане на хоризонтална пътна маркировка на ГКПП - Гюешево. | Областният управител на област Кюстендил | 6 000 | 18.03.2011 г. |

„

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Галина Маринска