Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 268

от  5 май  2011 година

ЗА изменение и допълнение на Решение № 940 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, изменено и допълнено с решения на Министерския съвет № 36, 76, 127 и 219 от 2011 г.

На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление 
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

В Плана за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, изменен и допълнен с решения на Министерския съвет № 36, 76, 127 и 219 от 2011 г. - приложение към Решение № 940 на Министерския съвет от 2010 г., накрая се създава раздел № XVI с т. 33 - 89:

| ” | № | Цел | Дейност | Изпълнител | Прогнозен бюджет с вкл. ДДС (лв.) | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XVI. | Изпълнение на препоръките от докладите за оценка по процеса на присъединяване на Република България към Шенгенското пространство и пълно покриване на шенгенските критерии | 33. Изграждане на система за видеонаблюдение в автоматизирани работни места (АРМ) на ГКПП – Капитан Андреево. | МВР (ГДГП) | 200 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 34. Ремонт на административната сграда на специализирания отряд за въздушно наблюдение (СОВН) в София. Доставка и обзавеждане. | МВР (ГДГП) | 150 000 | 10.12.2011 г. |
|  |  |  | 35. Доставка на резервни части, инструменти и наземно оборудване за хеликоптери AW-109 Е и АW139. | МВР (ГДГП) | 630 000 | 15.12.2011 г. |
|  |  |  | 36. Доставка на един комплект аварийни поплавъци за хеликоптер AW-109. | МВР (ГДГП) | 310 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 37. Доставка на специални течности и консумативи (масла, грес и др.). | МВР (ГДГП) | 25 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 38. Обучение на пилоти и инжeнернотехнически състав (ИТС) (16 пилоти и 25 ИТС). | МВР (ГДГП) | 3 000 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 39. Командироване на служители от СОВН до летище Безмер за обучение до края на 2011 г. (дневни, квартирни и пътни). | МВР (ГДГП) | 300 000 | 04.12.2011 г. |
|  |  |  | 40. Осигуряване на специално облекло за състава на СОВН за защита от хипотермия. | МВР (ГДГП) | 35 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 41. Настройка на стационарна базова станция и мобилни станции за приемане на видеосигнал от обзорните сензорни системи. | МВР (ГДГП) | 21 000 | 30.07.2011 г. |
|  |  |  | 42. Обучение на 20 оператори за работа с базови и мобилни станции за приемане на видеосигнал от обзорните сензорни системи. | МВР (ГДГП) | 7 000 | 30.07.2011 г. |
|  |  |  | 43. Ремонт на сграден фонд в авиобаза Безмер - Ямбол, за настаняване на летателен и технически състав на СОВН - ГДГП. Доставка на обзавеждане. | Министерство на отбраната | 430 000 | 10.12.2011 г. |
|  |  |  | 44. Изграждане на видеонаблюдение в кабините за пост за въздушен контрол (ПВК) на аерогарите София, Варна, Бургас и Пловдив. | МВР (ГДГП) | 250 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 45. Доставка на материали за доизграждане и присъединяване на АРМ към ШИС в РДГП – Бургас. | МВР (ГДГП) | 15 000 | 30.06.2011 г. |
|  |  |  | 46. Доставка и монтиране на електронни транспаранти за служебни автомобили. | МВР (ГДГП) | 50 000 | 30.09.2011 г. |
|  |  |  | 47. Доставка на прожектори с акумулаторни батерии и зарядни устройства, стоп палки, бинокли за дневно виждане, щурмови палки и ленти за принудително спиране на МПС за граничнополицейски наряд (ГПН). | МВР (ГДГП) | 257 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 48. Ремонт, калибриране и подмяна на консумативи за газ анализатори. | МВР (ГДГП) | 25 000 | 30.10.2011 г. |
|  |  |  | 49. Докуване на 8 бр. граничнополицейски кораби (ГПК) - 2011 г. | МВР (ГДГП) | 96 000 | 10.12.2011 г. |
|  |  |  | 50. Доставка на специални бои за докуване на ГПК. | МВР (ГДГП) | 60 000 | 30.09.2011 г. |
|  |  |  | 51. Сертифициране на 17 бр. спасителни плотове ГПК. | МВР (ГДГП) | 16 000 | 30.09.2011 г. |
|  |  |  | 52. Доставка и монтаж на дизелелектроагрегати - 1 бр. 60 Квтч и 20 бр. 2,5 Квтч за осигуряване резервно електрозахранване на управлението на РДГП – Елхово, и на пост за техническо и въздушно наблюдение (ПТВН) по външни граници. |  | 150 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 53. Ремонт на 2 бр. стационарни и 7 бр. мобилни термовизионни системи „Терма” и 1 бр. „Атика”. | МВР (ГДГП) | 700 000 | 15.12.2011 г. |
|  |  |  | 54. Доставка на 250 бр. осушителни патрона за термовизионните камери на стационарните и мобилните термовизионни системи на Главна дирекция „Гранична полиция” - МВР. | МВР (ГДГП) | 12 500 | 15.12.2011 г. |
|  |  |  | 55. Ремонт на 4 бр. брегови и 2 бр. корабни речни радиолокационни станции. | МВР (ГДГП) | 12 500 | 15.12.2011 г. |
|  |  |  | 56. Годишни технически прегледи за 2011 г. на МПС. | МВР (ГДГП) | 40 000 | 15.12.2011 г. |
|  |  |  | 57. Изграждане на съвместен контактен център между Република България и Република Сърбия за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП – Калотина. | МВР (ГДГП) | 250 000 | 30.08.2011 г. |
|  |  |  | 58. Изграждане на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП – Капитан Андреево. | МВР (ГДГП) | 300 000 | 15.12.2011 г. |
|  |  |  | 59. Осигуряване на хардуерни и софтуерни средства за резервиране на връзките към мрежите SISNET и sTESTA, както и на защитен достъп от вътрешната мрежа за пренос на данни (МПД) на МВР до външни мрежи. | МВР (ДКИС) | 1 500 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 60. Солидарни годишни вноски за функционирането на Националната шенгенска информационна система (НШИС) | МВР (ДКИС) | 400 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 61. Повишаване нивото на сигурност в резервния компютърно-комуникационен център (РККЦ) и надеждността на информационните технологии (ИТ), на средата, в която функционират и се експлоатират НШИС и автоматизираната информационна система „Граничен контрол” (АИС-ГК). | МВР (ДКИС) | 2 000 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 62. Осигуряване на допълнителен хардуер и софтуер за главния компютърно-комуникационен център (ГККЦ) и РККЦ с цел резервиране на НШИС и изграждане на среда за обучение с тестови версии на НШИС и АИС-ГК. | МВР (ДКИС) | 2 600 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 63. Обработка на потоци от данни и документи, свързани с обекти на ШИС, съгласно Шенгенското споразумение. | МВР (ДКИС) | 2 350 000 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 64. Разширяване и пълно внедряване на АИС Верона (ЕАР „КОС”). | МВР (ДКИС) | 325 996 | 30.11.2011 г. |
|  |  |  | 65. Присъединяване към системата EUCARIS. | МВР (ДКИС) | 500 000 | 30.09.2011 г. |
|  |  |  | 66. Ремонт и подмяна на покривна конструкция на работните козирки „вход” и „изход” (2 бр.) на ГКПП – Калотина. | Областният управител на Софийска област | 236 760 | 15.11.2011 г. |
|  |  |  | 67. Изграждане бордове на работните козирки „вход” и „изход” (2 бр.) на ГКПП – Калотина. | Областният управител на Софийска област | 192 204 | 15.11.2011 г. |
|  |  |  | 68. Премахване на съществуваща скална маса и оформяне на скат под свлачището на товарното трасе “Влизащи в Република България товарни автомобили”, изработване на проект и изграждане на подпорна стена на ГКПП – Калотина. | Областният управител на Софийска област | 240 000 | 05.12.2011 г. |
|  |  |  | 69. Ремонт и реконструкция на две гаражни клетки, използвани за щателна митническа проверка на трасе „изходящи” и трасе „входящи” леки автомобили на МП на ГКПП – Калотина. | Областният управител на Софийска област | 77 040 | 10.10.2011 г. |
|  |  |  | 70. Изработване и монтиране на портал товарно трасе „изход” на ГКПП – Калотина. | Областният управител на Софийска област | 3 200 | 10.10.2011 г. |
|  |  |  | 71. Изработване на рекламни надписи и табели на козирка “вход” на ГКПП – Калотина. | Областният управител на Софийска област | 42 000 | 10.09.2011 г. |
|  |  |  | 72. Ремонт на навесната конструкция на линията на граничните проверки ГКПП – Гюешево. | Областният управител на област Кюстендил | 30 000 | 10.10.2011 г. |
|  |  |  | 73. Доставка и монтаж на 10 бр. светофарни уредби на ГКПП – Гюешево. | Областният управител на област Кюстендил | 7 500 | 15.08.2011 г. |
|  |  |  | 74. Доставка и монтаж на 5 бр. пера за бариери на ГКПП – Гюешево. | Областният управител на област Кюстендил | 2 500 | 10.07.2011 г. |
|  |  |  | 75. Асфалтиране на 35 кв. м от пътен участък на трасе „вход” на ГКПП – Гюешево. | Областният управител на област Кюстендил | 3 500 | 10.07.2011 г. |
|  |  |  | 76. Осигуряване на изкуствено препятствие за ограничаване скоростта на ГКПП – Гюешево. | Областният управител на област Кюстендил | 2 000 | 10.07.2011 г. |
|  |  |  | 77. Доставка на знамена и други символи на държавната власт на ГКПП – Гюешево. | Областният управител на област Кюстендил | 3 200 | 15.08.2011 г. |
|  |  |  | 78. Доставка и монтаж на 4 бр. навесни конструкции 8м/4м/h5м на ГКПП – Малко Търново. | Областният управител на област Бургас | 105 600 | 15.11.2011 г. |
|  |  |  | 79. Текущ ремонт на санитарно помещение, предназначено за преминаващи през зоната на ГКПП – Връшка чука, пътници. | Областният управител на област Видин | 5 000 | 05.09.2011 г. |
|  |  |  | 80. Асфалтиране на 6800 кв. м и поставяне на маркировка на пътните платна на ГКПП – Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 190 000 | 10.10.2011 г. |
|  |  |  | 81. Изграждане на две помещения и санитарен възел за лица, на които е отказано влизане в страната, на ГКПП – Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 7 000 | 10.10.2011 г. |
|  |  |  | 82. Доставка на нови и ремонт на съществуващи бариери на ГКПП – Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 24 200 | 10.10.2011 г. |
|  |  |  | 83. Освобождаване района на ГКПП – Връшка чука, от неизползваеми обекти. | Областният управител на област Видин | 2 800 | 10.08.2011 г. |
|  |  |  | 84. Доставка и монтаж на два контейнера за оборудване и обзавеждане на АРМ и инфраструктурно осигуряване на сградни и телекомуникационни инсталации на ГКПП – Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 42 000 | 10.11.2011 г. |
|  |  |  | 85. Преместване на 4 бр. АРМ на ГКПП – Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 11 000 | 10.11.2011 г. |
|  |  |  | 86. Ремонтни дейности на административната сграда на ГКПП – Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 5 000 | 11.09.2011 г. |
|  |  |  | 87. Доставка и монтаж на 4 светофарни уредби на ГКПП – Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 2 500 | 10.11.2011 г. |
|  |  |  | 88. Изграждане на допълнителна козирка на пътните платна на ГКПП – Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 10 500 | 10.11.2011 г. |
|  |  |  | 89. Текущ ремонт на външна ограда - 1800 м, и преградни съоръжения в терминалите за „ТИР” и леки коли - 540 м, на ГКПП – Лесово. | Областният управител на област Ямбол | 70 000 | 10.10.2011 г. |

”

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков