Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 405

от   10 юни    2011 година

ЗА предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за международните договори на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

- Одобрява Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено на 17 май 
2011 г.

- Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон изменението на заемното споразумение по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Н

за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, сключено на 17 май 2011 г.

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на ……………..…... 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за ратифициране на Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” между Република България и Международната 
банка за възстановяване и развитие

Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” включва рехабилитация и частична реконструкция на пътища от републиканската пътна мрежа, доставка на оборудване за Централния институт на пътните технологии, национални и европейски норми и стандарти и дейности, свързани с повишаване безопасността и сигурността на движението.

Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Заем 4865 - BUL) е подписано на 
19 септември 2007 г. в София от министъра на финансите и е ратифицирано със закон (ДВ, бр. 95 от 2007 г.).

Проектът се осъществява от Агенция „Пътна инфраструктура” и се реализира в периода 2007 г. – 2011 г. Агенцията е отговорна за проектирането, строителния надзор и строителните работи, извършвани от изпълнители, избрани от международни търгове. Ръководството на агенцията е отговорно за всички въпроси, свързани с управлението и изпълнението на проекта.

Стойността на проекта е 144 млн. евро с ДДС, от които заем от Международната банка за възстановяване и развитие в размер 90 млн. евро и съфинансиране от републиканския бюджет в размер 54 млн. евро, от които 
24 млн. евро за ДДС.

В основата на проекта са заложени три компонента, които се считат за ключови при модернизирането на пътния сектор:

- Рехабилитация и частична реконструкция на приблизително 
450 км пътища от републиканската пътна мрежа, обособени в 
9 групи обекти (Лотове);

- Институционално развитие, подкрепа за финансово управление и доставка на оборудване за Централния институт по пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти;

- Дейности, свързани с повишаване безопасността и сигурността на движението.

През юни (7-18) и септември (20-24) 2010 г. се осъществиха две мисии на представители на Световната банка, които проведоха редица срещи в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Агенция „Пътна инфраструктура”. Основен акцент на срещите беше нуждата от преструктуриране на посочения заем. Бяха обсъдени основните параметри на заема и предложения по отношение на неговото преструктуриране, изпълнение и приключване.

Изменението на проекта се налага по следните две причини:

Да се отразят новите приоритети на правителството по отношение на усвояването на средствата от Европейския съюз. Пълното и навременно усвояване на безвъзмездните средства от Европейския съюз, отпуснати за пътния сектор в България за периода 2007 – 2013 г. - повече от 1 милиард евро - е на кръстопът и без спешни действия за регулиране подготовката на програмата и изпълнението й за предоставяне на достатъчно съфинансиране България ще загуби някои от тези средства. Министър-председателят е изпратил писмо с молба до президента на Световната банка, в което посочва, че помощта на банката в областта на пътния сектор следва да се фокусира върху усвояването на средствата от Европейския съюз. Това се потвърждава в меморандума за разбирателство, подписан на 10 август 2010 г. между министър-председателя и президента на Световната банка.

Да се подобри изпълнението на проекта предвид вече отчетеното закъснение на изпълнението на дейностите по него. Финансирането на оставащите за изпълнение дейности по проекта се налага да бъде в съответствие с провежданата от правителството фискална политика за постигане на бюджетен дефицит, който да е в съответствие с целите на Европейския съюз.

Предложеното изменение не включва промени в целите за развитие на проекта.

- Компонент 1: Рехабилитация на избрани пътища, се намалява в обхвата и размера поради закъснение в програмата за изпълнение и намалението в бюджета за проекта през 2010 и 2011 г., което оказва ефект върху плана за финансиране на проекта и не позволява на Агенция „Пътна инфраструктура” да започва дейности по рехабилитация на пътища и да ги завършва дори с предложеното удължаване на крайната дата на заема. По този начин ще бъдат рехабилитирани 307 километра пътища в сравнение с първоначалната цел 450 километра, описана в документа за оценка на проекта и в споразумението за заем.

- Компонент 2: Институционалното развитие, се фокусира върху първите две цели на компонента, както е описано в документа за оценка на проекта и в споразумението за заем: (i) да укрепва вътрешното управление и операциите на субекта, изпълняващ проекта, и (ii) да подобрява планирането в пътния сектор, разработването на програми, изготвянето на бюджета и изпълнението на програмите със специален фокус върху използването на европейските Кохезионен фонд и Структурни фондове. Целта на разширените дейности е да се подпомогне цялостното и своевременно усвояване на средствата на Европейския съюз, предназначени за пътния сектор в България, като се ускори подготовката, одобрението, изпълнението и изплащането на тези средства. Очаква се подкрепата в горните области да започне през втората половина на 2011 г. и да обхване период 24 месеца.

- Компонент 3: Безопасност на пътя, остава в обхвата, описан в документа за оценка на проекта и в споразумението за заем.

В резултат на предложените изменения в компоненти 1 и 2 са получени промени в разходите по проекта, както следва:

| Компоненти/Дейности | Текущи | Предложени |
| --- | --- | --- |
| 1. Рехабилитация на избрани пътища | 140,15 | 95,058 |
| 2. Институционално развитие | 2,41 | 9,125 |
| 3. Безопасност на пътя | 1,44 | 1,440 |
| Общо разходи | 144,00 | 105,623 |

Предвид намалените проектни разходи и с цел да се осигури гъвкавост на управлението размерът на заема остава непроменен — т.е. 
90 милиона евро, като се намалява делът на финансирането от страна на заемополучателя — от 54 милиона евро на 15,62 милиона евро (към датата на проекта на писмо до Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за изменение на заемното споразумение). Сумата не е константна, а постоянни са дяловите проценти на разходите. Увеличението на дела на финансирането от банката е за сметка на дела на разходите, които ще се финансират чрез заемните средства (90 на сто за строителни работи и стоки и 100 на сто за консултанти, като и двете включват ДДС). По този начин ще осигури бюджетна и финансова гъвкавост на управление.

Удължава се с 24 месеца крайната дата на заема. Договорената крайна дата на заема е 30 юни 2013 г. Това удължаване ще позволи да бъдат завършени работите по рехабилитацията на пътищата и да се постигне задоволителен резултат по разширения компонент за институционално развитие.

На свое заседание на 8 декември 2010 г. Министерският съвет одобри проекта на писмо до МБВР за изменение и упълномощи заместник министър-председателя и министър на финансите да го подпише и съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството да проведе преговори със заемната институция.

На 20 декември 2010 г. към МБВР бе отправено писмо с искане за изменение на заемното споразумение. В писмото е поет ангажимент за допълнително уточняване на параметрите на предложените за включване в проекта нови дейности (Помощ за управление на проекти за оперативни програми „Транспорт” и „Регионално развитие” (2007-2013 г. и 2014-2020 г.) и консултант по главните пътища) в рамките на преговорите с МБВР по изменението на заема съгласно решение на Министерски съвет от 8 декември 2010 г.

Основният ангажимент на Агенция „Пътна инфраструктура” бе да прецизира проектите на задания за гореспоменатите допълнителни услуги, с оглед да се избегне дублирането на дейности и двойно финансиране; да оптимизира заложените за услугите средства и да представи индикатори за отчитане на резултатите от изпълнението им.

Във връзка с това Агенция „Пътна инфраструктура” предприе следните действия:

1. Проведе съгласувателни процедури в агенцията с дирекциите, отговарящи за управлението на проекти по оперативните програми „Транспорт” и „Регионално развитие”.

2. Проведе работна среща с представители на агенцията и управляващите органи на оперативни програми „Транспорт” и „Регионално развитие”.

3. Инициира и проведе редица срещи с представители на МБВР в началото на февруари.

Срещите се проведоха в работен порядък, като бяха отчетени становищата на всички заинтересувани ведомства и обхватът на заданията бе прецизиран и финализиран, така че да се избегне дублиране на дейности и двойно финансиране и осигурен максимален ефект от консултантските услуги.

Във връзка с финализиране на процедурите по преструктуриране на заемното споразумение с Писмо № 04-19288/22.02.2011 г. до заместник министър-председателя и министър на финансите с копие до министъра на регионалното развитие и благоустройството агенцията изпрати финалните варианти на техническите задания, съгласувани с МБВР. В тях са отразени становищата на управляващите органи на оперативните програми „Транспорт” и „Регионално развитие”.

Заместник министър-председателят и министър на финансите подписа изменението на заемното споразумение и Допълнително писмо № 2 относно показателите за изпълнение и мониторинг на 17 май 2011 г.

Във връзка с изложеното и на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България Изменението на Заемното споразумение „Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура” между Република България и Международна банка за възстановяване и развитие подлежи на ратифициране със закон от Народното събрание.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)