- ПРОЕКТ

- на

- Споразумение за уреждане на задължения

Версия 3-10.06 2011 г.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СКЛЮЧИ НА  ………….2011 г.

- МЕЖДУ:

- Министерството на отбраната на Република България, с адрес: гр. София, п.к. 1039, Ул. Дякон Игнатий № 3, Данъчен номер 1220034255, БУЛСТАТ 000695324, представлявано от министъра на отбраната г-н Аню Ангелов („Министерството на отбраната”); и

- „Юрокоптер”, френско акционерно дружество (Société par actions simplifiée) с адрес: Международно летище Марсей-Прованс, 13725 Маринян Седекс, Франция, представлявано от своя вицепрезидент за Източна/Средиземноморска Европа и Централна Азия, г-н Оливие Мишалон („Юрокоптер”);

Министерството на отбраната и „Юрокоптер” са наричани по-долу заедно „Страните”

- СЪОБРАЖЕНИЯ

A	Страните са сключили помежду си Договор № УД-03-3, датиран 28 януари 2005 г. („Договорът за доставка”) и шест допълнителни споразумения към него относно закупуване от страна на министерството на отбраната и доставка от страна на „Юрокоптер” на дванадесет (12) вертолета AS532AL „Кугар” и шест (6) вертолета AS565 MB „Пантер”, както и свързаните с тях резервни части и запасни инструменти и принадлежности (ЗИП).

B	Страните са сключили последващ Договор № УД-03-4 датиран 28 януари 2005 г. относно изпълнение от страна на „Юрокоптер” на проекти за директен и индиректен офсет във връзка с Договора за доставка („Офсетното споразумение”). Договорът за доставка и Договорът за офсет заедно са наричани по-долу „Договорите”.

C	Дружеството “Юрокоптер” е потърсило обезщетение от Министерството на отбраната във връзка със забавени плащания. Министерството на отбраната на свой ред възразява срещу изпълнението от страна на „Юрокоптер” на договорните му задължения по Договора за офсет.

D	Като пряка последица от глобалната финансова и икономическа криза, обхванала света през 2008 г., към момента министерството на отбраната е изправено пред бюджетни ограничения и желае да анулира поръчката си за последните три (3) вертолета „Пантер”, които „Юрокоптер” следва да достави съгласно Договора за доставка.

E	Страните се споразумяха да сключат настоящото Споразумение с цел да уредят повечето спорове по Договора, възникнали преди датата на подписване на настоящото Споразумение, изцяло и окончателно, по реда и условията, съдържащи се в настоящото Споразумение.

- С НАСТОЯЩОТО, СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА КАКТО СЛЕДВА

- 1. Настоящото Споразумение за уреждане на задължения ще влезе в сила само и единствено ако бъде подписано преди датата 20 юни 2011 г.

- I.	СПОРАЗУМЕНИЕ

- Договор за доставка

- 2. Министерството на отбраната отказва поръчката на последните три вертолета AS565 MB „Пантер” (Вертолети № 16, 17 и 18) и ЮРОКОПТЕР приема да не продава цитираните хеликоптери на Министерството на отбраната.

- 3. Страните се споразумяват, че последните останали вертолети, които следва да бъдат доставени съгласно Договора, а именно три вертолета AS565 MB „Пантер” (Вертолети № 13, 14 и 15), ще бъдат доставени през следните периоди съгласно условията на Договора:

- 3.1. Вертолет № 13: през месец септември 2011г.

- 3.2. Вертолет № 14: през месец октомври 2011 г; и

- 3.3. Вертолет № 15:през месец ноември 2011 г.

- 4. Страните се споразумяват, че резервните части и инструменти за вертолетите „Пантер”, както и обучението, техническите публикации и техническата помощ, които следва да бъдат доставени от „Юрокоптер” съгласно Приложения 4 и 5 от Договора за доставка, ще бъдат заменени с Приложение 1 и Приложение 2 към настоящото Споразумение.  Юрокоптер декларира, че единичните цени на резервните части и инструменти са тези, които са били валидни към датата на подписване на Договора за доставка.         Недоставените резервни части за вертолети „Кугар” по Договора за доставка следва да бъдат доставени от „Юрокоптер”.

- 5. Страните се споразумяват, че „Юрокоптер”ще достави резервни части вместо отказаната система „Lynk Y”. Цената на тези резервни части е равна на ½ от цената на „Lynk Y” или €425,500.00.

- 6. В допълнение на горепосочените резервни части, „Юрокоптер” ще достави оборудване, закупено за монтиране на отказаните три хеликоптера „Пантер” (№ 16, 17 и 18). Това оборудване е описано в Приложение 1, част 3 към настоящото Споразумение за уреждане на задължения и е на обща стойност €3,984,413.00.

- 7.   Страните се споразумяват, че Министерството на отбраната ще понесе отговорност за вреди за забавени плащания във връзка с BUL 10 и 11 в размер на €589 895.00 съгласно раздел VІІ, т.3 от Договора за доставка.

- Договор за офсет

- 8. Нови Общи офсетни задължения:

- Страните се споразумяват, че новият размер на общите коригирани офсетни задължения следва да се намали пропорционално на новата обща стойност и се изчисли в съответствие със следните принципи:

- Офсетните задължения във връзка с Договора за доставка в частта му, свързана с вертолетите „Кугар”, се равнява на 110% от стойността на Договора за доставка. Следователно, и тъй като частта от договора, свързана с вертолетите „Кугар”, не претърпява изменения, стойността на Офсетните задължения по частта от Договора за доставка, свързана с вертолетите „Кугар”, остава €266,613,000.00

- Офсетните задължения във връзка с Договора за доставка в частта му, свързана с вертолетите „Пантер”, се равнява на 80% от стойността на Договора за доставка. Следователно, и тъй като частта от договора, свързана с вертолетите „Пантер”, се намалява наполовина (3 вертолета от първоначално заплануваните 6), стойността на Офсетните задължения по отношение вертолетите „Пантер” понастоящем е в размер на €46,631,748.4

- Следователно, новите Общи офсетни задължения са в размер на €313,244,952.40 (спрямо размера 359 955 011.00 евро в първоначално Офсетно задължение).

- 8.1. Задължение за директен офсет:

- Страните се споразумяват, че стойността на Задължението за директен офсет се запазват и остават €254,200,000.00 евро (в съответствие с Офсетното споразумение, Приложение 1: „Пряка офсетна дейност”) от които 238 200 090.00 евро вече са изпълнени от „Юрокоптер” към 31 декември 2010 г.

- Страните се споразумяват, че останалите за изпълнение Задължения за директен офсет във връзка с ИНФРАСТРУКТУРАТА за ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ и ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ, ще се състоят в следното:

- Инфраструктура за Военновъздушните сили във връзка с договора за вертолетите „Кугар” обхваща следните елементи:

  - Хангар за 12 вертолета „Кугар”

  - Техническа сграда за щаба на ВВС

  - Стоянка

- Преразгледаният краен срок за осъществяване на проекта: T0 + 18 месеца за Инфраструктурата за Военновъздушните сили.

- T0 съответства на датата на подписване на настоящото Споразумение за уреждане на задължения.

- Независимо от удължаването на срока за изпълнение на посоченото задължение по директния офсет, Министерство на отбраната поддържа претенцията си за заплащане на неустойка за забава, възникнала преди подписването на това споразумение, съгласно член 8.4 от Офсетното споразумение.

- Инфраструктурата за Военноморските сили във връзка с договора за вертолетите „Пантер” обхваща следния елемент:

  - Хангар за 3 вертолета „Пантер”.

- Преразгледаният краен срок за осъществяване на проекта: T1 + 18 месеца за Инфраструктурата за Военноморските сили.

- T1 съответства на датата на одобряване на проекта за хангар от Министерството на отбраната /дирекция „Инвестиции в отбраната”/ базирайки се на договорени между страните срокове, които специалистите по проекта на инфраструктура на ВМС, ще изготвят, а страните по това споразумение ще одобрят.

- С по-голяма яснота Страните се споразумяват, че завършването на изграждането на инфраструктурата за ВВС и ВМС (в съответствие с указаното по-горе) напълно освобождава „Юрокоптер” от задълженията по директния офсет ( в размер на €254,200,000.00 от предвидения кредит за офсет).

- 8.2. Задължения за индиректен офсет

- Страните се споразумяват, че размерът на претърпелите изменения Задължения за индиректен офсет на „Юрокоптер” следва да се извади от разликата между Общото офсетно задължение и Задължението за директен офсет (В съответствие с Споразумение за офсет Приложение 2: дейности по индиректния офсет).  Следователно, понастоящем задълженията за индиректен офсет на „Юрокоптер” са в размер на €59,044,952.00.

- Страните ще се споразумеят допълнително точно по какъв начин и кога  оставащите задължения по индиректния офсет следва да бъдат изпълнени, базирайки се, между другото, на писмото на „Юрокоптер” до Министерството на отбраната на РБ и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България, датирано на 22 декември 2010 г. С цел по-голяма яснота „Юрокоптер” не носи отговорност за каквато и да било забава, възникнала преди Страните да постигнат такова окончателно споразумение.

- Министерството на отбраната окончателно се отказва от всички претенции по отношение на (i) по-нататъшни офсетни задължения от страна на „Юрокоптер” или (ii)  освен указаните в Чл. 20 по-долу  обезщетения за претърпени щети във връзка със забавяне от страна на „Юрокоптер” на изпълнението на офсетните му задължения, възникнали преди подписването на настоящото Споразумение.

- 8.3. Като алтернатива на индиректния офсет, Страните се съгласяват, че Министерството на отбраната ще има право да иска изпълнение на директен офсет /доставка на резервни части/ вместо гореспоменатия оставащ индиректен офсет, имайки предвид, че мултипликаторът за алтернативен директен офсет /доставка на резервни части/ няма да бъде по-малък от десет /10/, който да се приложи към цените на резервните части.

- II.	ПЛАЩАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

- 9. Страните се съгласяват, че отношенията им по Договора за доставка  са на стойност €41 229 437.00, която се равнява на  общата стойност на плащания № 17, 22, 23 и 24 от Таблица 1 от Договора за гаранционен депозит. Юрокоптер е цедирало на Сосиете Женерал вземане към МО в размер на €239,496,592.00 за цена в размер на €218,535,381.00. Към датата на подписване на настоящото споразумение непогасеният размер на цедираното вземане е €41,229,437.00, на което съответстват €34,949,734.00 от получената цена на цесията. Разликата между сумите по предходното изречение в размер на сумата от €6,279,703.00 би представлявал част от претенцията за вреди на Юрокоптер при прекратяване на договора за доставка в частта относно последните три хеликоптера и формира претенции за вреди на Юрокоптер. Страните се съгласяват, че тези претенции са били предвидими при подписване на договора за доставка, Договора за цесия и са в резултат от одобрената от Министерския съвет схема за финансиране.

- 10. В съответствие с член 9 Страните се съгласяват, че дължимото от Юрокоптер изпълнение на доставки до размера на 41 229 437 евро ще бъде редуцирано до размера на съответната част от реално получената сума по Договора за цесия, т.е до 34 949 734 евро.

- 11. Страните приемат, че задълженията за плащане на остатъчната сума съгласно графика, Приложение 1 към Договора за доставка на: (i) хеликоптерите по т.3.1., 3.2 и 3.3 и (ii) резервните части по т.4 от това споразумение се считат за погасени. Сумата по точка 10 (€34,949,734.00) се намалява със сумите  по т. „(i)” и „(ii)” .

- 12. Страните приемат, че задължението за плащане на непродаваемото оборудване на стойност €3,984,413.00 се счита за погасено като с неговата стойност се намалява съответно сумата по т.10.

- 13. Страните приемат, че задължението на Министерство на отбраната за заплащане на дължимата неустойка за забавено плащане на хеликоптери „Кугар” 10 и 11 в размер на €589,895.00 съгласно раздел VІІ, чл.3 от Договора за доставка се счита за погасено като с неговата стойност се намалява сумата по т.10.

- 14. Министерството на отбраната изрично признава и се съгласява, че няма да има каквито и да било претенции към „Юрокоптер” във връзка с всяко потенциално влияние, което това Споразумение би имало във връзка с договорните отношения между Министерството на отбраната и банка Сосиете Женерал, независимо от какво са породени те, и ще освободи „Юрокоптер” от всякакви искове на Сосиете Женерал срещу „Юрокоптер”, произтичащи от прекратяването на това Споразумение.

- 15. С изключение на изрично указаното в Член 20, с настоящото Министерството на отбраната окончателно се отказва да предявява претенции за (І) каквито и да било по-нататъшни неустойки към „Юрокоптер”, или (ІІ) каквито и да било обезщетения за претърпени щети по отношение на „Юрокоптер”, във връзка с изпълнение на задълженията й, възникнали преди подписването на настоящото Споразумение.

- III.	ГАРАНЦИИ

- 16. Министерството на отбраната ще освободи EADS NV от задълженията му по гаранцията № УД 03-7, издадена на 13 януари 2006 г., след доставката на 3-я и последен хеликоптер „Пантер”.

- 17. Министерството на отбраната изрично потвърждава и се съгласява, че остатъчната сума по гаранцията за добро изпълнение, издадена на 10 март 2005 година, във връзка с изпълнението на задълженията на „Юрокоптер” по Договора за доставка, ще е в размер на €3,039,903.00 (три милиона тридесет и девет хиляди деветстотин и три евро) от датата на подписване на настоящото Споразумение.

- 18. Юрокоптер се задължава да удължи срока на валидността на гаранцията за добро изпълнение до изтичането на 1 месец след доставката на третия и последен хеликоптер „Пантер”.

- 19. Министерството на отбраната изрично потвърждава и се съгласява, че остатъчната стойност по гаранцията за добро изпълнение, издадена на 10 март 2005 г. във връзка с изпълнението на задълженията на „Юрокоптер” по Договора за офсет, е в размер на €3,316,917.00 (три милиона триста и шестнадесет хиляди деветстотин и седемнадесет евро) от датата на подписване на настоящото Споразумение.

- IV.	НЕРАЗРЕШЕНИ ВЪПРОСИ

- 20. Страните не се отказват от претенциите си по отношение на следните въпроси, които все още остават спорни.

- 20.1. Висящи претенции от страна на министерството на отбраната на обща стойност €3,950,000.00 (три милиона и деветстотин и петдесет хиляди евро), които включват:

- Спорна претенция в размер на сумата от €450,000.00 за неустойки за забава в изпълнението от страна на „Юрокоптер” на задълженията по директния офсет.

- Спорна претенция в размер на сумата от €3,500,000.00 за вреди, по повод забавата в изпълнението на   задълженията на Юрокоптер по директния офсет.

- 20.2. Висящи претенции от страна на „Юрокоптер” на обща стойност €8,335,030.

- Претенция за забавени плащания и неустойки за съхранение в размер на €4,295,912.00.

- Претенции за разходи за разработка в размер на €3,513,900.00.

- Претенции за доработки по вертолети „Пантер”16, 17 и18 в размер на €525,218.00.

- 21. С настоящото Страните потвърждават, че горният член предоставя подробен списък на оставащите между тях спорни въпроси.

- V. ДРУГИ

- 22.  В зависимост от изпълнението на съдържащите се в настоящото Споразумение  задължения:

- 22.1. С изключение на изрично указаното в Член 20 по-горе, настоящото Споразумение се сключва и има силата на пълна и окончателна спогодба, като урежда и удовлетворява всички задължения, спорове, различия, претенции, насрещни искове и/или причини за предприемане на действия, които Страните имат или биха могли да имат една срещу друга, в каквато степен биха възникнали по силата на или във връзка с Договора преди подписването на настоящото Споразумение.

- 22.2. С настоящото Страните се съгласяват, че условията на договорите се ревизирани съгласно условията на настоящото Споразумение, и че всички останали условия по договорите, които не претърпяват изменение чрез настоящото Споразумение, остават непроменени.

- 23. Условията на настоящото Споразумение (включително самото съществуване на настоящото Споразумение) попадат под изискванията за постоянен срок на строга конфиденциалност и не могат да бъдат разкривани пред трета страна без съгласието на другата страна, като подобно съгласие не може да бъде отказвано без основание.

- 24. В случай, че някоя от клаузите на настоящото Споразумение се окаже или стане юридически нищожна, Страните се споразумяват, че нищожната клауза подлежи на замяна с валидна клауза, отразяваща действителното намерение на страните в случай, че не им е било известно основанието за нищожността на първоначалната клауза. В случай, че подобна замяна се окаже невъзможна, нищожността на дадена клауза няма да окаже влияние върху силата на останалите клаузи.

- 25. Настоящото Споразумение се подчинява на и се тълкува в съответствие с българското законодателство, като всеки спор, възникнал по силата на настоящото Споразумение се урежда в съответствие с Член ХІV.2 от договора за доставка.

- 26. Настоящото споразумение се сключва само на английски език.

- ПОТВЪРДЕНО с подписите на страните по горното

- ПОДПИСАНО от или от името на министерството на отбраната на Р България,

- представлявано от г-н Аню Ангелов, министър на отбраната

- Подпис:

- ПОДПИСАНО от или от името на „Юрокоптер”,				)

- представлявано от -н Оливие Мишалон, вицепрезидент		)

- Подпис:

- Приложение № 1:			Ревизиран списък на резервни части и ЗИП

- Приложение № 2:			Индиректен офсет