Превод от английски език

FI N°	24.014 (BG)

Serapis N°	2005-0039

ПРОЕКТ

БЪЛГАРИЯ – ПРОЕКТ ЗА РЕГИОНАЛНО И ОБЩИНСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Споразумение за изменение

във връзка с

Финансов договор подписан на

30 Май 2007 и 11 Юни 2007

между

Република България

и

Европейската инвестиционна банка

</>, </> 2011

- НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ СКЛЮЧВА МЕЖДУ:

- (1) Република България ("Заемополучателят"), действайки посредством Министерството на финансите и Министерството на околната среда и водите, и

- (2) Европейската инвестиционна банка (ЕИБ);

- наричани по-нататък "Страните".

- ХРОНОЛОГИЯ

- (А) Това споразумение изменя финансовия договор от 30 май 2007 и 11 юни 2007 г. между Република България и Европейската инвестиционна банка ("Финансовият договор").

- (B) Република България и Европейската инвестиционна банка се споразумяха за удължаването на някои срокове по договора за финансиране, наред с други неща, предоставянето на искания за изплащане и извършване на окончателното плащане по тях.

- (C) За да се отразят измененията, посочени по-горе, по които се споразумяха страните, финансовият договор се изменя по следния начин.

- СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА за следното:

- 1. ТЪЛКУВАНЕ

- Определения

- Капитализираните условията, определени във финансовия договор са, освен ако изрично не е определено в настоящото споразумение, със същото значение в настоящото споразумение.

- 2. ИЗМЕНЕНИЯ

- Финансовият договор ще бъде изменен с незабавно действие от датата на подписване, както е посочено по-долу.

- 2.1 В член 1.02A, датата "31 октомври 2010 г." да се чете "15-ти януари 2012 г".

- 2.2 В член 1.02B, датата "30 юни 2010 г." да се чете "15 септември 2011 г.".

- 2.3 В член 1.04B, две нови подточки (d) и (e) се добавят, както следва:

- "(d) писмена декларация от Заемополучателя посочва кой Под-проект или Под-проекти ще бъдат финансирани с постъпленията от транша, както и

- (e) до размер, който Заемополучателят е заявил, че възнамерява да използва всички или част от приходите от транша за финансиране на Под-проект Сливен, доказателство за одобрение на Европейската комисия за удължаване до края на 2011 г. на Финансовия Меморандум за финансиране на Под-проект Сливен в рамките на ИСПА, освен ако такива документи вече са били предоставени на банката във връзка с всички предишни искания за изплащане".

- 2.4 В член 6.01, се нов параграф се добавя след първия параграф, както следва:

- "Заемополучателят се задължава да не използва приходите от транша за финансиране на Под-проект Сливен освен ако условието за плащане, посочени в член 1.04B (e) е било изпълнено."

- 2.5 В член 8.01 (Информация касеща проекта), нов параграф (e) се добавя, което се чете, както следва:

- "(e) информира незабавно в писмен вид за резултатите от решението на Европейската комисия във връзка с предложението за удължаване на инструмента ИСПА по отношение на Под-проектите."

- . 2.6 В приложение А, параграф A.1, изречението "Проектът трябва да приключи до 31 декември 2010 г." се изменя така, че да се чете: "Проектът трябва да приключи до 31 декември 2012 г.".

- 3. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ПОДСЪДНОСТ

- 3.1 Преобладаващо законодателство

- Настоящото споразумение и неговото формиране, изграждане и валидност се управляват от законите на Великото Херцогство Люксембург.

- 3.2 Юрисдикция

- Страните с настоящото изразяват съгласието си да се подчиняват на юрисдикцията на Съдебната палата на Европейския съюз.

- Настоящото споразумение е било сключено на датата, посочена в началото на настоящото споразумение.

- Настоящото споразумение е било сключено в 4 (четири) оригинални екземпляра на английски език, като всяка страница е парафирана съответно от името на Европейската инвестиционна банка и от името на Заемополучателя.

| Подписано за и от името на | Подписано за и от името на |  |
| --- | --- | --- |
| РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на Околната Министър на Среда и Водите финансите </> </> този </> ден на </> 20____, в </> | Европейската инвестиционна банка </> </> </> </> този </> ден на </> 20____, в </> |  |