- ЧАСТ  5:

- ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ

- 5.1. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

    - Година за публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на ПП “Шуменско плато” - 2012 г.

След втория четиригодишен преглед през 2016 г., трябва да започне процес по изготвяне план за управление за периода 2018-2028 година.

    - Отговорна институция за преглед на изпълнението

Съгласно Чл.60  от ЗЗТ, на всеки четири години се организира публично обсъждане на изпълнението на плана за управление на ПП “Шуменско плато”, организирано от Министерството на околната среда и водите, на което се канят за участие представители на заинтересованите държавни органи, областни управители, общини, научни и неправителствени организации.

На базата на годишните прегледи ДПП изготвя и представя за публично обсъждане цялостен преглед на изпълнението на Плана и на резултатите от управленската практика за отчетния период.

    - Участници в прегледа

Администрациите на областта, общините на населените места, в чиито землища попада територията на парка, РИОСВ-Шумен, държавно лесничейство Шумен, ДДС Велики Преслав, учебни заведения, представители на бизнеса /туризъм, други свързани с ползването на парка/, НПО, експерти и консултанти от екипа разработил настоящия ПУ, партньорите на ДПП, членовете на консултативния съвет, собственици, ползватели.

    - Начин на участие на обществеността в процеса на прегледа

Обявяването на публичното обсъждане на изпълнението на плана се прави предварително, не по-малко от 20 дни преди датата на заседанието. Съобщения за него се поставят или изпращат на всички участници описани в т.5.1.3.

Общите становища, препоръки и бележки от публичното обсъждане на изпълнението на плана се оформят в протокол и се разглеждат от Консултативния съвет. Одобрените, целесъобразни нови идеи, както и ревизираните цели се прилагат към плана за управление и се представят за съгласуване в МОСВ.

    - Списък на показатели за проекти и дейности от ПУ, които задължително трябва да бъдат предмет на оценка на постигане на поставените цели:

| № | Показатели | Индикатори за ефективност |
| --- | --- | --- |
| Свързани с постигане на главна цел І: Опазване и поддържане на биологичното и ландшафтно разнообразие в рамките на защитената територията в дългосрочен план |  |  |
|  | Оптимално управление на местообитания с висока консервационна стойност | - Трансформирани гори с изкуствен произход в такива с естествен, посредством комплекс от отгледни и възобновителни сечи - Подобрено благоприятното консервационно състояние на установените горски местообитания от приложение 1 на ЗБР |
|  | Запазване на типичните елементи на ландшафта и карстовите екосистеми | - Определени мерки за райони, които са засегнати от антропогенна дейност - Оптимизирана туристическата инфраструктура - Системен контрол върху достъпа и ползването на пещерите |
| Свързани с постигане на главна цел ІІ: Опазване на обектите на културно-историческото наследство |  |  |
|  | Културно-историческо наследство и Природния парк | - Изградена единна информационна система - Интерпретирани и включени обектите на КИН в туристически продукти на парка. |
| Свързани с постигане на главна цел ІІІ: Подобряване стандарта на живот на местното население, без това да има негативно влияние върху околната среда |  |  |
|  | Осигуряване на условия за устойчиво ползване на ресурси | - Определени нови форми на ползване на природните ресурси (ползване на екотуризъм, култивиране на някои ценни видове); - Разработена марка/патент за предлаганите в района на ПП продукти и услуги и др. – по-голяма продаваемост и по-висока цена. |
|  | Въвличане на местното население, общините и НПО в развитието на малкия и среден бизнес | - Създадени малки предприятия в региона за продукция/дейности, свързани с парка; - Осъществени проекти с финансиране от Европейски програми; - Създадени екокологично-утойчиви предприятия. |
| Свързани с постигане на главна цел ІV: Предоставяне на възможности за природозащитно образование и интерпретация |  |  |
|  | Поддържане на съществуващи и изграждане на нови елементи на туристическата инфраструктура | - Маркирани туристически маршрути и свързани с маркировката от селищата в прилежащите територии; - Регламентирани и обезопасени места за туризъм и различни видове спорт; - Оформени подходи към парка, определени и оборудвани местата за отдих, погледни места и др. - Осигурени места за паркиране и достъп до обектите за посетители. |
|  | Информиране на обществеността | - Изградена мрежа от информационни пунктове за интерпретативно представяне на информация за ПП. - Редовно издаване на информационни материали. |
|  | Провеждане на природозащитни образователни инициативи | - Изработени образователни програми за повишаване екологичната култура по целеви групи и интереси - Обучени/лицензирани водачи-интерпретатори за парка |
|  | Координиране на научни изследвания и публикации за парка | - Поддържане/допълнена базата данни за биологичното разнообразие в парка, - Изготвена фотодокументация. |
| Свързани с постигане на главна цел V: Усъвършенстване политиката на управление и специализирана охрана на парка |  |  |
|  | Повишаване квалификацията на персонала и ефективността на охраната | - Действаща система за редовно провеждане на курсове за обучение на парковата охрана и администрацията по опазване на консервационно значими местообитания и видове и действащи закони и нормативни разпоредби. - Ежегодна обмяна на опит с български и международни паркови администрации - Координация на услугите, свързани с парка и контрол върху тях, от страна на ДПП |
|  | Комуникационна дейност | - Идентифицирани журналисти, които отразяват новините свързани с парка в съответните местни и национални средства за информация. - Редовен информационен обмен и провеждане на съвместни посещения с журналисти в парка. - Поддържане на интернет страницата на парка - брой на интересуващите се, постъпили коментари и др. |
|  | Работа в партньорство | - Създадена система от партньорства за устойчиви дейности между всички заинтересовани страни в прилежащите на ПП “Шуменско плато” територии, - Редовно провеждане на срещи (минимум 2 пъти годишно)на Консултативния съвет, - Съвместни инициативи с други паркови администрации - Осигурено допълнително финансиране по програми. |
|  | Подобряване на санитарно-хигиенно състояние на обекти за посетители | - Система за контрол на замърсяването с твърди отпадъци и отпадни води |

- 5.1.6. Критерии за оценка на целите и проектите

Посочените в т. 5.1.5. показатели са обект на постоянен отчет и тяхното изпълнение е обект на годишни отчети от страна на парковите служители. По този начин през следващите 5 години може да се направи оценката на изпълнението на целите.

- Ревизията на ПУ може да бъде възложена и от международни органи. Тя задължително се провежда в съответствие с описаните в т.1.3.3. изисквания на Европейски директиви и международни конвенции, по които  България е страна.

- При преглед на постигане на целите и проектите задължително се анализира и оценява:

- До каква степен са постигнати целите и очакваните резултати

- Кои ограничения и заплахи са премахнати или е намалено тяхното влияние върху постигане на целите

- Добри ли са прилаганите методи за изпълнение на проектите и задачите

- Необходимо ли е включване на нови проекти и задачи

Фиг. 12. Схема за преглед на изпълнението на плана за управление на ПП “Шуменско плато”

РЕДОВНИ ГОДИШНИ ПРЕГЛЕДИ

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

# ПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО”

2011 год.

# Ч Е Т И Р И Г О Д И Ш Е Н    П Р Е Г Л Е Д

НОВИ

ЗАДАЧИ

РЕВИЗИРАНИ ЦЕЛИ

РЕДОВНИ ГОДИШНИ ПРЕГЛЕДИ

НОВ, ПОДОБРЕН

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА

ПП „ШУМЕНСКО ПЛАТО”

2021 год.

  - ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ

Редовните годишни прегледи се извършват до края на първото тримесечие за предходната година. Отчетът се подготвя от Дирекцията на парка и включва отговорностите на лицата от различните нива в Дирекцията

Проверката и оценката се правят от ИАГ.

Протоколът от проверката се утвърждава от Изпълнителния Директор на ИАГ.

Указания за попълване на формата за отчет:

- Код – отговаря на номера на проекта/дейността от работния план в т.4.4. Когато се налага разбиване на дейностите на по-малки се добавя нов индекс по преценка на ДПП.

- Проект/Оперативна дейност Наименованието на  конкретната задача

- Участници в задачата – изброяват се изпълнителите и партньорите

- Срок – определения с работния план или актуализиран, в случай, че при предишен отчет е показан пропуснат срок и в графа № 9 е препоръчано удължаване

- Оценка на изпълнението – Посочва се състоянието на проекта при последния представен отчет

- Оценка на изпълнението – Посочва се състоянието на проекта в момента на отчитането

В случай, че проектът не е завършен се пристъпва към попълване на останалите графи:

  - % на изпълнение на задачата – отчита се експертно на база обем, време и средства

  - Проблеми – описват се възникналите проблеми, които пречат задачата да бъде изпълнена в  срок и с нужното качество

  - Действия за решаване на проблема – В зависимост от характера на проблемите се провеждат и протоколират консултации с експерти, консултативен или научен съвет и др. Одобряването на дейностите става от Директора.

  - От какво/кого зависи – Определят се зависимости на различни нива с цел решаване на проблемите.

След попълване на графи от 7 до 10 се определя схема за действие за следващ отчетен период.

Схема за текуща отчетност и контрол по изпълнение на проектите, дейностите и задачите, включени в плана за управление

Предложената схема може да се използва на различни нива в Дирекцията и за ежегоден преглед от ИАГ/МОСВ на изпълнението на ПУ.

## Отчет за периода ................................

Отговорник:.........................................

| Код | Проект/ Оперативна дейност | Участници в задачата | Срок | Състояние на изпълнението |  | % на изпълнение на задачата | # Проблеми | Действия за решаване на проблема | От какво/кого зависи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предишен отчет | в момента |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Критерии за оценка на изпълнението:

|  | Работи се по задачата и ще се завърши в срок |
| --- | --- |
|  | Задачата е приключена |
|  | Има опасност задачата да не се приключи в срок |
|  | Срокът е пропуснат |

На базата на посочените критерии се определят дейности и задачи за следващия период.

Предложената схема е удобна за отчети в електронен вариант и не се налага използването и на други форми за контрол.