Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 889

от   7 декември    2011 година

ЗА изменение на Решение № 940 на Министерския съвет от 2010 г. за одобряване на План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство, изменено и допълнено с решения № 36, 76, 127, 219, 268, 564, 625 и 741 на Министерския съвет от 2011 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

В приложението „План за действие по изпълнението на неотложни мерки във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство  т. 79 - 88 се изменят така:

„

| Дейност | Изпълнител | Стойност (в лв.) с ДДС | Срок |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 79. Текущ ремонт на санитарно помещение, предназначено за преминаващи през зоната на ГКПП - Връшка чука, пътници. | Областният управител на област Видин | 12 307,55 | 10.12.2011 г. |
| 80. Асфалтиране на 6800 кв. м и поставяне на маркировка на пътните платна на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 139 809,60 | 10.12.2011 г. |
| 81. Ремонт на санитарен възел за лица, на които е отказано влизане в страната на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 4 647,97 | 10.12.2011 г. |
| 82. Доставка на нови и ремонт на съществуващи бариери на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 16 980 | 10.12.2011 г. |
| 83. Освобождаване на района на ГКПП - Връшка чука, от неизползваеми обекти. | Областният управител на област Видин | 3 240 | 10.12.2011 г. |
| 84. Доставка и монтаж на 2 бр. контейнери за оборудване и обзавеждане на АРМ и инфраструктурно осигуряване на сградни и телекомуникационни инсталации на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 17 280 | 10.12.2011 г. |
| 85. Преместване на 4 бр. АРМ на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 17 720,30 | 10.12.2011 г. |
| 86. Ремонтни дейности на административната сграда на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 7 452,20 | 10.12.2011 г. |
| 87. Доставка и монтаж на 4 бр. светофарни уредби на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 4 320 | 10.12.2011 г. |
| 88. Изграждане на допълнителна козирка на пътните платна на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин | 65 400 | 10.12.2011 г. |

”

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков