Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е № 41

от     21 януари     2011 година

за одобряване на План за действие във връзка с писмо на председателя на европейската комисия от 13 декември 2010 г.

# М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Плана за действие във връзка с писмо на  председателя на Европейската комисия от 13 декември 2010 г. съгласно приложението.

2. Възлага на ресорните министри изпълнението на мерките от плана за действие по т. 1.

3. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз да наблюдава и контролира изпълнението на плана за действие по т. 1.

4. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз да докладва два пъти месечно на Министерския съвет за изпълнението на плана за действие по т. 1.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/ Росен Желязков

- Приложение

- към т. 1

- План за действие във връзка с писмото на председателя на Европейската комисия от 13 декември 2010 г.

| № | Дейност | Отговорна институция | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Хоризонтални мерки за трите сектора |  |  |
| 1. | Създаване на механизъм за осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнението на проектите (ДДС, оборотни средства по време на строителните дейности, недопустими разходи и др.) | МФ, МУСЕС | 15 февруари 2011 г. |
| 2. | Активизиране ролята на МФИ при подготовката и изпълнението на проекти в пътния, железопътния и водния сектор | МУСЕС, МФ | Постоянен |
| 2.1. | Подготовка на списък с конкретни мерки и изпълняващите ги МФИ със срокове и отговорници | МУСЕС (ЦКЗ) | 15 март 2011 г. |
| 2.2. | Подписване на меморандум за разбирателство с МФИ | МУСЕС, МФ | 15 април 2011 г. |
| 3. | Създаване на специализирано звено към ЦКЗ за подкрепа на общини при изпълнението на проектите | МС (ЦКЗ) | юли 2011 г. |
| 4. | Активиране на механизма за отпускане на средства по Кредитното споразумение с ЕИБ | МФ, ЦКЗ | 31 февруари 2011 г. |
| 5. | Засилване на административния капацитет на служителите, отговорни за изпълнението на програмите, финансирани със средства от ЕС, в т. ч., чрез ефективна система за материално стимулиране, базирано на резултатите | МУСЕС, МРРБ, МТИТС, МОСВ, АПИ, НКЖИ | Постоянен |
| 6. | Провеждане на регулярни срещи по сектори | МУСЕС, МРРБ, МТИТС, МОСВ | Постоянен |
|  | Сектор „Транспорт” |  |  |
| 2. | Изпълнение на Плана за действие по ОП „Транспорт” и ИГРП 2011 | МТИТС, МРРБ, АПИ |  |
| 3. | Създаване на система за сформиране на звена за управление и изпълнение на проекти, която ясно да дефинира задълженията и отговорностите на тези екипи | МТИТС, НКЖИ, АПИ | Края на март 2011 г. |
| 4. | Приемане на организационна диаграма за сектор „транспорт” | МТИТС | 30 януари 2011 г. |
|  | Подсектор „Пътна инфраструктура” |  |  |
| 1. | Засилване на мениджърския капацитет на АПИ | МРРБ | Края на февруари 2011 г. |
| 3. | Създаване на държавно предприятие за стратегически инфраструктурни проекти | МРРБ | Края на януари 2011 г. |
| 4. | Представяне на график за изпълнението на АМ „Струма” | МТИТС, МРРБ | Края на февруари 2011 г. |
|  | Подсектор „Железопътна инфраструктура” |  |  |
| 1. | Анализ на ефективността на извършената структурна реформа в НКЖИ през 2010 г. | НКЖИ, МТИТС | Края на януари 2011 г. |
| 1.2. | Приемането на стратегия за внедряване на Европейска железопътна система за управление на трафика (ERTMS) | МТИТС | 1 април 2011 г. |
| 1.3. | Приемане на стратегия за внедряване на техническите спецификации за оперативна съвместимост за конвенционалната железопътна система в България | МТИТС | 1 април 2011 г. |
|  | Сектор „Води”, Подсектор „Водоснабдяване и канализация” |  |  |
| 1. | Създаване на звено в МРРБ за координация, комуникация и контрол | МРРБ | март 2011 |
| 2. | Приемане на План за действие за завършване на реформата във ВиК сектора | МРРБ, МОСВ | 31 януари 2011 г. |
|  | Контролни механизми |  |  |
| - | Докладване два пъти месечно за изпълнението на плана за действие в на Министерския съвет | МУСЕС | Всеки месец |