Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 303

от  20 април 2012 година

### ЗА приемане на План за предприемане на спешни съвместни действия във връзка с подготовката за проверката от оперативен екип на Международната агенция по атомна енергия за оценка на експлоатационната безопасност на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй”

На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема Плана за предприемане на спешни съвместни действия във връзка с подготовката за проверката от оперативен екип на Международната агенция по атомна енергия за оценка на експлоатационната безопасност на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй” съгласно приложението.

2. Министърът на вътрешните работи и изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД или упълномощени от тях длъжностни лица да проведат процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет модернизиране и интегриране на Националната система за ранно предупреждение 
и оповестяване и на системите за предупреждение и оповестяване на 
АЕЦ „Козлодуй” в рамките на зоната за отговорност, както и за изграждане на единна радиокомуникационна система за спасителни дейности с цел подобряване на взаимодействието между „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Агенцията за ядрено регулиране, „Български енергиен холдинг” ЕАД, Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на здравеопазването чрез финансиране от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков

- Приложение

- към т. 1

- П Л А Н

за предприемане на спешни съвместни действия във връзка с подготовката за проверката от оперативен екип на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) за оценка на експлоатационната безопасност на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй”

1. Сформиране на съвместна работна група с участието на експерти от Министерството на вътрешните работи (МВР), Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ), „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, „Български енергиен холдинг” ЕАД (БЕХ) и други институции по компетентност за организиране и подпомагане на дейността по подготовка за проверката на мисия OSART (Operational Safety Review Team) от оперативен екип на МААЕ за оценка на експлоатационната безопасност на 5-и и 6-и блок на 
АЕЦ „Козлодуй”..

Списък на участниците в Съвместната работна група

| Андрей Андреев - „БЕХ” ЕАД | Иван Димитров - директор на ДКИС-МВР |
| --- | --- |
| Николай Бонов - „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД | Стоян Митев - зам.-директор на ДКИС-МВР |
| Владимир Маринов –„ АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД | Младен Петров - началник на отдел в ДКИС- МВР |
| Емил Бонев - АЯР | Диана Стойнова - експерт в ДКИС- МВР |
| Димитър Куюмджиев - директор на ДСЕ-МИЕТ | Николай Димитров - началник на Областно управление на ПБЗН-МВР (ОУПБЗН) |
| Владимир Янков - директор на ДУКС-МИЕТ | Венцислав Райков - началник на ОУПБЗН-МВР |
| Димчо Кънев - началник на отдел в ДУКС-МИЕТ | Тошко Бързилов - ГД „ПБЗН” - МВР |
| Антоанета Пенева - ДСЕ-МИЕТ | Христо Кирилов - ГД „ПБЗН” - МВР |
| Марина Низамска - началник на отдел в АЯР | Людмила Симеонова - ГД „ПБЗН” - МВР |

2. Актуализиране на Външния авариен план за АЕЦ „Козлодуй” във връзка с промените в Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 
2012 г.), и Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (ДВ, бр. 94 от 2011 г.).

- Срокът ще бъде определен със заповед на министър-председателя

Участват: МВР, МИЕТ, БЕХ,

Агенция за ядрено регулиране (АЯР), АЕЦ „Козлодуй” и др.

3. Актуализация на способите и отговорните лица за ранно оповестяване в зоната до 30-километровия радиус около АЕЦ „Козлодуй”. Създаване на организация по взаимодействие с компетентните органи в Румъния за включване в актуализирания Външен авариен план на 
АЕЦ „Козлодуй”.

Срок – съгласно заповедта на министър-председателя (по т. 2)

Участват: МВР, МИЕТ, БЕХ, АЯР, 
АЕЦ „Козлодуй” и др.

4. Разработване на процедура, регламентираща реда за действия на длъжностните лица при получаване на учебно-аварийно съобщение от 
АЕЦ „Козлодуй”.

Срок – 30 април 2012 г.

Участват: АЕЦ „Козлодуй”, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР (ГДПБЗН-МВР), МИЕТ, АЯР, БЕХ и др.

5. Разработване на организационни мерки за незабавно уведомяване чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в зоната за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ) и включването им във Вътрешния и във Външния авариен план на 
АЕЦ „Козлодуй”.

- Срок – съгласно заповедта на министър-председателя (по т. 2)

Участват: АЕЦ, БЕХ, дирекция

„Комуникационни и информационни

системи” на Министерството на вътрешните работи (ДКИС-МВР), ГДПБЗН-МВР

6. Извършване на техническа проверка на съществуващата сиренна система „Сигнал-2” във връзка с готовността за оповестяване на населението в зоната за неотложни защитни мерки, включваща:

6.1. организиране на обход, проверка, при възможност – ремонт или замяна на неизправните сирени, както и осигуряване на финансови средства за изпълнение на дейността;

6.2. закриване на наети от бившата „Българска телекомуникационна компания” АД линии, ползвани за сирените в 12-километровия радиус, във връзка с изградената нова Локална система за оповестяване (ЛСО) на 
АЕЦ „Козлодуй”;

6.3. актуализиране на пълната информация (име, телефон/и за контакт и др.) за отговорните длъжностни лица по оповестяването на населението на местно ниво;

6.4. изготвяне и предоставяне на указания за ръчно задействане на сирените в зоната за неотложни защитни мерки;

6.5. обучение на отговорните длъжностни лица за задействане на сирената/ите.

Срок – 18 май 2012 г.

Участват: МВР, АЕЦ, кметовете на населените места в зоната за неотложни защитни мерки

7. Предприемане на действия за подмяна на системата „Сигнал-2” за оповестяване на населението в зоната за неотложни защитни мерки и изграждане на единна радиокомуникационна система чрез целево финансиране и подготвяне на технически спецификации.

Срок – 30 май 2012 г.

Участват: МВР, МИЕТ

8. Сформиране на експертна работна група за интегриране на изградената ЛСО на АЕЦ „Козлодуй” към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) в зоната до 12-километровия радиус около АЕЦ „Козлодуй”.

Срок: 28 септември 2012 г.

Участват: АЕЦ, БЕХ, МВР

9. Доизграждане със средства на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на НСРПО в зоната до 30-километровия радиус около АЕЦ „Козлодуй” и на единна радио-комуникационна система за аварийно-спасителни дейности в зоната до 
30-километровия радиус около АЕЦ „Козлодуй” с цел подобряване на взаимодействието между АЯР, БЕХ, МВР, МИЕТ и Министерството на здравеопазването (МЗ). Безвъзмездно предаване на МВР на оборудването към изградените системи извън зоната до 12-километровия радиус около АЕЦ „Козлодуй”.

Срок – 29 юни 2012 г.

Участват: МВР, МИЕТ, БЕХ, АЯР и АЕЦ

10. За оповестяване органите на изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система (ЕСС) и на регулиращия орган (АЯР) в случай на авария в АЕЦ „Козлодуй” извършване на следните дейности:

10.1. актуализация на списъците с представителите на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС, които следва да се оповестят в случай на авария в АЕЦ „Козлодуй” в 30 км радиус, съгласно актуализирания Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй”;

10.2. създаване на нови групи на национално ниво в НСРПО за подпомагане дейността на Националния щаб по чл. 62а, ал. 4 от ЗЗБ;

10.3. провеждане на две тренировки (до 26 ноември 2012 г.) за оповестяване на длъжностните лица по т. 10.2 на национално и областно ниво и изготвяне на доклад, при необходимост – провеждане на допълнително обучение;

10.4. прецизиране на реда за оповестяването на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС.

Срок – 26 октомври 2012 г.

Участват: ДКИС-МВР, 
ГДПБЗН-МВР

11. Подготовка и провеждане на обучение на персонала на 
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на служителите на МВР, както и на населението:

11.1. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД организира кампания за отпечатване на брошури за персонала на дружеството („Личен бележник Аварийна готовност”), както и на брошури за населението;

11.2. Министерството на вътрешните работи предоставя данни за населението, живеещо в зоната за неотложни защитни мерки;

11.3. излъчване на филми, свързани с безопасността на 
АЕЦ „Козлодуй”, и на филми за обучение на деца и ученици по теми: първа долекарска помощ, действие при пожари, земетресения и др.

Срок – 31 октомври 2012 г.

Участват: АЕЦ, МВР, кметовете на населени места в зоната за неотложни защитни мерки

12. Извършване проверки на индивидуалните средства за защита в зоната за аварийно планиране (условия за съхранение, състояние на имуществата, организация за раздаването им, при необходимост и др.).

Срок – 15 май 2012 г.

Участват: ГДПБЗН - МВР, кметовете на населени места в зоната за неотложни защитни мерки

13. Подготовка и организиране доставка на индивидуалните средства за защита и препарати за йодна профилактика при необходимост.

Срок – 31 октомври 2012 г.

Участват: ГДПБЗН - МВР, кметовете на населени места в зоната за неотложни защитни мерки

14. Работната група по т. 1 за подготовката на проверката от оперативния екип на МААЕ за оценка на експлоатационната безопасност на 5-и и 6-и блок на АЕЦ „Козлодуй” да провежда ежемесечни заседания, на които докладва за извършените дейности и предлага последващи и извънредни мерки при необходимост. Представителите на ведомствата и търговските дружества докладват на ръководствата си за извършените действия и проблеми по подготовката.

Срок – ежемесечно до 
20 ноември 2012 г.

Участват: МВР, МИЕТ, АЕЦ, АЯР, БЕХ