Приложение

Националната програма за защита при бедствия, приета с решението по т. 16 от Протокол № 21 от заседанието на Министерския съвет на 
28 май 2009 г., определя целите, приоритетите и задачите за защита при бедствия за срок от 5 години, а за изпълнението й се приемат годишни планове.

Настоящият план се изготвя на основание чл. 6, т. 11 и чл. 18, ал. 3 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и включва основните превантивни дейности за финансиране и изпълнение през 2013 г.

Основна цел на плана е подобряване на превантивната дейност, повишаване готовността на изпълнителната власт, юридическите лица, едноличните търговци и населението за ограничаване на последиците от бедствия и аварии, осигуряване защитата на живота, здравето и имуществото на населението, опазване на околната среда, културните и материалните ценности при възникване на бедствия.

Основни задачи на Годишния план за 2013 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия са:

- подобряване на работата по анализ и оценка на рисковете от бедствия;

- организиране и осъществяване процеса на планирането на защитата при бедствия през 2013 г.;

- организиране и осигуряване на основните дейности по ранно предупреждение и оповестяване при бедствия;

- провеждане на информационни кампании, учения и състезания за учащите за реагиране при бедствия;

- провеждане на информационни кампании сред населението за реагиране при бедствия;

- обучение на органите на изпълнителната власт и обучение в системата на народната просвета.

Дейностите за предотвратяване или намаляване на последствията от природни или предизвикани от човека бедствия са в следните основни направления:

- 1. Дейности за намаляване на последиците от земетресения:

- анализ и оценка на сеизмичния риск за територията на страната;

- актуализация на сеизмичното райониране и провеждане на микросеизмично райониране;

- категоризиране на територията на страната по отношение на сеизмичния риск;

- упражняване на контрол за спазване на действащата нормативна уредба за териториално-устройственото планиране, инвестиционното проектиране, изпълнението и експлоатацията на строежите;

- усилване на амортизираните осигурени и на неосигурените на сеизмични въздействия сгради и съоръжения, в т.ч. на недвижимите културни ценности.

- 2. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от наводнения съгласно Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения и за провеждане на ефективна превантивна дейност:

  - изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения;

  - изготвяне на карти на риска от наводнения;

  - разработване на планове за управление на риска от наводнения;

  - поддържане проводимостта на речните корита;

  - допълнение на общинските и областните планове за защита от бедствия с част „Наводнения”.

- 3. Дейности за намаляване на последствията при радиационна авария:

    - проиграване на външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй” от областните администрации и общините в 30-километровата зона;

    - поддържане в непрекъснат режим на работа на системата за радиационен мониторинг в зоната за превантивни мерки;

  - поддържане в непрекъсната готовност на системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението в 12-километровата зона на зоната за неотложни защитни мерки (ЗНЗМ);

  - поддържане на екипи за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в зоните за аварийно планиране;

  - поддържане в постоянна готовност на силите на единната спасителна система (ЕСС), определени за действие при авария в АЕЦ "Козлодуй".

- 4. Дейности за предотвратяване или намаляване на последствията при авария с опасни вещества:

  - прогнозиране на последствията от възникване на промишлени аварии в зависимост от вида, количеството, вредното въздействие и разпространение на отделените промишлени отровни вещества;

  - подготовка и поддържане на сили и средства, предназначени за предотвратяване и ликвидиране на последствията от аварии с отделяне на опасни вещества;

  - изграждане, поддържане и интегриране към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване(НСРПО) на локални системи за оповестяване на населението при опасности от възникване на аварии с отделяне на опасни вещества;

  - осигуряване на индивидуални средства за защита на работниците, служителите и населението от застрашените зони на заразяване от промишлени отровни вещества;

  - провеждането на учения.

- 5. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от биологично заразяване:

  - мониторинг на рисковите територии;

  - предоставяне на информация за текущото и прогнозиране на бъдещото състояние на наблюдаваните обекти;

  - информиране на обществото за възможните рискове и действията при биологично заразяване;

  - обучение на екипите от частите на ЕСС за действия при биологично заразяване;

  - планиране, създаване и съхранение на материални запаси (лекарства, ваксини, препарати, тестове и пр.) за използване при биологично заразяване.

1. анализ на защитата при бедствия през 2011 г.

През 2009 г. се разработи и прие Национална програма за защита при бедствия и Годишен план за изпълнението на програмата за 2009 г. Двата документа са изготвени от междуведомствена работна група с експерти от министерствата и ведомствата с отношение към защитата при бедствия, Националното сдружение на общините в Република България, Българския червен кръст, БАН и преподаватели от водещи висши училища.

Приети са наредби, регламентиращи различни аспекти от защитата при бедствия.

През 2009 г. са осъществени някои структурни промени в централната изпълнителна власт - с решение на Народното събрание от 
27 юли 2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (ДВ, бр. 60 от 2009 г.) е закрито Министерството на извънредните ситуации. Функциите и дейностите по защита при бедствия преминават към Министерството на вътрешните работи (МВР). В тази връзка е приет Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (ДВ, бр. 93 от 2009 г.), с който държавната политика за защитата при бедствия са възлага на министъра на вътрешните работи.

За изпълнение на задачите по защита при бедствия в МВР през 
2010 г. е създадена Главна дирекция „Гражданска защита”.

През 2010 г. с Решение № 973 на Министерския съвет от 2010 г. е приет Националният план за защита при бедствия. В изпълнение на т. 2 от решението министърът на вътрешните работи създава междуведомствена експертна група от представители на компетентните органи на изпълнителната власт, които имат отговорности в случай на въвеждане в действие на Националния план за защита при бедствия.

За осигуряване достъп на гражданите до службите за спешно реагиране  чрез Единния европейски номер 112 е създадена Дирекция „Национална система 112” в структурата на МВР.

С промените в Закона за МВР от 1 януари 2011 г. в резултат от обединението на две главни дирекции „Пожарна безопасност и спасяване” и „Гражданска защита” е създадена Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” - национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на Закона за МВР и на ЗЗБ. Това обединение, както и натрупаната практика по прилагането на ЗЗБ довеждат до необходимостта от прецизиране на някои негови разпоредби за премахване на противоречия, попълване на празнини и отстраняване на неясноти, водещи да недостатъчно ефективна превантивна дейност и спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи (СНАВР), както и за въвеждане изискванията на европейски актове по управление на риска от бедствия.

С Решение № 751 на Министерския съвет от 2011 г. е приет Годишният план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия за 2012 г.

Документът съдържа превантивни дейности по намаляване на риска бедствия в регулираните и управлявани от министерствата, ведомствата и общините сфери по предотвратяване и намаляване последствията от бедствия.

С Решение № 868 на Министерския съвет от 2011 г. е приет Националният авариен план за борба с нефтените разливи в Черно море, част от Националния план за защита при бедствия от 2010 г., с който са уредени действията на отговорните български институции (национални, областни и общински структури) за противодействие на аварийни разливи на море и минимизиране на екологичните и икономически последици от тях. Планът е съобразен с изискванията на международните конвенции, по които Република България е страна, включително Международната конвенция за подготовка, противодействие и сътрудничество при замърсяване с нефт от 1990 г.

Измененията в нормативната база, а именно в ЗЗБ, Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, 
бр. 20 от 2012 г.), и Наредбата за аварийно планиране и аварийна готовност за действие при ядрена и радиационна авария, приета с Постановление № 313 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ бр. 96 от 2011 г.), налагат актуализация и на Вътрешния и Външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй”. С тяхната актуализация ще се постигне следното:

- актуализация на способите и отговорните лица за ранно оповестяване на населението в зоната до 30-километровия радиус около АЕЦ;

- създаване на организация за взаимодействие с компетентните органи в Румъния;

- разработване на процедура, регламентираща реда за действия на длъжностните лица при получаване на учебно аварийно съобщение от АЕЦ;

- разработване на организационни мерки за незабавно уведомяване чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението в ЗНЗМ;

- подобряване на взаимодействието между АЕЦ, АЯР, БЕХ, МВР, МИЕТ  и МЗ, използвайки гласова комуникация чрез изграждане на единна радио-комуникационна система за спасителни дейности.

През 2011 г. е разработено и утвърдено от министъра на отбраната ново ниво на амбиция за използване на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от Българската армия. Утвърден е от министъра на отбраната Доклад за необходимостта от доокомплектуване с материални средства и извършване на ремонт на техниката на формированията от Българската армия за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия. В него са изложени въпроси по планирането, подготовката, оповестяването и състоянието на техниката и имуществата на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия.

Структурите за оказване на помощ на населението при бедствия в Министерството на отбраната и въоръжените сили са следните:

1. Дирекция „Операции и подготовка” - структурата, която организира и осъществява цялостната дейност в Министерството на отбраната по въпросите на защитата на населението при бедствия.

2. Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната” и Централното военно окръжие - осигурява временно настаняване на бедстващо население в освободени войскови райони.

3. Военномедицинска академия и подчинените й болнични бази поддържат специализирани екипи, транспортни средства и кабинети по основните видове медицинска помощ, както следва:

- Военномедицински отряд за бързо реагиране (ВМОБР) - София – 15 екипа (хирургически – 4 бр., реанимационни – 2 бр., терапевтични – 
2 бр., токсикологичен – 1 бр., акушерогинекологичен – 1 бр., епидемиологичен – 1 бр., инфекциозни – 2 бр., реанимационни екипи за авиомедицинска евакуация при осигурен авиотранспорт – 2 бр.), осигурени с 12 специализирани транспортни средства (реанимобили – 
4 бр., мобилен терапевтичен кабинет – 1 бр., мобилен хирургичен кабинет – 1 бр., мобилен педиатричен кабинет – 1 бр., мобилен АГ кабинет – 1 бр., Автооперационна – 1бр., Автореанимационна – 1 бр., Автопревързочна – 1 бр., Санитарен автобус за медицинска евакуация – 1 бр.);

- ВМОБР-Пловдив–3 екипа (хирургичен, терапевтичен и реанимационен), осигурени със специализиран транспорт от болнична база за активно лечение (ББАЛ) – Пловдив;

- ВМОБР-Варна – 3 екипа (хирургичен, терапевтичен и реанимационен), осигурени със специализиран транспорт от ББАЛ – Варна;

- ВМОБР-Плевен – 3 екипа (хирургичен, терапевтичен и реанимационен), осигурени със специализиран транспорт от ББАЛ – Плевен;

- Служба “Военна полиция” с личен състав от 76 човека и 
28 автомобила изпълнява охранителни и регулировъчни мероприятия и ескортира колони;

- Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело” осигурява 2800 легла за настаняване на засегнати групи от населението с личен състав от 355 човека.

Българската армия разполага със специфични способности за оказване на помощ на населението при бедствия, които останалите части на ЕСС не притежават - 95 формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия, както следва:

- за ликвидиране на последствията при авария в АЕЦ “Козлодуй”– 6 бр.;

- за действие при промишлени аварии – 7 бр.;

- за гасене на пожари – 20 бр.;

- за действие при наводнения – 14 бр.;

- за действие при земетресения – 9 бр.;

- за действие при зимни условия – 23 бр.;

- за разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси – 
16 бр.

През 2011 г.  е завършена предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) за всеки район за басейново управление. Въз основа на налична и лесно достъпна информация се направи описание и оценка на миналите наводнения със значими неблагоприятни последици, оценка на потенциалната заплаха от бъдещи наводнения и оценка на техните неблагоприятни последици. Целта на ПОРН е да се направи оценка на потенциалния риск от наводнения по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство, която да послужи за основа за определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения. За тези райони ще бъдат изработени карти на опасността и риска от наводнения, които ще бъдат основа за разработването на планове за управление на риска от наводнения включително и програма от мерки. Проектът на ПОРН се намира на интернет страниците на басейновите дирекции за управление на водите.

2. Изпълнение на дейностите, заложени в Годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия за 2011 г.

| № по ред | Дейности от Националната програма за защита при бедствия и бюджет |  |  | Дейности, включени в План 2011 г. от Националната програма за защита при бедствия с осигурено финансиране от собствен бюджет и/или от други източници |  |  | Дейности, финансирани с решения на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС през 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обезвреждане на промишлени токсични газове - дейност по План 2010 г. - 400 000 лв. |  |  |  |  |  | За инактивиране на стоманени бутилки със сгъстени и втечнени газове – средствата не са усвоени, върнати в републиканския бюджет |
| 2. | Мониторинг, ремонт, поддръжка и изследване на водоизточниците от дълбоки сондажи и разчети за тяхното ползване при извънредни ситуации - т. 32 от План 2011 г. -600 000 лв. |  |  |  |  |  | За мониторинг и изследване на водоизточниците от дълбоки сондажи и разчет за тяхното ползване при извънредни ситуации в градовете над 100 хил. жители – 400 000 лв. Забележка: Средствата не са усвоени и са върнати в републиканския бюджет. |
| 3. | Мониторинг, ремонт, поддръжка и изследване на водоизточниците от дълбоки сондажи и разчети за тяхното ползване при извънредни ситуации - т. 32 от План 2011 г. -600 000 лв. |  |  |  |  |  | За ремонт и поддръжка на водоизточниците от дълбоки сондажи за привеждането им в готовност за използване при извънредни ситуации в градовете над 100 хил. жители – 500 000 лв. Забележка: Средствата не са усвоени и са върнати в републиканския бюджет. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 4. | За текущ ремонт и поддържане на колективните средства за защита - т. 34 от План 2011 г. - 300 000 лв. |  |  |  |  |  | За текущ ремонт и поддържане на колективните средства за защита – 351 868 лв. |
| 5. | Създаване на система от аварийни прагови стойности за нивата на реките при наводнения - т. 31 от План 2011 г. - 330 000 лв. |  |  |  |  |  | Създаване на система от аварийни прагови стойности за нивата на реките при наводнения – 400 000 лв. Забележка: Средствата не са усвоени и са върнати в републиканския бюджет. |
| 6. | За текущ ремонт и поддържане на колективните средства за защита - т. 34 от План 2011 г. - 300 000 лв. |  |  |  |  |  | Обследване на център за обучение на бул. „Княз Ал. Дондуков”№2А, гр. София(І етап), вседствие на вредното въздействие на водите през 2010 г. - 10 000 лв. |
| 7. | Доставка на автомобили за гасителни вешества - т. 46 от План 2011 г. -350 000 лв. |  |  |  |  |  | Осигуряване на резервни части и консумативи за дихателни апарати, освидетелстване и ремонт на газоизмервателни уреди и доставка на 200 т пенообразувател. - 403 930 лв. |
| 8. | Провеждане на конкурс за детска рисунка на общинско ниво, етап от националния конкурс „МИСИЯ СПАСИТЕЛ 2011” - т. 95 от План 2011 г. |  |  |  |  |  | на ГДПБЗН за Национално ученическо състезание „Защита от бедствия, пожари и извънредни ситуации” и Национален конкурс за детска рисунка „Мисия спасител” - 21 000 лв. |
| 9. | Доставка на техническо осигуряване за определяне реакцията на огън на строителни материали - т. 61 от План 2011 г. - 200 000 лв. |  |  |  |  |  | Реконструкция на стендова база за изпитване на строителни продукти, елементи и конструкции на реакция на огън и огнеустойчивост в гр. София - 30 000 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 10. | Осигуряване на средства за подготовка и съфинансиране по проектите на ЕС с българско участие в 7РП и други програми, имащи отношение към извънредните ситуации – т. 93 от План 2011 г. -250 000 лв. |  |  |  |  |  | за съвместни действия за управление на извънредни ситуации в случай на хидрометеорологични събития и инцидентни водни замърсявания (JAMES) - 54 123 лв. |
| 11. | Изграждане на център за обработка, проверка и техническа поддръжка на апаратурата и защитните средства, използвани по време на обучението в УЦ ГД „ГЗ” – МВР – Монтана т. 38 от План 2011 г. - 280 000 лв. |  |  |  |  |  | за Учебния Център - Монтана за провеждане на курсове по програмата (CBRN) на НАТО през октомври 2011 г. - 27 491 лв. |
| 12. | Доставка на специализирана пожарна техника за Функционално обособяване на звена за тежка оперативна намеса - т. 42 от План 2011 г. - 280 000 лв. |  |  |  |  |  | за изработване на уникални контейнери и доставка на комплекти екипировка за модул „Наземна борба с полските пожари към ГД ПБЗН” - 50 700 лв. |
| МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Изготвяне на Методика за определяне на обеми в язовирите по приложение № 1 от ЗВ за поемане на очакван приток – т. 5 от План 2011 г. - 50 000 лв. |  |  |  |  |  | Изготвяне на методика за определяне на обеми в язовирите по приложение № 1 от Закона за водите, за поемане на очакван приток - 50 000 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| Министерството на регионалното развитие и благоустройството |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Изпълнение на превантивни дейности в участъци с повишен риск от възникване на свлачищни процеси, от РПМ - т. 73 от План 2011 г. - 1 700 000 лв. |  |  |  |  |  | укрепване на свлачище кв. Ораново, гр. Симитли – инженерно-геоложко проучване - 131 000 лв. Забележка: отговорът на директора на дирекция „Сигурност“на МРРБ е, че средства не са предоставени. |
| Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Обезопасяване на стръмни земно-скални откоси от прилежащите съоръжения на железопътната инфраструктура чрез обрушване - т. 91 от План 2011 г. - 300 000 лв. |  |  |  |  |  | укрепване на свлачищно-срутищен район от км 2+810 до км 2+930 в междугарието Царева ливада – Габрово по 4-та главна жп линия Русе – Подкова - 74 917 лв. |
| 16. | Обезопасяване на стръмни земно-скални откоси по прилежащите съоръжения на железопътната инфрастуктура чрез обрушване – т. 91 от План 2011 г. |  |  |  |  |  | Неотложно изграждане на подпорни стени за укрепване на скат в съседство с 5-ти приемо-отправен коловоз в гара Плачковци, жп секция Горна Оряховица - 240 103 лв. |
| 17. | Обезопасяване на стръмни земно-скални откоси по прилежащите съоръжения на железопътната инфрастуктура чрез обрушване – т. 91 от План 2011 г. |  |  |  |  |  | Укрепване на прилежащия скат на железния път от км 179+920 до км180+000 в междугарието Трявна – Плачковци главна жп линия Русе – Стара Загора – Подкова, жп секция Горна Оряховица - 221 524 лв. |
| 18. | Обезопасяване на стръмни земно-скални откоси по прилежащите съоръжения на железопътната инфрастуктура чрез обрушване – т. 91 от План 2011 г. |  |  |  |  |  | Неотложни работи за укрепване на прилежащ скат на железния път на км 53+900 в междугарието Стрелча – Панагюрище, жп секция Пловдив - 202 209 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 19. | Обезопасяване на стръмни земно-скални откоси по прилежащите съоръжения на железопътната инфрастуктура чрез обрушване – т. 91 от План 2011 г. |  |  |  |  |  | Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по овладяване на свлачищните процеси и опасността от свличане на земни маси в междугарието Търнак – Аспарухово на км 73+200 по 3-та жп линия София – Карнобат – Синдел – Варна фериботна, жп секция Варна - 10 616 лв. |
| 20. | Обезопасяване на стръмни земно-скални откоси по прилежащите съоръжения на железопътната инфрастуктура чрез обрушване – т. 91 от План 2011 г. |  |  |  |  |  | Аварийно укрепване на слабо място на км 22+500 в междугарието Реброво – Владо Тричков по 2-ра главна жп линя София – Варна, жп секция Враца. - 113 743 лв. |
| 21. | Обезопасяване на стръмни земно-скални откоси по прилежащите съоръжения на железопътната инфрастуктура чрез обрушване – т. 91 от План 2011 г. |  |  |  |  |  | Неотложни възстановителни работи за обезопасяване на откосите на траншеята от км 82+500 до км 83+800 в междугарието Мост – Кърджали, жп секция Пловдив, през февруари 2011 г. - 270 816 лв. |
| 22. | Обезопасяване на стръмни земно-скални откоси по прилежащите съоръжения на железопътната инфрастуктура чрез обрушване – т. 91 от План 2011 г. |  |  |  |  |  | Овладяване на свлачищните процеси и опасността от свличане на земни маси в междугарието Търнак – Аспарухово от км 73+400 до км 73+900 по 3-та жп линия София – Карнобат – Синдел – Варна Фериботна, жп секция Шумен, през април 2011 г. - 7336 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| Министерството на ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Поддръжка на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) - Дунавски диги, предпазни диги, корекции на реки извън населени места, отводнителни системи и отводнителни помпени станции - т. 70 от Годишен план 2011 г. - 15 000 000 лв. |  | Поддръжка на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите/ОПВВВ/- Дунавски диги, предпазни диги, корекции на реки извън населени места, отводнителни системи и отводнителни помпени станции - Забележка: Разплатени са 4 000 000 лв. |  |  |  | Извършени ремонтно възстановителни работи в разрушени участъци в корекциите на реките: р. Луда Яна и р. Елшишка, област Пазарджик - 234 193 лв. р.Черни Лом, обл. Търговище - 22 948 лв. р. Бистрица, обл. Кюстендил - 756 000 лв. р. Места, р. Струма и р. Канина, област Благоевград, област Кюстендил и област Перник - 3 052 014 лв. р. Локорска, р. Блато и ОПС "Курило" - област София град 398 388 лв. Обща стойност на РВР - 4 463 543 лв. |
| 24. | Възстановяване дига на р. Каламица от км 0+350 до км 0+830 с. Кап. Андреево, общ. Свиленград - т. 71 от Годишен план 2011 г. - 892 000 лв. |  |  |  |  |  | Осигурено е финансиране за 2012 г. Провежда се процедура по ЗОП. |
| 25. | Възстановяване на ОПС "Капитан Андреево 1" и ремонт на облицовката на отводнителен канал, община Свиленград, област Хасково - т. 72 от Годишен план 2011 г.- 329 000 лв. |  | През 2011 г. е извършено само почистване на отводнителния канал на стойност 50 000 лв. - по решение Министерски съвет. Забележка: От МЗХ не е разплатена сумата за почистването на "Напоителни системи" ЕАД. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| Министерството на отбраната |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Утилизиране на 542 т опасни за съхранение боеприпаси - т. 18 от План 2011 г. - 500 000 лв |  |  |  |  |  | утилизиране на 3685 тона инженерни боеприпаси, намиращи се в под. 24 540 – 800 000 лв. |
| Министерството на образованието, младежта и науката |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Осигуряване на средства за подготовка и съфинансиране по проектите на ЕС с българско участие в 7 рамкова програма и други програми, имащи отношение към извънредните ситуации - т. 93 от План 2011 г. -250 000 лв. |  | проект на тема „Разработване на необходимите инструменти за координиране на вътрешносекторните дейности за защита на критичната инфраструктура в ситуация на многостранна терористична заплаха. повишаване на способността за защита на ключови обекти по критичната инфраструктура в България” по линия на програмата на ЕК Prevention, preparedness and consequence management of terrorism and other security related risks, към DIRECTORATE GENERAL HOME AFFAIRS – 415 236 лв. |  |  |  | - за проект на ЕС на тема „Разработване на необходимите инструменти за координиране на вътрешносекторните дейности за защита на критичната инфраструктура в ситуация на многостранна терористична заплаха. Повишаване способността за защита на ключови обекти от критичната инфраструктура в България - 152 000 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 28. | Създаване на държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” – код 861020 със специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи” – код 8610201, и пакета учебна документация за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация - т. 94 от План 2011 г. - 5000 лв. |  | т. 94 Създаване на държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи” – код 861020 със специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи” – код 8610201 и пакета учебна документация, за придобиване на ІІІ степен на професионална квалификация – 5000 лв. –продължава и през 2012 г. |  |  |  |  |
| 29. | Провеждане на конкурс за детска рисунка на общинско ниво, етап от националния конкурс „МИСИЯ СПАСИТЕЛ 2011” - т. 95 от План 2011” |  | Провеждане на конкурс за детска рисунка на общинско ниво, етап от националния конкурс „МИСИЯ СПАСИТЕЛ 2011” |  |  |  |  |
| Министерството на ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Провеждане на семинар с директорите на РИОКОЗ, ЦСМП и лечебните заведения по управление и защита при бедствия - т. 98 от План 2011 - 15 000 лв. |  | Провеждане на семинар с директорите на РЗИ ЦСМП и лечебните заведения по управление и защита при бедствия - 5 000 лв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 31. | Провеждане на тренировки в здравните и лечебни заведения за усвояване на плана за медицинското осигуряване на населението при бедствия - т. 99 от План 2011 - 10 000 лв. |  | Провеждане на тренировки в здравните и лечебни заведения за усвояване на плана за медицинското осигуряване на населението при бедствия - 5000 лв. |  |  |  |  |
| 32. | Поддържане на системата за оповестяване на МЗ и привързването и към Националната система за оповестяване - т. 101 от План 2011 - 1250 лв. |  | Поддържане на системата за оповестяване на МЗ и привързването и към Националната система за оповестяване - 4500 лв. |  |  |  |  |
| 33. | Участие в организиране и провеждане на учения, тренировки, методическа и практическа подготовка на служителите от МЗ и подведомствените структури при защита от бедствия - т. 102 от План 2011 - 20 000 лв |  | Участие в организиране и провеждане на учения, тренировки, методическа и практическа подготовка на служителите от МЗ и подведомствените структури при защита от бедствия - 5000 лв. |  |  |  |  |
| 34. | Организиране и участие в международни срещи, семинари, презентации, курсове, заседания, учения, обучения, партньорство и др. по медицинското осигуряване на населението при бедствия - т. 103 от План 2011 - 12 500 лв. |  | Организиране и участие в международни срещи, семинари, презентации, курсове, заседания, учения, обучения, партньорство и др. по медицинското осигуряване на населението при бедствия. - 2500 лв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| Министерството на ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Извършване на социални дейности за ликвидиране на последствията при бедствия, определени със закон или акт на Министерски съвет - т. 106 от План 2011 г. |  | Унищожаване на животни, заболели от ШАП - 19 500 лв. |  |  |  |  |
| Министерството на КУЛТУРАТА |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Аварийно планиране за сгради с масово пребиваване на хора - т. 105 от План 2011 г. - 20 000 000 лв. |  | Народен театър „Иван Вазов” – проект за реконструкция на противопожарните системи - 17 136 лв. |  |  |  |  |
| БАН - ИНСТИТУТ ПО ГЕОФИЗИКА, ГЕОДЕЗИЯ И ГЕОГРАФИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Развитие на системата за ранно предупреждение за бедствия - т. 142 от План 2011г. - 243 000 лв. |  | Наблюдение на сеизмичните процеси на територията на България Управление, поддръжка и обслужване на Националната система за регистрация, анализ и оценка на силни земни движения - 135 000 лв. |  |  |  |  |
| 38. | Развитие на системата за ранно предупреждение за бедствия - т. 142 от План 2011 г. - 243 000 лв. |  | Система за мониторинг на солното находище в Провадия - път за оценка и намаляване на естествените и технологични рискове. - Фонд “Научни изследвания” - 150 000 лв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 39. | Развитие на методите и средствата за защита на хора и обекти – т. 144 от План 2011 г. - 30 000 лв. |  | Частична оценка на въздействието от въвеждането на Наредба за проектиране на сгради и инженерни съоръжения чрез прилагане на Еврокодовете и националните приложения към тях – МРРБ - 8000 лв. |  |  |  |  |
| Българския Червен кръст |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. | Изготвяне на „Национален прогнозен план за бедствия”, включващ анализ на най-често срещаните бедствия, прогнозния брой уязвими лица и необходимите мерки при всяко от видовете бедствия в България. Този план ще бъде част от “Регионален прогнозен план за бедствия” за региона на Централна Европа. Ежегодна актуализация на плана - т. 128 от План 2011 г. - 1 000 лв. |  | Изготвяне на „Национален прогнозен план за бедствия”, като част от „Регионален прогнозен план за бедствия” за региона на Централна Европа. Ежегодна актуализация на плана - 1000 лв. |  |  |  |  |
| 41. | Превод и издаване на наръчника "Сфера" (SPHERE) за минималните международни стандарти при помощ при бедствия - т. 129 от План 2011 г. - 10 000 лв. |  | Превод и издаване на наръчника „Сфера” (SPHERE)за минималните международни стандарти за оказване на помощ при бедствия - 10 000 лв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 42. | Актуализиране и поддържане базата данни на действащите доброволни екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи на БЧК (членове, годишни планове, бюджет) - т. 130 от План 2011 г. - 1000 лв. |  | Актуализиране н поддържане на база данни на действащите доброволни екипи за работа при БАК (членове, годишни планове, бюджет) - 1000 лв. |  |  |  |  |
| 43. | Проучване, анкетиране и картотекиране на професионалисти – доброволци на БЧК за оказване на методическа помощ по Първа психологична помощ и Психосоциална подкрепа при бедствия на областно ниво - т. 131 от План 2011 г. - 1000 лв. |  | Проучване, анкетиране и картотекиране на професионалисти – доброволци на БЧК за оказване на помощ и Първа психологична помощ и Психосоциална подкрепа при бедствия на областно ниво - 1000 лв. |  |  |  |  |
| 44. | Организиране и провеждане на семинари за обучение на щатни специалисти и професионалисти за оказване на Първа психологична помощ и Психосоциална подкрепа на бедстващо население - т. 132 от План 2011 г. - 24 000 лв. |  | Организиране и провеждане на семинари за обучение на щатни специалисти и професионалисти за Първа психологична помощ и Психосоциална подкрепа на бедстващо население - 24 000 лв. |  |  |  |  |
| 45. | Организиране и провеждане на тренировъчни курсове на екипите за спасяване в бързотечащи води и търсене и спасяване на море - т. 133 от План 2011 г. - 17 000 лв. |  | Организиране и провеждане на тренировъчни курсове на екипите за спасяване в бързо течащи води и търсене н спасяване на море - 17 000 лв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 46. | Обучение на членове на доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи - т. 134 от План 2011 г. - 32 000 лв. |  | Обучение на членове на доброволните екипи за работа при бедствия, аварии и катастрофи - 32 000 лв. |  |  |  |  |
| 47. | Тренинги по взаимодействието между отделните екипи на БЧК за реакция по време на кризи, организиране и провеждане на съвместно учение на екипите на противопожарна безопасност, планинска спасителна служба, водна спасителна служба и младежки авариен екип - т. 135 от План 2011 г. - 32 000 лв. |  | Тренинги по взаимодействието между отделните екипи на БЧК за реакция по време на кризи, организиране и провеждане на съвместно учение на екипите на ППБ, ПСС, ВСС и МАЕ - 18 000 лв. |  |  |  |  |
| 48. | Поддържане в постоянна готовност за работа в бедствена ситуация на екипите на ПСС и ВСС - т. 136 от План 2011 г. - 36 000 лв. |  | Поддържане в постоянна готовност за работа в бедствена ситуация на екипите на ПСС и ВСС - 36 000 лв. |  |  |  |  |
| 49. | Анализ на състоянието на складовите бази, изготвяне на обобщена информация за складовите наличности. Изготвяне и поддържане на регистър за наличните складови площи и имущество за бедствие в ОС на БЧК - т. 137 от План 2011 г. - 1000 лв. |  | Анализ на състоянието на складовите бази, изготвяне на обобщена информация за складовите наличности. Изготвяне н поддържане на регистър за наличните складови площи и имущество за бедствие в ОС на БЧК - 1000 лв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 50. | Екипировка и дооборудване на екипите за работа при бедствия - т. 138 от План 2011 г. - 40 000 лв. |  | Екипировка и дооборудване на екипите за работа при бедствия - 40 000 лв. |  |  |  |  |
| 51. | Поддръжка и текуща профилактика на наличната техника и съхраняваното имущество за незабавно подпомагане на бедстващо население - т. 139 от План 2011 г. - 1000 лв. |  | Поддържане и текуща профилактика на наличната техника и съхраняваното имущество за незабавно подпомагане на бедстващо население - 1000 лв. |  |  |  |  |
| 52. | Попълване на бедствения резерв - т. 140 от План 2011 г. - 50 000 лв. |  | Попълване на бедствения резерв - 50 000 лв. |  |  |  |  |
| Областния управител – Стара Загора |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Обследване и привеждане в изправно техническо състояние на обекти от критичната инфраструктура -общинска собственост, за осигуряване на защита от бедствия от техногенен или природен характер - т. 119 от План 2011 г. -20 000 000 лв. |  |  |  |  |  | преопаковане, транспортиране и временно съхраняване на 75 тона пестициди, намиращи се на територията на фирма ”Агрохим спектър” ООД, гр. Стара Загора - 137 978 лв. |
| Столична община |  |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Почистване на 500 м участъци след язовирите общинска собственост „Суходол 2”, „Мрамор” и „Мърчаево” - т. 123 от План 2011 г.-300 000 лв. |  |  |  |  |  | осигуряване проводимостта на 500 м от стените на яз.„Суходол-2”, яз.„Мрамор” и яз.„Мърчаево” - 228 272 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 55. | Почистване коритата на реките, протичащи през територията на Столична община - т. 127 от План 2011 г. - 2 000 000 лв. |  |  |  |  |  | осигуряване проводимостта на речните корита на територията на Столичната община - 2 000 000 лв. |
| 56. | Почистване дъното на язовирната чаша на „Суходол 2”, „Мрамор” и „Мърчаево” - т. 126 от 2011 г. - 500 000 лв. |  |  |  |  |  | -за ремонтни работи на яз.„Мрамор” 312 000 лв. |
| 57. | Обследване, оценка на риска от преливане и разрушение на опасните за наводнения малки язовири и привеждане язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние - т. 104 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  | Детайлно обследване конструкцията на язовирите общинска собственост „Суходол-2”, „Мрамор”, „Мърчаево”, „Сеславци” и „Бистрица” - 50 000 лв. |  |  |  |  |
| Община Брезово |  |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Обследване, проектиране и изграждане на корекции на реки за предпазване на населените места от наводнение - т. 118 от План 2011 г. -30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | корекционни мероприятия на р. Розовска в регулацията на гр. Брезово, от км 1+360 до км 1+600 - III етап. 40 491 лв. |
| Община РУСЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 59. | Мониторинг на потенциалноопасни терени, трасета, райони, обекти и други от инфраструктура на територията на населено място - т. 119 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | инженерногеоложко и геотехническо обследване в гр. Русе на района: изток - „Земеделски колеж”, север - жилищни сгради, запад - пътен възел „Охлюва” и юг - „Гаров комплекс” - 60 000 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 60. | Обследване и привеждане в изправно техническо състояние на обекти от критичната инфраструктура-общинска собственост за осигуряване на защита от бедствия от техногенен или природен характер - т. 119 от Годишен план 2011 г.- 20 000 000 лв. |  |  |  |  |  | транспортиране на опасни отпадъци /пестициди/ от с. Бъзън до Регионално депо – Русе - 8800 лв. |
| 61. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число. Обследване, проектиране и привеждане на мостови съоръжения в изправно състояние във връзка с осигуряване на проводимост на речните легла - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | възстановяване на мост над р. Сараджийска в с. Николово - 265 947 лв. |
| Община КЪРДЖАЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число: Обследване, проектиране и привеждане на мостови съоръжения в изправно състояние във връзка с осигуряване на проводимост на речните легла - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | работен проект на мост на корекция на дере в кв. „Боровец” - 15 000 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| 63. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число: Обследване и осигуряване проводимост на речните легла в населените места - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | работен проект на корекция на дере в кв. „Байкал” - 25 000 лв. |
| Община БУРГАС |  |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число: Обследване, проектиране и изграждане на корекции на реки за предпазване на населените места от наводнение .- т. 118 от План 2011 г. -30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | корекция на източното дере в кв. „Долно Езерово”, гр. Бургас - допълнително финансиране - 168 782 лв. |
| Община ДОБРИЧ |  |  |  |  |  |  |  |
| 65. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число:Обследване и осигуряване проводимост на речните легла в населените места - т. 118 от План 2011 г.-30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | ремонт и почистване на трасето на р. Добричка в участъка от нова облицовка на дере „Сердика” до бул. „25-ти септември”, гр. Добрич – покрита част - 20 544 лв. |
| 66. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число:Обследване и осигуряване проводимост на речните легла в населените места - т. 118 от План 2011 г.-30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | ремонт и почистване на р. Добричка в участъка от нова облицовка на дере "Сердика" до бул. "25-ти септември", гр.Добрич - 359 996 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| Община САПАРЕВА БАНЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число:Обследване и осигуряване проводимост на речните легла в населените места - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | почистване на коритото и увеличаване проводимостта на р. Сапаревска в регулацията на с. Сапарево в участък с дължина 1600 м - 119 112 лв. |
| Община ДОЛНИ ДЪБНИК |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число: Обследване, проектиране и изграждане на корекции на реки за предпазване на населените места от наводнение - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | възстановяване на подпорни стени в с. Петърница - 126 829 лв. |
| Община АСЕНОВГРАД |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число: Обследване, проектиране и изграждане на корекции на реки за предпазване на населените места от наводнение - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | възстановяване на подпорни стени на ул. „Луда Яна”, с. Долнослав - 192 279 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| Община СЛИВЕН |  |  |  |  |  |  |  |
| 70. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число:Обследване и осигуряване проводимост на речните легла в населените места - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | възстановяване корекцията на р. Селишка чрез почистване на участъка от Новоселски мост до моста при ПГОТ „Добри Желязков”, гр. Сливен - 154 876 лв. . |
| Община ДОЛНА БАНЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число:Обследване и осигуряване проводимост на речните легла в населените места - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | почистване на Гробищарско дере, от местността Циганско меше до вливане в р. Бистрица - 76 494 лв. |
| 72. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число:Обследване и осигуряване проводимост на речните легла в населените места - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | почистване на р. Бистрица - от СОУ „Неофит Рилски” до края на регулацията на гр. Долна баня - 82 303 лв. |
| Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Обследване, оценка на риска от преливане и разрушение на опасните за наводнения малки язовири и привеждане язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | предотвратяване на последици от вредното въздействие на водите - за микроязовир "Бинев дол" в землището на с. Леденик - за проектиране - 25 000 лв. |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 74. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число:Обследване и осигуряване проводимост на речните легла в населените места - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | предотвратяване на последици от вредното въздействие на водите за почистване на коритото на р. Веселина от наноси и дървесна растителност в землището на с. Къпиново - 256 054 лв. |
| 75. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число: Обследване, проектиране и изграждане на корекции на реки за предпазване на населените места от наводнение - т. 118 от План 2011 г. - 30 000 000 лв. |  |  |  |  |  | предотвратяване на последици от вредното въздействие на водите за корекция и укрепване на дере в с. Присово - 460 698 лв. |
| Община БЯЛА |  |  |  |  |  |  |  |
| 76. | Обследване и привеждане в изправно техническо състояние на обекти от критичната инфраструктура-общинска собственост за осигуряване на защита от бедствия от техногенен или природен характер - т. 119 от План 2011 г. - 20 000 000 лв. |  |  |  |  |  | транспортиране на 13 бр. контейнери с агрохимични отпадъци (пестициди) от с. Копривец до Регионално депо – Русе - 20 449 лв. |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |
| Община ДВЕ МОГИЛИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Обследване и привеждане в изправно техническо състояние на обекти от критичната инфраструктура-общинска собственост за осигуряване на защита от бедствия от техногенен или природен характер - т. 119 от План 2011 г. - 20 000 000 лв. |  |  |  |  |  | транспортиране на стоманобетонни контейнери с пестициди от с. Батишница до Регионално депо - Русе - 16 393 лв. |
| Община ИВАНОВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 78. | Обследване и привеждане в изправно техническо състояние на обекти от критичната инфраструктура-общинска собственост за осигуряване на защита от бедствия от техногенен или природен характер - т. 119 от План 2011 г. - 20 000 000 лв. |  |  |  |  |  | транспортиране на стоманобетонни контейнери с пестициди от с. Щръклево до Регионално депо – Русе - 22 830 лв. |
| Община ЦЕНОВО |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | Обследване и привеждане в изправно техническо състояние на обекти от критичната инфраструктура-общинска собственост за осигуряване на защита от бедствия от техногенен или природен характер - т. 119 от План 2011 г. - 20 000 000 лв. |  |  |  |  |  | транспортиране на стоманобетонни контейнери /пестициди/ от с. Ценово до Регионално депо – Русе - 12 600 лв. |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 80. | Обследване и привеждане в изправно техническо състояние на обекти от критичната инфраструктура-общинска собственост за осигуряване на защита от бедствия от техногенен или природен характер - т. 119 от План 2011 г. - 20 000 000 лв. |  |  |  |  |  | разплащане на разходи по депониране на стоманобетонни контейнери (пестициди) от с. Ценово до Регионално депо – Русе - 6150 лв. |
| Финансирано от министерствоТО на околната среда и водите – изпълнено от НИМХ - БАН |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Предварителна оценка на риска от наводнения за всички речни басейни и прилежащите им брегови зони и определяне на райони, за които съществува значителен потенциален риск или може да се предвиди вероятност за такъв - т. 3 от План 2011 г. - 8 624 000 лв. |  |  |  | Предварителна оценка на риска от наводнения за всички речни басейни и прилежащите им брегови зони и определяне на райони, за които съществува значителен потенциален риск или може да се предвиди вероятност за такъв - 260 000 лв. |  |  |
| 82. | Текущи оперативни и режимни измервания - т. 6 от План 2011 г. - 440 000 |  |  |  | Текущи оперативни и режимни измервания - 448 329 лв. |  |  |
| 83. | Монтаж и експлоатация на автоматични станции - т. 7 от План 2011 г. - 710 000 лв. |  |  |  | Монтаж и експлоатация на автоматични станции - 412 640 лв. |  |  |
| 84. | Рехабилитация и поддръжка на съществуващи пунктове - т. 8 от План 2011 г. - 35 000 лв. |  |  |  | Рехабилитация и поддръжка на съществуващи пунктове - 267 134 лв. |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 85. | Устройване и поддръжка на нови мерилни участъци - т. 9 от План 2011 г. - 300 000 лв. |  |  |  | Устройване и поддръжка на нови мерилни участъци 75 570 лв. |  |  |
| 86. | Методично осигуряване: за съответствие със свет. стандарти, вкл. Наблюдения кол. на водите, развитие на мрежите за мониторинг, обработка и интерпретация на данните, прогнозиране на наводненията и засушаванията - т. 10 от План 2011 г. - 190 000 лв. |  |  |  | Методично осигуряване: за съответствие със свет. стандарти, вкл. Наблюдения кол. на водите, развитие на мрежите за мониторинг, обработка и интерпретация на данните, прогнозиране на наводненията и засушаванията - 7249 лв. |  |  |
| 87. | Обработка на данни, операт. хидроложко прогнозиране - т. 11 от План 2011 г. - 150 000 лв. |  |  |  | Обработка на данни, операт. хидроложко прогнозиране - 110 887 лв. |  |  |
| 88. | Ежегодна операт.оценка на ресурсите - т. 12 от План 2011 г. - 45 000 лв. |  |  |  | Ежегодна операт.оценка на ресурсите - 117 290 лв. |  |  |
| 89. | Ежедневен обмен на информация - т. 13 от План 2011 г. - 85 000 лв. |  |  |  | Ежедневен обмен на информация - 199 881 лв. |  |  |
| 90. | Оперативни метеорологични прогнози - т. 14 от План 2011 г. - 100 000 лв. |  |  |  | Оперативни метеорологични прогнози - 10 357 лв. |  |  |
| 91. | Оценка на климатичните промени - т. 15 от План 2011 г. - 25 000 лв. |  |  |  | Оценка на климатичните промени - 1415 лв. |  |  |
| 92. | Оценка по водни тела и водостопански баланси - т. 16 от План 2011 г. - 45 000 лв. |  |  |  | Оценка по водни тела и водостопански баланси - 65 716 лв. |  |  |
| 93. | Подготовка на документация за актуване - т. 17 от План 2011 г. - 80 000 лв. |  |  |  | Подготовка на документация за актуване - 53 239 лв. |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| 94. | Организиране на бази данни - т. 11 от План 2011 г. - 150 000 лв. |  |  |  | Организиране на бази данни - 25 279 лв. |  |  |
| 95. | Прогнозиране на наводненията в страната - софтуерни инструменти - т. 3 от План 2011 г. - 8 624 000 лв. |  |  |  | Прогнозиране на наводненията в страната - софтуерни инструменти - 2358 лв. |  |  |
| 96. | Ежегодна оценка на плаващите наноси - т. 12 от План 2011 г. - 45 000 лв. |  |  |  | Ежегодна оценка на плаващите наноси - 12 746 лв. |  |  |

3. Дейности по защитата при бедствия за 2013 г.

| № | Мероприятия | Ведомство – заявител | Необходими прогнозни средства (в лв.) |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доокомплектоване на формирования за ликвидиране на последствията при авария в АЕЦ „Козлодуй”. | Министерство на отбраната | 96 000 |
| 2. | Доокомплектоване на формирования за действие при промишлени аварии | Министерство на отбраната | 407 500 |
| 3. | Доокомплектоване на формирования за действие при пожари. | Министерство на отбраната | 1 197 000 |
| 4. | Доокомплектоване на формирования за действие при наводнения. | Министерство на отбраната | 434 700 |
| 5. | Доокомплектоване на формирования за действие при земетресения. | Министерство на отбраната | 89 100 |
| 6. | Доокомплектоване на формирования за действие при зимни условия. | Министерство на отбраната | 188 600 |
| 7. | Доокомплектоване на формирования за разузнаване и унищожаване на невзривени бойни припаси. | Министерство на отбраната | 5 929 120 |
| 8. | Доокомплектоване на военномедицинския отряд за бързо реагиране към Военномедицинска академия. | Министерство на отбраната | 41 500 |
| 9. | Осигуряване средства за съфинансиране по проекти на ЕС, с българско участие по Финансовият инструмент за гражданска защита към Европейската комисия | Министерства, ведомства, общини, ВУЗ, БАН | 350 000 |
| 10. | Оборудване на регистрирания в Общностния механизъм за ГЗ на ЕК модул „Наземна борба с горските пожари” | МВР | 10 000 |
| 11. | Организиране и провеждане на обучителни семинари за органите на изпълнителната власт (на регионален принцип на 6 места с участието на представители на 28-те области). | МВР | 40 000 |
| 12. | Организиране и провеждане на обучителни и разяснителни семинари и курсове с кметовете на общините за доброволните формирования за защита при бедствия от служителите на ГДПБЗН | МВР | 20 000 |
| 13. | Методическа помощ на ръководители и длъжностни лица от детски, здравни и учебни заведения на територията на съответната община и координация на областно и национално равнище (разработване и предоставяне на методически пособия в помощ на дейността им по защита при бедствия) | МВР | 28 000 |
| 14. | Надграждане на АСУ на база данни за пространствена информация, съгласно изискванията на Директива 2007/2/ЕС INSPIRE, свързана с превантивната дейност при бедствия. | МВР | 30 000 |
| 15. | Провеждане на информационно-разяснителни кампании сред населението за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации: - изработване и разпространение на печатни, интерактивни и инструктивни материали, вкл. web-базирани; - преработване, допълване и преиздаване на брошурата „Азбука на оцеляването”, вкл. в интерактивен и web-базирани вариант (съвместно с Агенцията за закрила на детето и БЧК); - провеждане на „Седмица на пожарната безопасност”; - Провеждане на открит момент в детските градини под мотото „Човекът има време да решава: Вода и Огън, Въздух и Земя - да разрушава или укротява?” - провеждане на кръгли маси с местната изпълнителна власт и НПО. | МВР | 100 000 |
| 16. | Провеждане на национално ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” на: - училищно; - районно; - областно; - - национално равнище. | МВР, МОМН, НДД, БЧК | 20 000 |
| 17. | Провеждане на Национален конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” на: - районно, - областно; - национално равнище; | МВР, МОМН, НДД | 10 000 |
| 18. | Осигуряване на финансови ресурсе за създаване на информационна среда за популяризиране на доброволните формирования чрез издаване на обучително-информационни материали – брошури, флаери, листовки | МВР | 5 000 |
| 19. | Осигуряване на финансови средства при участие на доброволци в национални и международни учения. | МВР | 5 400 |
| 20. | Реконструкция на стендова база за изпитване на строителни продукти, елементи и конструкции на реакция на огън и огнеустойчивост в гр. София. | МВР | 30 000 |
| 21. | Доставка на оборудвани автопомпени станции | МВР | 900 000 |
| 22. | Доставка на оборудвани шлангови автомобили | МВР | 855 000 |
| 23. | Доставка автомобили за доставка на гасителни вещества | МВР | 350 000 |
| 24. | Доставка на автомобили за ГСМ | МВР | 400 000 |
| 25. | Доставка на автомобили за гасене на горски пожари с оборудване | МВР | 7 532 000 |
| 26. | Доставка на оборудвани автомобили за гасене с вода и пяна | МВР | 57 506 400 |
| 27. | Доставка на автомобили за комбинирано пожарогасене | МВР | 7 553 000 |
| 28. | Доставка на пожарни подемни средства | МВР | 14 875 400 |
| 29. | Доставка на пожарни медицински автомобили с оборудване | МВР | 1 113 000 |
| 30. | Доставка на генератори за ел. ток с мощност по-голяма от 8кW | МВР | 1 066 500 |
| 31. | Доставка на лични предпазни средства и индивидуална екипировка-комплект (каска, топлозащитно облекло, ръкавици, колан, ботуши и маска за ДА) | МВР | 3 575 000 |
| 32. | Доставка на въздушен дихателен апарат с работно налягане 30МРа-комплект | МВР | 1 301 130 |
| 33. | Доставка на микробуси за дихателна защита с компресори за зареждане на бутилки за дихателни апарати 20/30 МРа | МВР | 1 400 000 |
| 34. | Доставка на стационарни компресори за зареждане на бутилки за ДА 20/30 МРа | МВР | 150 000 |
| 35. | Доставка на термовизиона камера | МВР | 24 000 |
| 36. | Доставка на гасителни вещества | МВР | 262 000 |
| 37. | Събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, генерирани в ГДПБЗН | МВР | 400 000 |
| 38. | Изграждане на уеб-базиран инфо портал за действие при извънредни ситуации | МВР | 40 000 |
| 39. | Изготвяне на цялостен проект за изграждане на Учебен комплекс на МВР, с полигон за обучение по ПБЗН, на територията на СПП-София при ГДОП-МВР | МВР | 800 000 |
| 40. | Доставка на 2 бр. противопожарни автомобили за комбинирано пожарогасене за Академията на МВР (1 бр. за факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" и 1 бр. за Центъра за специализация и професионална подготовка по пожарна безопасност и спасяване-Варна) | МВР | 1000 000 |
| 41. | Доставка на 1 бр. противопожарен автомобил за гасене с вода и пяна за факултет "Пожарна безопасност и защита на населението" | МВР | 450 000 |
| 42. | Доизграждане на системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО) на населението, в минимум три областни града, от урбанизирани територии от първа или втора група (населени места над 80 хил. души), като етап от развитието на Националната СРПО при бедствия и увеличаване % на населениетор което може да бъде оповестяване минимум с 5% | МВР | 10 000 000 |
| 43. | Осигуряване резервиране на свързаност за управлението на базовите станции и оптимизация на покритието на изградената СРПО. | МВР | 800 000 |
| 44. | Следгаранционна поддръжка на НСРПО – подсистема за оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС - подсистема за оповестяване на населението | МВР | 900 000 |
| 45. | Следгаранционна поддръжка на единната радиокомуникационна система за координация и взаимодействие между силите за реагиране | МВР | 3 000 000 |
| 46. | Изграждане на система за обективен контрол в НОЦ- доставка на устройство (записващо-архивираща система) и дооборудване на системата за обективен контрол за запис на VoIP в 28 бр. ОЦ; дейности по монтаж, настройка и включване в експлоатация на оборудването | МВР | 900 000 |
| 47. | Режимни наблюдения Геозащита Варна | МРРБ | 200 000 |
| 48. | Режимни наблюдения Геозащита Плевен | МРРБ | 200 000 |
| 49. | Режимни наблюдения Геозащита Перник | МРРБ | 200 000 |
| 50. | Техническа помощ за въвеждане на информация в „Регистъра на свлачищата” | МРРБ | 100 000 |
| 51. | Изпълнение на превантивни дейности за брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите - държавна собственост | МРРБ | 2 000 000 |
| 52. | Подмяна на индивидуалните средства за защита в МРРБ | МРРБ | 58 000 |
| 53. | Провеждане на сбор с директорите на РЗИ И ЦСМП по управление и защита при бедствия | МЗ | 10 000 |
| 54. | Провеждане на семинар със специалистите по управление при кризи от здравните и лечебни заведения | МЗ | 5 000 |
| 55. | Провеждане на тренировки с РЗИ и ЦСМП за усвояване на плана за медицинското осигуряване на населението при бедствия | МЗ | 5 000 |
| 56. | Поддържане и разширение на ГИС база данни за медицинското осигуряване на населението при кризи | МЗ | 12 500 |
| 57. | Поддържане на системата за оповестяване на МЗ и привързването и към Националната система за оповестяване | МЗ | 4 400 |
| 58. | Организиране и участие в международни срещи, семинари, презентации, курсове, заседания, учения, обучения, партньорство и други по медицинското осигуряване на населението при бедствия | МЗ | 5 500 |
| 59. | Участие в разработването, организирането и провеждането на Международни и Национални учения и тренировки, включващи елементи на защитата при бедствия | МЗ | 20 000 |
| 60. | Осигуряване на ваксини (за хепатит А и др.) за имунизиране на населението в засегнатите райони при стихийни бедствия | МЗ | 200 000 |
| 61. | Възстановяване на нанесени щети при стихийни бедствия на сграден фонд, машини, съоръжения, апаратура и др. | МЗ | 400 000 |
| 62. | Корекция на р. Лесновска от км 11+834 до км 13+108 – възстановяване на дясната дига, кв. „Челопечене”, гр. София, Столична община”- II етап, който е от особено значение, поради пресичане на АМ "Хемус" и е в близост до хвостохранилище "Кремиковци" | Министерство на земеделието и храните | 1 211 236 |
| 63. | “Ремонтно-възстановителни работи по дясна дига на корекцията на р. Бистрица в участъка от км. 0+850 до км 2+410, с. Ябълково, област Кюстендил”- II етап | Министерство на земеделието и храните | 628 893 |
| 64. | Дунавска дига "р. Войнишка - ГСК" - Ремонтно-възстановителни работи на шлюз при хект. 29+70,50 в земл. на гр. Дунавци, област Видин | Министерство на земеделието и храните | 302 405 |
| 65. | Дейности по поддръжка на ОПВВВ (Дунавски диги, предпазни диги, корекции на реки, отводнителни системи и ОПС) | Министерство на земеделието и храните | 9 000 000 |
| 66. | Обучение за интерактивно преподаване на темите за защита при бедствия в часа на класа на 10 000 класни ръководители от началния, прогимназиалния и гимназиалния етап. | МОМН МВР | 1 000 000 |
| 67. | Разработване на методически материали за системата на народната просвета за интерактивно обучение за действията и поведението при терористичен акт. (задължение, произтичащо от т. 8, раздел 6 от Националния план за противодействие на тероризма, приет с Решение № 745 на Министерския съвет от 2008 г. – нереализирано през предходния период). | МОМН МВР | 30 000 |
| 68 | Сьздаване на методически кабинети в училищата за обучението на учениците за действия при бедствия, пожари и извънредни ситуации | МВР | 300 000 |
| 69. | Осигуряване на средства за подготовка и съфинансиране по проектите на ЕС с българско участие в 7РП и други програми, имащи отношение към извънредните ситуации. | МОМН | 250 000 |
| 70. | Провеждане на национален конкурс за детска рисунка “Мисия спасител 2013” (при утвърждаване на Националния календар за извънучилищна дейност на МОМН). | МОМН | 3 000 |
| 71. | Укрепване на свлачище върху карстов терен в зоната на югозападен учебен корпус на НУФИ „Филип Кутев”, гр.Котел. | Министерство на културата | 600 000 |
| 72. | Укрепване на терена непосредствено при основите на ПГПИ акад.”Дечко Узунов”, гр.Казанлък, при Б и В корпуси. | Министерство на културата | 510 000 |
| 73. | Укрепване на скалния венец на „Мадарски конник”. | Министерство на културата | 300 000 |
| 74. | Укрепване на скалния венец на „Ивановски скални църкви”. | Министерство на културата | 300 000 |
| 75. | Укрепване на скалния венец на „Аладжа манастир”. | Министерство на културата | 300 000 |
| 76. | Разработване на План за управление на риска от наводнения по Оперативна програма околна среда в периода 2011 – 2015 | МОСВ | 20 050 000 |
| 77. | Създаване на национален център за управление, превенция и оповестяване при наводнения | МОСВ | 2 000 000 |
| 78. | МТСП и регионалните структури на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за закрила на детето, планират и организират мероприятия по издирване, приемане, настаняване и психологическо обслужване на лицата, пострадали от бедствията. | МТСП |  |
| 79. | Подпомага снабдяването с храна, вода и вещи от първа необходимост, планира други социални дейности по осигуряването на лицата, пострадали от бедствията. | МТСП |  |
| 80. | МТСП със съдействието на съответния областен управител определят реда и начина за изхранване и осигуряване на пострадалите при бедствията. | МТСП |  |
| 81. | МТСП съвместно с БЧК създават организация за получаване, съхранение, разпределение, транспортиране и отчитане на хуманитарни помощи. | МТСП |  |
| 82. | Организира раздаването на помощи на пострадалото население. | МТСП |  |
| 83. | МТСП и регионалните структури на Агенцията по заетостта съвместно с общинските Съвети за сигурност организират пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите за заетост, за сформиране на аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и ликвидиране на последствията при възникнали бедствия. | МТСП |  |
| 84. | МТСП и регионалните структури на Агенцията по заетостта съвместно с общинските Съвети за сигурност организират пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите за заетост, за отстраняване на трайни щети на инфраструктурата възникнали при бедствия. | МТСП |  |
| 85. | Развитие и усъвършенстване на системите на НИМХ-БАН за прогноза на опасни явления: - Числено моделиране и прогноза на състоянието на атмосфера - 25 000 лв.; - Числено моделиране и прогноза на щормовите характеристики на ветровото вълнение в басеина на Черно море - 25 000 лв.; - Числено моделиране и прогноза на разпространението на аварийни нефтени разливи в басейна на Черно море - 25 000 лв.; - Числено моделиране на състоянието на растителна земна покривка - 25 000 лв.; - Приемане и използване на спътникова инфорнмация от EUMETSAT - 15 000 лв.; - Прогнозиране и оценка на последствията при радиационна авария - 35 000 лв.; - Оперативна система SYNERGIE за интегриране, обработка и визуализация на прогностична информация – 80 000 лв. | НИМХ - БАН | 230 000 |
| 86. | Поддържане в оперативен режим на системата на НИМХ-БАН за прогнозиране и оценка на последствията при радиационна авария | НИМХ - БАН | 15 000 |
| 87. | Поддържане в оперативен режим на системата за достъп до информационни продукти и спътникова информация от НИМХ-БАН и EUMETSAT, предоставяни посредством уеб-портал: - на МВР по споразумение с МВР Рег. № І-21993/06.07.2010 г.; - по Процедура на МВР за искане и приемане на модул за гасене на горски пожари с използване на въздухоплавателни средства, чрез обществения механизъм за гражданска защита на Европейския съюз и други държави, МВР Рег. № І-25867/12.08.2010г.); - на ИАГ при МЗХ (по споразумение от 2010 г.). | НИМХ - БАН | 15 000 |
| 88. | Поддържане в оперативен режим на системите на НИМХ-БАН за мониторинг, прогноза и ранни предупреждения за опасни и особено опасни явления от хидро-метеорологичен произход: - интензивни валежи, екстремално високи и ниски температури, силен вятър, поледици, обледенение и др. - 15 000 лв.; - екстремуми в състоянието на растителната покривка (суша, преовлажнение, пожари) - 15 000 лв.; - щормово ветрово вълнение и аварийни нефтени разливи в басейна на Черно море - 15 000 лв.; - системата “Метеоаларм” - 15 000 лв. | НИМХ - БАН | 60 000 |
| 89. | Създаване на система от аварийни прагови стойности за нивата на реките при наводнения – към хидрометричнте станции на НИМХ-БАН | МОСВ - НИМХ – БАН | 40 000 |
| 90. | Анализ и оценка на риска за обектите от критичната инфраструктура в сектор енергетика, включително – генериращи мощности, ел.преносна система, газо-преносна система, големи хидроенергийни мощности, национален въгледобив: - „ЕСО” - 220 000 лв, -„Булгартранс газ” ЕАД - 220 000 лв, -Предприятие „Язовири и каскади” ЕАД - 220 000 лв. | МИЕТ | 660 000 |
| 91. | Изграждане на сеизмична мониторингова система на каскада „АРДА” (вкл. яз. стени на яз. Кърджали Ст. Кладенец и Ивайловград) – “НЕК” ЕАД | МИЕТ | 1 000 000 |
| 92. | Анализ и оценка на състоянието на земно-насипните стени на потенциално опасни хвостохранилища от системата на МИЕТ с цел изграждане на сеизмична мониторингова система на същите: -Проект „Неотложни възстановителни работи на стената на хвостохранилище „Бухово” - 592 263 лв.; - Проект „Ремонт на отводнителния канал N-1 към лагуната за утайки на хвостохранилище „Бухово” - 151 852 лв.; -Проект „Отвеждане на постоянно течащи води от водосбора на Манастирско дере на хвостохранилище Бухово - 268 550 лв.; -Запълване на образувалите се каверни и изследване на общата устойчивост на откосите при хвостохранилище „Устрем-4” - 191 040 лв. | МИЕТ | 1 203 705 |
| 93. | Доизграждане на системата за мониторинг на Системата за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудниците на комплекс „Мини Марица Изток” ЕАД и „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД: - „Мини Марица Изток” ЕАД - 100 000 лв; - „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД - 100 000 лв; - Предприятие „Язовири и каскади” ЕАД - 100 000 лв. | МИЕТ | 300 000 |
| 94. | Подобряване условията за работа на ръководството на МИЕТ по време на кризисни ситуации: - подмяна на системите за климатизация и очистване на въздуха в специалните обекти на МИЕТ (филтър вентилационни уредби) - 250 000 лв.; - подмяна средствата за индивидуална защита на служителите от МИЕТ - 12 000 лв. | МИЕТ | 262 000 |
| 95. | Подмяна и поддръжка на средства за индивидуална защита на личния състав на ДП „НКЖИ” и Холдинг „БДЖ” ЕАД | МТИТС | 50 000 |
| 96. | Дейности за защита на критичната железопътна инфраструктура – обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на влаковото движение | МТИТС | 3 672 800 |
| 97. | Осигуряване на аварийно-възстановителни автомобили на двоен ход (автомобилен и железопътен) | МТИТС | 1 080 000 |
| 98. | Обучение на служители във връзка с превозите на опасни товари по железопътен и автомобилен транспорт, съгласно изискванията на Международната спогодба за превоз на опасни товари по шосе ADR и Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари | МТИТС | 30 000 |
| 99. | Тренировки на екипите на морските аварийно-спасителни отряди във Варна и Бургас – Изпълнителна агенция „Морска администрация” за неутрализиране на нефтени разливи | МТИТС | 50 000 |
| 100. | Оборудване на екипажите на катерите на Изпълнителна агенция „Морска администрация”с лични предпазни средства | МТИТС | 50 000 |
| 101. | Съфинансиране на български партньори участници в регионално международно учение за противодействие на нефтени разливи с елементи на търсене и спасяване на море „BULDELTA 2013” | МТИТС | 500 000 |
| 102. | Изграждане на доброволни екипи за действие при бедствия: - Изграждане, обучение и оборудване на специализиран екип за незабавна реакция при бедствия на национално ниво; - Изграждане, обучение и оборудване на 7 /седем/ доброволни екипа към областните съвети на БЧК – Плевен, Разград, Сливен, Силистра, Пазарджик, Търговище и Шумен; | БЧК | 260 000 |
| 103. | Организиране и провеждане на обучителни и тренировъчни курсове с доброволните екипи на БЧК за работа при бедствие. | БЧК | 80 000 |
| 104. | Участия в подготовката и провеждането на национални мероприятия по защита при бедствия съвместно с партньори /МВР, МО и др./ | БЧК | 60 000 |
| 105. | Обучение на щатния състав на БЧК за работа при бедствия, аварии и катастрофи /курсове, семинари, тренинги и др. – четири мероприятия | БЧК | 40 000 |
| 106. | Поддържане на материалната база в състояние на готовност за работа при бедствия: - Попълване на бедствения резерв на БЧК; - Изграждане на резерв за подпомагане на чужди граждани, търсещи закрила на територията на страната, и за подпомагане на нуждаещи се по ГКПП при възникване на криза; - Дооборудване и екипировка на доброволните екипи за работа при бедствия; - Подмяна на остарялата и закупуване на нова техника. | БЧК | 300 000 |
| 107. | Методическо обезпечаване на дейностите по превенция на риска. | БЧК | 35 000 |
| 108. | Предотвратяване на вредното въздействие на водите в това число: - Съставяне на тарирани за водосборите на реките модели на връзката валеж – високи води в избрани пунктове за прогнозиране и ранно предупреждение за преминаване на висока вълна; - Обследване, оценка на риска от преливане и разрушение на опасните за наводнения малки язовири и привеждане язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние; - Обследване и осигуряване проводимост на речните легла в населените места; - Обследване и изграждане на смесени канализационни системи за дъждовни води и привеждане на съществуващите в изправно техническо състояние; - Обследване и осигуряване проводимост на отвеждащите канали на язовирите в участъци, общинска собственост или регулация; - Обследване, проектиране и привеждане на мостови съоръжения в изправно състояние във връзка с осигуряване на проводимост на речните легла; - Обследване, проектиране и привеждане на дигите в населените места в изправно техническо състояние; - Обследване, контрол и изграждане на съоръжения за брегоукрепване във връзка с ограничаване на ерозийни и абразивни процеси по брегови ивици; - Обследване и последващ контрол във връзка с ограничаване на ерозийни процеси по скатове; - Изграждане на охранителни канали за предпазване от скатни води и привеждане на съществуващите в изправно техническо състояние; - Изграждане на дренажни системи и съоръжения в населени места с високи подпочвени води за понижаване нивото им; - Привеждане в изправно техническо състояние на напоителните канали и хидромелиоративните съоръжения за предотвратяване риска от засушаване; - Привеждане в изправно техническо състояние на отводнителните съоръжения от пътната инфраструктура; - Обследване, проектиране и изграждане на корекции на реки за предпазване на населените места от наводнение; - Обследване, проектиране, укрепване и почистване на речни корита за предпазване на населените места и инфраструктура | Общини | 30 000 000 |
| 109. | Предотвратяване на последствия, от събития или инциденти с техногенен или природен характер, в това число: - Събиране, обработка и регистриране на база данни за икономически, обществени, учебни и социални обекти на територията на община за осигуряване изпълнението на общински и областни планове за защита при бедствия и СНАВР; - Аварийно планиране за сгради с масово пребиваване на хора; - Изготвяне на експертизи за поражения върху сградния фонд, общинска и държавна собственост (с масово пребиваване на хора), при възникване на непреодолими обстоятелства от природен или техногенен характер на бедствие; - Мониторинг на потенциално опасни терени, трасета, райони, обекти и други от линейната, инженерната, социалната и комуникационната инфраструктура на територията на населено място; - Изработване на експертизи на потенциално опасни обекти (работещи, съхраняващи или търгуващи с опасни вещества) и такива от критичната инфраструктура и създаване и поддържане на регистри; - Изготвяне на експертиза за установяване причините за повреди в сграден фонд в резултат на изграждане на инженерни съоръжения; - Изготвяне на експертиза за установяване причините и отстраняване на повреди в сграден фонд в непосредствена близост до трасето на Метрополитен София; - Обследване и привеждане в изправно техническо състояние на обекти от критичната инфраструктура-общинска собственост за осигуряване на защита от бедствия от техногенен или природен характер; - Доизграждане и пригаждане за укриване на населението, при необходимост, на подземни инженерни съоръжения общинска собственост в урбанизираните територии над 80 000 души, които с технологичните си параметри осигуряват нормативно ниво на защита (1 кг/см кв); - Привеждане на училищните скривалища в техническо състояние за укриване при необходимост; - Обследване на сеизмично неосигурените сгради и такива, незаконно построени. | Общини | 20 000 000 |
| 110. | Готовност за провеждане на мероприятия за защита при бедствия и аварии, в това число: - Поддържане в актуалност и окомплектованост на дежурните стаи в общините; - Оценка на наличните средства за индивидуална защита и поетапната им подмяна, като се започне от ЗНЗМ около АЕЦ „Козлодуй”; - Осигуряване и поддържане на съществуващите колективни средства за защита; - Окомплектовка на ДЕПА за доброволните формирования; - Окомплектоване и поддържане в актуалност сили и средства за действие при възникване на извънредни ситуации (техника, екипи) | Общини | 4 000 000 |
| 111. | Повишаване на административен капацитет на органите за управление и действие при бедствия и аварии в това число: - Обучения за повишаване на квалификацията на общинските администрации; - Подготовка и издаване на практически наръчник за общините по въпросите на работа и отговорностите по защитата. | Общини | 3 000 000 |
| 112. | Създаване на система от аварийни прагови стойности за нивата на реките при наводнения в градовете с особена важност и първа група, съгласно категоризацията на чл. 8 от ЗЗБ. | Общини | 300 000 |
| 113. | Организиране и провеждане на курсове по обучения за защита при бедствия на членовете на доброволните формирования, включително и пътни разходи | Общини | 10 000 |
| 114. | Организиране и провеждане на курсове по обучения за защита при бедствия на ръководители на доброволните формирования в учебните центрове на ГДПБЗН включително и пътни разходи | Общини | 20 000 |
| 115. | Осигуряване на допълващо финансиране до 75% на инвестиционни проекти, свързани с предотвратяване на риска от бедствия и включени в приети от общински съвети програми за защита при бедствия. | Общини | 10 000 000 |
| 116. | Обучения за повишаване квалификацията на Общинската, районните администрации и Оперативните дежурни по ССС и РСС | Столична община | 30 000 |
| 117. | Съфинансиране по международен проект „Превенция и управление при кризи, породени от природни бедствия” – GOES, съфинансиран по програма „Гражданска защита” на Европейския съюз | Столична община | 50 000 |
| 118. | Съфинансиране по международен проект с възможен източник на финансиране от Федералното министерство на науката и образованието на Германия – „Изграждане на система за ранно предупреждение в силно урбанизиран пилотен водосбор с риск от наводнение на реките, преминаващи през територията на Столичната община”, предоставен от ГДПБЗН - МВР | Столична община | 250 000 |
| 119. | Окомплектоване на ДЕПО за доброволно формирование на Столичната община | Столична община | 150 000 |
| 120. | Разработване на хидроложки карти на реките Владайска, Искър и Лесновска | Столична община | 250 000 |
| 121. | Доизграждане на комуникационно-информационната система в Оперативния дежурен център на Столичната община | Столична община | 100 000 |
| 122. | Осигуряване на преносими метални диги от вида модул „Дига” за надграждане дигите на критичните участъци на реките Искър, Лесновска и Владайска | Столична община | 400 000 |
| 123. | Изработване на листовки, брошури, плакати и други нагледни материали за правила на поведение и мерки за защита на населението от столицата при възникване на бедствия, аварии, пожари и извънредни ситуации | Столична община | 30 000 |
| 124. | Изграждане на Столичен учебен център за обучение на деца от детските заведения за защита при бедствия, пожари и аварийни ситуации | Столична община | 200 000 |
| 125. | Почистване на речни корита | Столична община | 1 500 000 |
| 126. | Почистване на 500 м под язовирните стени на язовири общинска собственост | Столична община | 100 000 |
| 127. | Почистване на подземни участъци на територията на СО | Столична община | 500 000 |
| 128. | Ремонт на лява дига на р. Лесновска при с. Долни Богоров | Столична община | 1 000 000 |
| 129. | Изграждане на дига на р. Лесновска при с. Челопечене | Столична община | 250 000 |
| 130. | Ремонт на дясна дига на река Искър | Столична община | 1 000 000 |
| 131. | Привеждане в изправно техническо състояние на отводнителните съоръжения | Столична община | 200 000 |
| 132. | Възстановяване на мостове над: - Владайска река, ул. Сребрист бор, с. Владая; - р. Суха Лешница, ул. Подкраище, с. Владая; - Владайска река, ул. Китен № 28, с. Владая | Столична община | 420 000 |
| 133. | Укрепване на свлачище в местност „Смардана” – І етап, р-н „Красна поляна” до резервоар за питейна вода и магистрален водопровод | Столична община | 1 000 000 |

4. Източници за финансиране на дейностите за 2013 г.

Източниците за финансиране по Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 са републиканският бюджет, общинските бюджети, структурните фондове на Европейския съюз и други международни организации.

Когато финансирането е за сметка на републиканския бюджет съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2009-2013 се осигуряват в рамките на бюджетите на съответните министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общините с републиканския бюджет, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Заключение

Настоящият Годишен план за 2013 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия (2009 - 2013 г.) се приема за календарната 2013 г.

В резултат на реализацията на плана се предвижда да се постигне:

- усъвършенстване на системите за мониторинг и определяне на риска за възникване на бедствия;

- разработване и реализация на практически мерки по повишаване безопасността на населението и защитеността на инфраструктурата;

- прилагане на нови технически средства и технологии за повишаване защитата на населението и териториите от бедствия;

- повишаване информираността и подготовката на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации;

- повишаване готовността на изпълнителната власт за действие при бедствия, пожари и извънредни ситуации;

- намаляване броя на пострадалите и загинали хора при бедствия;

- намаляване на здравния и екологичен риск при бедствия;

- понижаване на загубите на културното наследство;

- понижаване на икономическите загуби;

- развитие и усъвършенстване на системите за подготовка на ръководния състав, експертите, спасителите и населението за действия при бедствия;

- продължаване процеса на изграждане на НСРПО  и осигуряване  на 39,30 на сто от населението с възможност за оповестяване при опасност или настъпило бедствие;

- подобряване на координацията и взаимодействието между институциите  с компетентност за охраната и готовността за аварийни действия в района на ядреното съоръжение чрез изграждане на единна радиокомуникационна система (за АЕЦ, МИЕТ, АЯР, полиция, ПБЗН, ГП, „112”, МЗ и др.).

- с изграждането на единна радиокомуникационна система, стандарт ТЕТРА, ще  се осигури свързаност в същия честотен диапазон с ТЕТРА системата на Румъния, с което се гарантира трансграничното сътрудничество и взаимодействието при кризисни ситуации и между граничните служби.