Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 704

от 29 август 2012 година

## за откриване на процедура за предоставяне на концесия за строителство на обект „Централна железопътна гара Пловдив”

На основание чл. 13, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 39, ал. 1 от Закона за концесиите и чл. 3, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт, както и въз основа на мотивирано предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и обосновката към него

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

І. Открива процедура за предоставяне на концесия за строителство на обект „Централна железопътна гара Пловдив”.

1. Определя предмета на концесията за строителство, както следва:

1.1. Основен предмет – частично изграждане на обекта на концесията „Централна железопътна гара Пловдив” и неговото управление и поддържане на риск на концесионера.

1.2. Допълнителен предмет – управление и поддържане на обекта на концесията – поддържане в добро експлоатационно състояние на обекта и в непрекъсната наличност на услугите и стопанските дейности, които се осъществяват чрез него, и осигуряването на качество на предоставяните услуги за срока на концесията в съответствие с клаузите на концесионния договор.

2. Обект на концесията е „Централна железопътна гара Пловдив”. Обектът на концесията е с концесионна площ 38 790 кв. м и включва поземлени имоти и построените върху тях съществуващи сгради и съоръжения, както следва:

2.1. Поземлен имот с идентификатор 56784.551.79 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с площ 30 355 кв. м., заедно с намиращите се в имота сгради и съоръжения съгласно Акт за публична държавна собственост № 7459 от 20 юни 2011 г., както следва:

2.1.1. приемна сграда с идентификатор 56784.551.79.9, със застроена площ 1539 кв. м, разгъната застроена площ 3726,10 кв. м (по архитектурно заснемане), на три етажа, която е единична недвижима културна ценност, попадаща и на територията на групова недвижима културна ценност;

2.1.2. пешеходен подлез със застроена площ 1200 кв. м;

2.1.3. четири броя перони с изключение на коловозите и останалите обекти на железопътната инфраструктура, намиращи се в имота по т. 2.1.

2.2. Поземлен имот с идентификатор 56784.551.82 (бивша Транспортна болница) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с площ 4376,00 кв. м, заедно с намиращите се в имота:

2.2.1. сгради съгласно Акт за частна държавна собственост 
№ 7443 от 7 юни 2011 г.:

2.2.1.1. сграда с идентификатор 56784.551.82.2, със застроена площ 311 кв. м, масивна, на два етажа;

2.2.1.2. сграда с идентификатор 56784.551.82.3, със застроена площ 411 кв. м, масивна, на два етажа;

2.2.1.3. сграда с идентификатор 56784.551.82.4, със застроена площ 114 кв. м, полумасивна, на един етаж;

2.2.2. сгради и съоръжения:

2.2.2.1. сграда с идентификатор 56784.551.82.1, със застроена площ 
54 кв. м, на един етаж;

2.2.2.2. сграда с идентификатор 56784.551.82.5, със застроена площ 168 кв. м, на един етаж;

2.2.2.3. пешеходен подлез – открита част, със застроена площ 
570 кв. м.

2.3. Поземлен имот с идентификатор 56784.551.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с площ 2300 кв. м, заедно с намиращите се в имота сгради съгласно Акт за частна държавна собственост № 7054 от 11 юни 2009 г.:

2.3.1. делова сграда с идентификатор 56784.551.70.2, със застроена площ 88 кв. м, паянтова, на един етаж;

2.3.2. гараж, хангар, с идентификатор 56784.551.70.3, със застроена площ 42 кв. м, паянтова, на един етаж;

2.3.3. административна сграда с идентификатор 56784.551.70.4, със застроена площ 419 кв. м, паянтова, на един етаж;

2.3.4. административна сграда с идентификатор 56784.551.70.5, със застроена площ 242 кв. м, масивна, на два етажа;

2.3.5. административна сграда с идентификатор 56784.551.70.6, със застроена площ 83 кв. м, масивна, на един етаж.

2.4. Поземлен имот с идентификатор  56784.551.81 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, с площ 1759 кв. м, заедно с намиращите се в имота:

2.4.1. сгради съгласно Акт за публична държавна собственост 
№ 7470 от 20 юни 2011 г.:

2.4.1.1. магазия с идентификатор 56784.551.81.2, със застроена площ 237 кв. м, полумасивна, на един етаж;

2.4.1.2. административна делова сграда с идентификатор 56784.551.81.6, със застроена площ 85 кв. м, полумасивна, на два етажа;

2.4.2. навес с идентификатор 56784.551.81.3, със застроена площ 
92 кв. м – актив на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НК”ЖИ”), и

2.4.3. следните сгради, които не са активи на НК”ЖИ”:

2.4.3.1. сграда на транспорта с идентификатор 56784.551.81.1, със застроена площ 163 кв. м, на един етаж;

2.4.3.2. административна делова сграда с идентификатор 56784.551.81.4, със застроена площ 245 кв. м, на два етажа;

2.4.3.3. сграда на транспорта с идентификатор 56784.551.81.5, със застроена площ 105 кв. м, на един етаж.

3. Върху концесионната площ по т. 2 концесионерът ще изгради в съответствие с решението, с концесионния договор и с одобрените от концедента проекти, с осигурени от концесионера средства и на негов риск и при условия, определени с договора, сгради и съоръжения, както следва:

3.1. Автогара – едноетажно тяло и двуетажно тяло (административната част), със следните показатели на обекта: застроена площ, не по-малка от 1190 кв. м, и разгъната застроена площ, не по-малка от 1390 кв. м.

  - Ескалатори – 2 броя.

  - Пътнически асансьори – 3 броя.

  - Многофункционална обслужваща сграда, включваща: обществени тоалетни, помещения за магазия, колетно отделение, спедиция, пощенски услуги, пералня със сушилня и гладачно отделение за обслужване на обектите, намиращи се на концесионната площ, офиси, хотел - тип „транзитен” (2 или 3 звезди), най-малко с 96 легла и най-малко с 4 търговски обекта. Съгласно обследваните в концесионните анализи норми на застрояване сградата следва да бъде триетажна със застроена площ до 
1125 кв. м и с разгъната застроена площ до 2875 кв. м.

  - Места за разполагане на рекламно-информационни елементи върху обща площ от 50 кв. м.

4. Концесионерът може да извърши строителство и на други обекти на собствен риск в съответствие с офертата си при условия и по ред, определени с концесионния договор.

5. Сградите, прилежащата инфраструктура, принадлежностите, съоръженията и оборудването, които ще бъдат изградени и/или монтирани от участника, определен за концесионер, с осигурени от него средства и на негов риск в изпълнение на концесионния договор и при условия и по ред, определени с него, стават част от обекта на концесията и от въвеждането им в експлоатация придобиват статут на активи - публична държавна собственост.

6. С допълнително споразумение към концесионния договор при условията и по реда на действащото законодателство към датата на сключването му, страните могат:

6.1. Да изменят и/или допълват обекта на концесията, когато поради непредвидени обстоятелства е станало необходимо възлагането на концесионера на: а) допълнително строителство, което не е включено в предмета на концесионния договор; б) изменение на вида или обема на строителството, което е включено в предмета на концесионния договор, или в) възлагане управлението на допълнителни услуги от обществен интерес, при следните условия:

6.1.1. допълнителното строителство или допълнителните услуги не могат технически или икономически да се разделят от предмета на концесионния договор без значителни затруднения за концедента или ако могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на концесионния договор, и

6.1.2. общата стойност на допълнителното строителство или на допълнителните услуги е не повече от 50 на сто от стойността на строителството или услугите съгласно договора, или

6.1.3. общата стойност на измененото по вид и обем строителство не намалява или не превишава с повече от 50 на сто стойността на строителството – предмет на сключения и действащ договор.

6.2. Да изключат от обекта на концесията или да включат към него територия, определена с изменение на одобрен от концедента и влязъл в сила подробен устройствен план за концесионната площ, включително план за изменение на застрояването на същата, индивидуализирана с поземлени имоти (ПИ) и/или урегулирани поземлени имоти (УПИ) съгласно съставени за тях актуални скици от Агенцията по геодезия, картография и кадастър – 
гр. Пловдив, по влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри и издадените въз основа на тях актове за държавна собственост - публична и/или частна. Към територията, необходима за допълнително разширение на обекта на концесията, се включват и сградите и съоръженията, които са трайно прикрепени върху тази територия или ще бъдат изградени и/или монтирани от концесионера.

6.3. При изпълнение на строителството - предмет на договора, свързано с частичното изграждане на обекта на концесията с обектите по т. 3, с възложеното строителство по т. 6.1 и с разширението по т. 6.2, концесионерът има правата на възложител по смисъла на Закона за устройство на територията, без това да води до промяна на статута на обекта на концесията и на принадлежностите към него, които остават собственост на държавата.

7. На територията на обекта на концесията могат да се извършват всякакъв вид допустими от закона търговски дейности и услуги, съвместими с предназначението на обекта на концесията и с нейния предмет, при спазване стандартите и нормите за безопасност и сигурност на осъществяващите се в гарата дейности по експлоатация на съоръженията на железопътния транспорт.

8. Определя срок на концесията 35 години.

След решение на концедента срокът на концесията може да се намалява или удължава с не повече от една трета от първоначално определения срок само в случаите по чл. 70, ал. 3 от Закона за концесиите.

9. Концесионният договор влиза в сила по реда, определен в него, след изпълнение на следните условия:

9.1. Представяне на банковите гаранции по т. 13.1.

9.2. Извършване на еднократното концесионно плащане по т. 14.1.1.

9.3. Получаване на разрешение за концентрация на стопанска дейност от Комисията за защита на конкуренцията или на решение от Комисията за защита на конкуренцията, с което се приема, че не е налице концентрация на стопанска дейност.

10. Определя следните условия за осъществяване на концесията:

10.1. Концесионерът извършва частичното изграждане, управлението и поддържането на обекта на концесията на свой риск и със средства, осигурени от него.

10.2. Концесионерът осигурява:

10.2.1. изработване, процедиране и одобряване на подробен устройствен план за обекта на концесията;

10.2.2. изработване и одобряване на инвестиционните проекти в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер, за реализиране на частичното изграждане на обекта на концесията;

10.2.3. извършване на строителството в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и разрешенията за строеж;

10.2.4. въвеждане на строежите в експлоатация в срок, определен с концесионния договор, в съответствие с офертата на участника, определен за концесионер;

10.2.5. сключване на договори с експлоатационните предприятия и присъединяване на обекта на концесията към необходимите за експлоатацията му мрежи на техническата инфраструктура;

10.2.6. при необходимост и след изменение на подробния устройствен план изработване на инвестиционни проекти и извършване на строителство във връзка с измененията на застрояването на територията при условията на т. 6.1.1 – 6.1.3 и по ред, определен с концесионния договор;

10.2.7. частично изграждане, въвеждане в експлоатация на новопостроените строежи и поддържане в наличност на обекта на концесията при условия и по ред, определени с концесионния договор.

10.3. Други условия на концесията:

10.3.1. управление и поддържане в експлоатационна годност на обекта на концесията за срока на концесията;

10.3.2. изпълнение на риск на концесионера на предложената с офертата на участника, определен за концесионер, инвестиционна програма  – неразделна част от концесионния договор;

10.3.3. концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на Закона за концесиите;

10.3.4. спазване на нормативните изисквания и на изискванията, определени от компетентните държавни органи и от международни организации, свързани с:

10.3.4.1. националната сигурност и отбраната на страната, включително като при възникнала необходимост осигурява достъп до обекта на концесията;

10.3.4.2. опазване на околната среда, на човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти, включително такива по Закона за културното наследство, както и спазване на предвидените в него съгласувателни процедури;

10.3.4.3. опазване на обществения ред;

10.3.4.4. безопасността и сигурността в областта на железопътния транспорт;

10.3.5. концедентът е собственик на всички приращения и подобрения, изградени върху обекта на концесия, включително на новопостроените сгради и съоръжения, изградени върху концесионната площ от момента на възникването им;

10.3.6. задължителните инвестиции, които концесионерът ще извърши в обекта на концесията, са, както следва:

10.3.6.1. за период, не по-дълъг от 4 години, считано от датата на влизане в сила на концесионния договор, през който се извършват дейностите по частичното изграждане на обекта на концесията, реализирането на инвестициите и въвеждането на строежите в експлоатация, конкретизиран с офертата на участника, определен за концесионер - в размер, не по-малък от 9 380 650 лв. без данък върху добавената стойност (ДДС);

10.3.6.2. за срока на концесията - в размер, посочен в инвестиционната програма на концесионера, но не по-малък от 10 204 430 лв. без ДДС, включително тези за периода по т. 10.3.6.1;

10.3.7. правата и задълженията по концесионния договор са непрехвърлими; концесионерът няма право да се разпорежда или да обременява по какъвто и да е начин в полза на трети лица, изцяло или частично, с обекта на концесията и свързаните с него права;

10.3.8. концесионерът няма право да променя предназначението на обекта на концесията;

10.3.9. концесионерът има право да сключва договори с подизпълнители, определени при условията и по реда на Закона за концесиите и на Закона за обществените поръчки, за изпълнение на частичното изграждане на обекта на концесията, включително за проектни, строителни и монтажни работи по изграждане на новите строежи и за последваща реконструкция, рехабилитация, основен ремонт и преустройства на съществуващите строежи, както и реставрация и/или консервация на приемната сграда на Централна железопътна гара Пловдив; за действията на подизпълнителите концесионерът носи отговорност като за свои действия.

10.4. При предсрочно прекратяване на концесионния договор концедентът дължи на концесионера обезщетение в съответствие с действащoто законодателство към датата на прекратяване на договора.

10.5. Когато концесионерът е обединение, участникът в обединението, отговарящ на критерия за подбор „Икономическо и финансово състояние”, съгласно документацията за участие следва да притежава процент на участие в размер, не по-малък от 34 на сто от капитала на концесионера, през целия срок на концесията. След петнадесетата година от срока на концесията този участник може да бъде заменен от друг в търговското дружество на концесионера, отговарящ на критерия за подбор „Икономическо и финансово състояние”, след получаване на съгласието на концедента.

11. Концесионерът има следните основни права и задължения по концесионния договор:

11.1. Основни права на концесионера:

11.1.1. да експлоатира обекта на концесията, включително като предоставя услуга от обществен интерес/или извършва други стопански дейности срещу получаването на приходи;

11.1.2. да премахва определени съществуващи сгради и/или съоръжения  единствено с изричното съгласие (разрешение) на концедента, получено след представяне на обосновано искане за това, при условията и по реда на концесионния договор;

11.1.3. да извършва строителство (частично изграждане) на обекта на концесията при условия и по ред, определени с концесионния договор, и в съответствие с офертата си;

11.1.4. да определя цените за извършваните услуги, които предоставя на ползвателите, и да ги събира изцяло в своя полза;

11.1.5. да получи от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обекта на концесията и заверени копия от наличната техническа, проектна (екзекутивна), финансова и друга документация във връзка с експлоатацията на обекта на концесията и извършеното строителство до влизането в сила на концесионния договор;

11.1.6. да сключва договори с подизпълнители в съответствие с 
т. 10.3.9 за изпълнение на частичното изграждане на обекта на концесията, включително за проектни, строителни и монтажни работи по изграждане на новите строежи и за последваща реконструкция, рехабилитация, основен ремонт и преустройства на съществуващите строежи, както и за реставрация и/или консервация на приемната сграда на Централна железопътна гара Пловдив;

11.1.7. да отдава под наем части от обекта на концесията, като сключва договори за наем на търговски обекти при условия и по ред, определени с концесионния договор;

11.1.8. да получи обезщетение при предсрочно прекратяване на концесионния договор при условията на действащото законодателство и по ред, определен с договора.

11.2. Основни задължения на концесионера:

11.2.1. в съответствие с действащото законодателство и при условията и по реда на концесионния договор:

11.2.1.1. след частичното изграждане на обекта на концесията и въвеждането му в експлоатация да го управлява и поддържа на свой риск за срока на концесията, като осигурява непрекъснато функциониране на обекта на концесията съобразно неговото предназначение;

11.2.1.2. да извърши на свой риск и в срока, определен с концесионния договор, частичното изграждане на обекта на концесията – новите строежи и съоръжения по т. 3, и последващата реконструкция, рехабилитация, ремонт, основен ремонт и преустройства на съществуващи строежи (сгради и съоръжения) в обекта на концесията, както и реставрация и/или консервация на приемната сграда на Централна железопътна гара Пловдив;

11.2.2. да извърши задължителните инвестиции по т. 10.3.6. и да изпълнява инвестиционната програма, предложена с офертата – неразделна част от концесионния договор, на свой риск, при условия, по ред и в срокове, определени в графика за нейното изпълнение, и съгласно концесионния договор;

11.2.3. въз основа на инвестиционната програма – неразделна част от концесионния договор, да изработва и да представя за одобряване от концедента годишни инвестиционни програми за обекта на концесията при условия, по ред и в срокове, определени с договора;

11.2.4. предварително да съгласува и да получи одобрение от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при условия и по ред, определени с концесионния договор, за извършване на подобрения върху обекта на концесията, които не са предвидени в съответната годишна инвестиционна програма;

11.2.5. да изпълнява и/или да осигурява изпълнението на направените с офертата предложения и с инвестиционната програма – неразделна част от концесионния договор;

11.2.6. да извършва концесионни плащания в размер, при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор;

11.2.7. да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на концедента за всяка година от срока на концесията в съответствие с действащото законодателство и с концесионния договор;

11.2.8. да предостави за безвъзмездно ползване помещения и да осигурява достъп до обекта на концесията, необходим за осъществяване функциите на държавните ползватели по управлението на обектите на железопътната инфраструктура, по управлението на движението на влаковете и по осигуряването безопасността на железопътния транспорт, в съответствие с действащото законодателство;

11.2.9. да извършва самостоятелно или да осигурява извършването чрез трети лица на необходимите за функционирането на обекта на концесията дейности – предмет на концесията;

11.2.10. да извършва и да финансира всички дейности, необходими за опазването на околната среда и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

11.2.11. да експлоатира и да управлява обекта на концесията като добър търговец в съответствие с действащото законодателство и с концесионния договор;

11.2.12. по всяко време да осигурява достъп до обекта на концесията на определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или с нормативен акт длъжностни лица, да им предоставя отчети и информация за изпълнението на инвестиционната програма и на другите задължения по концесионния договор, както и всякаква друга информация и документация, свързана с обекта на концесията, в срокове и по ред, определени с концесионния договор;

11.2.13. да уведомява незабавно министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и упълномощените държавни органи за обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, околната среда, човешкото здраве и безопасността и сигурността на железопътния транспорт, по ред, определен с концесионния договор;

11.2.14. да съгласува с Министерството на културата по реда на 
чл. 83 и 84 от Закона за културното наследство всички устройствени планове, инвестиционни проекти и искания за намеси в териториалния обхват на недвижимата културна ценност, както и да уведоми незабавно концедента и министъра на културата, когато при осъществяване на концесията се открият находки, които имат признаци на културни ценности, и да спре временно строителните и монтажните работи, когато в резултат на тяхното извършване се открият такива находки;

11.2.15. да осигурява достъп до обекта на концесията на компетентните държавни органи или на определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или с нормативен акт длъжностни лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена полза или за защита на обществения ред и сигурност;

11.2.16. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части от него от трети лица, определени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията в съответствие с концесионния договор, без право на обезщетение за това.

11.2.17. да осигурява възможност за ползването на обекта на концесията при изпълнение на задължения, поети по международни договори, по които Република България е страна;

11.2.18. да встъпи и/или замести в съществуващите договори, свързани с осъществяването на дейностите по експлоатация и управление на обекта на концесията, при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор;

11.2.19. при условия и по ред, определени с концесионния договор, да поддържа банковите гаранции по т. 13.1 за срока на договора;

11.2.20. да представя периодични отчети и информационни доклади за изпълнение на всички задължения по концесионния договор при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор, включително:

11.2.20.1. в срок до 31 юли на следващата година – копие от одитирания годишен финансов отчет за предходната година;

11.2.20.2. в срок до 15 април на следващата година – отчети, справки и друга информация и документация за изпълнението на задълженията, произтичащи от предложението на концесионера - част от офертата му (инвестиционна програма, социалната програма, екологична програма, програма за безопасност и др.), условията на концесията и разпоредбите на концесионния договор;

11.2.21. при прекратяване на концесионния договор да предаде на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обекта на концесията в експлоатационна годност при условия, по ред и в срокове, определени с концесионния договор;

11.2.22. при прекратяване на концесионния договор да предаде на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга документация във връзка с обекта на концесията.

12. Концедентът има следните основни права и задължения по концесионния договор:

12.1. Основни права на концедента:

12.1.1. да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и на другите задължения, поети от концесионера с концесионния договор и с офертата му;

12.1.2. да получава концесионни плащания в размер, при условия и в срокове, определени с концесионния договор;

12.1.3. да се ползва от банковите и други гаранции, дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;

12.1.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера и на условията за осъществяване на концесията, да взема съответните мерки, включително да налага санкциите, предвидени с концесионния договор, ако е налице неизпълнение, забавено или лошо изпълнение, на което и да е задължение;

12.1.5. да получава отчети и информационни доклади от концесионера по изпълнението на концесионния договор и да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия при условия и по ред, определени с концесионния договор;

12.1.6. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него при условия и по ред, определени с концесионния договор;

12.1.7. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е основно задължение или условие за осъществяване на концесията, определени с решението, както и на други основания, при условия и по ред, определени с концесионния договор;

12.1.8. след прекратяване на концесионния договор да получи обекта на концесията и цялата техническа, финансова, проектна (екзекутивна) и друга информация и документация във връзка с обекта на концесията и неговата експлоатация при условия и по ред, определени с концесионния договор.

12.2. Основни задължения на концедента:

12.2.1. да предаде на концесионера обекта на концесията в състояние и по ред, определени с концесионния договор;

12.2.2. да не препятства концесионера при осъществяване на правата му по концесионния договор;

12.2.3. да заплати на концесионера обезщетение за направените подобрения върху обекта на концесията при условията на действащото законодателство и по ред, определен с концесионния договор;

12.2.4. своевременно да разглежда и да се произнася по представените от концесионера програми, планове, проекти, искания и предложения и да му оказва необходимото съдействие.

13. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:

13.1. за всяка година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа:

13.1.1. потвърдена безусловна и неотменяема банкова гаранция за обезпечаване изпълнението на концесионния договор, включително на задължението за извършване на концесионни плащания и на задължението за плащане на лихвите и неустойките, определени с договора, издадена от банка, определена по съгласие на страните, в размер на сумата от 200 на сто от предложените с офертата съответни размери на фиксираната част на годишното концесионно плащане за съответния период, индексирани всяка година от срока на концесията с индекса на потребителските цени за предходния годишен период и дължимия ДДС върху същата сума;

13.1.2. потвърдена безусловна и неотменяема банкова гаранция за обезпечаване изпълнението на инвестиционната програма, издадена от банка, определена по съгласие на страните, в размер 10 на сто от стойността на планираните и одобрени от концедента инвестиции за съответната договорна инвестиционна година.

13.2. Концесионерът дължи неустойки при пълно неизпълнение, при забавено, лошо и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и началният момент на неизпълнението на отделните задължения, считано от който неустойките и лихвите се дължат, се определят с концесионния договор.

13.3. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви и обезщетение по общия ред съгласно действащото законодателство, както и да иска реално изпълнение на неизпълненото, забавено или неточно изпълнено задължение.

14. Концесионерът извършва следните концесионни плащания с дължимия ДДС:

14.1. Еднократно концесионно плащане в размер 145 000 лв. без ДДС, платимо до влизане в сила на концесионния договор.

14.2. Годишни концесионни плащания:

14.2.1. От датата на влизане в сила на концесионния договор за целия срок на концесията концесионерът дължи на концедента годишни концесионни плащания, както следва:

14.2.1.1. За период, не по-дълъг от 4 години, считано от датата на влизане в сила на концесионния договор, през който се извършват дейностите по частичното изграждане на обекта на концесията, реализирането на инвестициите и въвеждането на строежите в експлоатация,  конкретизиран с офертата на участника, определен за концесионер, фиксираното концесионно плащане е в размер, не по-малък от 290 000 лв. без ДДС.

14.2.1.2. След приключване на дейностите по частичното изграждане на обекта на концесията, реализиране на инвестициите и въвеждане на строежите в експлоатация през периода по т. 14.2.1.1 и за целия срок на концесията годишното концесионно плащане се състои от две части:

а) фиксирана част на годишното концесионно плащане - в размер, не по-малък от 412 000 лв. без ДДС, и

б) променлива част на годишното концесионно плащане - в размер, не по-малък от 16 на сто от нарастването на общия размер на брутните  приходи от всички дейности за текущата година и надхвърлящи базовите приходи от 1 812 000 лв. без ДДС, свързани с управлението, експлоатацията и поддържането на обекта след въвеждане на строежите в експлоатация.

14.3. Сумата на фиксираната част на годишното концесионно плащане се индексира на всеки три години от срока на концесията с общия инфлационен индекс за страната по данни от Националния статистически институт с натрупване за тригодишния период. Индексираните части на годишните концесионни плащания не могат да бъдат по-ниски от техния размер за предходния индексиран 3-годишен период.

14.4. Годишните концесионни плащания се извършват на две вноски, платими по банков път, при условия и по ред, определени с концесионния договор.

15. Концесионерът се определя чрез открита процедура.

16. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна тежест са:

16.1. Размер на годишното фиксирано концесионно плащане – с относителна тежест 50 на сто, формирана, както следва:

16.1.1. размер на годишното фиксирано концесионно плащане, дължимо за периода по т. 14.2.1.1 – с относителна тежест 15 на сто;

16.1.2. размер на годишното фиксирано концесионно плащане, дължимо за периода по т. 14.2.1.2 до края на срока на концесията – с относителна тежест 35 на сто.

16.2. Размер на променливото концесионно плащане – с относителна тежест 20 на сто.

16.3. Срок за въвеждане в експлоатация на строежите, сградите и съоръженията по т. 3 с обща относителна тежест 20 на сто.

16.4. Предложение за инвестиционна програма – с относителна тежест 5 на сто.

16.5. Бизнес предложение – с относителна тежест 5 на сто.

17. Определя  гаранция за участие в процедурата в размер 
75 000 евро, предоставена под формата на внесен депозит или банкова гаранция.

18. Разрушаването на съществуващи сгради и съоръжения и демонтажът на оборудване се извършват от концесионера при отпаднала необходимост, свързана с изграждането на нови сгради или съоръжения или с експлоатацията на обекта на концесията, по ред, определен с концесионния договор.

19. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по чл. 6 от Закона за концесиите.

20. Концесионният договор се сключва с участника в процедурата, определен за концесионер с решение на Министерския съвет, имащ качеството на търговец, съгласно § 1, т. 17 от Допълнителната разпоредба на Закона за концесиите, който е капиталово търговско дружество, или с новоучредено капиталово търговско дружество („проектно дружество”) по чл. 18, ал. 3 от Закона за концесиите, обвързано с офертата на участника, определен за концесионер, и при изпълнение на изискванията на Търговския закон и на действащото законодателство.

21. В концесионния договор задължително се определят и посочват:

21.1. отношенията на концесионера с държавните ползватели в обекта на концесия;

21.2. размерът на нормата на възвръщаемост за концесионера, определена с финансово-икономическия модел, както и редът за нейното изчисляване, отчитане и контролиране;

21.3. в съответствие с обявлението за откриване на процедурата по предоставяне на концесията – условията, които определят икономическия баланс, и обстоятелствата от фактически или правен характер, свързани с обекта на концесията и/или с услугата от обществен интерес, чието настъпване или изменение би довело до нарушаване на баланса, в съответствие с действащото законодателство.

22. Неразделна част от концесионния договор е финансово-икономическият модел, предложен с офертата на участника, определен за концесионер.

23. Концесионният договор може да се изменя и допълва съгласно клаузите му в случаите и по реда, определени със закон, както и в изпълнение на изисквания за привеждане на обекта на концесията в съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз или в изпълнение на международни и междудържавни споразумения, спогодби и актове, по които Република България е страна, към които се е присъединила или е ратифицирала.

ІІ. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от узнаването му, но не по-късно от датата на сключването на концесионния договор.

# МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /п/  Бойко Борисов

## ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ:  /п/  Росен Желязков