Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 956

от  29 декември   2011 година

ЗА одобряване План за действие по изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

Одобрява План за действие по изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство съгласно приложението.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

по изпълнението на неотложни мерки за 2012 г. във връзка с присъединяването на Република България към Шенгенското пространство

| Дейност | Отговорно ведомство | Стойност (в лв.) с ДДС | Срок |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Довършване изграждането на пункт за временно базиране на хеликоптери на западната сухопътна граница. | МВР |  | 510 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 2. Довършване ремонта на административна сграда на специализиран отряд за въздушно наблюдение (СОВН) в София. Доставка на обзавеждане. | МВР |  | 114 092 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 3. Довършване изграждането на съвместен контактен център между Република България и Република Сърбия за полицейско и митническо сътрудничество на Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) - Калотина. Доставка на обзавеждане. | МВР |  | 221 083 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 4. Осигуряване на специално облекло за състава на СОВН за защита от хипотермия. | МВР |  | 35 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 5. Довършване на дейностите по повишаване нивото на сигурност в резервния компютърно-комуникационен център (РККЦ) и надеждността на информационните технологии (ИТ), на средата, в която функционират и се експлоатират НШИС и автоматизираната информационна система „Граничен контрол” (АИС-ГК). Разширение на системите за публичен частен ключ (PKI). | МВР |  | 1 355 715 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 6. Доставка на резервни части, инструменти, наземно оборудване за хеликоптери AW-109 Е и АW-139. | МВР |  | 630 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 7. Обучение на пилоти и служители - инженерно-технически състав (ИТС) (16 пилоти и 25 служители ИТС). | МВР |  | 3 000 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 8. Докуване на 8 граничнополицейски кораба (ГПК) |  |  | 96 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 9. Доставка на мобилна горивозарядна система за пунктовете за временно базиране и допълващо техническо оборудване. | МВР |  | 337 777 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 10. Доставка на две станции за зареждане на съдове под налягане. | МВР |  | 12 672 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 11. Довършване ремонта на две стационарни и 7 мобилни термовизионни системи „Терма”. | МВР |  | 695 010 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 12. Осигуряване на хардуерни и софтуерни средства за резервиране на връзките към мрежите SISNET и sTESTA, както и на защитен достъп от вътрешната мрежа за пренос на данни (МПД) на МВР до външни мрежи. | МВР |  | 1 496 348 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 13. Довършване на дейностите по осигуряване на допълнителен хардуер и софтуер за главния компютърно-комуникационен център (ГККЦ) и РККЦ с цел резервиране на НШИС и изграждане на среда за обучение с тестови версии на НШИС и АИС-ГК. | МВР |  | 1 157 180 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 14. Довършване на дейностите по осигуряване обработката на потоци от данни и документи, свързани с обекти на ШИС, съгласно Шенгенското споразумение. | МВР |  | 498 390 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 15. Солидарни годишни вноски за функционирането на Националната шенгенска информационна система (НШИС). | МВР |  | 400 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 16. Довършване на дейностите по осигуряване на резервни комуникационни канали. Оценка на нуждите от повишаване скоростта на информационния обмен с граничните полицейски участъци (ГПУ) и ГКПП и актуализиране на съществуващите. | МВР |  | 195 360 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 17. Доставка на хардуер за изграждане на система за видеоконферентна връзка в Главна дирекция „Гранична полиция” (ГДГП). | МВР |  | 30 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 18. Провлачване (транспортиране) на ГПК проект Р-157 „Созопол” от пристанище Констанца в Румъния до пристанище Русе. | МВР |  | 14 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 19. Осигуряване на лиценз за антивирусен софтуер NOD 32 за антивирусна защитна мрежа за ГДГП. | МВР |  | 10 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 20. Доставка на технически средства и консумативи за ремонт на периметрова система EMIDS. | МВР |  | 46 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 21. Доставка на мобилни комплекти за проверка на документи. | МВР |  | 20 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 22. Доставка на леководолазно имущество и оборудване за ГПК. | МВР |  | 43 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 23. Изграждането на пункт за временно базиране на хеликоптери на морската граница. | МВР |  | 1 245 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 24. Изграждане на отоплителна инсталация на административната сграда на ГПУ-Видин (авариен ремонт на отоплителна инсталация на сграден фонд на ГПУ-Видин). | МВР |  | 30 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 25. Асфалтиране на 6800 кв. м и поставяне на маркировка на пътните платна на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин |  | 139 810 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 26. Ремонт на санитарен възел за лица, на които е отказано влизане в страната, на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин |  | 4 648 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 27. Доставка на нови и ремонт на съществуващи бариери на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин |  | 16 980 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 28. Освобождаване на района на ГКПП - Връшка чука, от неизползваеми обекти. | Областният управител на област Видин |  | 3 240 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 29. Доставка и монтаж на два контейнера за оборудване и обзавеждане на автоматизирани работни места (АРМ) и инфраструктурно осигуряване на сградни и телекомуникационни инсталации на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин |  | 17 280 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 30. Преместване на 4 АРМ на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин |  | 17 721 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 31. Ремонтни дейности на административната сграда на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин |  | 7 453 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 32. Доставка и монтаж на 4 светофарни уредби на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин |  | 4 320 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 33. Изграждане на допълнителна козирка на пътните платна на ГКПП - Връшка чука. | Областният управител на област Видин |  | 65 400 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 34. Довършване изграждането на тристранен контактен център между Република България, Република Гърция и Република Турция на ГКПП - Капитан Андреево. Доставка на обзавеждане. | Областният управител на област Хасково |  | 500 000 |  | 18.12.2012 г. |  |
| 35. Закупуване на етаж от сграда в с. Граматиково, община Малко Търново, за нуждите на ГПУ - Малко Търново. | МВР | 60 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 36. Ремонт и обзавеждане на етаж от сграда в с. Граматиково, община Малко Търново. | МВР | 150 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 37. Доизграждане на ограда за отделяне на зоната на ГКПП - Олтоманци, и за разделяне на входящи и изходящи трасета. | Областният управител на област Кюстендил | 10 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 38. Ремонт на козирката над кабините за извършване на гранични проверки на ГКПП - Брегово. | Областният управител на област Видин | 33 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 39. Ремонт на санитарно помещение, предназначено за преминаващите през зоната на ГКПП - Брегово, пътници. | Областният управител на област Видин | 5 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 40. Ремонт и асфалтиране на пътна настилка -1800 кв. м. Ремонт на съществуващите тротоарни платна и обособяване на пешеходна зона на ГКПП - Брегово. | Областният управител на област Видин | 78 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 41. Изграждане на 100 м ограждение за физически отделени, входящи и изходящи потоци на ГКПП - Брегово. | Областният управител на област Видин | 7 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 42. Изграждане на помещения за лицата, на които е отказано влизане в страната (модулен контейнер - две помещения и санитарен възел) на ГКПП - Брегово. | Областният управител на област Видин | 22 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 43. Ремонт на съществуващите бариери за контрол на пътникопотока на ГКПП - Брегово. | Областният управител на област Видин | 7 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 44. Доставка и монтаж на светофарни уредби на ГКПП - Брегово. | Областният управител на област Видин | 3 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 45. Освобождаване на района на ГКПП - Брегово, от неизползваеми преместваеми обекти. | Областният управител на област Видин | 2 700 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 46. Изграждане на нова ограда на зоната за граничен контрол и укрепване ската на трасе “Излизащи” МПС на ГКПП - Малко Търново. | Областният управител на област Бургас | 543 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 47. Частична подмяна на канализацията за отпадни води в административната сграда на ГКПП - Малко Търново, и в салона за преминаващи пътници. | Областният управител на област Бургас | 14 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 48. Изграждане на хале за ЩМП на леки автомобили на ГКПП - Малко Търново. | Областният управител на област Бургас | 90 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 49. Инженерно-геоложко проучване за уточняване на необходимите укрепителни и отводнителни мероприятия на образувалото се свлачище преди зоната за граничен контрол от страна на Република България на ГКПП - Малко Търново. | Областният управител на област Бургас | 30 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 50. Доставка на офис обзавеждане за залата за обработка на преминаващи пътници на ГКПП - Малко Търново. | Областният управител на област Бургас | 12 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 51. Ремонт на трасе „Изход” за леки автомобили и автобуси и на трасе „Изход” за товарни автомобили на ГКПП - Калотина. | Областният управител на Софийска област | 475 750 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 52. Ремонт на трасе „Вход” за леки автомобили и автобуси и на трасе „Вход” за товарни автомобили на ГКПП - Калотина. | Областният управител на Софийска област | 109 711 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 53. Ремонт на работни помещения в административна сграда на ГКПП - Калотина. | МВР | 50 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 54. Ремонт на покривна хидроизолация на административна сграда на Регионална дирекция „Гранична полиция” - Русе. | МВР | 35 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 55. Ремонт на сграден фонд на група за охрана на патрулна база Лесово при ГПУ - Елхово (пункт за първоначално приемане на бежанци). | МВР | 100 000 |  | 18.12.2012 г. |  |  |
| 56. Ремонт на стационарни системи за контрол „АТИКА”. | МВР | 193 360 |  | 18.12.2012 г. |  |  |