Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 519

от    29 август     2013 година

ЗА предприемане на действия за изпълнение на железопътни проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. В срок до 10 септември 2013 г. Национална компания „Железопътна инфраструктура” да извърши и представи на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията анализ за изпълнение на проектите „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай - Свиленград” и „Модернизация на железопътния участък Септември - Пловдив - част от Трансевропейската железопътна мрежа” и за приключването им в срока на допустимост на разходите по Оперативна програма „Транспорт” до 31 декември 2015 г.

2. Във връзка с т. 1 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да проведе при необходимост преговори с Европейската комисия за фазиране на проекта „Модернизация на железопътния участък Септември - Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа” в съответствие с Регламент (ЕО) № 1083/2006 и за финансирането на втората му фаза от бюджета на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 при риск от неприключването на физическото изпълнение на проекта в срока на допустимост на разходите на настоящия програмен период. В преговорите да вземе участие и представител на министъра на финансите.

3. Дава съгласие министърът на финансите съвместно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да проведат преговори с Европейската инвестиционна банка за ползване на средства в размер до 150 488 500 лв. от Кредитното споразумение за структурен програмен заем (България, съфинансиране по фондовете на ЕС 2007-2013) между Република България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за изпълнение на следните железопътни проекти по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.:

а) проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив - Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай - Свиленград” - 90 451 695 лв.;

б) проект „Модернизация на железопътния участък Септември - Пловдив – част от Трансевропейската железопътна мрежа” - 60 036 805 лв.

4. Изпълнението на решението се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на финансите.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пламен Орешарски

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина Ставрева