ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2008-2009 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА РОМИТЕ В

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2005-2015 г.

| Мерки | Дейности | Срок | Отговорни за изпълнението институции | Необходими финансови средства и източници за финансиране (в лв.) |  |  |  |  |  | Индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Актуализация 2008 |  |  | 2009 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства | Източници |  | Средства | Източници |  |  |
|  |  |  |  |  | РБ | Други |  | РБ | Други |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| И.1. Регулиране на териториите на съществуващите квартали с преобладаващо ромско население | 1.1 Изготвяне на кадастрални карти и регистри в общини с компактно ромско население 1.2 Изготвяне на специализирани карти в общини с компактно ромско население | 2008-2009 | МРРБ Агенция по кадастъра | 500 000 750 000 | 500 000 750 000 | --------------- ------------- | 1 000 000 1 000 000 | 1 000 000 1 000 000 | ------------ --------- | брой изработени кадастрални карти и регистри, площ в ха и брой имоти --- |
|  | 2. Изработване на нови и изменение на действащите подробни устройствени планове | 2008 2009 | Органи на местно самоуправление МРРБ | ……….. | ……….. | ---------- | 200 000 | 200 000 | ---------- | Брой изработени ПУП и площ в ха |
| И.2. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова техническа инфраструктура в съществуващите квартали | 3.Благоустройствени дейности, изграждане , реконструкция и ремонт на техническа инфраструктура | 2008 2009 | Органи на местно самоуправление МРРБ | 8 650 000 | 8 650 000 | ----------- | 14 180000 | 14 180 000 | --------- | Кв.м – за улици, км и други технически показатели – за останалата техническа инфраструктура |
| И.3. Подобряване качеството на изградените в съществуващите квартали жилища, които отговарят на нормативните изисквания и на действащи или актуализирани подробни устройствени планове на съответните квартали | 4. Актуализиране на данните и анализа от предварителното проучване за качеството на жилищните сгради и жилищата в ромските квартали с действащи или последващо актуализирани подробни устройствени планове | 2008 2009 | Органи на местно самоуправление МРРБ | ………. | ……… | -------- | 20 000 | 20 000 | ---------- | --- |
|  | 5. Разработване, съвместно с Асоциацията на търговските банки, на модел и механизъм за целево предоставяне на достъпни заеми за строителни материали за подобряване качеството на жилищните сгради със собствени сили | 2008 2009 | МРРБ МФ НССЕДВ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.4. Изработване на подробни устройствени планове на нови терени – общинска собственост, за жилищно строителство строителство | 6. Изработване на кадастрални карти и регистри в общини с компактно ромско население | 2008 2009 | МРРБ Агенция по кадастъра | Изработването на кадастрални карти и регистри за 2008 година се съдържа в т. И1 |  |  |  |  |  | Брой изработени кадастрални карти и регистри, площ в ха и брой имоти |
|  | 7. Изработване на подробни устройствени планове | 2008 2009 | Органи на местно самоуправление МРРБ | ………. | ……… | Средства от общински бюджети | 100 000 | 100 000 | Средства от общински бюджети | Брой изработени ПУП и площ в ха |
| И.5. Изграждане на нова или доизграждане на съществуваща техническа инфраструктура на новоотредените терени съгласно изработените ПУП за осигуряване на необходимите условия за последващо жилищно строителство | 8. Инвестиционни проекти за техническа инфраструктура | 2008 2009 | Органи на местно самоуправление МРРБ | ----------- | --------- | Средства от общински бюджети | 800 000 | 800 000 | Средства от общински бюджети и други източници | Кв.м – за улици Кв.м – за улици, км и други технически показатели - за останалата техническа инфраструктура |
| И.6. Изграждане на социални жилища на новоотредените терени | 9. Проект по финансово споразумение с БРСЕ (F/P 1395) – допълващо финансиране за проектиране и изграждане | 2008 2009 | МРРБ | ------------ | ----------- | --------- | 2 000 000 | 2 000 000 | ----- | Брой изградени жилища с прилежащата инфраструктура и брой настанени домакинства |
|  | 10. Проектиране и изграждане на социални жилища | 2008 2009 | Органи на местно самоуправление МРРБ НПО | ----------------- | ------------- | Средства от общински бюджети | 200 000 | 200 000 | Средства от общински бюджети и други източници | Брой изградени жилища с прилежащата инфраструктура и брой настанени домакинства |
| И.7. Изграждане на обекти на социалната инфраструктура на съществуващи и новоотредени терени за жилищно строителство | 11. Проектиране и/или изграждане на нови и реконструкция и преустройство на съществуващи обекти на социалната инфраструктура | 2008 2009 | Органи на местно самоуправление МРРБ НПО | ---------------- | ------------- | Средства от общински бюджети и други източници | 300 000 | 300 000 | Средства от общински бюджети и други източници | Брой обекти и брой обслужвано население |
| П.1 Стратегии за местно икономическо развитие | 12. Изработване на стратегии за местно икономическо развитие и обвързването им с Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите | 2008 2009 | Органи на местно самоуправление Областни управители МРРБ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Брой приети/реализирани стратегии |
| П.2 Мобилизиране на организациите на ромската общност, базирани в общността | 13. Мобилизиране на организациите на ромската общност | 2008 2009 | Органи на местно самоуправление Дирекция „ЕДВ” към МС | … | … | --- | … | … | --- |  |
| П.3. Изграждане на капацитет и развитие на партньорства, в които участват организации от общностите, други неправителствени организации, служители на общински и държавни органи, представители на частния бизнес | 14.Обучение на служители в централни и териториални администрации във връзка с изпълнението на Националната програма за подобряване на жилищните условия на ромите в РБългария. Проучване на добри практики | 2008 2009 | Органи на местно самоуправление МРРБ Дирекция „ЕДВ” към МС | 50 000 | 50 000 | --------- | 100 000 | 100 000 | --------- | брой обучени брой семинари |
|  | 15. Обучение на НПО и бенефициенти и предприемане на други действия по активиране на общините за реализацията на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в РБългария | 2008 2009 | МРРБ Дирекция „ЕДВ” към МС | 50 000 | 50 000 | --- | 100 000 | 100 000 | ……. | брой обучени брой семинари |
|  | 16.Актуализация на Националната програма за подобряване жилищните условия на ромите в РБългария | 2009 2009 | МРРБ | … | … | … | … | … | … | … |
|  | 17.Възлагане на актуализация на критерии и процедури за избор на общини-бенефициенти и проекти | 2009 2009 | МРРБ | … | … | … | … | … | … | … |