ИЗМЕНЕНИЕ

НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 26 ЮЛИ 2012 г.

Настоящото Изменение се подписва на  ...................... 2014 г. между МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (наричанo по-долу за краткост „Клиента” или „МРР“) и МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (наричана по-долу за краткост „Банката”), наричани заедно „Страните“, към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за разработване и изпълнение на Стратегия за водоснабдяване и канализация, сключено на 26 юли 2012 г. (наричано пo-долу за краткост „Споразумението”). Настоящото Изменение се подписва на основание чл. 17 от Споразумението.

След като се споразумяха да удължат срока на действие на Споразумението и уточниха срока на изпълнение на очаквани резултати № 6, № 7 и № 8 по т. 1 от Приложението към Споразумението,

- Страните се съгласяват, че член 13 (a) от Споразумението се изменя, както следва:

„(a) Срокът на действие на настоящото Споразумение изтича на 20 май 2015 г., освен ако не бъде подновено преди тази дата по взаимно съгласие на Клиента и Банката.“

- Точка 1 от Приложението към Споразумението, редове № 6, № 7 и № 8 от таблицата за очаквани резултати и очаквани срокове за изпълнение се изменя, както следва:

„Очакван резултат: №6. Доклад за изпълнението на Плана за действие (по отношение на предложената нормативна рамка) – Срок за изпълнение: 30 септември 2014 г.;

Очакван резултат: №7. Доклад за изпълнението на Плана за действие (по отношение на предложената регулаторна рамка) – Срок за изпълнение: 31 януари 2015 г.;

Очакван резултат: №8. Доклад за изпълнението на Плана за действие (по отношение на предложената институционална рамка) – Срок за изпълнение: 31 март 2015 г.“

- Навсякъде в текста на Споразумението думите „Министерство на регионалното развитие и благоустройството“ (МРРБ) се заменят с „Министерство на регионалното развитие“ (МРР).

Всички останали клаузи на Споразумението остават непроменени. Настоящото Изменение влиза в сила от горепосочената дата, след като бъде надлежно подписано от Страните по него.

Изменението подлежи на ратификация съгласно чл. 85 от Конституцията на Република България.

В потвърждение на гореизложеното, Страните по настоящото Изменение, действайки чрез своите надлежно упълномощени представители, го подписаха от свое име и на посочената по-горе дата в осем оригинални екземпляра - четири на български  и четири на английски език.

| МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ___________________________ Десислава Терзиева Министър на регионалното развитие Дата: __________________________ |  |  | МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ___________________________ Маркус Репник Постоянен представител Дата: __________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Съгласувано с: |  |  |  |  |  |
|  | Климентина Денева | главен секретар |  | ………………. | …… 2014г. |  |
|  | Ива Таланова | и.д. директор на дирекция „Финанси“ |  | ………………. | …… 2014г. |  |
|  | Албена Михайлова | директор на дирекция „Правна“ |  | ………………. | …… 2014г. |  |
|  | Иванка Виденова | директор на дирекция „ВиК“ |  | ………………. | …… 2014г. |  |
|  | Изготвил: |  |  |  |  |  |
|  | Наталия Димитрова | координатор проект „Подкрепа на реформата в отрасъл ВиК“ |  | ………………. | …… 2014г. |  |