Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

ПРЕПИС

Р Е Ш Е Н И Е   №  753

от    5 ноември   2014 година

ЗА предложение до Народното събрание за ратифициране на Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие

На основание чл. 15, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 и 3 от Закона за международните договори на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г., подписано на 22 октомври 2014 г.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон изменението по т. 1.

3. Министърът на регионалното развитие да обнародва изменението на споразумението по т. 1 в „Държавен вестник“ в 15-дневен срок от датата на ратифицирането му със закон.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Георги Близнашки

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

# З  А  К  О  Н

за ратифициране на Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие

Член единствен. Ратифицира Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие от 25 октомври 2012 г., подписано на 22 октомври 2014 г.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Изменението на споразумението влиза в сила от 22 октомври  2014 г.

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на …………………… 2014 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за ратифициране на Изменение № 2 към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие

Споразумението за предоставяне на консултантски услуги от 
25 октомври 2012 г. между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие е сключено въз основа на Меморандума за разбирателство със Световната банка за предоставяне на техническа помощ във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз, подписан на 22 януари 2012 г. Споразумението е ратифицирано със закон, приет на 12 март 2013 г. (ДВ, бр. 30 от 2013 г.). През февруари 2014 г. са предприети действия за удължаване първоначалния срок на споразумението до 26 октомври 2014 г., като на 4 април 2014 г. е сключено Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги. Изменението е ратифицирано със закон от 42-ото Народно събрание на Република България (ДВ, бр. 59 от 2014 г.).

Дейностите по споразумението се изпълняват в рамките на проект „Техническа помощ за подобряване на ефективността на пътния сектор в Република България“, финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Транспорт 2007-2013 г.”, съгласно подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ДОПТ-24/03.12.2012 г.

Консултантските услуги по подписаното споразумение включват следните дейности в пътнотранспортния сектор: 1. Преглед на стратегията за пътния сектор; 2. Разработване на стратегически бизнес план за Агенция „Пътна инфраструктура“; 3. Разработване на план за действие по пътна безопасност 2013-2020 г.; 4. Изготвяне на средносрочна оперативна програма за пътищата; 5. Установяване на процеси за управление на пътните активи; 
6. Оказване на оперативна подкрепа на отделите на Агенция “Пътна инфраструктура“; 7. Изготвяне на ИТ стратегия.

В рамките на същия проект са заложени за изпълнение следните процедури за възлагане на обществени поръчки:

- „Избор на изпълнител за изготвяне Екологична оценка (ЕО) на Средносрочната оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020“. Във връзка с това на 19 юни 2014 г. е подписан договор с избрания изпълнител, като срокът за изпълнение на договора е 5 месеца.

- „Избор на изпълнител за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътищата“. На 15 октомври 2013 г. е обявена открита процедура за избор на изпълнител. Поради подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията срещу Решение № 9/05.02.2014 г. на председателя на УС на АПИ изборът на изпълнител на горепосочената обществена поръчка е забавен. Подготвеният за сключване договор за възлагане на обществена поръчка и приложенията към него са съгласувани с Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт“, като срокът за изпълнение на договора е 8 месеца.

Съгласно сключеното споразумение между АПИ и Световната банка част от дейностите са свързани с изпълнението на посочените по-горе обществени поръчки, а именно - извършване на качествена оценка на Доклада за Екологична оценка на Средносрочната оперативна програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2014-2020, както и анализ на данни и обратна информация от ползвателите на пътищата.

С оглед на недостатъчния срок за изпълнение на останалите дейности с протоколно решение от Протокол № 42 от заседанието на 
15 октомври 2014 г. Министерският съвет одобри проект на Изменение № 2 на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие като основа за водене на преговори и упълномощи председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ да проведе преговорите и да подпише изменението при условие за последваща ратификация.

В изпълнение на взетото решение изменението на споразумението е подписано на 22 октомври 2014 г. Целта на изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Агенция „Пътна инфраструктура” и Международната банка за възстановяване и развитие е удължаване срока на споразумението до 30 юни 2015 г. Предвиденото удължаване на срока на споразумението няма да доведе до промяна в неговата стойност.

Министерският съвет предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменение № 2 към Споразумението с Международната банка за възстановяване и развитие.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(проф. Георги Близнашки)