## ИЗМЕНЕНИЕ № 3

КЪМ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ МЕЖДУ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" И МЕЖДУНАРОДНАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ ОТ 25 ОКТОМВРИ 2012 г.

Настоящото Изменение се подписва на  ............................................ 2015 г. между АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (наричана по-долу за краткост „Клиента“ или „АПИ“) и МЕЖДУНАРОДНАТА   БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ (наричана по-долу за краткост „Банката"), наричани заедно „Страните", към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, сключено на 25 октомври 2012 г. (наричано по-долу за краткост „Споразумението"). Настоящото Изменение № 3 се подписва на основание чл. 17 от Споразумението.

Страните се съгласяват, че Споразумението се изменя, както следва:

Чл. 1. Чл. 11 (a) от Споразумението се изменя както следва:

„Чл. 11 (а) Клиентът ще изплати на Банката сума, не по-голяма от 6 407 000.00 (шест милиона четиристотин и седем хиляди) лева за одобрените резултати, отразени в описанието на резултатите съгласно чл. 1 на Приложението към Споразумението за консултантски услуги.“.

Чл. 2. Чл. 13 (а) от Споразумението се изменя както следва:

„Чл. 13 (а) Срокът на действие на настоящото Споразумение изтича на 31 декември 2015 г.“.

Чл. 3. Чл. 1, т. 6, абзац втори от Приложение „Описание на консултантските услуги“ към Споразумението, се изменя както следва:

„Подготовка на задание и въпросник във връзка с проучване на удовлетвореността на ползвателите.“.

Чл. 4. В Приложение „Описание на консултантските услуги“ към Споразумението се създава нов чл. 8, който да се чете, както следва:

„8. Разработване на цялостна визия за въвеждането на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS)”, със задачи:

8А:  Встъпителен доклад и подробен работен план за електронното събиране на пътни такси.

8B: Доклад: анализ на възможностите и вариантите за трансформиране на съществуващата винетна система в Електронна система за събиране на пътни такси. Разработване на подробна спецификация за Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS).

8C: Доклад: „Разработване на стратегия, бизнес модел и финансово планиране за внедряване на Електронната система за предоставяне на Европейската услуга за електронно събиране на пътни такси (EETS).“.

Освен измененията по горе всички останали клаузи на Споразумението остават валидни и в пълна сила между страните. Настоящото Изменение влиза в сила от деня, в който са изпълнени всички законови изисквания по националните процедури за влизане в сила на настоящото Споразумение.

Неразделна част от настоящото Изменение е ревизиран График за изпълнение на дейностите към Споразумението.

В потвърждение на гореизложеното, Страните по настоящото Изменение, действайки чрез своите надлежно упълномощени представители, го подписаха от свое име и на посочената по-горе дата в четири оригинални екземпляра - два на български и два на английски език.

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА

ИНФРАСТРУКТУРА“

МЕЖДУНАРОДНА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ

Представител					    Представител

Име:                                                    		    Име:

Длъжност:                                          		    Длъжност:

Дата:                                                   		    Дата: