Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е  № 978

от       15   декември      2015 година

ЗА одобряване проект на договор между правителството на Република България и община Силистра за финансиране изграждането на елементи на общинска инфраструктура – изграждане и ремонт на улица от ОТ 212 (ОТ 0) до 
ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори 
№ 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, промишлена зона „Запад“, и проект на договор между правителството на Република България и „АДМ България Лоджистикс“ 
ЕООД – София, за изпълнение на инвестиционния проект „Пристанище АДМ Силистра“

На основание чл. 22б, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите и чл. 41 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от 2009 г., бр. 62 от 
2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г., бр. 2, 36 и 94 от 2014 г. и бр. 40 от 2015 г.)

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

- Одобрява проекта на договор между правителството на Република България и община Силистра за финансиране изграждането на елементи на общинска инфраструктура – изграждане и ремонт на улица от 
ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори 
№ 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“. Инфраструктурата е публична собственост с нестопанско предназначение и ползването се осъществява безвъзмездно и общодостъпно по неикономически начин съгласно приложение № 1.

- Одобрява проекта на договор между правителството на Република България и „АДМ България Лоджистикс“ ЕООД – София, за изпълнение на Инвестиционния проект „Пристанище АДМ Силистра“. Изграждането на инфраструктурата не повлиява на инвестиционното решение, размера и сроковете на изпълнение на инвестиционния проект съгласно приложение № 2.

- Упълномощава министъра на икономиката да сключи договорите по т. 1 и 2, както и да изменя с анекси сроковете за изграждане на елементите на общинската техническа инфраструктура въз основа на мотивирано писмено предложение на община Силистра.

- Министърът на икономиката да предостави средства в размер 326 417 лв. от бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г. чрез Българската агенция за инвестиции на община Силистра за изпълнение на договорите по т. 1 и 2.

- Възлага на изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции контрола по изпълнението на договорите по т. 1 и 2, както и да упражнява правата по обезпечението по договора между правителството на Република България и „АДМ България Лоджистикс“ ЕООД - София.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Приложение № 1

към т. 1

Д О Г О В О Р

Днес, ………..…  2015 г. в гр. София, Република България, на основание чл. 41, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г., посл. доп., бр. 40 от 2015 г.)

между:

правителството на Република България, чрез министъра на икономиката Божидар Лукарски, упълномощен с Решение № ……… на Министерски съвет от …………………………….… г., и Елена Карапаунова, главен счетоводител и началник на отдел „Финансов” в дирекция „Финанси и управление на собствеността” на Министерството на икономиката, наричано по-долу “Държавата”,

и

община Силистра, с ДН: BG000565537, БУЛСТАТ 000565537, представлявана от Юлиян Найденов – кмет на общината, чрез зам. кмет 
инж. Емил Иван Гойчев (на основание Заповед № ЗК–1501 от 18.09.2015 г.) и Анелия Петрова Василева – главен счетоводител, наричана по-долу “Общината”,

заедно наричани по-долу „Страни” или „Страните”,

се сключи настоящият договор (наричан по-долу „Договорът”).

Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Предмет на договора:

Чл. 1.1. Държавата ще финансира изграждането на елементи от техническата инфраструктура - публична общинска собственост, представляващи изграждане и ремонт на улица от ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“, по-подробно описани в приложение № 1 и 2 от настоящия договор, наричани по-нататък още “Обектите”, допринасящи и за ускоряването на реализацията на Инвестиционен проект „Пристанище АДМ Силистра“, наричан по-нататък още „Проекта”, на „АДМ България Лоджистикс“ ЕООД - София, наричан по-нататък още “Инвеститора”, за който министърът на икономиката е издал сертификат за клас А, инвестиция № A-57/13.11.2013 г. (преиздаден под номер А-57-1 на 25.08.2014 г. поради промяна в наименованието на дружеството и инвестиционния проект), съгласно договор между Държавата и Инвеститора 
от ..................……………… г.

Чл. 1.2. В изпълнение на задължението си по чл. 1.1 Държавата ще предостави на Общината целево финансови средства за изграждането на Обектите, описани в приложения № 1 и  2, в размер 326 417 лв. (триста двадесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лева) с ДДС в срок най-късно до 31 декември 2015 г. съгласно приложение № 1, като размерът e определен съгласно сключения договор с изпълнител по чл. 1.4 и при условията на чл. 3.5.

Чл. 1.3. С предоставените от Държавата средства Общината се задължава да изгради в срок Обектите, описани в приложения № 1 и 2, при спазване на действащото в Република България законодателство.

Чл. 1.4. Общината извършва необходимото инвестиционно проектиране и ще изгради Обектите в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията с ангажирани от нея изпълнители, като определянето им се извършва при условията и по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) в съответствие с чл. 36 и чл. 41, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите и при спазване разпоредбите на Закона за културното наследство.

Чл. 1.5. Предоставянето на средствата и изграждането на Обектите ще се извършат съгласно условията и в сроковете, определени в настоящия Договор.

Чл. 1.6. Изпълнението на този договор се обуславя от изпълнението на Проекта при условията, определени в договора между Инвеститора и Държавата.

Чл. 2. Права и задължения на Държавата:

Чл. 2.1. Държавата чрез министъра на икономиката ще осигури предоставянето на финансовите средства по чл. 1.2 на Общината за изграждането на Обектите, описани в приложения № 1 и 2, необходими за реализацията на Проекта на Инвеститора съгласно условията на настоящия Договор, до границата на недвижимия имот, в който ще се реализира инвестиционният проект - собственост на Инвеститора, съставляващ поземлен имот с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“, община Силистра, област Силистра.

Чл. 2.2. Държавата се задължава да предостави финансовите средства по чл. 1.2 от бюджета на Министерство на икономиката чрез изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, наричана 
по-нататък още “БАИ”, на Общината за изграждането на елементите на техническата инфраструктура в сроковете по приложение № 1.

Чл. 3. Права и задължения на Общината:

Чл. 3.1. Общината ще изгради Обектите, описани в приложения 
№ 1 и 2, при спазване разпоредбите на законодателството на Република България в сроковете, определени в приложение № 1, въз основа на документите в приложение № 2 - неразделна част от настоящия договор.

Чл. 3.2. Общината извършва плащанията въз основа на сключени от кмета на Общината или от упълномощено от него лице договор/договори по 
чл. 1.4, включващи количествено-стойностна сметка за строително-монтажните работи (СМР), в размер на стойността на договорите, както следва:

А. Авансови плащания в размер до 10 на сто от общата стойност на договорените видове СМР.

Б. Междинни плащания в размер до 80 на сто от общата стойност на договорите по този член след представяне на акт за действително извършени СМР по стойности с единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка, от които авансът се приспада пропорционално, и фактура от изпълнителя, отговаряща на изискванията на Закона за счетоводството.

В. Плащания на остатъка от общата стойност на договорите по този член за действително извършените работи по буква „Б”, приети с акт 
образец № 15.

Г. Непредвидените разходи могат да бъдат в размер до 4 на сто от стойността на договорените СМР съгласно количествено-стойностните сметки по този член и включват СМР, подлежащи на доказване със съответните първични отчетни документи.

Чл. 3.3. Предоставените от Държавата, но неизразходвани от Общината средства за плащанията по чл. 3.2 се възстановяват заедно с натрупаните лихви по реда на чл. 4.2.

Чл. 3.4. Общината за своя сметка като възложител – собственик на Обектите, ще предприеме всички необходими съгласно действащото законодателство действия за въвеждането им в експлоатация.

Чл. 3.5. В случай че средствата по чл. 1.2 са недостатъчни за завършване на Обектите, описани в приложения № 1 и 2, Общината ще вложи собствени средства, необходими за окончателното им завършване.

Чл. 3.6. Общината е длъжна в петдневен срок от сключването на договор/договори, при влязло в сила решение за избор на изпълнител по реда на ЗОП за изграждане на Обектите, описани в приложения № 1 и 2, или техни елементи да представи на министъра на икономиката и на изпълнителния директор на БАИ заверено копие от съответния договор/договори.

Чл. 3.7. Общината е длъжна в десетдневен срок от извършване на плащанията по чл. 3.2 писмено да уведоми изпълнителния директор на БАИ за размера на предоставените средства.

Чл. 3.8. Общината е длъжна в десетдневен срок от издаването на констативен акт - образец № 15, за приемане на Обектите, описани в приложения № 1 и 2, или на техни елементи, да представи заверено копие на изпълнителния директор на БАИ.

Чл. 3.9. Общината има право да получи от Инвеститора информация за изпълнението на задълженията му по реализация на инвестиционния му проект съгласно договора между Инвеститора и Държавата.

Чл. 4. Гаранции за изпълнение на поетите от Страните задължения:

Чл. 4.1. Отпуснатите от Държавата на Общината средства ще постъпят целево в бюджета на Общината и ще бъдат използвани единствено и само за изграждането на Обектите, описани в приложения № 1 и 2.

Чл. 4.2. Неусвоените по реда на чл. 3.2 от настоящия Договор средства се възстановяват от Общината чрез изпълнителния директор на БАИ в бюджета на Министерството на икономиката.

Чл. 5. Неизпълнение и последици от неизпълнението:

Чл. 5.1. В случай че някоя от страните не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия договор, по искане на която и да е от тях те ще положат усилия чрез преговори във взаимен интерес да преоценят посочените задължения и да преуредят отношенията си за постигане на целта на този Договор.

Чл. 5.2. В случай че Държавата по вина на Общината не може да изпълни някое от задълженията си по договора с Инвеститора, Държавата има право да получи предоставените на Общината средства по настоящия Договор заедно със законната лихва върху сумата считано от поканата за плащане. 
В този случай Общината отговаря пред Инвеститора за евентуално причинените му вреди заедно със законната лихва върху сумата считано от поканата за плащане.

Чл. 5.3. В случай че Държавата не може да изпълни задълженията си по чл. 1.2, 2.1 и/или чл. 2.2 съгласно постигната преоценка и предоговаряне или в случай че не се постигне съгласие за преоценка, Общината има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Държавата.

Чл. 5.4. В случай че Инвеститорът не изпълни задълженията си, произтичащи от сключения между него и Държавата договор, съгласно постигната преоценка и предоговаряне или в случай че не се постигне съгласие за преоценка, Държавата има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Общината.

Чл. 5.5. При разваляне на Договора по реда на чл. 5.4 Инвеститорът възстановява на Общината вложените от нея средства по чл. 3.5 съгласно поетото от Инвеститора задължение по силата на чл. 6.6 от договора между Инвеститора и Държавата, посочен в чл. 1.1.

Чл. 5.6. При разваляне на Договора по реда на чл. 5.4 Общината има право съгласно чл. 6.6 от договора между Инвеститора и Държавата да получи от Инвеститора и обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението, заедно със законната лихва върху сумата считано от поканата за плащане.

Чл. 6. Форсмажор:

Чл. 6.1. Всяка от Страните, чието изпълнение стане невъзможно поради събитие на форсмажор, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата Страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

Чл. 6.2. За нуждите на този Договор форсмажор е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обектите и/или Проекта на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 6.3. Ако състоянието, причинено от събитие на форсмажор, продължи повече от шест месеца, всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата Страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат.

Чл. 7. Уреждане на споровете между Страните:

Чл. 7.1 Всички спорове между Страните, свързани със и произтичащи от изпълнението на настоящия Договор, се решават доброволно от Страните чрез преговори във взаимен интерес за постигане на ново съгласие, за да се осъществи целта на Договора.

Чл. 7.2. В случай че не се постигне доброволно уреждане на възникналия между Страните спор, всяка от тях има право да отнесе спора за разглеждане от съответния съд на територията на Република България.

Чл. 8. Приложимо право, цялост на уговореното и влизане в сила:

Чл. 8.1. Към настоящия Договор са приложими разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 8.2. Настоящият Договор, включително приложенията към него, могат да бъдат променяни по взаимно съгласие на Страните по Договора при спазването на процедурата и реда за неговото сключване и Решение 
№ ………………… на Министерския съвет от …………………………..…г.

Чл. 8.3. Официалните адреси на Страните за кореспонденция, са както следва:

За Република България:

гр. София 1000, ул. „Славянска” № 8, Министерството на икономиката

гр. София 1000, ул. „Аксаков” № 31, Българската агенция за инвестиции

За община Силистра:

гр. Силистра 7500, ул. "Симеон Велики" № 33

Чл. 8.4. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящият Договор се сключва на български език в два екземпляра, по един за всяка от Страните.

| За правителството на Република България: Божидар Лукарски министър на икономиката | За община Силистра: инж. Емил Гойчев зам. кмет на община Силистра На основание Заповед № ЗК-1501 от 18.09.2015 г. |
| --- | --- |
| Елена Карапаунова главен счетоводител и началник на отдел „Финансов” в дирекция „Финанси и управление на собствеността” | Анелия Василева главен счетоводител |

Приложение № 1

към Договора

- Описание на елементите на изграждането и ремонта на улица от ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“, представени в приложение № 2:

Проектът предвижда цялостно изграждане на нова общинска улица с идентификатор № 00895.506.70, която ще свързва републиканския път III-215 с общинска улица с идентификатор № 00895.506.50, и ремонт на общинска улица с идентификатор № 00895.506.50, с обща дължина от 312,25 м.

На улица ПИ № 00895.506.70 ще бъде цялостно изградено тялото (насипът) на улицата, ще бъдат направени бордюри, тротоари, банкети и три пласта асфалтобетон, ще бъде оформено кръстовище с път III-215, ще бъдат монтирани нови пътни знаци и ще бъде положена хоризонтална маркировка.

На улица ПИ № 00895.506.50 ще бъдат демонтирани и монтирани бордюри, ще бъдат направени изравнителни пластове от асфалтобетон и плътен асфалтобетон, ще бъдат монтирани нови пътни ограничителни системи и знаци и ще бъде положена хоризонтална маркировка.

Улиците ще имат две хоризонтални криви, първата с R 15 м, а втората с R 12,5 м по оста на кривите, с външни радиуси 15 м, което ще осигурява възможност за завиване на товарни камиони и прицепи. Във връзка с път III-215 ще има оформено кръстовище с озеленен остров, който да разделя влизащите и излизащите автомобили. Улиците ще бъдат преоразмерени за категория на движение „Средно“. Ще бъдат поставени вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка с перли.

Отводняването ще бъде решено като повърхностно с отвеждане на водата по надлъжния наклон и напречните наклони. За предпазване на автомобилите от пропадане в шахтите, намиращи се в средната част на втория участък, се предвижда монтирането на ограничителни пътни системи (метална предпазна ограда).

Съгласно представената количествено-стойностна сметка ще бъдат извършени следните работи по обекта:

Земни работи:

- отстраняване на наносен пласт покрай бордюри и тротоари - ръчно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо;

- разваляне на тротоар от тротоарни плочи и транспортиране 
на 7 км до определено депо;

- разкъртване на бетонови бордюри и превоз до депо;

- изсичане на храсти и малки дървета в обхвата на пътя;

- разбиване на стоманенобетонни греди и колони с багер-хидрочук за машинно товарене, товарене на самосвали и превоз до депо на 15 км.

Асфалтови работи:

- доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А със средна дебелина 4 см в уплътнено състояние;

- доставка и полагане на неплътен асфалтобетон със средна дебелина 4 см в уплътнено състояние;

- доставка и полагане на битуминизирана основа с различна дебелина;

- направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина;

- направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.

Пътни работи:

- доставка и полагане на материал за основа и насип от несортиран трошен камък;

- доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/25/50;

- доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50;

- доставка и монтаж на тротоар с тротоарни плочи на циментова фуга и основа от пясък 5 см;

- доставка и монтаж на нова ПОС – N2 W3;

- доставка и полагане на хоризонтална маркировка с боя с перли;

- доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група, II типоразмер.

2. Срокове за изграждане:

Индикативен срок за изграждане на техническата инфраструктура:

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 
30 календарни дни съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и започва да тече от датата на откриване на строително-монтажните работи, но не по-късно от 15 април 2016 г.

3. Предоставяне на финансовите средства на общината:

Държавата ще предостави средствата за изграждането на техническата инфраструктура, съответно 326 417 лв. (триста двадесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лева) с ДДС, в срок най-късно 
до 31 декември 2015 г.

Приложение № 2

към Договора

Технически проект за: Изграждане и ремонт на улица от ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“.

Приложение № 2

към т. 2

Д О Г О В О Р

Днес, ……….  2015 г., в гр. София, Република България, на основание чл. 41, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите, приет с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; посл. доп., бр. 40 от 2015 г.)

между:

правителството на Република България чрез министъра на икономиката Божидар Лукарски, упълномощен с Решение № ………… на Министерския съвет ….  от …….  20... г. и Елена Карапаунова, главен счетоводител и началник на отдел „Финансов” в дирекция „Финанси и управление на собствеността” на Министерството на икономиката, наричано по-долу “Държавата”,

и

Инвеститор: „АДМ България Лоджистикс“ ЕООД, ЕИК 201765418, седалище и адрес на управление в гр. София 1404, бул. „България“ № 49 Б, вх. А, ет. 12, представлявано заедно от управителите Силвия Йорданова и Марко Валер, наричан по-долу “Инвеститора”,

заедно наричани по-долу „Страни” или „Страните”,

се сключи настоящият договор, наричан по-долу „Договорът”,

Страните се споразумяха за следното:

Чл. 1. Предмет на договора:

Чл. 1.1. Държавата ще финансира изграждането на елементи от техническата инфраструктура - публична общинска собственост, подробно описани в приложения № 1 и 3 от настоящия договор, наричани по-нататък още „Обект/Обекти”, допринасящи и за ускоряването на реализацията на Инвестиционния проект „Пристанище АДМ Силистра“, наричан по-нататък още „Проекта”, на Инвеститора, за който министърът на икономиката е издал сертификат за клас А, инвестиция № A-57/13.11.2013 г. (преиздаден под номер А-57-1 на 25.08.2014 г. поради промяна в наименованието на дружеството и инвестиционния проект).

Чл. 1.2. В изпълнение на задължението си по чл. 1.1 Държавата чрез изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции, наричана по-нататък още “БАИ”, ще осигури финансови средства за изграждането на Обектите, описани в приложение № 1, в размер 326 417 лв. (триста двадесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лева) с ДДС и ще сключи договор с община Силистра, наричана по-долу „Общината” по 
чл. 41, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (обн., ДВ, бр. 76 от 2007 г.; посл. доп., бр. 40 от 2015 г.).

Чл. 1.3. Предоставянето на средствата и изграждането на Обектите ще се извършат съгласно условията и в сроковете, определени в Договора по чл. 41, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.

Чл. 1.4. Инвеститорът ще изпълни Проекта - приложение № 2, неразделна част от настоящия Договор, при условията, определени в настоящия Договор.

Чл. 2. Права и задължения на Държавата:

Чл. 2.1. 	Държавата чрез министъра на икономиката ще осигури предоставянето на финансовите средства по чл. 1.2. на Общината за изграждането на Обектите, описани в приложение № 1, необходими и за реализацията на Проектa, съгласно условията на настоящия Договор, до границата на недвижимия имот, в който той ще осъществи инвестиционния си проект - собственост на Инвеститора, съставляващ поземлен имот с идентификатор 00895.506.78 по кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“, община Силистра, област Силистра.

Чл. 2.2.	Държавата се задължава да предостави финансовите средства по чл. 1.2 за изграждането на елементите на техническата инфраструктура в срока по приложение № 1.

Чл. 3. Права и задължения на Инвеститора:

Чл. 3.1. Инвеститорът ще изпълни Проектa, Приложение № 2 към настоящия Договор, като най-късно дo 31 декември 2016 г. ще инвестира 
10 550 000 (десет милиона петстотин и петдесет хиляди) лева в дълготрайни материални и нематериални активи съгласно чл. 12, ал. 1 и чл. 12, ал. 2, т. 6 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Чл. 3.2. За целите на настоящия договор всички стойности, посочени в приложение № 2, с изключение на стойността по чл. 3.1, са с индикативен характер.

Чл. 3.3. За целите на настоящия Договор за изпълнение на Проекта ще се счита и изпълнението, осъществено от юридическо лице, създадено в Република България за тази цел, или от дъщерни дружества, в които Инвеститорът притежава не по-малко от 75 на сто от регистрирания капитал съгласно чл. 17, ал. 1 и 2 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Чл. 3.4. Инвеститорът ще поддържа обявените в Проекта работни места по местонахождение на инвестицията в Общината за годината от датата на осъществяването за срок най-малко пет години в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 7 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Чл. 3.5. Инвеститорът ще поддържа инвестицията в Общината за срок не по-малко от 5 години от датата на осъществяване на инвестицията по чл. 3.1 в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 8 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Чл. 3.6. Не по-малко от 80 на сто от приходите при осъществяването на инвестицията по Проекта  следва да са от икономическите дейности и продукти (стоки и услуги) в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 2, т. 3 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Чл. 3.7. Инвеститорът е изпълнил изискването по чл. 16, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за насърчаване на инвестициите.

Чл. 4.	Гаранции за изпълнение на поетите от Страните задължения:

Чл. 4.1. Отпуснатите от Държавата чрез изпълнителния директор на БАИ на общината средства за изграждане на Обектите, описани в Приложение № 1, ще постъпят целево в бюджета на общината и ще бъдат използвани единствено и само за изграждането на Обектите.

Чл. 4.2. Като обезпечение за изпълнение на задължението си по 
чл. 3.1 съгласно изискването по чл. 41, ал. 3, т. 9 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ) Инвеститорът предоставя Запис на заповед – приложение № 4, в случай че Инвеститорът е изпълнил по-малко от 100 на сто от изискуемия минимален размер за издаването на сертификата и инвестициите по проекта не са въведени в експлоатация, във връзка с чл. 6.7.

Чл. 4.2.1. Обезпечението по чл. 4.2 се предоставя до размера на предоставените от Държавата на Общината средства по чл. 1.2 съгласно сключения от Общината договор по реда на ЗОП за изграждане на Обектите, описани в приложение № 1, и представен на изпълнителния директор на БАИ, в съответствие с чл. 3.6 от Договора между Държавата и Общината.

Чл. 4.3. Инвеститорът представя на изпълнителния директор на БАИ обезпечението съгласно чл. 4.2 в срок до седем дни, след като БАИ писмено потвърди на Инвеститора размера на средствата по сключения договор съгласно чл. 4.2.1.

Чл. 4.4. Действието на обезпечението се прекратява на датата, на която по реда на чл. 5.2.5 изпълнителният директор на БАИ е потвърдил на Инвеститора, че Инвеститорът е вложил не по-малко от 100 на сто от изискуемия минимален размер за издаването на сертификата и инвестициите по Проекта са пуснати в експлоатация, във връзка с чл. 6.7. В седемдневен срок от възникване на условията за прекратяване на действието на обезпечението Държавата чрез изпълнителния директор на БАИ се задължава да върне обезпечението на Инвеститора.

Чл. 5. Контрол:

Чл. 5.1. Контролът по изпълнението на задължението на Инвеститора по чл. 3.1 се извършва от изпълнителния директор на БАИ или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 5.2. Общият размер на извършените от Инвеститора инвестиции съгласно настоящия Договор се определя от одитор, включен в приложение 
№ 5, като изпълнителният директор на БАИ има право да изиска смяна на одитора поради съображения, станали известни след сключването на договора и поставящи под съмнение неговата независимост и професионализъм. В този случай разходите по дейността на одитора ще са за сметка на Инвеститора.

Чл. 5.2.1. За целите на настоящия Договор размерът на инвестициите по чл. 3.1 за изпълнение на Проекта ще се отчита на базата на разходите за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, в това число:

а) за сгради, влезли в експлоатация с разрешение за ползване – на базата на разходите за придобиване на дълготрайните активи, извършени от Инвеститора и/или от лицата, посочени в чл. 3.3;

б) за незавършеното в края на срока строителство – балансовата стойност към края на срока на разходите за придобиване на дълготрайните активи, придобити или новоизградени в изпълнение на Проекта от Инвеститора и/или от лицата, посочени в чл. 3.3;

в) за движимите вещи – на базата на разходите за придобиване на дълготрайните активи, извършени от Инвеститора и/или от лицата, посочени в чл. 3.3.

Чл. 5.2.2. Отчитането на размера на инвестициите за изпълнение на Проекта ще се извърши най-късно до 90 дни след датата на осъществяването на инвестицията по Проекта по чл. 3.1 чрез сумиране на натрупаните разходи за придобиване на дълготрайните активи на базата на представените от Инвеститора документи, удостоверяващи извършените разходи за придобиване. Разходите, извършени във валута, различна от лева, за придобиване на дълготрайни активи ще се преизчисляват в лева по курса, определен от Българската народна банка за деня на придобиването или създаването на съответния дълготраен актив.

Чл. 5.2.3. В срок до четиринадесет дни след получаването на доклада на одитора по документите по чл. 5.2.2 и съобразно неговото заключение изпълнителният директор на БАИ ще потвърди писмено на Инвеститора, в случай че обезпечението по чл. 4.2 не е освободено, съответствието или несъответствието на представените разходи за придобиване на дълготрайни активи, свързани с Проекта.

Чл. 5.2.4. По инициатива на Инвеститора по всяко време на действие на настоящия Договор определен одитор, включен в приложение № 5, ще отчете по реда на чл. 5.2.1 и 5.2.2 размера на инвестициите за изпълнение на Проекта. Разходите по дейността на одитора ще са за сметка на Инвеститора.

5.2.5. В четиринадесетдневен срок след получаването на доклада на одитора по чл. 5.2.3 или 5.2.4 изпълнителният директор на БАИ съобразно заключението на одитора за размера на извършените от Инвеститора инвестиции ще потвърди писмено пред Инвеститора, че Инвеститорът е вложил не по-малко от 100 на сто от изискуемия минимален размер за издаването на сертификата във връзка с чл. 6.7.

Чл. 5.3. Инвеститорът ще предостави достъп на лицата по чл. 5.1 и 5.2 и при необходимост на лице, определено от кмета на Общината, до документацията, свързана с изпълнението на задължението по чл. 3.1 за придобиването на дълготрайните активи, които са или със завършването си ще станат собственост на Инвеститора, както и по тяхно искане ще им предостави копия от посочената по-горе документация.

Чл. 6. Неизпълнение и последици от неизпълнението:

Чл. 6.1. В случай че някоя от страните не изпълнява задълженията си, произтичащи от настоящия Договор, по искане на която и да е от Страните, те ще положат усилия чрез преговори във взаимен интерес да преоценят посочените задължения и да преуредят отношенията си за постигане на целта на този Договор.

Чл. 6.2. В случай на съществено неизпълнение на задължения по настоящия Договор от страна на Държавата, включително в случаите на постигната преоценка и предоговаряне или в случай че не се постигне съгласие за преоценка, Инвеститорът има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Държавата и незабавно да прекрати действието на обезпечението по чл. 4.2 след изтичането на срока на предизвестието.

Чл. 6.3. В случай на съществено неизпълнение на задължения по настоящия договор от страна на Инвеститора, включително в случаите на постигната преоценка и предоговаряне или в случай че не се постигне съгласие за преоценка, Държавата има право да развали настоящия Договор чрез едномесечно писмено предизвестие до Инвеститора.

Чл. 6.4. При разваляне на Договора по реда на чл. 6.3 Държавата има право да реализира предоставеното обезпечение.

Чл. 6.5. При разваляне на Договора по реда на чл. 6.3 Инвеститорът отговаря пред Държавата за евентуално причинените й вреди заедно със законната лихва върху сумата считано от поканата за плащане.

Чл. 6.6. При разваляне на Договора поради съществено неизпълнение на поетите от Инвеститора задължения, Инвеститорът възстановява на Общината вложените от нея собствени средства извън средствата по чл. 6.4, ако има такива. Общината има право да получи и обезщетение за вредите, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението, заедно със законната лихва върху сумата считано от поканата за плащане.

Чл. 6.7. За целите на настоящия договор „съществено неизпълнение” е: неизпълнение на задължение за даване на обезпечение от страна на Инвеститора; неизпълнение на задълженията на Инвеститора по чл. 3.1 като размер на инвестициите под изискуемия минимален размер към датата на подаване на заявлението за издаването на сертификата за изпълнение на проекта в тригодишен период и въвеждането му в експлоатация, както и по 
чл. 3.4, 3.5 и 3.6 от настоящия Договор; неизпълнение на задълженията на Държавата за осигуряване на финансови средства в посочения в настоящия Договор размер.

Чл. 7. Форсмажор:

Чл. 7.1. Всяка от Страните, чието изпълнение стане невъзможно поради събитие на форсмажор, е длъжна незабавно да уведоми писмено другата Страна и да посочи възможните последици, свързани с по-нататъшното изпълнение на Договора.

Чл. 7.2. За нуждите на този Договор „форсмажор” е всяко непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което възникне след сключването на Договора, като например: експлозии, пожари, земетресения, наводнения, бури, урагани, епидемии и други природни бедствия; военни действия, въстания, обществени безредици, стачки или други действия на работници и служители; невъзможността да се получат изисквани разрешения, съгласия или права на ползване или права на преминаване; влизане в сила на индивидуален административен или нормативен акт, засягащи пряко изпълнението на задълженията на която и да е от страните по договора; откриването на територията, свързана с реализацията на Обекта и/или Проекта, на археологически или исторически находки, опасни отпадъци, токсични вещества или други опасности.

Чл. 7.3. Ако състоянието, причинено от събитие на форсмажор, продължи повече от шест месеца, всяка от Страните има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата Страна, като в този случай обезщетения за неизпълнение не се дължат, а Инвеститорът има право да получи обратно обезпечението веднага след получаване на уведомлението по предходното изречение от другата Страна.

Чл. 8. Уреждане на споровете между Страните:

Чл. 8.1. Всички спорове между Страните, свързани с и произтичащи от изпълнението на настоящия Договор, се решават доброволно от Страните чрез преговори във взаимен интерес за постигане на ново съгласие, за да се осъществи целта на Договора.

Чл. 8.2. В случай че не се постигне доброволно уреждане на възникналия между Страните спор, всяка от тях има право да отнесе спора за разглеждане от съответния съд на територията на Република България.

Чл. 9. Приложимо право, цялост на уговореното и влизане в сила:

Чл. 9.1. Към настоящия Договор са приложими разпоредбите на българското законодателство.

Чл. 9.2. Настоящият Договор, включително приложенията към него, могат да бъдат променяни по взаимно съгласие на Страните по Договора при спазване на процедурата и реда за неговото сключване и Решение № ....... на Министерския съвет от  ........ г.

Чл. 9.3. При промяна на приложимото българско или общностно законодателство Страните се задължават да изменят клаузите по настоящия Договор съгласно тази промяна.

Чл. 9.4. За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско и общностно законодателство.

Чл. 9.5. Официалните адреси на Страните за кореспонденция са, както следва:

За правителството на Република България:

гр. София 1000, ул.“Славянска” № 8, Министерството на икономиката;

гр. София 1000, ул.“Аксаков” № 31, Българската агенция за инвестиции.

За инвеститора:

гр. София 1404, бул. „България“ № 49 Б, вх. А, ет. 12

Чл. 9.6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му.

Настоящият Договор се сключва на български език в два екземпляра, по един за всяка от Страните.

| За правителството на Република България: ........................................... Божидар Лукарски министър на икономиката Елена Карапаунова главен счетоводител и началник на отдел „Финансов” в дирекция „Финанси и управление на собствеността” | За инвеститора: ........................................... Силвия Йорданова управител ........................................... Марко Валер Управител |
| --- | --- |

Приложение № 1

към Договора

1. Описание на елементите на изграждането и ремонта на улица от ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“, представени в приложение № 2:

Проектът предвижда цялостно изграждане на нова общинска улица с идентификатор № 00895.506.70, която ще свързва републикански път III-215 с общинска улица с идентификатор № 00895.506.50, и ремонт на общинска улица с идентификатор № 00895.506.50, с обща дължина от 312,25 м.

На улица ПИ № 00895.506.70 ще бъде изградено цялостно тялото (насипът) на улицата, ще бъдат направени бордюри, тротоари, банкети и три пласта асфалтобетон, ще бъде оформено кръстовище с път III-215, ще бъдат монтирани нови пътни знаци и ще бъде положена хоризонтална маркировка.

На улица ПИ № 00895.506.50 ще бъдат демонтирани и монтирани бордюри, ще бъдат направени изравнителни пластове от асфалтобетон и плътен асфалтобетон, ще бъдат монтирани нови пътни ограничителни системи и знаци и ще бъде положена хоризонтална маркировка.

Улиците ще имат две хоризонтални криви, първата с R 15 м, а втората с R 12,5 м по оста на кривите, с външни радиуси 15 м, което ще осигурява възможност за завиване на товарни камиони и прицепи. Във връзка с път III-215 ще има оформено кръстовище с озеленен остров, който да разделя влизащите и излизащите автомобили. Улиците ще бъдат преоразмерени за категория на движение „Средно“. Ще бъдат поставени вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка с перли.

Отводняването ще бъде решено като повърхностно с отвеждане на водата по надлъжния наклон и напречните наклони. За предпазване на автомобилите от пропадане в шахтите, намиращи се в средната част на втория участък, се предвижда монтирането на ограничителни пътни системи (метална предпазна ограда).

Съгласно представената КСС ще бъдат извършени следните работи по обекта:

Земни работи:

- отстраняване на наносен пласт покрай бордюри и тротоари ръчно, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо;

- разваляне на тротоар от тротоарни плочи и транспортиране на 
7 км до определено депо;

- разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо;

- изсичане на храсти и малки дървета в обхвата на пътя;

- разбиване на стоманенобетонни греди и колони с багер-хидрочук за машинно товарене, товарене на самосвали и превоз до депо на 15 км.

Асфалтови работи:

- доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А, със средна дебелина 4 см в уплътнено състояние;

- доставка и полагане на неплътен асфалтобетон, със средна дебелина 4 см в уплътнено състояние;

- доставка и полагане на битуминизирана основа с различна дебелина;

- направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина;

- направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.

Пътни работи:

- доставка и полагане на материал за основа и насип от несортиран трошен камък;

- доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/25/50;

- доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50;

- доставка и монтаж на тротоар с тротоарни плочи на циментова фуга и основа от пясък 5 см;

- доставка и монтаж на нова ПОС – N2 W3;

- доставка и полагане на хоризонтална маркировка с боя с перли;

- доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци от Първа група, 
II типоразмер.

2. Срокове за изграждане:

Индикативен срок за изграждане на техническата инфраструктура:

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 
30 календарни дни съгласно Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Изпълнителя и започва да тече от датата на откриване на строително-монтажни работи, но не по-късно от 15 април 2016 г.

3. Предоставяне на финансовите средства на общината:

Държавата ще предостави средствата за изграждането на техническата инфраструктура, съответно 326 417 лв. (триста двадесет и шест хиляди четиристотин и седемнадесет лева) с ДДС, в срок най-късно до 
31 декември 2015 г.

Приложение  № 2

към Договора

Проект: „Пристанище АДМ Силистра“, сертифициран като инвестиция клас А със сертификат A-57/13.11.2013 г. (преиздаден под номер 
А-57-1 на 25.08.2014 г. поради промяна в наименованието на дружеството и инвестиционния проект), издаден от министъра на икономиката и енергетиката по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане.

Приложение № 3

към Договора

Технически проект за: Изграждане и ремонт на улица от ОТ 212 (ОТ 0) до ОТ 160 (ОТ 28) в поземлени имоти с идентификатори № 00895.506.83, 00895.506.84, 00895.506.87, 00895.506.50 и 00895.506.70 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Айдемир, Промишлена зона „Запад“.

Приложение  № 4

към Договора

Обезпечение за изпълнение на задълженията на Инвеститора по 
чл. 3.1 от Договора

З А П И С   Н А   З А П О В Е Д

Без протест и без разноски

Платим на предявяване

За сумата :

…………………………………………... лв.

Днес, ...................... 20… г., в гр. (с.) ................................, община ................................, област ...................................., район/ж.к. .........................................,

ул. “....................................................................”, № ..........., бл. ............, вх. .........., ет. .........,

на основание чл. 535-538 от Търговския закон се издаде настоящият Запис на заповед със следното съдържание:

Долуподписаният:

“.................................................................................................................................................”,

(пълното наименование на Инвеститора съгласно регистрацията му),

вписан с решение по ф.д. № ............./........... г., по описа на Окръжен съд – 
гр. ................................, ЕИК по БУЛСТАТ ..............................., със седалище и 
адрес на управление: гр. (с.) ...................................., община .................................., 
област ................................., район/ж.к. .........................................,

ул. “...........................................................”, № ......, бл. ........, вх. ....., ет. ........, 
представляван и управляван от ........................................................................, в качеството на .............................................................................., ЕГН ................................., лична карта № .........................., издадена на .................. ...............г.

от МВР – гр. ................................., с постоянен адрес гр. (с.) ........................................, община ............................., област ...................................., район/ж.к. ................................., ул. “.........................................................”, № ........, бл. ........, вх. ......., ет. ........,

като Издател на настоящия Запис на заповед неотменимо и безусловно се задължавам без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер срещу представянето на този Запис на заповед да заплатя на:

Българската агенция за инвестиции със седалище в гр. София, ул.“Аксаков” № 31, БУЛСТАТ: ............................................., представлявана от изпълнителния директор – Стамен Янев, сумата в размер:  ............................................ лв.

Сумата е платима на датата на предявяване на настоящия запис на заповед от  БАИ в Търговска Банка „”...........................................................................................................” АД, гр. ..........................................., клон: “................................................”,

IBAN ............................................,

Забележка.   описва се банковата сметка на инвеститора

Подпис на издателя: ...........................................

Приложение  № 5

към Договора

Одитори, които могат да определят размера на извършените от Инвеститора инвестиции, са регистрираните одитори съгласно Закона за независимия финансов одит, членове на Института на дипломираните експерт счетоводители в България:

…………………