Приложение

СЪКРАЩЕНИЯ

| АЕЦ | Атомна електроцентрала |
| --- | --- |
| АЗ | Агенция по заетостта |
| АЗД | Агенция за закрила на детето |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| БАН | Българска академия на науките |
| БД | Басейнова дирекция |
| БДДР | Басейнова дирекция Дунавски район |
| БДЧР | Басейнова дирекция Черноморски район |
| БЧК | Български червен кръст |
| ВА | Военна академия |
| ВиК | Водоснабдяване и канализация |
| ГДПБЗН | Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” |
| ГЗ | Гражданска защита |
| ДАНС | Държавна агенция „Национална сигурност” |
| ДВ | Държавен вестник |
| ДЕДБ | Доброволни екипи за действие при бедствия |
| ДПРК | Дирекция „Природни ресурси и концесии” |
| ДП НКЖИ | Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура” |
| ЕАД | Еднолично акционерно дружество |
| ЕЕС | Електроенергийна система |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЕСС | Единна спасителна система |
| ЕТС | Експертно технически съвет |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки |
| ИА АА | Изпълнителна агенция Автомобилна администрация |
| ИА ЖА | Изпълнителна агенция Железопътна администрация |
| ИСЗ | Индивидуални средства за защита |
| КИС | Контролно - измервателна система |
| ЛСО | Локална система за оповестяване |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МЕ | Министерство на енергетиката |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните |
| МИ | Министерство на икономиката |
| МКВП | Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане |
| ММИ | мини Марица Изток |
| МО | Министерство на отбраната |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МПО | Младежки противопожарни отряд |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МТИТС | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| НЕК ЕАД | „Национална електрическа компания” ЕАД |
| НИГГГ | Национален институт по геофизика, геодезия и география |
| НП | Национален план |
| НПЗБ | Национална програма за защита при бедствия |
| НПлЗБ | Национален план за защита при бедствия |
| НСРПО | Национална система за ранно предупреждение и оповестяване |
| ОбЩЗБ | Общински щаб за защита при бедствия |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда” |
| ОПУ | Областно пътно управление |
| ПМС | Постановление на министерски съвет |
| ПОРН | Предварителна оценка на риска от наводнения |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| ПУРН | План за управление риска от наводнение |
| ПЯК-ЕАД | Предприятие „Язовири и каскади” ЕАД |
| РАО | Радиоактивни отпадъци |
| РБ | Република България |
| РБУ | Райони на басейново управление |
| РЗИ | Регионални здравни инспекции |
| РЗПРН | Райони със значителен риск от наводнения |
| РИО | Регионални инспекторати по образованието |
| РСПБЗН | Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” |
| СД | Спасителна дейност |
| СМР | Строително-монтажни работи |
| СРПО | Система за ранно предупреждение и оповестяване |
| ТДУ | Териториално диспечерско управление |
| ТЕЦ | Топлоелектрическа централа |
| ЦАН | Център за аерокосмическо наблюдение |
| ЦСМП | Център за Спешна медицинска помощ |

Националната програма за защита при бедствия определя целите, приоритетите и задачите за защитата при бедствия за срок от 5 години. Тя представлява основен документ за политиката на страната в областта на  предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия и аварии и очертава насоките за създаването на ефективна, ресурсно и технически осигурена национална система за превенция и реагиране при бедствия.

Настоящият план се изготвя на основание чл. 18, ал. 3 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 11 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и включва основните превантивни дейности за изпълнение и финансиране през 
2016 г.

Основна цел на плана е подобряване на превантивната дейност на защитата при бедствия, предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от тях, защита на живота и здравето на населението и опазване на културните ценности.

Основни задачи на Годишния план за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. са:

- оценка и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария, геоложки риск;

- довършване на картирането на заплахата и риска от наводнения и на разработването на плановете за управление на риска от наводнения;

- извършване на дейности, включени в Програмите от мерки за изпълнение на Плановете на управление на риска от наводнения;

- стартиране преразглеждането и актуализирането на предварителната оценка на риска от наводнения, с отчитане прогнозите за изменение на климата;

- подготовка на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия;

- подготовка за защита при бедствия в системата на средното образование.

Дейностите за предотвратяване или намаляване на последствията от природни или предизвикани от човека бедствия са в следните основни направления:

- 1. Дейности за намаляване на последиците от земетресения;

- 2. Дейности за предотвратяване или намаляване на последиците от наводнения съгласно Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения и за провеждане на ефективна превантивна дейност;

- 3. Дейности за предотвратяване или намаляване на последствията при свлачища;

- 4. Дейности по осигуряване на единната спасителна система.

1. Изпълнение на дейностите, заложени в Годишния план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия за 2014 г.

| Министерство/ ведомство | Превантивни дейности за намаляване на риска от бедствия, които са реализирани през 2014 г. | Пореден номер на дейността в Годишен план за 2014 г. | Осигурено финансиране – в лева |  |  |  | ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собствен бюджет | Оперативни програми на ЕС | Други източни-ци | МКВП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МО | Участие в междуведомствени работни групи за разработване на национални нормативни и ръководни документи в областта на защитата при бедствия | 60 |  |  |  |  | Разработени: - НПЗБ 2014-2018; - Национален план за 2015г. за изпълнение на НПЗБ 2014-2018. |
| МО | Актуализиране, развитие и усъвършенстване на ведомствените ръководни документи в областта на защитата при бедствия | 61 |  |  |  |  | Актуализиран План на Министерството на отбраната за защита при бедствия. |
| МО | Постигане на определеното от министъра на отбраната Ниво на амбиция за използване на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия. | 62 |  |  |  |  | Осигурени част от необходимите материални средства и оборудване, съгласно определените в Нивото на амбиция. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МО | Поддържане на готовност чрез участие в международни и национални учения и тренировки по изпълнение на Националния план за защита при бедствия. | 63 |  |  |  |  | Взето участие в: - Национално учение „защита“; - Подготовката на Международно учение „SEESIM“; - Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност; |
| МО | Обучение на органите на изпълнителната власт и техните администрации по защита на населението при бедствия | 64 |  |  |  |  | Проведени курсове във ВА „Г.С.Раковски“. |
| МО | Провеждане на редовни заседания на Щаба за защита при бедствия на МО | 65 |  |  |  |  | Проведени две заседания, съгласно утвърдена годишна програма за дейността на Щаба за защита при бедствия на МО. |
| МО | Организиране и провеждане на изнесено заседание на Щаба за защита при бедствия на МО | 66 |  |  |  |  | Проведено изнесено заседание през м. май, съвместно с представители на частите на ЕСС. |
| МТСП | Изплатени помощи на пострадали от бедствията | 55 | 1 102 020 |  |  |  |  |
| МТСП | Изплатени обезщетения на семействата на загинали при бедствия | 55 | 130 000 по ПМС №176/2014 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МТСП | Изплатени заплати на лица по превантивни програми на общините и при ликвидиране на последствията по ОП на МТСП | 57 и 58 | 95 540 |  |  |  |  |
| БЧК | Подобряване на готовността чрез организиране и провеждане на пълномащабни национални учения за усвояване на части от НП за защита при бедствия (2 бр.) | 25 | 2 800 |  |  |  | Повишена подготовката на ръководството и доброволните екипи за действие при бедствия |
| БЧК | Изграждане, обучение и оборудване на специализиран екип за незабавна реакция при бедствия на национално ниво | 127 | 10 000 |  |  |  | Изграден, обучен и подготвен за действие доброволен екип за действие при бедствия |
| БЧК | Процес на изграждане обучение и оборудване на доброволни екипи за действие при бедствия към Областните съвети на БЧК – Плевен, Разград, Сливен, Силистра, Пазарджик, Търговище и Шумен | 128 | 120 000 | 20 000 |  | 15 000 | Изградени, оборудвани и подготвени за действие доброволни екипи към 8 Областни съвети на БЧК. Не са изградени в Плевен и Разград, допълнително са изградени в Пловдив, Стара Загора и Хасково |
| БЧК | Организиране и провеждане на обучителни и тренировъчни курсове с доброволните екипи на БЧК за действие при бедствия | 129 | 51 000 |  |  |  | Проведени 24 с екипите. Повишена готовността и тренираността за работа в критични ситуации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| БЧК | Участие в подготовката и провеждането на национални и международни мероприятия при защита при бедствия, съвместно с партньори | 130 | 9 000 |  |  | 1 000 | Повишено е взаимодействието с партньорите и осъществен обмен на добри практики |
| БЧК | Подготовка на щатния състав за действия при бедствия (по 4 обучения на година) | 131 | 600 |  |  |  | Поддържана и повишена подготовката на щатния състав |
| БЧК | Изготвяне на Ръководство/наръчник за подготовка на населението (общност) за действие при бедствена ситуация | 132 | 11 000 | 34 200 |  |  | Изготвен, отпечатан и разпространен наръчник |
| БЧК | Изработване на методически материали и учебни помагала по подготовката на формированията на БЧК и населението за действие при бедствия | 133 | 5 000 | 2 000 | 3 000 |  | Изготвени, тиражирани, отпечатани и разпространени материали |
| БЧК | Окомплектоване и оборудване и екипировка на доброволните екипи | 134 |  |  |  |  | Собствените средствата – 7 000 лв.са пренасочени за логистично обезпечаване на бедстващи |
| БЧК | Попълване на бедствения резерв на БЧК | 135 | 5 560 |  | 108.220 ПМС № 120/20.05.2014 г. |  | Попълнен е бедствения резерв на БЧК |
| БЧК | Поддръжка на радио – комуникационната техника за работа при бедствия | 136 | 2 500 |  |  |  | Поддържана е радио комуникационната система на БЧК в готовност |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| БЧК | Актуализиране на Плана на БЧК за действие при бедствия | 137 | 500 |  |  |  | Ежегодно се актуализира и поддържа Плана |
| НИГГГ-БАН | Обучение на експерти по гражданска защита за опасността от земетресения и последиците от тях в Причерноморския регион | 108 |  | 8 500 |  |  | Проведен 2-дневен курс на тема „Природни бедствия. Сеизмичен хазарт и сеизмичен риск. Оценка на сеизмичната опасност на територията на България и Черноморския регион” с участници от ГД ПБЗН на МВР София, Бургас, Добрич и Варна и БЧК. Раздадени материали и книжки за опасността от земетресения и последиците от тях, разработени по проект „Черноморска мрежа за сеизмична безопасност“. |
| Община град Добрич | Почистване наноси, растителност и строителни отпадъци на коригирания участък от р. Добричка в обхвата на урбанизираната територия на гр. Добрич (съгл.чл.140 от ЗВ) с дължина на трасето 11 742 м. | 119 | 60 000 |  |  |  | Осигурена проводимост на коритото на р. Добричка |
| ДАНС | Участие в организиране и провеждане на пълномащабни национални учения за усвояване на части от Националния план за защита при бедствия. | 25 |  |  |  |  | Повишаване на готовноста на служителите на ДАНС за действие при бедствия. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОСВ | Разработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива за възстановяване на екологичното равновесие по поречието на р. Джерман в участъка от гр. Сапарева баня до гр. Дупница. |  |  |  |  | 25 920 лева, (представляващо 30% от цената на Договора 86 400 ) | През 2014 г. приет етап І, включващ окончателен вариант във фаза идеен проект (с определени технологични етапи за реализация) и ПУП и завършено междинно плащане. |
| МОСВ | Картографиране на заплахата и риска от наводнения | 1 |  |  |  |  | Сключен договор за изготвянето на картите в БДЧР. В останалите БД се подготвят процедурите за обявяване. |
| МОСВ | Проектиране и изграждане на Национална система за управление на водите в реално време | 2 |  |  |  |  | Подготвена документация за провеждане на открита процедура за избор на изпълнител за изпълнението на пилотен проект за поречието на р. Искър |
| МОСВ | Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения | 139 |  |  |  |  | Сключен договор с изпълнител. |
| МОСВ | Разработване на методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в ПУРН | 140 |  |  |  |  | Прието цялостно изпълнение по договора |
| МТИТС | Подобряване на готовността, чрез участие в организирането и провеждането на национални учения за усвояване на националния план за защита при бедствия | 25 |  |  |  |  | Повишаване на готовността на служителите за действия при бедствия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МТИТС ДП НКЖИ | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на влаковото движение - железен път и съоръжения | 99 | 20 729 276 |  |  | 589 856 | Повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози |
| МТИТС ДП НКЖИ | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на сигнализацията и телекомуникациите на железопътната инфраструктура | 100 | 293 529 |  |  |  | Повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози |
| МТИТС ДП НКЖИ | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на електроразпределението на железопътната инфраструктура | 101 | 21 439 820 |  | 13 207 486 |  | Повишаване на безопасността и сигурността на железопътните превози |
| МЕ ПЯК-ЕАД | Поддържане проводимостта на коригирани речни участъци, на речни легла в урбанизирани територии и на разстояние 500 м. след язовирни стени. | 5 | 560 000 |  |  |  | -Поддържане на речни участъци 500 м след язовирни стени.-Общ брой язовирни стени на ПЯК-ЕАД - 40 бр. - Поддържани участъци през 2014 г. - 22 бр. - Действителни разходи за поддръжка - (22 бр. х 2 мес. х 4 чов. х 1266 лв/чмес) - 222 816 лв; Дейността продължава и през 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЕ ПЯК-ЕАД | Анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения, включително и невъведени в експлоатация с риск за предизвикване на наводнения. | 7 | 460 000 |  |  |  | Изготвени анализи за състоянието на язовирни стени и съоръженията към тях от системата на НЕК ЕАД. -Общ брой язовирни стени - 40 бр. - Изготвени анализи през 2014 г.-9 бр. - Действителни разходи за изготвяне на анализи - (9 бр. х 3 мес. х 3 чов х 1820 лв/чмес(*)) (*) вкл. разходи за материали и провеждане на ЕТС на НЕК ЕАД- 147 420 лв. Дейността продължава и през 2015г. |
| МЕ МЕ и търговски дружества | Подобряване на готовността чрез организиране и провеждане на пълномащабни национални учения за усвояване на части от Националния план за защита при бедствия. | 25 | финансови средства в рамките на бюджета на МЕ |  |  |  | Участие в две учения през 2014г. Подобрени са уменията и навиците на служителите за справяне с кризисни ситуации възникнали на територията на Търговските дружества във взаимодействие с ЕСС |
| МЕ ДПРК ММИ | Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, рекултивация, пречистване на води, поддръжка и др. в сектор „Природни ресурси и концесии” (хвостохранилища, сгуроотвали, шламохранилища, хидротехнически съоръжения, рудници, руднични води и др.). | 70 | 50 000 |  |  |  | Изграждане на комплексна измервателна модулна телеметрия на компютърна система за мониторинг и превенция на водоотливната система във водосборната зона на ММИ.Системата в ММИ е изградена в пълен обем, работеща 1 год., но спряна и несвързана с единната, поради липса на финансови средства. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЕ ТЕЦ Марица изток-2 | Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, поддръжка и др. в сектор “Енергетика” (електроенергийна система, вкл. добив на въглища за енергийни нужди, газопреносна система и др.). | 71 | 66 000 |  |  |  | Изпълнен договор 13430/19,11,2014 г. „Изграждане на МТО мониторингова система обхващаща водосборната зона на Комплекса Марица Изток-външен пръстен“ на стойност 65300 лв. |
| МЕ АЕЦ | Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, поддръжка и др. в АЕЦ Козлодуй и държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци". | 72 | 300 000 |  |  |  | Извършен анализ на надеждността и оценка на пораженията на пътната инфраструктура гр. Козлодуй - АЕЦ - с. Хърлец. Осигурена възможност за безпрепятствен достъп на техника и персонал до АЕЦ Козлодуй при бедствия и аварии. |
| МЕ ПЯК-ЕАД | Ремонтни дейности на язовирни стени на яз. Искър, яз. Кърджали, яз. Белмекен, яз. Христо Смирненски, яз. Студена и на хидротехническите съоръжения от системата за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудник "Трояново-Север". Привеждане на яз. „Скалица” в изправно състояние | 73 | 100 000 |  |  |  | Поради не осигурено финансиране дейността е препланирана за 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЕ ПЯК-ЕАД | Оценка на техническото състояние и технико-икономическа оценка на целесъобразността от ремонт или ликвидация - проект за ремонт (реконструкция) или ликвидация, изпълнение на проекти | 74 | 1 600 000 |  |  |  | Осъществен непрекъснат технически мониторинг на всички хидротехнически съоръжения на ПЯК-ЕАД -Оценки за техническото състояние на язовирни стени и съоръженията към тях извън системата на НЕК ЕАД - участие в комисии по заповеди на Областните управители - Общ брой язовирни стени - 1480 бр. - Участие на специалисти на ПЯК в пролетни и есенни комисии през 2014 г. - 40 човека. - Действителни разходи за изготвяне на анализи - (обща сума по отделен разчет 267 000 лв.) |
| МЕ ПЯК-ЕАД | Изграждане на информационни и комуникационни системи, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, ЛСО, WEB базирана система за оперативни измервания на язовири и резервен център за управление на (ЕЕС) в ТДУ „Юг”. | 75 | 50 000 |  |  |  | Дейността не е изпълнена поради не осигурено финансиране. |
| МВР | Оборудване на регистрираните модули в Общностния механизъм за ГЗ на ЕК. | 20 |  |  |  |  | Оборудван е модул за изпомпване с голям капацитет. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МВР | Подготовка и учения с модулите регистрирани в Общностния механизъм за ГЗ на ЕК | 21 | 1 550 |  | 20 000 |  | Проведени са две учебни тренировки за активиране на модула на гасене на горски пожари с наземни средства и за реагиране при наводнение. С тези тренировки е постигнато повишаване готовността на служителите от модула за реагиране при необходимост. 15 Служители от ГДПБЗН са преминали курсове за подготовка на експерти и ключов персонал за Модулите със средства от ЕК. |
| МВР | Преоборудване на силите със съвременна техника и екипировка. | 22 |  |  |  |  | Закупена е нова пожарна техника и защитна екипировка по ОПРР и ОПОС. |
| МВР, Ведомства | Подобряване на готовността чрез организиране и провеждане на пълномащабни национални учения за усвояване на части от Националния план за защита при бедствия. | 25 |  |  |  | 189 400 | През месец октомври 2014 г. е проведено национално учение „Защита 2014” на тема “Тежка авария в АЕЦ “Козлодуй” – управление на последиците от аварията”. |
| МВР | Самостоятелно и/или съвместно провеждане на обучения, тренировки, състезания и учения на Доброволните формирования със съставните части на ЕСС на национално и международно ниво. | 26 |  |  |  |  | по места са проведени 41 съвместни тренировки и 35 учения. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общини, МВР | Ресурсно осигуряване на доброволните формирования за съвместни действия с основните части на ЕСС. | 27 | 895 520 |  |  |  | Средствата са отпуснати за участието на доброволци в дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях, както и за осигуряване на защитно облекло, обучаване, застраховане. 25 доброволни формирования са окомплектовани със защитни облекла, с възможност за извършване на съвместни действия с основните части на ЕСС. |
| МРРБ | „Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните, ерозионните и абразионни процеси на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи” от "Геозащита" ЕООД - гр. Варна, гр. Перник и гр. Плевен | 9 | 746 792 |  |  |  | Резултатите от изпълнените превантивни дейности и техническа помощ в областта на геозащитната дейност са следните: 1 455 бр. инженерно-геоложки обследвания, хидрогеоложки, инклинометрични и геодезически измервания на застрашени и засегнати територии от свлачища, срутища, морска абразия и други неблагоприятни геодинамични процеси на територията на общини: Варна, Аксаково, Балчик, Каварна, Долни Чифлик, Бургас, Несебър, Поморие, Котел, Сливен, Твърдица, Малко Търново, Оряхово, Вълчедръм, Гулянци, Кнежа, Никопол, Червен бряг, Свищов, Велико Търново, Габрово, Севлиево, Столична община – Район „Банкя“, „Панчарево“, Гоце Делчев, Сандански, Сатовча, Симитли, Дупница, Кочериново, Белово, Ковачевци, Перник, Трън, Куклен, Родопи, Доспат, Неделино, Етрополе, Своге. 159 бр. консултантски услуги и оказване на техническа помощ на общински, областни администрации и други ведомства при възникване на неблагоприятни геодинамични процеси – от „Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник са извършени инженерно-геоложки огледи, участия в комисии, експертни съвети и др., свързани с геозащитната дейност в 60 общини; 4 бр. изградени/възстановени контролно-измервателни системи в свлачища в общини Балчик и Симитли; дейности по регистриране на свлачищните райони и нанасяне на данни в Регистъра на свлачищата в Република България за всички общини; |
| МРРБ | Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. | 8 | 70 200 |  |  |  | С разработената Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-2020 г. е създадена стратегическата основа за планиране на дейностите по геозащита |
| МРРБ | Методика за оценка на геоложкия риск | 13 | 23 886 |  |  |  | В изпълнение на Предварителните условия от Споразумението за партньорство 2014-2020 г. е разработената и одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за оценка на геоложкия риск. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Изработване на допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищните райони | 12, 14 |  |  |  |  | За стартираната през 2014 г. обществена поръчка за разработване на допълнителен софтуерен продукт към Регистъра на свлачищните райони e сключен договор през 2015 г. |
| МРРБ | Актуализация на инженерно-геоложко проучване за обект „Свлачище път ІV-90023-сп. „Спортпалас“ – „Трифон Зарезан“ („Укрепване на свлачище „Трифон Зарезан“ – общински път VAR 1082, гр. Варна) | 15 |  |  |  |  | Стартираната обществена поръчка за изработване на Предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан“ е прекратена. |
| МРРБ | Инженерно-геоложко проучване за свлачище с рег. № 06.5402.02.23, (VRC31.54020.02.23) на склона под водоем "Средна зона" от водоснабдителната мрежа на гр. Оряхово | 9 |  |  |  | 119 100 | Проведено е инженерно-геоложко проучване за свлачището на склона под водоем „Средна зона“ от водоснабдителната мрежа на гр. Оряхово. Стартирана е процедура за провеждане на обществена поръчка за възлагане на техническа експертиза за извършените строително-монтажни работи на обект „Укрепване свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово. - завършено и предадено инженерно-геоложко проучване за свлачище с рег. № 06.402.02.23 на склона под водоем „Средна зона“ от водоснобдителната мрежа на гр. Оряхово. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово - ІІ етап | 16 | 299 273 |  |  | 130 000 | Продължи работата по изграждане на обект „Укрепване свлачище кв. Изток, гр. Оряхово” – ІІ етап, като бяха доизградени пилотно-анкерни укрепителни конструкции на обекта и започна довършването на отводнителната система. След възникване на проблеми с довършване на обекта, установени на място, беше стартирана процедура по ЗОП за извършване на техническа експертиза на изградените съоръжения. Бяха предоставени целеви средства на община Оряхово от републиканския бюджет за превантивни дейности и мерки за отстраняване на повреди по водопонизителната система на свлачище в кв. „Изток“, гр. Оряхово. |
| МРРБ | Управление на проекти за ограничаване на свлачищните процеси | 9 | 688 382 |  |  |  | Бяха предприети действия за въвеждане в експлоатация на обект „Отводняване на с. Панаретовци, община Сливен“ и обектът беше въведен в експлоатация с Разрешение за ползване № СТ-05-1134/28.07.2014 г. на ДНСК. Бяха предприети действия за въвеждане в експлоатация на обект „Възстановяване на брега на река Дунав при гробищен парк в с. Ряхово”, община Сливо поле, като беше продължена процедурата за изключване на поземлени имоти, които попадат в горски територии. Предстои въвеждането в експлоатацията на обекта през 2015 г. Завършено и предадено геодезическо заснемане на свлачища между сп. „Фара” и сп. „Обзор”, ВЗ „Кранево”, с. Осеново, община Аксаково и прилежащите им брегоукрепителни съоръжения; Завършени и предадени предварителни (прединвестиционни) проучвания за обект „Брегоукрепване в района на с. Крапец“, община Шабла; Завършено изпълнението на предварителни (прединвестиционни) проучвания на обект „Укрепване свлачище кв. „Ораново”, гр. Симитли”; Приключени са и съдебните дела и са окончателно разплатени дължими финансови средства за обект „Укрепване брега на р. Дунав в района на градска част на гр. Лом“. С приключването на обекта са предотвратени рисковете от бедствени ситуации, свързани с повишаване на водното ниво на р. Дунав и наводнения на населеното място. |
| МРРБ | Създаване на регистър, анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения, включително и невъведени в експлоатация и/ или съоръжения изгубили първоначалното си предназначение. | 3 |  |  |  |  | Направен е оглед на състоянието на недовършеното строителство на язовир Кюстендил, и е взето решение за финансиране почистване на речното легло 500м след съоръжението през 2015г. |
| МРРБ | Поддържане проводимостта на коригирани речни участъци и речни легла на разстояние до 500 м след язовирни стени | 5 |  |  |  |  | Постоянно събирането на информация от ВиК дружествата, стопанисващи водоснабдителни язовири за изпълнените дейности по почистване. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МРРБ | Ремонтни дейности на язовирни стени | 73 | 4 608 |  |  | 329 733 | Изпълнени са дейностите: • сключени са договори за оценка на съответствието и технически контрол на част „Конструктивна” на изготвените проекти за язовир „Христо Смирненски”, финансирани от Държавния бюджет; • изготвяне и приемане на технически проект, провежда се процедура за избор на изпълнител на строителен надзор за реконструкцията на язовирната стена на яз. „Студена”, финансирани от Световна банка. |
| МОН | Подобряване на готовността чрез участие в национално пълномащабно учение „Защита 2014” | 25 |  |  |  |  | Проверена е готовността на МОН за реагиране при радиационни бедствия и кризисни ситуации, актуализиране на процедурите за действие на ведомствения щаб, организацията и поддържането на непрекъснато денонощно дежурство. |
| МОН | Актуализиране на Указанието за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ, утвърдено от министъра на образованието през 2002 г., включително Типов план за действия при бедствия в училищата и структурните звена на МОН. | 40 |  |  |  |  | Разработен е Проект на „Инструкция за провеждане на обучение за действия при бедствия и оказване на първа помощ в училищата и детските градини“. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОН | Актуализиране на Инструкция № 2 от 5.07.2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г. | 41 |  |  |  |  | Разработен е Проект на „Инструкция за провеждане на обучение за действия при бедствия и оказване на първа помощ в училищата и детските градини“. |
| МОН | Пилотно обучение за учители на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици” по Национална програма „Квалификация” | 43 | 10 000 |  |  |  | Обучаемите придобиха умения за адекватно реагиране при различни инциденти с деца и ученици до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ |
| МОН | Обучение за учители на тема „Превенция на бедствия и авариите” във връзка с изпълнение на Дакарската рамка „Образование за всички” по Национална програма „Квалификация” | 43 | 11 866 |  |  |  | Обучаемите придобиха знания и умения за провеждане на превантивни дейности и адекватно реагиране при различни бедствия и кризисни ситуации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОН | Актуализиране на Плана на МОН за защита при бедствия. | 44 | 1 500 |  |  |  | Планът на МОН за защита при бедствия е разработен на основание Закона за защита при бедствия, Националния план за защита при бедствия, Националната програма за защита при бедствия (2014 – 2018 г.) и годишните планове за изпълнението й. Разработени са отделни части - част I „Защита при земетресения“, част II „Защита при наводнения“ и част III „Защита при ядрена или радиационна авария, трансгранично ядрено или радиационно замърсяване“ |
| МОН | Актуализиране на Учебните програми за обучение на децата и учениците по възрастови групи – детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап. | 45 |  |  |  |  | Мероприятието не е изпълнено, поради неосигурени финансови средства |
| МОН | Осигуряване на ИСЗ за служителите на РИО и териториалните структурни звена. | 46 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОН | Обучение на групата за евакуация, санитарните екипи/групи и отговорниците по етажи в МОН за оказване на първа долекарска помощ при бедствия от различен характер, кризи вследствие на терористична дейност и извънредни ситуации. | 48 | 3 500 |  |  |  | Изучени са утвърдените документи в МОН относно противопожарната защита, по здравословни и безопасни условия на труд и е проведена практическа подготовка по оказване на първа долекарска помощ. Обучаемите – служителите от нещатната група за пожарогасене, санитарната група и етажните отговорници придобиха умения и практически навици за адекватно реагиране при евакуация при бедствия от различен характер, кризи вследствие на терористична дейност и извънредни ситуации до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ |
| МОН | Провеждане на Национално ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и катастрофи” - 3 кръга: - районни - областни - републикански | 49 | 2 000 |  |  |  | Придобити и разширени знания и умения, възпитаване на отношение към темата |
| МОН | Провеждане на състезания на младежките противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец" - 3 кръга: - районни - областни - републикански | 50 | 300 |  |  |  | Придобиване и разширяване на знания и умения, възпитаване на отношение към темата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МОН | Провеждане на Национален конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” - 3 кръга- общински, - областен, - републикански | 49 | 300 |  |  |  | Придобиване и разширяване на знания и умения, възпитаване на отношение към темата |
| МИ | Мониторинг на хвостохранилище "Елшица". | 70 | 20 826 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява (за срок от 3 години, считано от 2013г.) |
| МИ | Мониторинг на хвостохранилище "Радка". | 70 | 15 169 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява (за срок от 5 години, считано от 2013г.) |
| МИ | Рудник "Медет". Управление и пречистване на води и мониторинг. Първи етап - Управление на води. | 70 | 31 568 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява (строителството се изпълнява до 2016г.) |
| МИ | Хвостохранилище "Медет". Рекултивация на откоси и площи извън границите на концесията. Изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените. | 70 | 349 031 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява (строителството се изпълнява до 2016г.) |
| МИ | Мониторинг на хвостохранилище "Медет". Възстановяване на контролно-измервателната система - КИС. | 70 |  |  |  |  | Приет проект за срок 3 години (през 2014г.) Поради не финансиране, работата продължава да се изпълнява от 2015г. |
| МИ | Рекултивация на "Източни отвали" към хвостохранилище "Влайков връх" с управление и пречистване на води. | 70 |  |  |  |  | Не са отпуснати финансови средства за 2014г. и 2015г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МИ | Рекултивация на замърсени терени в района на претоварна гара "Смилец". | 70 | 166 624 |  |  |  | Приет проект, който се изпълнява и e пред завършване през 2016г. |
| МИ | Хвостохранилище "Медет". Изграждане на хидротехническо съоръжение и отвеждане на високите води от язовир "Жеков вир". | 70 | 13 066 |  |  |  | Приет проект през 2014г., строителството не е започнало. Предвидено започване на изпълнението през 2016г. |
| МИ | Мониторнг на хвостохранилище "Мечи дол" и "Чипровци" - мониторнг за срок от 3 години. | 70 | 1 193 |  |  |  | Приет проект през 2014г., за срок от 3 години поради не финансиране, изпълнението започва през 2015г. |
| МИ | Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Маджарово 1" и "Временно хвостохранилище" | 70 | 38 904 |  |  |  | Приет проект за срок от 3 години. Изпълнението започва през 2016г. |
| МИ | Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Устрем 4" | 70 | 78 000 |  |  |  | Приет проект за срок от 3 години, считано от 2014г., срок за завършване -2016г. |
| МИ | Рудник "Маджарово" - ляв бряг - щолни, комини и обрушовки | 70 | 78 111 |  |  |  | Изпълнени в срок. Приети от приемателна комисия. |
| МИ | Рудник "Маджарово" - десен бряг - щолни, комини и обрушовки | 70 | 217 942 |  |  |  | Изпълнени в срок. Приети от приемателна комисия. |
| МИ | Хвостохранилище "Маджарово - 1" - допълнителен канал за възстановяване на оградни диги | 70 | 1 363 |  |  |  | Няма предвидени средства |
| МИ | Мониторинг на хвостохранилище "Върли бряг" | 70 | 57 541 |  |  |  | Продължава работата през 2015г. (за срок от 5г., считано от 2013г.) |
| МИ | Мониторинг на хвостохранилище "Росен" | 70 | 22 852 |  |  |  | Продължава работата през 2015г. (за срок от 5г., считано от 2013г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МИ | Мониторинг на руднични води при р-к "Рибница" VII - ма площадка | 70 | 8 573 |  |  |  | Продължава работата през 2015г. (за срок от 5г. считано от 2015г.) |
| МИ | Хвостохранилище "Елисейна" – мониторинг и възстановяване на нарушените от посегателства рекултивирани повърхности и канали | 70 |  |  |  |  | Не са отпуснати финансови средства за 2014г. и 2015г. Изготвен РП за 3 години, планирано е да стартира през 2016г. |
| МИ | Реконструкция на отводнителен канал №1 към Лагуната за утайки на хвостохранилище Елешница, с. Елешница, общ. Разлог | 70 |  |  |  |  | Приет проект през 2014г. Не са отпуснати финансови средства за 2014г. Продължава работата през 2015г. Отпуснати средства – 95 000,00 лв. |
| МИ | Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на хвостохранилището към ПХП "Металург" - гр. Бухово | 71 |  |  |  |  | Приет проект през 2014г. Не са отпуснати финансови средства за 2014г. Продължава работата през 2015г. Отпуснати средства – 414 000,00 лв. |
| МИ | Актуализация на контролно-измервателната система на стената на хвостохранилище Бухово, гр. Бухово | 75 | 5 200 |  |  |  | Продължава работата през 2015г. Отпуснати средства – 25 200,00 лв. за 2015г. |
| МЗХ | Дейности по поддръжка и експлоатация на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите | 98 | 19 500 000 |  |  |  | Сключен договор с “Напоителни системи” ЕАД за поддръжка на обектите за предпазване от вредното въздействие на водите |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЗХ, (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) | Дейности по опазване и защита от пожари на горските територии-държавна собственост, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите (обща сума 1 369 048 лв.) |  | 888 147 | 339 500 | 141 401 |  | Изпълнени дейности по опазване и защита от пожари на горските територии – държавна собственост, управлявани от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите, съгласно изискванията на съответните горскостопански планове. |
| МЗХ, (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) | Назначаване на пожаронаблюдатели | 86 | 29 504 |  | 132 615 |  | Назначени 105 пожаронаблюдатели по време на пожароопасния сезон. |
| МЗХ, (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) | Изграждане и оборудване на пожаронаблюдателни кули | 87 | 1 304 |  | 159 041 |  | Изградени 7 бр. пожаронаблюдателни кули |
| МЗХ, (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) | Направа и поддържане на бариерни прегради | 88 | 10 499 |  |  |  | Изградени 28 950 линейни метра бариерни прегради. |
| МЗХ, (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) | Направа и поддържане на лесокултурни прегради | 89 | 135 423 |  |  |  | Изградени 670 768 линейни метра лесокултурни прегради. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МЗХ, (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) | Направа и поддържане на минерализовани ивици | 90 | 521 130 |  | 8 786 |  | Изградени 2 314 358 линейни метра минерализовани ивици. |
| МЗХ, (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) | Други дейности (поставяне на табели, изграждане на водоизточници, закупуване и оборудване на ПП депа, защитни облекла и др.) | 91 | 173 537 |  | 180 859 |  | Поставени предупредителни табели, изградени водоизточници, закупени и оборудвани ПП депа, защитни облекла и др |

2. Планирани дейности по защитата при бедствия за 2016 г.

| № | Дейности по изпълнението на НПЗБ | Очаквани резултати | Индикатори за изпълнение | Връз-ка с НПЗБ 2014-2018 г. При-ложе-ние 2 | Ведом-ство заяви-тел | Планирано финансиране |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | по бюджет-на прог-рама/ от собствен бюджет | по програ-ми на ЕС и др. източ-ници |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Участие в провеждането на национални и международни учения и тренировки свързани със защитата при бедствия. | Повишаване на способностите | Брой проведени учения и тренировки | част I, т.11 | МО | да | да |
| 2. | Ресурсно и финансово осигуряване на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия | Постигане на определеното от министъра на отбраната Ниво на амбиция за използване на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия. | Осигурени финансово и ресурсно военни формирования-брой | част I, т.16 | МО | да |  |
| 3. | Обучение на органите на изпълнителната власт и техните администрации по защита на населението при бедствия. | Повишаване на теоретичната и практическа подготовка в областта на защитата при бедствия. | Брой организирани курсове | част I, т.19 | МО |  | да |
| 4. | Установяване, анализ и оценка на риска, мерки за намаляване на уязвимостта на критичната инфраструктура и обектите й. | Изготвен списък на установена критична инфраструктура и обектите й, и намаляване на нейната уязвимост. | Установена критична инфраструктура в МО | част IX, т.1 | МО | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Актуализиране на Плана за защита при бедствия на МО, развитие и усъвършенстване на ведомствените ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | Подобряване организацията при изпълнението на задачи за оказване на помощ на населението при бедствия. | Извършен преглед и актуализация | част X, т.4 и 6 | МО | да |  |
| 6. | Провеждане на заседания на Щаба за защита при бедствия на МО. | Осигуряване на управлението на силите и средствата на МО и по-добра координация и взаимодействие с частите на ЕСС. | Брой организирани и проведени заседания | част I, т.16 | МО | да |  |
| 7. | Планиране, организиране и осигуряване на мероприятия при евакуация: по издирване, приемане, настаняване и психологическо обслужване на лицата, пострадали от бедствия, от МТСП, регионалните структури на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето. | Намаляване броя на бедстващите лица | Своевременно организиране и осигуряване на адекватни мероприятия | част Х. т. 5 | МТСП | да |  |
| 8. | Подготовка и осигуряване с храна, вода и вещи от първа необходимост на лица пострадали от настъпили бедствия, както и други социални дейности свързани със защитата им. | Осигуряване на пострадалите с храни и вещи първа необходимост | Количеството храна и вещи от първа необходимост | част Х. т. 5 | МТСП | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. | Предварителна организация и определяне на реда и начина за изхранване и осигуряване на пострадалите от настъпили бедствия със съдействието на областния управител и кмета на община | Намаляване броя на бедстващите лица | Своевременно съгласуване на действията с местните органи | част Х. т. 5 | МТСП | да | да общини |
| 10. | Планиране и организация на мероприятия за получаване, съхранение, разпределение, транспортиране и отчитане на хуманитарни помощи съвместно с БЧК. | Осигуряване на пострадалите с храни и вещи първа необходимост | Наличие на хуманитарни помощи | част Х. т. 5 | МТСП | да |  |
| 11. | Планиране и организиране на раздаването на социални помощи на пострадалото население при настъпило бедствие. | Финансово подпомагане на пострадалите | Наличие на финансови средства | част Х. т. 5 | МТСП | да |  |
| 12. | Подготовка за извършване на други социални дейности за ликвидиране на последствията от настъпили бедствия, определени със закон или акт на Министерски съвет. | Намаляване броя на бедстващите лица | Брой на планираните адекватни социални дейности | част Х. т. 5 | МТСП | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Планиране на организацията за пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите за заетост, за сформиране на аварийни групи за неотложни действия по предотвратяване и ликвидиране на последствията при настъпили бедствия от МТСП и регионалните структури на АЗ съвместно с ОбЩЗБ. | Подпомагане на общините при оказване помощ на бедстващите | Предварително съгласуване на мероприятията с ОбЩЗБ | част Х. т. 5 | МТСП | да | да общини |
| 14. | Планиране на организацията за пренасочване на човешки ресурси, осигурени по програмите за заетост, за отстраняване на щети на инфраструктурата възникнали при бедствия от регионалните структури на АЗ съвместно с общинските щабове за защита при бедствия. | Отстраняване на щети в общините по нарушени от бедствието инфраструктури | Наличие на средства за работните групи по подпомагане на местните органи при бедствия | част Х. т. 5 | МТСП | да | да общини |
| 15. | Организиране на методически занятия с регионалните структури на АСП, АЗД и АЗ по въпросите: за действие при възникване на бедствия и ликвидиране на последствията, оказване на социална помощ на населението, взаимодействие с областните и общински структури на местната администрация. | Подпомагане на местните структури на МТСП по оказване на помощ на населението при бедствия | Проведените методически занятия със служителите от регионалните структури | част Х. т. 5 | МТСП | да | да общини |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16. | Поддържане на подготовката и обучения на национално и областно ниво по мениджмънт на бедствията | Провеждане на 3 обучения на национално и 28 на областно ниво | Поддържане подготовката на 70 души щатни специалисти и на 430 доброволци | част I. т.1 | БЧК | да | - |
| 17. | Изграждане и оборудване на нови доброволни екипи за действие при бедствия (ДЕДБ) към Областните съвети на БЧК – Габрово, Разград и София област. | Изграждане на 3 нови ДЕДБ | Три нови ДЕДБ, всеки с минимум по 10 доброволци – всичко 30 подготвени членове на ДЕДБ | част I. т.1 | БЧК | да | да |
| 18. | Провеждане на национално учение със сили и средства на БЧК с привличане на партньори | Провеждане на едно годишно учение | Обучени 120 доброволци и 15 щатни специалисти по мениджмънт на бедствията | част I. т.1 | БЧК | да |  |
| 19. | Провеждане на тренировъчен курс – обучение с екипите за действие при наводнение | Провеждане на едно годишно национално обучение и на 13 на областно ниво | Обучени 90 доброволци и щатни специалисти за действие при наводнения | част I. т.1 | БЧК | да |  |
| 20. | Поддържане и обучение на екипи от професионални психолози – доброволци на БЧК за работа при бедствен стрес. Изграждане на нови екипи | Повишаване на възможностите на БЧК в областта | Обучени 80 професионални психолози доброволци на БЧК | част I. т.1 | БЧК | да |  |
| 21. | Поодържане на материалната база, оборудването и техническите средства на БЧК за действие при бедствия | Поддържане на базата в готовност | Адекватна реакция при бедствия | част I. т.2 | БЧК | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 22. | Поодържане на бедствения резерв на БЧК за действие при бедствия | Поддържане на резерва в готовност | Осигурено имущество от първа необходимост за подпомагане на 10 000 бедстващи | част I. т.2 | БЧК | да |  |
| 23. | Участие в организиране и провеждането на национални и международни учения, състезания и тренировки свързани със защитата при бедствия | Повишено взаимодействие с партньори | Брой участия | част I. т.11 | БЧК | да | да |
| 24. | Провеждане на три обучения за доброволни екипи и щатни служители. | Повишаване на възможностите за „възстановяване на семейни връзки” при необходимост | Обучение на 45 щатни служители и доброволци на БЧК | част I. т.1 | БЧК | да |  |
| 25. | Участие в организиране и провеждането на тренировки и учения на ведомствените щабове за защита при бедствия на органите на изпълнителната власт | Повишено взаимодействие и поддържане на готовност | Брой участия | част I. т.17 | БЧК | да | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 26. | Участие в 4 проекти на ЕС и други международни програми, имащи отношение към защитата при бедствия | Повишаване на информираността и готовността на населението за реакция при бедствия | Изготвяне на наръчник за оказване на подкрепа на хората от третата възраст;обучени и подготвени на 3 нови екипа за действие при бедствия; подготвени мин. 200 граждани в занятия по изготвяне на семеен план и семеен комплект за действие при бедствия; информиране на хора живущи в градска среда за рисковете (използване на таблет); провеждане на обучителни сесии за 420 граждани за реакция при бедствия, вкл. при трансгранични събития | част X. т.3 | БЧК | да | да |
| 27. | Актуализитане на Плановете на БЧК за действие при бедствия на национално и областно ниво |  | Актуализиране на План на национално и 28 плана на областно ниво | част X. т.6 | БЧК | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. | Участие в организиране и провеждане на пълномащабни национални учения за усвояване на части от Националния план за защита при бедствия. | Повишаване на готовността на служителите на Ведомствата за действие при бедствия. | Проведени учения | част І. т.11 | Министерства, ведомства |  |  |
| 29. | Поетапно окомплектоване с индивидуални средства за защита с цел поддържане на сили в готовност за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия | Повишаване степента на защита на личния състав на Агенцията в случай на бедствие. |  | част І. т.22 | ДАНС | да |  |
| 30. | Участие в междуведомствени работни групи за разработване на национални нормативни актове и ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | Подобряване на нормативната база и механизмите за междуведомствено взаимодействие при защитата от бедствия. | Разработени документи | част Х. т. 6 | Министерства, ведомства |  |  |
| 31. | Актуализиране, развитие и усъвършенстване на ведомствените ръководни документи в областта на защитата при бедствия. | Поддържане на актуална вътрешноведомствена нормативна база в областта на защитата при бедствия. | Актуализация на ведомствени работни документи съобразно промените в нормативната база | част Х. т. 6 | ДАНС |  |  |
| 32. | Довършване на картирането на заплахата и риска от наводнения в БДДР | Карти на заплахата и риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление | Карти на заплахата и риска в 4-те РБУ | част ІІІ. т.2 | МОСВ | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33. | Довършване разработването на планове за управление на риска от наводнения в 4-те БД, включително Програма от мерки за намаляване на неблагоприятните последици за всеки Район за басейново управление, както и Екологична оценка на ПУРН | Завършени ПУРН и приети от Министерския съвет | ПУРН в 4-те РБУ | част ІІІ. т.3 | МОСВ | да |  |
| 34. | Подготовка на преразглеждането и актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения отчитайки вероятните последици от промяната на климата върху риска от наводнения | Преглед на Методиката за ПОРН и РЗПРН и актуализация | ПОРН в 4-те РБУ | част ІІІ. т.4 | МОСВ | да | да |
| 35. | Проектиране и изграждане на Национална система за управление на водите в реално време | Провеждане на процедура за избор на изпълнител |  | част ІІІ. т.7 | МОСВ | да | да |
| 36. | Изпълнение на Програмите от мерки при прилагане на Плановете на управление на риска от наводнения в четирите района за басейново управление в заложения програмен период. Краен срок 2021 г. | МОСВ – завършване на ПУРН Изпълнение на мерки за защита от вредното въздействие на водите | Брой завършени ПУРН. Брой изпълнени мерки | част ІІІ. т.8 | МОСВ, МРРБ, МЗХ, МВР общини | да | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37. | Изпълнение на програми за планово почистване на речни участъци в съответствие с чл.140,ал.3 от Закона за водите | Почистени речни участъци | Дължина на почистени речни участъци | част ІІІ т.14 и 15 | Областни управители и общини |  |  |
| 38. | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на влаковото движение - железен път и съоръжения | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози | Изготвени проекти; изпълнени обекти | част VI т.2 | МТИТС |  | да (ДП НКЖИ) |
| 39. | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на сигнализацията и телекомуникациите на железопътната инфраструктура | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози | Изготвени проекти; изпълнени обекти | част VI т.2 | МТИТС |  | да (ДП НКЖИ) |
| 40. | Извършване на превантивни дейности за обезопасяване на слаби места, застрашаващи сигурността на електроразпределението на железопътната инфраструктура | Повишаване безопасността и сигурността на железопътните превози | Изготвени проекти; изпълнени обекти | част VI т.2 | МТИТС |  | да (ДП НКЖИ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41. | Обучение във връзка с превозите с опасни товари с автомобилен или железопътен транспорт, съгласно изискванията на Международната спогодба за превоз на опасни товари по шосе ADR и Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари RID | Повишаване знанията и уменията на служителите за реакция при бедствия | Обучени служители | част VII т.1 | МТИТС |  | да (ИА АА ИА ЖА) |
| 42. | Извършване на обучения, провеждане на тренировки и учения свързани със защитата при бедствия | Повишаване на готовността на МТИТС за реакция при бедствия | Обучени служители, повишена квалификация | част I, т. 11, 17,19 | МТИТС | да |  |
| 43. | Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, рекултивация, пречистване на води, поддръжка и др. в сектор „Природни ресурси и концесии” и „Енергетика” (хвостохранилища, сгуроотвали, шламохранилища, хидротехнически съоръжения, рудници, руднични води и др.). | Подобряване сигурността и безопасната експлоатация на съоръженията. | Брой обезопасени обекти | част ІІІ. т.12. | МЕ | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 44. | Ремонтни дейности на язовирни стени ( яз.Искър, яз. Кърджали, яз.Белмекен, яз.Христо Смирненски, яз.Студена и др.) и хидротехническите съоръжения от системата за отвеждане на водите на р. Овчарица извън целика на рудник "Трояново-Север" и др. Привеждане на язовири в експлоатационно състояние. | Подобряване сигурността и безопасната експлоатация на съоръженията. | Брой отремонтирани язовирни стени | част ІІІ т.13 | МЕ | да |  |
| 45. | Поддържане проводимостта на коригирани речни участъци, на речни корита в урбанизирани територии и на разстояние 500 м. след язовирни стени. | Осигуряване възможност за пропускане на високи води в резултат от валежи. | Брой участъци с осигурена проводимост | част ІІІ. т.14 | МЕ | да |  |
| 46. | Мониторинг, строителство, възстановителни дейности, поддръжка и др. в АЕЦ Козлодуй и държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци". (Извеждане от експл.1 и 2 Блок на АЕЦ)-със средства от Международен фонд Козлодуй (Извеждане от експл. 3 и 4 Блок на АЕЦ, Цех към АЕЦ)-със средства от Национален фонд РАО | Недопускане произшествия с радиоактивни материали | Обучение на аварийни екипи-АЕЦ Доставена апаратура за радиационен и дозиметричен контрол и технически средства за защита-ДПРАО | част ІV. т.1 | МЕ | да | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 47. | Установяване, анализ и оценка на риска, мерки за намаляване на уязвимостта на критичната инфраструктура и обектите й. | Подобряване сигурността на критичната инфраструктура | Установен брой обекти от критичната инфраструктура | част ІХ. т.1 | МЕ | да |  |
| 48. | Изграждане на информационни и комуникационни системи, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, локални системи за оповестяване, WEB базирана система за оперативни измервания. (ДПРК-МЕ и ПЯК-ЕАД) | Повишаване на противопожарната безопасност на ТД от системата на МЕ | Изградени ЛСО, пожароизвестителни и пожарогасителни системи | част ІХ. т.2 | МЕ | да |  |
| 49. | Поддържане в готовност за ползване по предназначение на предоставените за управление на ГДПБЗН-МВР колективни средства за защита | Повишаване на укриваемостта на населението при възникване на аварии | Брой поддържани скривалища | част ІV. т.5 | МВР | да |  |
| 50. | Оборудване на регистрираните Модули в Общностния механизъм за ГЗ на ЕК | Осигуряване на самостоятелност на регистрираните Модули | Осигуряване на оборудване за базов лагер за един Модул | част І, т. 14 | МВР |  | да |
| 51. | Подготовка и учения с Модулите регистрирани в Общностния механизъм за ГЗ на ЕК | Участие на български модули в учения | Брой участия на български модули в учения | част І, т. 11 | МВР |  | да |
| 52. | Преоборудване на силите на РДПБЗН-МВР със съвременна техника и екипировка | Преоборудване на силите със съвременна техника | Брой преоборудвани РСПБЗН и сектори СД | част І, т. 15 | МВР |  | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 53. | Подобряване на готовността на силите за реагиране чрез провеждане на курсове за повишаване на квалификацията, придобиване на нова квалификация и специалности. | Подобряване на готовността за реагиране | Брой служители преминали курсове за повишаване на квалификация | част І, т. 11 | МВР |  | да |
| 54. | Подобряване на готовността на ЕСС и органите за управление чрез организиране и провеждане на Национални пълномащабни учения „Защита” - за усвояване на части от НПлЗБ. | Повишаване на капацитета за реагиране от ЕСС и органите на изпълнителната власт | Организиране и провеждане на едно пълномащабно учение | част І. т.11 | Министерства и ведомства | да |  |
| 55. | Ресурсно осигуряване на доброволците за действия с основните части на ЕСС: - За застраховане и обучение на доброволците. - За застраховка срещу злополука за лица навършили 16г. и не навършили 18 г. - За екипировка на доброволците | Окомплектоване със защитни облекла, организиране на необходимото обучение и застраховане, с цел обезпечаване готовността им за участието в дейности | Брой застраховани, брой екипирани | част І. т.13 | МВР Общини, | да |  |
| 56. | Участие на доброволните формирования в действия по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и /или подпомагане на основните съставни части на ЕСС | Участие на доброволците в ликвидирането на произшествия и други дейности. | Брой участия | част І. т.13 | МВР Общини, | да |  |
| 57. | Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” - 3 кръга. | Повишаване на информираността, реализиране процес на обучение и подготовка за защита при бедствия у подрастващите | Проведен конкурс | част I, т. 11 | МВР, МОН | да |  |
| 58. | Провеждане на Национално ученическо състезание „Защита от пожари, бедствия и извънредни ситуации - в 3 кръга | Повишаване на информираността, реализиране процес на обучение и подготовка за защита при бедствия у подрастващите | Проведено състезание | част I, т. 11 | МВР, МОН | да |  |
| 59. | Провеждане на състезанията на ХVI републикански младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” - 3 кръга | Повишаване на информираността, реализиране процес на обучение и подготовка за защита при бедствия у подрастващите | Проведено състезание | част I, т. 11 | МВР, МОН | да |  |
| 60. | Установяване на шест центъра за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения и последващи кризи | Повишаване готовността на населението за реакция при наводнения и при изпълнение на задачата за осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации | Одобрено проектно предложение | Част І т.12 | МВР |  | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 61. | Поддържане на компонентите на НСРПО в постоянна работоспособност | Своевременно отстраняване на възникнали повреди по оборудването, осигуряване функционирането на системите | Брой задействани сирени при тренировките. Процент успешно оповестени длъжностни лица от органите на изпълнителната власт | част І. т. 3 | МВР | да | да |
| 62. | Доизграждане на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) на областно ниво и ниво общински център | Повишаване процента от населението с възможност за оповестяване при бедствия чрез доизграждане на НСРПО | Процент от населението с възможност за оповестяване при бедствия | част І. т. 3 | МВР | да | да |
| 63. | Доизграждане на Системата за ранно предупреждение и оповестяване (СРПО) на населението в населените места от районите с риск от наводнение от реките, преминаващи през територията на Столичната община и оптимизация на съществуващата система в гр. София | Доизградена и оптимизирана СРПО на територията на Столична община | Изградени сиренн в кварталите на Столична община и в населените места по поречието на реките Искър, Лесновска, Кремиковска, Блато, Банска, Какач, Суходолска, Владайска. | част І. т. 4 | МВР и Столична община | да | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 64. | Поддържане на съществуващите системи за прием и обработка на спътникови данни в реално време с цел запазване на обема и капацитета за изпълнение на задачите по мониторинг и управление на риска. Техническа поддръжка на оборудването. | Повишаване на възможностите на ЦАН за ефективно изпълнение на задачите, свързани със защитата при бедствия | Брой приети и обработени данни | част І. т. 7 | МВР | да | да |
| 65. | Доизграждане на системата за мониторинг - Център за аерокосмическо наблюдение (ЦАН), с цел подпомагане на превантивната дейност за осигуряване защитата на населението при бедствия и извънредни ситуации | Повишаване на възможностите на ЦАН за ефективно изпълнение на задачите, свързани със защитата на населението при бедствия. Надграждане на Гео-портала на ЦАН за целите на Директива INSPIRE | Брой сателити, от които ЦАН получава данни; Видове софтуерно оборудване за обработка на сателитни данни. Брой посещения в Гео-портала на ЦАН | част І. т. 8 | МВР | да | да |
| 66. | Доизграждане на комуникационната инфраструктура по ТЕТРА стандарт, използвана от реагиращите структури на МВР при опазване на обществения ред, реагиране при аварии, бедствия и извънредни ситуации и взаимодействие с други национални органи | Осигурена възможност на структурите от МВР за надеждна комуникация при бедствия, както и преносна среда за НСРПО | Процент на ТЕТРА покритие на страната | част І. т. 3 | МВР | да | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 67. | „Превантивни дейности за предотвратяване на последствията от свлачищните процеси на територията на Република България, в т.ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, поддържане на регистър на свлачищата и изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи” от "Геозащита" ЕООД - гр. Варна, гр. Перник и гр. Плевен | С планираните дейности по регистрирането и мониторинга на свлачищните райони на територията на Република България, в т. ч. абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие е осигурена достатъчна информация за анализираните геодинамични процеси с оглед предприемане на адекватни мерки за ограничаване на свлачищните и др. процеси, предотвратяване на бедствия, аварии и щети. Извършват се и необходимите координационни действия между отделните ведомства (в т. ч. общини, областни администрации, МВР и др.) за ограничаване на свлачищата на територията на Република България, абразионните и ерозионните процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие | Брой режимни изследвания на свлачища и становища консултантски услуги | част VI, т. 4 | МРРБ | да (държавни дружества по геозащита) | да (държавни дружества по геозащита) |
| 68. | Паспортизация на брегоукрепителни и брегозащитни системи и съоръжения по морския бряг - държавна собственост и изпълнение на превантивни дейности за тях | Оценка на състоянието на брегоукрепителните съоръжения и необходимост от изграждане на нови такива с оглед предприемане на мерки за ограничаване на абразионните процеси в района, причина за непрекъснато намаляване на плажната ивица - изключителна държавна собственост и застрашаване на инфраструктурата и живота и здравето на хората | Брой изготвени проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионни и абразионни процеси мI - брегоукрепване | част VI, т. 5 | МРРБ |  | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 69. | Изпъление на обект: „Укрепване свлачище в кв. Изток, гр. Оряхово - проучвателни и проектантски дейности за извършване на допълнителни укрепителни и ремонтни дейности | Провеждане на проекто-проучвателни работи, включващи извършване на инженерно-геоложко проучване и инвестиционно проектиране за предприемане на действия за изпълнение на аварийни строително-монтажни работи за допълнително укрепване на свлачището в този участък | Брой изготвени проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионни и абразионни процеси | част VI, т. 8 | МРРБ |  | да |
| 70. | Изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на път VAR 1082 в района на свлачище „Трифон Зарезан" | Инвестиционен проект, изработен в съответствие с изменената ситуация на свлачището въз основа на актуални инженерно-геоложки данни от проведено инженерно-геоложко проучване. | Брой инвестиционен проект | част VI, т. 8 | МРРБ | да | да |
| 71. | Анализ,оценка и картографиране на геоложкия риск | Анализ и оценка по одобрената методика за геоложкия риск, включваща рискове от свлачища, срутища, активни разломи и други геоложки опасности, като част от рисковете от бедствия и картографиране на геоложкия риск. | Изпълнение на тематично предварително условие по цел 5.1. „Превенция и управление на риска“ от Споразумението за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. | част VI, т. 6 | МРРБ | да | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 72. | Регистър на свлачищните райони и районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие | Единна база данни за засегнатите от абразионни и ерозионни процеси Черноморски и Дунавски бряг |  | част VI, т. 7 | МРРБ |  | да |
| 73. | Брегоукрепване в района на с. Крапец, община Шабла - прединвестиционни проучвания | Ограничаване на абразията чрез изработване на инвестиционен проект въз основа на прединвестиционни проучвания. | Брой изготвени проекто-проучвателни работи | част VI, т. 8 | МРРБ |  | да |
| 74. | Изпълнение на обект: "Брегоукрепване в района на къмпинг Добруджа, община Шабла" | Ограничаване на абразията чрез изпълнение на строително-монтажни работи за брегоукрепване. | мI - брегоукрепване | част VI, т. 8 | МРРБ |  | да |
| 75. | Изпълнение на обект: "Брегоукрепване в района на крайбрежна плажна ивица на гр. Ахтопол" | Предприемане на мерки за ограничаване на абразионните процеси в района, причина за непрекъснато намаляване на плажната ивица - изключителна държавна собственост и застрашаване на инфраструктурата и живота и здравето на хората в района. | Брегоукрепване - м | част VI, т. 8 | МРРБ |  | да |
| 76. | Изпъление на обект: Укрепване свлачища на ул. "3-та", ул. "4-та" и ул. "12-та", м. "Фиш-Фиш" - проекто-проучвателни работи, община Балчик | Провеждане на проекто-проучвателни работи, включващи извършване на инженерно-геоложко проучване и инвестиционно проектиране | Брой изготвени проекто-проучвателни работи | част VI, т. 8 | МРРБ |  | да |
| 77. | Изпълнение на прединвестиционни проучвания - „Укрепване свлачища „Кипарис - юг“ - „Кипарис - север“, община Аксаково“ | Изясняване обхвата на засегнатата територия, геоложката среда и възможностите за укрепване на възникналия мащабен рисков процес. | Брой изготвени проекто-проучвателни работи | част VI, т. 8 | МРРБ |  | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 78. | Изпълнение на обект: „Укрепване свлачище кв. „Сарафово“ - етап ІІІ.2“ | Осигуряване на общата устойчивост на терена, гарантиране надеждната експлоатация на техническата инфраструктура и населено място - м. „Кюшето”, намаляване на риска от разрушаване на вече изградените брегоукрепителни съоръжения, обособяване на зелени зони за рекреация. | мI - брегоукрепване мI - пилотни конструкции/подпорни стени мI -дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали Брой вертикални шахти | част VI, т. 8 | МРРБ | да | да |
| 79. | Изпълнение на обект: „Гр. Царево - укрепване на свлачище северен бряг | Възстановяване на нарушената територия и морския бряг, защита на населеното място и инфраструктурата от интензивните в годините свлачищни и абразионни процеси. | мI - брегоукрепване мI - пилотни конструкции/подпорни стени мI - дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали Брой вертикални шахти | част VI, т. 8 | МРРБ |  | да |
| 80. | Изпълнение на геозащитни мерки и дейности за ограничаване и предотвратяване на свлачищните процеси, финансирани по ОПОС 2014-2020 г. | Защита на населението от свлачищни процеси | Брой защитено население и хектари укрепена площ | част VI, т. 8 | МРРБ |  | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 81. | Създаване на регистър, анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения, включително и невъведени в експлоатация и/или съоръжения изгубили първоначалното си предназначение. | Предварителен анализ | Договор, протокол или становище | част ІІІ, т. 16 | МРРБ | да |  |
| 82. | Поддържане на проводимостта на коригирани речни участъци, на речни легла в урбанизирани територии и на разстойние 500м. след язовирни стени. | Безпрепятстващо протичане на водата в речните легла | Справка, протокол или становище | част ІІІ, т. 14 | МРРБ общини |  |  |
| 83. | Ремонтни дейности на язовирни стени на водоснабдителни язовири - яз. Христо Смирненски | Възстановена конструктивна устойчивост и водоплътност на надградената част от стената на яз. Хр. Смирненски | Протокол за извършени СМР | част ІІІ, т. 13 | МРРБ | да | да |
| 84. | Оценка на техническото състояние и риска от язовири. Технико-икономическа оценка на състоянието на язовирните стени на язовирите, стопанисвани от ВиК дружества с държавно участие. | Анализ и оценка | Протоколи от технически прегледи, технически анализ изготвени от ВиК дружествата | част ІІІ, т. 1 | МРРБ |  |  |
| 85. | Разработването на методика за анализ и оценка на сеизмичния риск. Анализ и оценка на сеизмичната опасност. | Разработени методика и анализ | Брой методики и анализи | част ІІ, т. 5 | МРРБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 86. | Управление и контрол на дейностите, финансирани със средства, отпуснати от фонд „Солидарност” на Европейската комисия по заявления : - 2014BG16SPO001 - 2014BG16SPO002 - 2015BG16SPO001 | Възстановяване функционирането на инфраструктурата и осигуряване на превантивна инфраструктура | Брой изпълнени проекти. | част III т.11 | МРРБ |  | да |
| 87. | Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси по републиканската пътна мрежа на територията на Република България чрез режимни изследвания, консултантски услуги и техническа помощ, изграждане и възстановяване на контролно-измервателни системи. | Предотвратяване на свлачищните, ерозионните и абразионните процеси по републиканската пътна мрежа на територията на Република България | километри пътна мрежа | част VІ, т. 4 | МРРБ - АПИ | да | да |
| 88. | Поддържане на системата за оповестяване на МЗ | Дава възможност за оповестяване на ръководния състав на Министерство на здравеопазването и териториалните структури при бедствия, аварии, катастрофи. | Сключен договор за поддържане на системата за оповестяване | част IХ т.2 | МЗ | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 89. | Поддържане на денонощно дежурство от дежурни експерти за медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи и др. | Създаване на организация и подобряване качеството на медицинско обслужване на населението при бедствия, аварии, катастрофи | Участие в създаване на организация при оказването на медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи с повече от 3 (трима) души пострадали | част I т. 20 | МЗ | да |  |
| 90. | Провеждане на семинар с директорите на РЗИ ЦСМП и лечебните заведения по управление и защита при бедствия и реакция на системата на здравеопазване при бедствия | Обучение и практическа подготовка на централните и териториалните органи на МЗ, и на силите за реагиране за действие при бедствия. | Брой на проведени семинари и служители преминали обучение | част I, т. 17 | МЗ | да |  |
| 91. | Поддържане и усъвършенстване на материалната база за функциониране на медицинските, противоепидемичните екипи за действие при бедствия и аварийните екипи при действие в случай на радиационна авария и за изпълнение на мерките за защита на населението вследствие на биологично заразяване | Осигуряване функционирането на екипите в системата на здравеопазването при бедствия, радиационна авария и биологично заразяване. | Ограничаване и намаляване на последиците от бедствия, радиационна авария и биологично заразяване върху човешкото здраве | част I, т. 20 | МЗ | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 92. | Поддържане на резерв от диагностикуми, консумативи и лекарствени средства за екстрена профилактика и ранна терапия, и препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация, осигуряване на ваксини (хепатит А и др.) за имунизиране на населението в засегнати райони при бедствия | Поддържане готовност за адекватна реакция за опазване на общественото здраве. | Запазване здравето на населението, предотвратяване възникването на епидемии и ликвидиране на възникнали епидемични огнища. | част I, т. 20 | МЗ | да |  |
| 93. | Дига на р. Дунав - Козлодуй - ремонтно-възстановителни работи на дига - землище на гр. Козлодуй и с. Хърлец, община Козлодуй | Предпазване населението, селскостопанските земи и инфраструктурните съоръжения в близост до дигата от наводнение при пролетно-есенното покачване на нивото на р. Дунав. | Реализиран обект | част ІІІ т. 9 | МЗХ |  | да |
| 94. | Почистване на основно образувание на ляв бряг на заливаемата тераса на корекцията на р. Янтра с участък от смесието на реката до мост на км 4+400 на път ІV-0495 с. Горски Долен Тръмбеш - с. Върбица | Предпазване населението, селско-стопанските земи и инфраструктурните съоръжения от наводнения. | Реализиран обект | част ІІІ т. 9 | МЗХ |  | да |
| 95. | Корекция на р. Марица от км 14+023 до км 25+664м 15+219 до км 15+631, землище на с. Злокучене, общ. Септември | Предпазване населението, селско-стопанските земи и инфраструктурните съоръжения от наводнения. | Реализиран обект | част ІІІ т. 9 | МЗХ |  | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 96. | Участие в организирането и провеждането на национални и международни учения, състезания и тренировки свързани със защитата при бедствия | Проверка на готовността за реагиране при бедствия и кризисни ситуации, обучение на ръководния състав, повишаване на готовността за реагиране | Проведени национални и международни учения, състезания и тренировки | част І, т. 11 | МВР, МОН Ведомства | да |  |
| 97. | Организиране и провеждането на тренировка на ведомствения щаб за защита при бедствия на МОН. | Актуализиране на процедурите за действие на ведомствения щаб, организацията и поддържането на непрекъснато денонощно дежурство. | Проведена тренировка на ведомствения щаб | част І, т. 17 | МОН | да |  |
| 98. | Обучение на ръководен, преподавателски, педагогически и изпълнителски състав от системата на МОН за начините на поведение и действие при бедствия, кризисни ситуации, в резултат на терористична дейност, аварии и други. | Придобиване от обучаемите на знания и умения за провеждане на превантивни дейности и адекватно реагиране при различни бедствия и кризисни ситуации и инциденти с деца и ученици до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ | 800 обучени преподаватели, педагози и изпълнителски състав | част І, т. 21 | МОН | Национална програма „Квалификация” |  |
| 99. | Осигуряване на ИСЗ за служителите на МОН. | Повишаване на защитата на служителите при евакуация и спасителни действия при бедствия | Осигуряване на 200 бр. нови ИСЗ (противогази/маски) | част І, т. 22 | МОН | да |  |
| 100. | Актуализиране на Учебните програми за обучение на децата и учениците по възрастови групи – детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап. | Актуализиране на учебното съдържание за обучение на децата и учениците по възрастови групи – детска градина, начален, прогимназиален и гимназиален етап | Брой учебни програми | част І. т. 23 | МОН | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 101. | Участие в разработване на стандарти/минимални изисквания за обзавеждане на общински/районни центрове за обучение на децата, учениците, персонала и други за действие и поведение при бедствия, терористичен акт и други кризисни ситуации (интерактивни кабинети, полигони/площадки за практически тренинги и занятия и т.н). Обучението да се провежда от специалисти от МВР, БЧК и др. компетентни органи. | Провеждане на превантивно обучение, повишаване на информираността на обучаемите и придобиване от тях на знания и умения за адекватно реагиране при бедствия, кризисни ситуации (в т.ч. терористичен акт) и други инциденти с деца и ученици до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ | Разработени стандарти/ минимални изисквания за обзавеждане на общински/районни центрове за обучение на децата, учениците, персонала и други за действие и поведение при терористичен акт | част І, т. 24 | МВР, МОН, БЧК, общини и др. компетентни органи | да |  |
| 102. | Актуализиране на Плана за защита при бедствия на МОН и разработване на разчети за евакуация и разсредоточаване към него, съгласно чл. 9 от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, приета с ПМС № 337 от 20.12.2012 г. | Разработване на разчети за евакуация и разсредоточаване към Плана за защита при бедствия на МОН | Актуализиран план и разработени разчети за евакуация и разсредоточаване | част X, т. 4 | МОН | да |  |
| 103. | Сформиране на доброволни формирования и подготовката им за действия за предотвратяване или овладяване на бедствия и пожари | Подпомагане органите на ПБЗН при СНАВР при бедствия | Регистрирани доброволни формирования и реалното им включване при бедствия и СНАВР | част І т.13 | Общини |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 104. | Обучение на органите на изпълнителната власт и техните администрации по защита на населението при бедствия. | Практически умения и готовност на администрацията за работа по защита на населението при бедствия | Провеждане на теоретични обучения и практически тренировки | част І. т. 19 | Общини |  |  |
| 105. | Обследване на водоизточниците по чл. 112, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, които са предвидени за ползване при възникване на криза | Регистриране и отчет на водоизточниците, предвидени за използване при възникване на криза | Обмен на информация за водоизточниците, предвидени за използване при криза с органите по чл.112, ал.5, т.2 от Наредба №1 | част І т.26 | Общини |  |  |
| 106. | Оценка на техническото състояние и риск от наводнения от язовири. Технико-икономическа оценка на целесъобразността от ремонт или ликвидацията им. | Намаляване на риска от наводнения от язовири | Ремонт или ликвидация на потенциално опасни язовири | част ІІІ т.1 | Общини, собственици на язовири |  |  |
| 107. | Изготвяне, приемане и изпълнение на програми за планово почистване на некоригираните участъци на вътрешните реки. | Намаляване на риска от наводнения в урбанизираните територии | Планиране на финансови средства в капиталовите програми от бюджетите на общините | част ІІІ т.15 | Общини, Областни управители |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 108. | Създаване на регистър, анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения, включително и невъведени в експлоатация и/или съоръжения изгубили първоначалното си предназначение | Контрол върху потенциално опасни съоръжения | Изготвяне на регистър и периодичен контрол върху потенциално опасни съоръжения | част ІІІ т.16 | Общини |  |  |
| 109. | Създаване на система от аварийни прагови стойности за нивата на реките при наводнения в населените места във връзка с въвеждане на част „Наводнение” от плановете за защита при бедствия. | Готовност за действия при заплаха от наводнения | Изготвяне на приложения към Плановете за защита при бедствия в част „Наводнение“ | част ІІІ т.17 | Общини |  |  |
| 110. | Изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с намаляване на риска от бедствия и включени в приети от общински съвети програми за защита при бедствия | Намаляване риска от бедствия | Реализирани проекти | част Х. т. 6 | Общини |  |  |
| 111. | Участие на МИ в провеждането на национални и международни учения и тренировки, съгласно Националния план за защита при бедствия. | Повишаване на теоретичната и практическа подготовка на Ведомствения щаб и на служителите от министерството за защита при бедствия. | Ограничаване на пропуските в дейностите по превенция, готовност и реагиране в системата на министерството. | част І. т.17 | МИ | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 112. | Осигуряване на ИСЗ за служителите от администрацията. | Повишаване защитата на служителите в МИ и готовността на силите на министерството за евакуационни и спасителни действия при бедствия. | Осигуряване на 700 бр. нови ИСЗ (противогази/маски). | част І. т.22 | МИ | да |  |
| 113. | Мониторинг на хвостохранилище "Елшица". | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект, който се изпълнява (за срок от 3 години, считано от 2013 г.) . | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 114. | Мониторинг на хвостохранилище "Радка". | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект, който се изпълнява (за срок от 5 години, считано от 2013 г.) | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 115. | Рудник "Медет". Управление и пречистване на води и мониторинг. Първи етап - Управление на води. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект, строителството по който се изпълнява до 2016г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 116. | Хвостохранилище "Медет". Рекултивация на скални и земни откоси и площи извън границите на концесията. Изграждане на дренажи и отводнителни съоръжения в зоната на стените. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект, строителството по който се изпълнява до 2016г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 117. | Мониторинг на хвостохранилище "Медет". Възстановяване на контролно-измервателната система - КИС. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект през 2015г., който ще продължи да се изпълнява | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 118. | Рекултивация на "Източни отвали" към хвостохранилище "Влайков връх" с управление и пречистване на водите. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект и технически експертизи. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 119. | Рекултивация на замърсени терени в района на претоварна гара "Смилец". | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект, който се изпълнява и e с планирано пред завършване през 2016 г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 120. | Хвостохранилище "Медет". Изграждане на хидротехническо съоръжение и отвеждане на високите води от язовир "Жеков вир". | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект през 2014 г. Строителството не е започнало. Планирано е започване на изпълнението му през 2016г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 121. | Мониторнг на хвостохранилище "Мечи дол" и "Чипровци" - мониторнг за срок от 5 години. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект през 2014г., с планирано за започване изпълнение през 2015г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 122. | Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Маджарово 1" и "Временно хвостохранилище" | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект за срок от 3 години. Изпълнението започва през 2016г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 123. | Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище "Устрем 4". | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет проект за срок от 3 години, считано от 2014г., срок за завършване -2016г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 124. | Мониторинг на хвостохранилище "Върли бряг." | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от продължаване работата по проект (проектът е за срок от 5г., считано от 2013г.) | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 125. | Мониторинг на хвостохранилище "Росен". | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от продължаване работата по проект (проектът е за срок от 5г., считано от 2013г.) | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 126. | Мониторинг на руднични води при р-к "Рибница" VII - ма площадка. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от продължаване работата по проект (проектът е за срок от 5г., считано от 2013г.) | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 127. | Хвостохранилище "Елисейна" – мониторинг. | Подобряване на сигурността и безопасността на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от изготвен работен проект (РП) за 3 години, планиран да стартира през 2016г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 128. | Техническа ликвидация Обогатителна фабрика "Медет". | Отстраняване на опасностите от екологично и техническо замърсяване и подобряване на околната среда в и около обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изготвяне през 2016 г. на работен проект и стартиране на изпълнението му. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 129. | Обследване водните потоци на площадка "Елшица". | Отстраняване на опасностите от екологично замърсяване и подобряване на околната среда в и около обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Приет доклад за обследване. Изготвяне през 2016 г. на инвестиционен проект и стартиране на изпълнението му. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 130. | Ликвидиране на последствията от производствената дейност на рудник "Цар Асен"- рекултивация на терени - етап ІІ. | Отстраняване на опасностите от екологично замърсяване и подобряване на околната среда в и около обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изготвяне и приемане на работен проект през 2016 г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 131. | Възстановяване на нарушени повърхности и канали за хвостохранилище "Елисейна". | Отстраняване на опасностите от екологично замърсяване и подобряване на околната среда в и около обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Изпълнен годишен етап от приет работен проект. | част ІІІ. т.12 | МИ | да (ЕКО МЕДЕТЕООД) |  |
| 132. | Укрепване коритото на р. Очушница в зоната на събирателния резервоар, чрез възстановяване на бетонната стена на разрушения коригиран участък и укрепване на самия резервоар на обект "Бялата вода", гр. Костенец, Софийска област. | Изграждане на проектните хидромелиоративни съоръжения за пропускане на високи води при обилни валежи. Отстраняване на минали екологични щети. | Стартиране на изпълнението през 2016 г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да („ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ“ ЕООД) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 133. | Почистване и ремонтно възстановителни работи на отбивния канал за високите води от Манастирско дере към обект хвостохранилище Бухово, гр.Бухово | Изграждане на проектни хидромелиоративни съоръжения за пропускане на високи води при обилни валежи. | Стартиране на изпълнението през 2016 г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да („ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ“ ЕООД) |  |
| 134. | Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилище“ Бухово“, гр. Бухово | Изграждане на проектни хидромелиоративни съоръжения за пропускане на високи води при обилни валежи. | Стартиране на изпълнението през 2016 г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да („ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ“ ЕООД) |  |
| 135. | Управление и пречистване на водите от щолна №9 на бившето рудоуправление "Дружба", с. Елешница, общ. Разлог. | Изграждане на проектни хидромелиоративни съоръжения. Отстраняване на минали екологични щети. | Стартиране на изпълнението през 2016 г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да („ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ“ ЕООД) |  |
| 136. | Изграждане на съоръжение за управление и пречистване на замърсените с уран и манган води изтичащи от щолна № 93 в Буховското рудно поле. | Защитена екологична среда в района на рудното поле. Осигурена безопасност за хората, животните и околната среда. | Стартиране на изпълнението през 2016 г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да („ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ“ ЕООД) |  |
| 137. | Рекултивация в два етапа на двете хвостохранилища в района на Бухово - Разлив и Яна. | Екологично чиста среда на обекта. Отстраняване на минали екологични щети. | Стартиране на изпълнението през 2016 г. | част ІІІ. т.12 | МИ | да („ЕКОИНЖЕНЕРИНГ - РМ“ ЕООД) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 138. | Установяване, анализ и оценка на риска за критичните инфраструктури и обектите им в системата на МИ. Мерки за защита на установените критични инфраструктури и обектите им. | Нормативно установени критични инфраструктури и обектите им в компетентността на министъра на икономиката. Анализ на риска и внедряване на мерки за повишаване на защитата на установените критични инфраструктури и обектите им. | Съгласуван и утвърден списък на критичните инфраструктури и обектите им в компетентността на МИ. Приемане на ПМС за изменение и допълнение на ПМС№181/2009 г. | част ІХ. т.1 | МИ | да |  |
| 139. | Изграждане на информационни и комуникационни системи, системи за пожароизвестяване и пожарогасене, ЛСО и др. | Сигурни и надеждни системи за оповестяване, пожароизвестяване и пожарогасене в министерството. | Поддържане и тестване на внедрените системи. Разработена и внедрена автоматизирана система за оповестяване. | част ІХ. т.2 | МИ | да |  |
| 140. | Поддържане на колективното средство за защита на МИ (подземното укритие) в готовност за използване по предназначение - защита на служителите при радиоактивно замърсяване и биологично заразяване | Гарантирана защита на служителите от МИ при евентуални аварии, предизвикващи радиоактивно и биологично заразяване. Поддържане на колективното средство за защита съгласно изискванията на Наредбата за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита. | Стартиране на ремонта на КСЗ. | част ІV т.5 и 6 | МИ | да |  |
| 141. | Извършване на обучения, провеждане на тренировки и учения с администрацията на МИ за усвояване на плановете за защита при пожар, бедствия и евакуация. | Повишаване на готовността за адекватна реакция при бедствия. Недопускане на човешки жертви и значителни материални щети при бедствия и аварии. | Ограничаване на пропуските в дейностите по превенция, готовност и реагиране в министерството. | част I, т. 11, 17,19 | МИ | да |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 142. | Дейности по опазване и защита от пожари на горските територии – държавна собственост, предоставени за управление на държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите | Намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари в горските територии. | Процент на изпълнение на предвидените дейности, съгласно изискванията на горскостопанските планове. | Част V т. 1,2,3 | МЗХ |  | да (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) |
| 143. | Назначаване на пожаронаблюдатели | Своевременно откриване на пожари в горите или в близост до тях. | Брой на назначените пожаронаблюдатели | Част V т. 1 | МЗХ |  | да (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) |
| 144. | Изграждане и оборудване на пожаронаблюдателни кули | Своевременно откриване на пожари в горите или в близост до тях. | Брой изградени съоръжения. | Част V т. 1 | МЗХ |  | да (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) |
| 145. | Направа и поддържане на бариерни прегради | Предотвратяване разпространението на горски пожари | Изградени линейни метра бариерни прегради. | Част V т. 2 | МЗХ |  | да (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) |
| 146. | Направа и поддържане на лесокултурни прегради | Предотвратяване разпространението на горски пожари | Изградени линейни метра лесокултурни прегради. | Част V т. 2 | МЗХ |  | да (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 147. | Направа и поддържане на минерализовани ивици | Предотвратяване разпространението на горски пожари | Изградени линейни метра минерализовани ивици | Част V т. 2 | МЗХ |  | да (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) |
| 148. | Други дейности (поставяне на табели, изграждане на водоизточници, закупуване и оборудване на ПП депа, защитни облекла; закупуване и оборудване на високопроходими противопожарни автомобили и др.) | Подобряване на готовността за овладяване на пожари в горите | Поставени предупредителни табели, изградени водоизточници, закупени и оборудвани ПП депа, защитни облекла; закупени и оборудвани високо проходими противопожарни автомобили и др. | Част V т. 3 | МЗХ |  | да (Държавни предприятия по чл. 163 от Закона за горите) |
| 149 | Разширяване на системата за противоградова защита и осигуряване на противоградови ракети. | Осигуряване на достатъчна запасеност с нужния ресурс за противодействие на градобитните процеси. | Процент увеличена защитена площ от територията на страната | Част VIII, т. 2 | МЗХ |  |  |
| 150 | Оценка и картографиране на риска от горски пожари | Анализ и оценка на риска от горски пожари, като част от рисковете от бедствия и картографиране на риска от горски пожари | Процент картографирана площ с риск от горски пожари | Част V, т. 1, 2, 3 | МЗХ |  |  |

3. Източници за финансиране на дейностите за 2016 г.

Източниците за финансиране по Годишния план за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. са държавният бюджет, общинските бюджети, структурните фондове на Европейския съюз и други източници.

Когато финансирането е за сметка на държавния бюджет, съгласно Закона за защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Годишния план за 2016 г. се осигуряват в рамките на бюджетите на съответните министерства и ведомства и взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

Всяко министерство и ведомство и органите за местно самоуправление, отговарящи за определена дейност по Годишния план за 2016 г., трябва да разполагат с актуално разчетени средства, необходими за дейностите в сферата на техните ангажименти за изпълнението на Плана.

Необходимите финансови средства за изпълнение на Плана, разчитащи на финансиране или до финансиране от държавния бюджет, трябва да бъдат в рамките на одобрените бюджети за 2016 г. и утвърдените разходни тавани за следващите години.

Заключение

Настоящият Годишен план за 2016 г. за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия (2014 - 2018 г.) се приема за календарната 2016 г.

В резултат на реализацията на плана се предвижда да се постигне:

- картиране на заплахата и риска от наводнения и разработени планове за управление на риска от наводнения;

- намаляване на риска от наводнения;

- подобрена подготвеност за актуализацията и преразглеждането на ПОРН, отчитайки вероятните последици от промяната на климата върху риска от наводнения; (добавено от МОСВ);

- подготвеност на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия;

- подготвеност за защита при бедствия в системата на средното образование.