Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 940

от      8 ноември        2016 година

ЗА предложение до Народното събрание за ратифициране със закон на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г.

На основание чл. 15, ал. 1 и чл. 25, ал. 3 от Закона за международните договори на Република България

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Одобрява Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., сключено чрез размяна на писма на 19 юли и 10 август 2016 г.

2. Предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон изменението на споразумението по т. 1.

3. Министърът на регионалното развитие и благоустройството да обнародва в „Държавен вестник” изменението на споразумението по т. 1 в 
15-дневен срок от датата на ратифицирането му.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

З А К О Н

за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г.

Член единствен. Ратифицира Изменението на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., сключено чрез размяна на писма на 19 юли и 10 август 2016 г.

Законът е приет от 43-ото Народно събрание на ……………..…... 2016 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

(Цецка Цачева)

М  О  Т  И  В  И

към проекта на Закон за ратифициране на Изменение на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) изпълнява „Проект за развитие на общинската инфраструктура”, финансиран по Заемно споразумение № 7834-BG „Проект за развитие на общинската инфраструктура” (Споразумението) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка), подписано на 1 февруари 2010 г., ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 16 април 2010 г., (ДВ, бр. 32 от 2010 г.), изменено през 2011 г., ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 22 юни 2011 г., (ДВ, бр. 48 от 2011 г.), изменено през 2014 г., ратифицирано със закон, приет от 43-ото Народно събрание на 26 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 100 от 2014 г.). Проектът е на стойност 87 449 375 евро и крайната дата за усвояване на средствата е 31 декември 2017 г. Споразумението осигурява 80 на сто от средствата за изпълнение на проекта, а останалите 20 на сто се осигуряват от държавния бюджет. Заемната част в проекта е на стойност 70 млн. евро, а частта от държавния бюджет е 17 449 375 евро.

Съгласно действащото споразумение проектът се състои от три компонента: компонент 1 (част А), който осигурява помощ по изпълнението на проекта чрез дейности за проучване, проектиране на язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна”, язовир „Нейковци” и пречиствателни станции за питейна вода към тях, както и за рехабилитация на язовир „Студена” и на пречиствателна станция за питейна вода „Студена-Перник“, строителен надзор, одит, управление и обучение; компонент 2 (част Б), касаещ изготвянето на 51 регионални генерални плана за водоснабдяване и канализация, и компонент 3 (част В), с който се осигурява изпълнението на строително-монтажните дейности за завършването на язовири, предназначени приоритетно за питейно водоснабдяване – язовир „Пловдивци”, язовир „Луда Яна” и изграждане на пречиствателни станции за питейна вода към тях, както и рехабилитация на язовир „Студена” и на пречиствателна станция за питейна вода „Студена-Перник“.

Към момента може да се отчете успешното изпълнение на компонента за изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация. По компонентите, свързани с проектирането и строителството на язовирите, има закъснение, породено от необходимостта от реализация и процедиране на подробни устройствени планове за санитарно-охранителните зони и съпътстващата инженерна инфраструктура.

Изпълнението на строително-монтажните работи и въвеждането на обектите в експлоатация не би могло да се осъществи в рамките на настоящия краен срок на Заемното споразумение - 31 декември 2017 г., като технологичното време за реалното им осъществяване предполага удължаване на заема с 24 месеца - до 31 декември 2019 г.

По отношение на финансовите параметри следва да отбележим, че се преразпределят средства по различните категории, т.е. реализираната икономия по компонента за изготвяне на регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация се прехвърля към компонента, осигуряващ изпълнението на строително-монтажните дейности за завършването на трите язовира и изграждането на пречиствателни станции за питейни води към тях, без промяна на общата стойност на споразумението.

За изпълнението на строително-монтажните дейности са подписани договорите за строителство на язовир „Пловдивци“ и язовир „Луда Яна“ и изграждане на пречиствателни станции за питейни води към тях, както и за рехабилитация на язовир „Студена“. След провеждане на тръжни процедури ще бъдат сключени и последните два договора в рамките на проекта за реконструкция и строителен надзор за пречиствателна станция за питейни води „Студена – Перник”.

При така определения обхват на дейностите и необходимия времеви график за изпълнението им, се поражда необходимостта от удължаване на периода за изпълнение на проекта, съответно удължаване на срока на Заемното споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие до 31 декември 2019 г.

Министерският съвет предлага на Народното събрание на основание чл. 85, ал. 3 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Изменението на Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 1 февруари 2010 г., сключено чрез размяна на писма на 19 юли и 10 август 2016 г.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Бойко Борисов)