Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И   С Ъ В Е Т

Препис

Р Е Ш Е Н И Е   № 2

от    5 януари    2017 година

ЗА приемане на отправено от „Пристанище Леспорт“ АД - Варна, предложение за изменение и допълнение на Договора за предоставяне на концесия на „Пристанищен терминал Леспорт“ - част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна“, сключен на 8 юни 2005 г. между Република България, представлявана от министъра на транспорта, и „БМ ПОРТ“ АД - Варна, изменен с Допълнително споразумение от 20 декември 2008 г.

На основание чл. 70, ал. 3, т. 3 от Закона за концесиите (ДВ, бр. 36 от 2006 г.) във връзка с § 23а, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 70, ал. 3 от Закона за концесиите (ДВ, бр. 45 от 2012 г., в сила от 1 септември 2012 г.) и чл. 71, ал. 1 и 2 от Закона за концесиите, като взе предвид непредвидените обстоятелства, възникнали при изпълнение на концесионния договор, които налагат изменение на вида и обема на строителството, както и останалите мотиви, изложени в доклада на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и като обсъди предложенията на „Пристанище Леспорт“ АД - гр. Варна, внесени в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съответно на 1 февруари 2016 г. и на 14 април 2016 г.

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

Р Е Ш И:

1. Приема предложението на „Пристанище Леспорт“ АД - Варна, за изработване на проект за изменение на Генералния план за развитие на пристанищен терминал Леспорт, одобрен със Заповед № РД-02-14-94/08.02.2008 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и Заповед № РД-08-32/25.01.2008 г. на министъра на транспорта.

2. Оправомощава министъра на транспорта да сключи допълнително споразумение за изменение и допълнение на концесионния договор, с което:

2.1. Концесионерът да се задължи да извърши необходимото предварително (прединвестиционно) проучване и въз основа на него да изработи и да внесе за одобряване проект за изменение на действащия генерален план на пристанищен терминал Леспорт (план за регулация и застрояване на пристанищната територия и парцеларен план на пристанищната акватория) в срок до 3 години от датата на подписване на допълнителното споразумение. Проектът да се съобрази с устройствените условия на действащия Общ устройствен план на гр. Варна и резултатите от геоложките проучвания в акваторията на пристанищния терминал. С проекта да се предвиди разширение на пристанищния терминал чрез придобиване на имоти от концесионера.

2.2. Да се уредят задълженията на концесионера за срок до влизането в сила на изменения генерален план относно:

2.2.1. условията и реда за изработването и внасянето за одобряване на проекта по т. 2.1;

2.2.2. условията и реда за одобряване и изпълнение на годишни инвестиционни програми;

2.2.3. достигането на определения за базисен годишен товарооборот от 330 485 тона.

2.3. Да се извършат и следните изменения в концесионния договор, които са пряко свързани с промените, произтичащи от т. 2.1 и 2.2:

2.3.1. за 2017 г. годишната инвестиционна програма да се одобри в срок до 3 месеца от датата на подписването на допълнителното споразумение;

2.3.2. годишните инвестиционни програми за всяка година от срока по т. 2.1 да включват инвестиции по видове и направления, необходими включително, но не само за изпълнение на задължението по т. 2.1, за придобиване на земи за разширение на пристанищния терминал, и за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор, включително относно поддържането на пристанищния терминал в експлоатационна годност;

2.3.3. до влизането в сила на изменения генерален план разпоредбите на чл. 31, ал. 1, ал. 2, т. 1 и 2, ал. 4, 5 и 6, чл. 41, т. 4, чл. 60, ал. 1 и чл. 61 от концесионния договор не се прилагат.

3. Останалите предложения на „Пристанище Леспорт“ АД - Варна, за изменение на концесионния договор относно инвестициите за срока на концесията, средногодишния товарооборот и средносписъчния брой на персонала, както и свързаните с тях права и задължения по концесионния договор ще се обсъдят от Министерския съвет след влизането в сила на изменения генерален план и приети само доколкото са в съответствие с предвижданията на плана и са необходими за неговото изпълнение.

4. Допълнителното споразумение по т. 2 влиза в сила от датата на подписването му с изключение на т. 2.3.3 относно чл. 31, ал. 1, ал. 2, т. 1 
и 2, ал. 4, 5 и 6, чл. 41, т. 4, чл. 60, ал. 1 и чл. 61 от Концесионния договор, която влиза в сила от 1 февруари 2016 г.

5. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да уведоми концесионера за настоящото решение и да сключи допълнителното споразумение с „Пристанище Леспорт“ АД - Варна, в 
10-дневен срок от уведомяването.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков